Распоряжение администрации Георгиевского сельского поселения от 23.03.2018 г.№11-р

«   О плане дорожных работ Георгиевского сельского поселения на 2018 год.

# Российская Федерация

Костромская область

Межевской муниципальный район

Администрация

Георгиевского сельского поселения

Распоряжение.

От   23  марта  2018  года № 11-р

О плане дорожных работ

Георгиевского сельского поселения на 2018 год.

- В целях оптимизации и плановости проведения работ по  содержанию и ремонту дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения  утвердить план дорожных работ Георгиевского сельского поселения на 2018 год.( Приложение)

- Установить ,что стоимость проведения работ может изменяться в зависимости от конкретных обстоятельств.

Глава

Георгиевского сельского поселения                                                            Л.А. Бушуев

# Приложение .

# Утверждено

# распоряжением администрации

# Георгиевского сельского поселения

# от 23.03.2018 г. № 11-р

# План

# проведения дорожных работ по Георгиевскому сельскому поселению на 2018 год.

| № п/п | Наименование работ | Сроки проведения работ | Стоимость ( сумма) проведения работ ( ориентировочно) руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зимнее содержание автодорог местного значения ( улиц населенных пунктов) в границах населенных пунктов поселения. | А)Январь 2018 г.- апрель 2018 г. Б) октябрь 2018 г.- декабрь 2018 г. | 300 000 |
| 2 | Летнее содержание автодорог местного значения ( улиц населенных пунктов) в границах населенных пунктов поселения. | Май – сентябрь 2018 г. | 150 000 |
| 3 | Ремонт дорожного полотна по ул.2-ая Южная ,ул.Новая | Июль – октябрь 2018 г. | 2 110 000 |
| 4 | Ремонт дорожного полотна по ул. Школьная,Коммунальная | Август – октябрь 2018 г. | 900 000 |