АДМИНИСТРАЦИЯ РУДНИЧНОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕКАМСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 11.02.2020 |  | № | 33 |
| --- | --- | --- | --- |

пгт Рудничный

О проведении актуализации на 2020 год схемы теплоснабжения муниципального образования Рудничного городского поселения

В соответствии с требованиями Федерального законом от 27.07 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования Рудничное городское поселение, администрация Рудничного городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести актуализацию на 2020 год «Схемы теплоснабжения муниципального образования Рудничное городское поселение Верхнекамского района Кировской области до 2028 года», утвержденной постановлением администрации Рудничного городского поселения от 28.06.2016 года № 53 (далее – актуализация Схемы теплоснабжения).

2. Утвердить график актуализации Схемы теплоснабжения. Приложение 1.

3. Заместителю главы администрации Рудничного городского поселение Фомину Н.А. организовать в течение трех календарных дней со дня вступления в силу настоящего постановления размещение на официальном сайте администрации Рудничного городского поселения уведомления о проведении актуализации Схемы теплоснабжения и информации в соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154. Приложение 2.

4. Администрации Рудничного городского поселения:

4.1. осуществлять прием предложений от ресурсоснабжающих организаций и иных лиц по актуализации Схемы теплоснабжения в соответствии с  действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. результаты актуализации схемы теплоснабжения утвердить не позднее 15 апреля 2020 года.

5. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене органов местного самоуправления и разместить на официальном сайте администрации Рудничного городского поселения.

6. Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой.

Глава администрации

Рудничного городского поселения     	 Я.В. Татауров

Приложение 1

к постановлению

от 11.02 .2020  №  33

График

актуализации Схемы теплоснабжения Рудничного городского поселения

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и размещение уведомления о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения, утвержденной постановлением администрации Рудничного городского поселения от 28.06.2016 № 53, на сайте администрации Рудничного городского поселения в соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» | в течении трех дней с даты принятия постановления до 14.02.2020 года |
| 2 | Прием предложений от ресурсоснабжающих организации и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения | до 05.03.2020 г. |
| 3 | Размещение на официальном сайте администрации Рудничного городского поселения проекта актуализации схемы теплоснабжения | 05.03.2020 г. |
| 4 | Рассмотрение проекта актуализации схемы теплоснабжения путем сбора замечаний и предложений, срок сбора, который не может быть менее 30 календарных дней с даты официального опубликования проекта актуализации схемы теплоснабжения | до 03.04.2020 г. |
| 5 | Размещение информации о проведении публичных слушаний по замечаниям в схеме теплоснабжения в соответствии с пунктом 23 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения | Не менее чем за 7 календарных дней до проведения публичных слушаний 03.04.2020 г. |
| 6 | Проведение публичных слушаний по замечаниям к схеме теплоснабжения в соответствии с пунктом 22 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения | Не позднее 15 календарных дней с даты окончания срока предоставления предложений по нему 13.04.2020 г. |
| 7 | Размещение заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протокола публичных слушаний по изменениям к схеме теплоснабжения в соответствии с пунктом 24 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения | В течение 3 календарных дней с даты завершения публичных слушаний 14.04.2020 г. |
| 8 | Принятие решения по результату проведения публичных слушаний в соответствии с пунктом 24 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения | В течение 2 календарных дней с даты завершения публичных слушаний 14.04.2020 г. |
| 9 | Утверждение актуализированной на 2020 год Схемы теплоснабжения при внесении в нее изменений в соответствии с пунктом 26 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения | не позднее 15.04.2020 г. |
| 10 | Размещение актуализированной на 2020 год Схемы теплоснабжения на сайте в полном объеме, в соответствии с пунктом 32 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения | В течение 15 календарных дней с даты ее утверждения не позднее 30.04.2020 г. |

Приложение 2

к постановлению от 11.02.2020 № 33

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об актуализации Схемы теплоснабжения

Администрация Рудничного  городского поселения уведомляет о проведении актуализации Схемы теплоснабжения Рудничного городского поселения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Актуализация схемы теплоснабжения, в соответствии с п. 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154, производится в отношении следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

Схема теплоснабжения Рудничного  городского поселения утверждена постановлением администрации поселения от  31.03.2016 г. № 53 и размещена на официальном сайте администрации Рудничного  городского поселения – http://rudnich.ru/social-sphere/housing.html.

Предложения по подготовке проекта актуализации схемы теплоснабжения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц принимаются до 05.03.2020 г. администрацией Рудничного  городского поселения по адресу: 612830, Кировская область, Верхнекамский район, пгт. Рудничный, ул. Орджоникидзе д.26, тел.: 8(3339)3-68-15, факс: 8(3339)3-63-16, email: admin_rudnik05@mail.ru по прилагаемой форме.

| № п/п | Автор (наименование юридического лица), ФИО физического лица | Текст проекта документа стратегического планирования, в отношении которого выносятся замечания /предложения | Текст замечания/предложения | Текст проекта документа стратегического планирования с учетом вносимых замечаний/предложений | Обоснование соответствующих замечаний/предложений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |