

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**СОВЕТСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 14.11.2019 г. № 701

 г. Советск

**Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Советского городского поселения» на 2018-2024 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан российской Федерации», постановлением Правительства Кировской области от 31.08.2017 N 449-п "Об утверждении государственной программы Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018-2022 годы», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды Советского городского поселения» на 2018-2024 годы (далее Программа):

Паспорт Программы, п.2.1, п.3.4. Программы, приложение № 8 и приложение № 10 к Программе читать в новой редакции. Программа Прилагается

2. Настоящее постановление разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации г. Советска admsovetsk.ru

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Советское городское поселение Щёкотову С.Н.

Глава администрации

муниципального образования

Советское городское поселение

Н.А.Малков

УТВЕРЖДЕНА

 постановлением администрации

 Советского городского поселения

от 26.03.2018 г.№ 195,

с изменениями от 18.12.2018. № 928

с изменениями от 24.10.2019 г. № 660

с изменениями от 14.11.2019 г. № 701

**Муниципальная программа**

«Формирование комфортной городской

среды муниципального образования

Советское городское поселение

Советского района Кировской области»

 на 2018-2024 годы

г. Советск

2019 год

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды муниципального образования**

**Советское городское поселение Советского района Кировской области»**

**на 2018-2024 годы**

(далее- Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Советского городского поселения Советского района Кировской области |
| Соисполнители Программы | отсутствуют |
| Наименование подпрограмм | отсутствуют |
| Участники Программы | Заинтересованные лица (предприятия, организации (в том числе товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы), собственники помещений в многоквартирном жилом доме, граждане города) |
| Цель Программы | повышение качества и комфорта городской среды на территории Советского городского поселения |
| Задачи Программы  | Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории г. Советска;повышение благоустройства дворовых и общественных территорий Советского городского поселения;благоустройство территорий парковсоздание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Советского городского поселения. |
| Целевые показатели эффективности реализации Программы | количество благоустроенных дворовых территорий;доля благоустроенных в соответствии с правилами благоустройства дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, которые требуют благоустройства;количество благоустроенных общественных территорий;количество обустроенных мест массового отдыха(парки) |
| Срок и этапы реализации программы  | Срок реализации - 2018-2024 годы.Разделение на этапы не предусмотрено. |
| Объем финансового обеспечения Программы | В соответствии с приложением 2 к Программе «Формирование современной городской среды Советского городского поселения» на 2018 - 2024 годы составит 105349,985тыс. рублей, в том числе: средства субсидии (федерального бюджета и областного) бюджета- 941175,260 тыс. руб.за счет средств бюджета поселения – 4545,4173 тыс. руб.внебюджетные источники (жители, иные) - 6629,3077 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы  | Доля благоустроенных в соответствии с правилами благоустройства дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, которые требуют благоустройства, к концу 2022 года составит 20 %;За период 2018-2024 годов ожидается:количество благоустроенных дворовых территорий составит 24единицы;количество благоустроенных общественных территорий составит 3 единицы;количество обустроенных мест массового отдыха составит 2 единицы. |

1. **Общая характеристика сферы реализации Программы,**

**в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере**

**и прогноз ее развития**

Благоустройство большинства парков и скверов, дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования Советское городское поселение Советского района Кировской области выполнено более 35 лет назад.

 Проведенный анализ состояния благоустройства территорий, находящихся на территории города Советска, выявил износ более 70% объектов благоустройства.

1.1.Характеристика благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Советского городского поселения.

 В Советском городском поселении насчитывается 192 многоквартирных жилых дома с местами общего пользования, 4 из них имеют статус аварийного жилого фонда. Всего требуют ремонта 188 дворовых территорий.

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день, в целом по городу Советску, частично не отвечает нормативным требованиям.

Асфальтобетонное покрытие на 70 % дворовых территорий многоквартирных домов имеет высокий физический износ, в 50 % дворов вообще отсутствует твёрдое покрытие. Кроме этого, пришло в негодность асфальтовое покрытие автомобильных дорог и пешеходных дорожек, образующих проезды и подходы к дворовым территориям.

В ряде дворов отсутствует или не соответствует требованиям освещение дворовых территорий, необходимый набор малых архитектурных форм (скамейки, урны). Наличие на придомовых территориях сгоревших и разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, обустроенные детские и спортивные площадки.

Надлежащее состояние дворовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, отсутствия скамеек и урн, освещения дворовых территорий на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

1.2. Характеристика сферы благоустройства общественных территорий Советского городского поселения.

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство – комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

 В ходе реализации Программы по благоустройству общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

 выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: "Развитие и благоустройство территории исторической Кукарской слободы в г. Советск Кировской области".

озеленение, уход за зелеными насаждениями;

оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, некапитальными объектами;

устройство подъездов к общественным территориям;

устройство пешеходных дорожек;

освещение территорий;

обустройство площадок для отдыха, детских игровых, спортивных площадок;

установка скамеек и урн, контейнерных площадок для сбора мусора;

оформление цветников.

Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Работы по благоустройству не имеют комплексного подхода и постоянного характера. Недостаточно эффективно внедряются передовые технологии и используются современные материалы при благоустройстве территорий.

Реализация Программы позволит осуществить комплексный подход к исполнению мероприятий, позволит упорядочить систему организации и выполнения работ по благоустройству, получить положительный градостроительный эффект, следовательно, качественно повысить уровень благоустройства территорий Советского городского поселения.

Решение проблемы создания современной городской среды проживания на территории Советского городского поселения путем качественного повышения уровня благоустройства территорий города Советска будет способствовать обеспечению устойчивого социально-экономического развития, повышению его туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

В результате выполнения мероприятий Программы появятся благоустроенные парки, скверы, и другие объекты городской среды, благоустроенные дворовые территории, а также будут приведены в надлежащее состояние современные малые архитектурные формы. Все это в комплексе создаст современную комфортную среду проживания населения города.

1. **Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы,**

**цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы,**

**сроков и этапов реализации Программы**

**2.1 Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализации Программы**

Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы определены в соответствии с приоритетным проектом "Формирование комфортной городской среды", утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан российской Федерации», постановлением Правительства Кировской области от 31.08.2017 N 449-п "Об утверждении государственной программы Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018-2022. Одним из приоритетных направлений государственной политики является обеспечение условий комфортного проживания граждан.

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Советское городского поселения.

Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи:

повышение благоустройства дворовых и общественных территорий Советского городского поселения;

создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Советского городского поселения.

Целевыми показателями эффективности реализации Программы являются:

количество благоустроенных дворовых территорий;

доля благоустроенных в соответствии с правилами благоустройства дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, которые требуют благоустройства;

количество благоустроенных общественных территорий;

количество обустроенных мест массового отдыха.

[Сведения](file:///C%3A%5C%5CDocuments%20and%20Settings%5C%5CAdmin%5C%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%202018-2022%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82.doc%22%20%5Cl%20%22P245) о целевых показателях эффективности реализации Программы приведены в приложении № 1.

Источником информации о количественных значениях показателей эффективности реализации Программы являются отчетные данные Советского городского поселения.

Показатель "доля благоустроенных в соответствии с правилами благоустройства дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, которые требуют благоустройства" рассчитывается по формуле:

D = $\frac{Дб}{Д}$х100%, где

D - доля благоустроенных в соответствии с правилами благоустройства дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, которые требуют благоустройства (%);

Дб - количество дворовых территорий, благоустроенных в рамках Программы (единиц);

Д - общее количество дворовых территорий, требующих благоустройства (единиц).

В рамках реализации Программы будут достигнуты следующие конечные результаты:

доля благоустроенных в соответствии с правилами благоустройства дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, которые требуют благоустройства, к концу 2024 года составит 25 %.

за период 2018 - 2024 годов ожидается:

количество благоустроенных дворовых территорий составит 30 единиц;

количество благоустроенных общественных территорий составит 4 единица;

количество обустроенных мест массового отдыха 2 единица.

Срок реализации Программы - 2018 - 2024 годы. Разделение реализации Программы на этапы не предусматривается.

**2.2 Цели и задачи Программы**

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Советского городского поселения.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

повышение благоустройства дворовых территорий Советского городского поселения;

повышение благоустройства общественных территорий Советского городского поселения;

создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Советского городского поселения.

Реализация целей и задач комплексного благоустройства дворовых территорий и общественных территорий Советского городского поселения будет осуществляться за счет выполнения системы мероприятий по основным направлениям Программы.

Все работы по благоустройству территорий должны соответствовать требованиям обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

**2.3 Целевые показатели эффективности Программы**

Целевыми показателями эффективности реализации Программы являются:

Количество благоустроенных дворовых территорий.

Доля благоустроенных в соответствии с правилами благоустройства дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, которые требуют благоустройства.

Количество благоустроенных общественных территорий Советского городского поселения.

Количество обустроенных мест массового отдыха Советского городского поселения.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении № 1 .

Источником получения информации о количественных значениях показателей эффективности реализации Программы является информационный бюллетень администрации Советского городского поселения по результатам выполненных мероприятий. Данный бюллетень подлежит обязательному опубликованию в конце календарного года на официальном сайте Советского городского поселения.

**2.4 Ожидаемые конечные результаты**

Результатом реализации Программы является достижение цели по комплексному благоустройству дворовых территорий и общественных территорий Советского городского поселения. Кроме того, результатом улучшения качества благоустройства станет:

обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан;

сохранение и улучшение внешнего вида мест общего пользования и массового отдыха населения;

улучшение экологической обстановки муниципального образования;

формирование положительного имиджа Советского городского поселения.

1. **Обобщенная характеристика**

**Мероприятий Программы**

Реализация Программы осуществляется посредством исполнения отдельных мероприятий. В целях реализации отдельных мероприятий используются следующие понятия:

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Под общественной территорией понимается территория общего пользования соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, территории для активного массового отдыха, иные общественные территории).

Под парком понимается озелененная территория, представляющая собой часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно-созданные садово-парковые комплексы и объекты (парк, сад, сквер, бульвар), расположенная в городе.

**3.1. Отдельное мероприятие "Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий".**

В рамках отдельного мероприятия в целях благоустройства дворовых и общественных территорий комиссия, создаваемая администрацией города, проводится обследование физического состояния дворовых и общественных территорий в соответствии с Порядком проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, утверждаемым постановлением Правительства Кировской области.

По итогам проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий территории, требующие благоустройства, будут включаться в Программу, направленную на благоустройство общественных и дворовых территорий.

В ходе проведения инвентаризации состояния дворовых и общественных территорий, а также на основании предложений заинтересованных лиц, поступивших в администрацию Советского городского поселения, сформированы:

- адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния)и подлежащих благоустройству в указанный период (приложение 7 к Программе);

- адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период(приложение 8 к Программе).

- адресный перечень мест массового отдыха (парки, скверы), нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период (приложение 9 к Программе).

 - адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации муниципальной программы в соответствии с правилами благоустройства

- адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершённого строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее последнего года реализации программы, за счёт средств указанных лиц в соответствии с заключёнными соглашениями с органами местного самоуправления и требованиями утверждённых в муниципальном образовании правил благоустройства, требующих благоустройства

**3.2. Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустройство дворовых и общественных территорий.**

В рамках реализации отдельного мероприятия предоставляются субсидии бюджету поселения из областного бюджета на поддержку формирования современной городской среды (далее - субсидии на формирование современной городской среды).

Субсидии на формирование современной городской среды предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств Советское городского поселения, связанных с реализацией Программы, направленных на благоустройство территории Советского городского поселения, в том числе общественных и дворовых территорий.

Субсидии на формирование современной городской среды предоставляются в соответствии с Порядком предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 06.04.2017 N 58/192 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета и Порядка возврата средств из местного бюджета в областной бюджет».

Благоустройство общественных и дворовых территорий должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

 Работы по благоустройству дворовых территорий осуществляются исходя из минимального и дополнительного перечней таких работ.

**В минимальный перечень** видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов входят: ремонт дворовых проездов (тротуаров), обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн. Решение по выполнению работ по дополнительному перечню работ при выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий принимается общим собранием собственников помещений многоквартирного дома и предусматривает финансовое участие собственников помещений многоквартирного дома в размере, не превышающем 5 % от сметной стоимости дополнительного перечня работ.

В перечень **дополнительных видов работ** по благоустройству дворовых территорий входят: оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, устройство контейнерной площадки, расчистка прилегающей территории. Решение по выполнению работ по дополнительному перечню работ при выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий принимается общим собранием собственников помещений многоквартирного дома и предусматривает финансовое участие собственников помещений многоквартирного дома в размере, не превышающем 50 % от сметной стоимости дополнительного перечня работ.

Для реализации мероприятий Программы подготовлены следующие документы:

 - минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 2 к Программе);

 - нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ (приложение 3 к Программе);

 - дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 4 к Программе);

 - нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня (приложение 5 к Программе);

 - порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое), и доля заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 6 к Программе).

 Администрация г. Советска по решению межведомственной общественной комиссии Советского городского поселения имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных контракций элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 %, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Советского городского поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечни дворовых и общественных территорий межведомственной комиссией Кировской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городское среды» на территории Кировской области (далее межведомственная комиссия) в порядке, установленным такой комиссией.

 Администрация г. Советска по решению межведомственной общественной комиссии Советского городского поселения имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, территории, собственники помещений МКД которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решение о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения Советского городского поселения межведомственной комиссией в порядке, установленным такой комиссией.

* 1. **Отдельное мероприятие «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)».**

В рамках отдельного мероприятия предоставляются субсидии бюджету поселения из областного бюджета на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков).

Субсидии на обустройство городских парков предоставляются в соответствии с Порядком предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 06.04.2017 N 58/192 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета и Порядка возврата средств из местного бюджета в областной бюджет».

* 1. **Отдельное мероприятие Реализация мероприятий по объекту «Развитие и благоустройство территории исторической Кукарской слободы в г. Советск Кировской области».**

В рамках данного мероприятия предоставляются иной межбюджетный трансферт из бюджета Кировской области на основании постановления Правительства Кировской области от 10.10.2019 г. № 538-П (Правила предоставления иного межбюджетного трансферта) на выполнение следующих мероприятий:

В 2019 году выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: "Развитие и благоустройство территории исторической Кукарской слободы в г. Советск Кировской области".

В 2020 году запланировано выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Развитие и благоустройство территории исторической Кукарской слободы в г. Советск Кировской области".

Финансовое обеспечение мероприятий – приложение № 10 к муниципальной программе

* 1. **Отдельное мероприятие «Организация общественного участия в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».**

 Предложения заинтересованных лиц о включении общественной территории и дворовой территории в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

общественные обсуждения проекта Программы регламентируются Порядком общественного обсуждения проекта Программы;

 рассмотрение и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий Программы проводятся в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, нуждающейся в благоустройстве, в Программу;

рассмотрение и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень общественных территорий осуществляется в соответствии с [Порядк](file:///C%3A%5C%5CDocuments%20and%20Settings%5C%5CAdmin%5C%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%202018-2022%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82.doc%22%20%5Cl%20%22Par29)ом и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лицо включении общественной территории, нуждающейся в благоустройстве в Программу.

**3.6. В рамках программы может быть реализован Проект "Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области".**

Проект "Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области" разработан в соответствии с паспортом ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства "Умный город", утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.10.2018 № 695/пр "Об утверждении паспорта ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства "Умный город".
Мероприятия проекта "Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области" реализуются в рамках государственных программ Кировской области: "Развитие культуры" на 2013 - 2021 годы, "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кировской области" на 2013 - 2021 годы, "Энергоэффективность и развитие энергетики" на 2013 - 2021 годы, "Развитие транспортной системы" на 2013 - 2021 годы, "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" на 2013 - 2021 годы, "Информационное общество" на 2013 - 2021 годы.

Методическое сопровождение реализации мероприятий проекта "Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области осуществляет министерство энергетики и ЖКХ Кировской области

**3.7. Общие положения.**

Реализация муниципальной программы позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Советского городского поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан, а также комфортное современное «общественное пространство». Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных Программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности дворовых и общественных территорий в Советском городском поселении.

Реализация отдельных мероприятий Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Подрядчик, заключивший муниципальный контракт, с учетом действующего законодательства может привлекать студенческие строительные отряды Кировской области к работам по благоустройству как на безвозмездной, так и на возмездной основе, а также волонтёрских объединений.

Муниципальные контракты в рамках реализации программы должны быть заключены не позднее **1 июля** года предоставления субсидии на формирование современной г8ородской среды – для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественный территорий, не позднее **1 мая** года предоставления субсидии на формирование современной городской среды – для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействий) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

**4. Ресурсное обеспечение Программы**

Объем финансирования Программы на 2018 - 2024 годы составит 105349,985тыс. рублей, в том числе:

средства субсидии (федерального бюджета и областного) бюджета- 941175,260 тыс. руб.

за счет средств бюджета поселения – 4545,4173 тыс. руб.

внебюджетные источники (жители, иные) - 6629,3077 тыс.руб.

Средства федерального бюджета привлекаются в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".

Средства местного бюджета привлекаются на основании соглашений.

Внебюджетными источниками будут являться средства заинтересованных лиц, на основании соглашений.

В рамках Программы расходы на осуществление капитальных вложений не предусмотрены, объемы финансирования на выполнение мероприятий Программы по основным направлениям относятся к прочим расходам.

Информация о ресурсном обеспечении реализации Программы за счет всех источников финансирования представлена в [10](file:///C%3A%5C%5CDocuments%20and%20Settings%5C%5CAdmin%5C%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%202018-2022%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82.doc%22%20%5Cl%20%22P469) к Программе.

1. **Анализ рисков реализации Программы**

**и описание мер управления рисками**

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться:

путем заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

путем заключения соглашения с министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кировской области о предоставлении субсидий местному бюджету из областного бюджета на реализацию соответствующего мероприятия.

Риски реализации Программы, а также соответствующие меры по управлению данными рисками представлены в таблице.

|  |  |
| --- | --- |
| Риски | Меры управления рисками |
| Изменение действующего законодательства в сфере реализации Программы | Проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в действующем законодательстве, внесение изменений в Программу.  |
| Недостаточное финансирование мероприятий Программы | Определение приоритетов для первоочередного финансирования, привлечение средств областного бюджета.  |
| Несоответствие фактически достигнутых показателей эффективности реализации Программы запланированным | Проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы, анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей от запланированных, оперативная разработка и реализация мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий Программы. |

Внесение изменений в Программу может быть осуществлено на основании:

изменения объемов финансирования из различных источников, предусмотренных программой;

изменения требований федерального и областного законодательства;
роста числа участников программы;

форс-мажорных обстоятельств.

При появлении негативных факторов будут проведены мероприятия по
минимизации их влияния на достижение целей программы, в том числе привлечение в установленном порядке дополнительных источников финансирования, принятие нормативных и правовых актов органов местного самоуправления.

 Приложение 1

 к Программе

Сведения

о целевых показателях эффективности реализации Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование Программы, наименование показателя | Еединица измерения | Значение показателей эффективности (прогноз, факт) |
| 2017 год (базовый) | 2018 факт год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 22022 год | 2023год | 22024 год |
| 11. | «Формирование современной городской среды муниципального образования Советского городское поселение Советского района Кировской области» на 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | еединиц | - | 14 | \* | 6 | \* | \* | \* | \* |
| 11.2. | Доля благоустроенных в соответствии с правилами благоустройства дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, которые требуют благоустройства | П% | - | 16 | \* | 17 | \* | \* | \* | \* |
| 11.3. | Количество благоустроенных общественных территорий | еединиц | - | 1 | \* | 3 | \* | \* | \* | \* |
| 11.4. | Количество обустроенных мест массового отдыха | еединиц | 1 | 1 | \* | \* | \* | \* | \* | \* |

\*Показатели эффективности устанавливаются после определения объема финансирования Программы в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на поддержку формирования современной городской среды и на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в соответствующем периоде и подготовленных на его основании адресного перечня дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период.

Приложение 2

 к Программе

**Минимальный перечень работ**

**по благоустройству дворовых территорий**

|  |  |
| --- | --- |
| №пп | Наименование видов работ |
| 1. | Ремонт дворовых проездов (тротуаров) многоквартирных домов  |
| 2. | Освещение дворовых территорий многоквартирных домов |
| 3. | Установка скамеек |
| 4. | Установка урн для мусора |

Приложение 3

 к Программе

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ**

**по благоустройству дворовых территорий,**

**входящих в состав минимального перечня**

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, определяется в ценах ТЕР-2001 (ред.2009г. с изм.1, с учетом Постановления Правительства Кировской области № 47/373 от 03.07.2015) с пересчетом в текущие цены индексами КО ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве» № 01-06/98 от 09.03.2017г. для ОСНО.

**Ориентировочная стоимость работ**

- ремонт дворовых проездов на 1 м2 (с ямочным ремонтом) – 1197,00 руб. за 1 кв.м.;

- ремонт дворовых проездов на 1м2 (без ямочного ремонта) – 1024,00 руб. за 1 кв.м.;

- ремонт дворовых проездов с заменой бортовых камней (с ямочным ремонтом) – 2097,00 руб. за 1 кв.м.;

- ремонт дворовых проездов с заменой бортовых камней (без ямочного ремонта) – 1923,00 руб. за 1 кв.м.;

- поднятие горловин люков – 1430,00 руб. за 1 шт.;

- обеспечение освещения дворовых территорий (демонтаж существующих опор и проводов (не пригодных для использования), установка новых опор и светодиодных светильников) – 40843,00 руб. на 1 светильник с опорой (27197,00 руб. за единицу без учета стоимости светильника);

- обеспечение освещения дворовых территорий (установка светодиодных светильников на существующие опоры) – 20685,00 руб. на 1 светильник (7039,00 руб. за единицу без учета стоимости светильника);

- установка скамеек – 7010,00 руб. за единицу (339,00 руб. за единицу без учета стоимости скамейки);

- установка урн для мусора – 2425,00 руб. за единицу (339,00 руб. за единицу без учета стоимости урны).

 Приложение 4

 к Программе

**Дополнительный перечень работ**

**по благоустройству дворовых территорий**

|  |  |
| --- | --- |
| №пп | Наименование видов работ |
| 1 | Оборудование детских и (или) спортивных площадок |
| 2 | Оборудование автомобильных парковок |
| 3 | Озеленение |
| 4 | Устройство контейнерной площадки |
| 5 | Расчистка прилегающей территории |

Приложение 5

 к Программе

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ**

**по благоустройству дворовых территорий,**

**входящих в состав дополнительного перечня**

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, определяется в ценах ТЕР-2001 (ред.2009г. с изм.1, с учетом Постановления Правительства Кировской области № 47/373 от 03.07.2015) с пересчетом в текущие цены индексами КО ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве» № 01-06/98 от 09.03.2017г. для ОСНО.

**Ориентировочная стоимость работ**

- оборудование детских и (или) спортивных площадок – в зависимости от наполнения оборудованием – от 150000,0 руб. до 200 000,00 руб. за площадку;

- оборудование парковки для автомобилей – 2231,00 рублей/м2

- озеленение придомовой территории (посадка кустарников (сирень) – 551,00 рублей за единицу;

- озеленение придомовой территории (посев газонов) – 360 руб./м2.

снос деревьев:

диаметр 200мм - 3600 руб./шт.

диаметр 360мм - 10500 руб./шт.

диаметр 800 мм - 43660 руб./шт.

диаметр 1000 мм - 71273 руб./шт.

Устройство площадок для установки контейнеров сбора твердых бытовых отходов - 35700,00 руб. на 1 площадку их 2 контейнеров;

 Приложение 6

 к Программе

**Порядок**

**аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых**

**на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству**

**дворовых территорий и механизм контроля за расходованием,**

**и формы участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых**

**территорий**

**1. Общие положения**

* 1. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Советского городского поселения (далее – Порядок) регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительногоперечня работ по благоустройству дворовых территорий Советского городского поселения в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Советское городское поселение Советского района Кировской области» на 2018-2024 годы (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.
	2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) минимальный и дополнительный перечень работ – установленный в приложении 2,4 к Программе перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Советского городского поселения, софинансируемый за счет средств заинтересованных лиц;

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Советского городского поселения;

в) уполномоченное лицо – физическое или юридическое лицо, уполномоченное представлять заинтересованные лица по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома;

г) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Советского городского поселения за счет средств заинтересованных лиц;

д) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением администрации Советского городского поселения для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией Программы.

1. **Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц**

**в выполнении работ**

* 1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.
	2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
	3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.
	4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем работ, предоставляются в администрацию Советского городского поселения (далее – администрация).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет в соответствии с настоящим Порядком, копия ведомостей сбора средств с физических лиц.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются не позднее 5 рабочих дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

1. **Условия аккумулирования и расходования средств**
	1. В случае включения дворовой территории в Программу на основании предложений заинтересованных лиц, содержащих дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета муниципального образования.
	2. После составления сметного расчета на работы по благоустройству дворовой территории (далее – сметная документация) или получения положительного заключения государственной экспертизы сметной документации (в случае если проведение такой экспертизы предусмотрено действующим законодательством)администрация Советского городского поселения заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях, определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметной документацией, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дефектной ведомости, и составляет не более 50% от сметной стоимости дополнительного перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

* 1. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания Соглашения.

В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то предложение заинтересованных лиц в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой и их предложение предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства в порядке, установленном пунктами 3.2, 3.3 настоящего Порядка.

* 1. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета поселения с момента их зачисления на лицевой счет администратора доходов бюджета поселения.
	2. Администратор доходов бюджета поселения обеспечивает учет денежных средств, поступивших на лицевой счет от заинтересованных лиц в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
	3. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией поселения на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории, в соответствии с дизайн-проектом благоустройства данной дворовой территории, согласованным с лицом, уполномоченным заинтересованными лицами.
	4. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией поселения в соответствии с бюджетным законодательством.

 Приложение 10

к Программе

Ресурсное обеспечение

реализации Программы за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование Программы | Источник финансирования | Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **итого** |
| 1. | Муниципальная программа  | «Формирование современной городской среды муниципального образования Советское городское поселение Советского района Кировской области» на 2018 – 2022 годы | всего | 12281,585 | 5970,0 | 72103,1 | 7127,7 | 7867,6 |  |  | 105349,985 |
| Субсидия | 10206,860 | 5740,38462 | 63632,71538 | 6927,7 | 7667,6 |  |  | 941175,260 |
| местный бюджет | 1445,4173 | 229,61538 | 2470,38462 | 200,0 | 200,0 |  |  | 4545,4173 |
| внебюджет. Источники | 629,30770 |  | 6000,0 |  |  |  |  | 6629,30770 |
| 12. | Отдельное мероприятие | «Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий» | не требуется | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| 23. | Отдельное мероприятие | «Обеспечение реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» обустройство дворовых и общественных территорий | всего | 10 975,809 |  | 7073,10 | 7127,7 | 7867,6 |  |  | 33044,209 |
| субсидия | 9800,7 |  | 6873,1 | 6927,7 | 7667,6 |  |  | 31269,1 |
| местный бюджет | 545,8013 |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  | 1145,8013 |
| внебюджет.источники | 629,30770 |  |  |  |  |  |  | 629,30770 |
| 34. | Отдельное мероприятие | «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» | всего | 1305,776 |  |  |  |  |  |  | 1305,776 |
| Субсидия | 406,160 |  |  |  |  |  |  | 406,160 |
| местный бюджет | 899,616 |  |  |  |  |  |  | 899,616 |
| внебюджет.Источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Отдельное мероприятие | Подготовка проектно – сметной документации по объекту «Развитие и благоустройство территории исторической Кукарской слободы в г. Советск Кировской области». | всего |  | 5970,0 |  |  |  |  |  | 5970,0 |
| Субсидия  |  | 5740,38462 |  |  |  |  |  | 5740,38462 |
| Местный бюджет |  | 229,61538 |  |  |  |  |  | 229,61538 |
| Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Отдельное мероприятие | Реализация мероприятий по объекту «Развитие и благоустройство территории исторической Кукарской слободы в г. Советск Кировской области». | всего |  |  | 65030,0 |  |  |  |  | 65030,0 |
| Субсидия |  |  | 56759,61538 |  |  |  |  | 56759,61538 |
| местный бюджет |  |  | 2270,38462 |  |  |  |  | 2270,38462 |
| внебюджет.Источники |  |  | 6000,0 |  |  |  |  | 6000,0 |
| 47. | Отдельное мероприятие | «Организация общественного участия в реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды» | не требуется | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |

\* - год реализации отдельного мероприятия, не требующего финансирования.

Приложение № 7 к Программе

**Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве**

**(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес многоквартирного дома** | **Площадь З/У** |
| 1 | Ул. Горького,1 | 1215 кв.м |
| 2 |  ул. Дзержинского д.6 |  167,0 кв.м |
| 3 |  ул. Дзержинского д.13 | 298,00 кв.м |
| 4 |  ул. Дзержинского д.58 | 127,0 кв.м |
| 5 |  ул. Дзержинского д.2 | 1460 кв.м |
| 6 |  ул. Дзержинского д.54 | 1808 кв.м |
| 7 |  ул. Дзержинского д.8 | 2498 кв.м |
| 8 | ул. Дзержинского д.56 | 548 кв.м |
| 9 | ул.Жилина, 24 | 1255 кв.м |
| 10 | ул. Жилина, 72 | 1014 кв.м |
| 11 | ул. Изергина д.14 | 1425 кв.м |
| 12 | ул. Изергина д.15 | 2532 кв.м |
| 13 | ул. Изергина д.20 | 101,40 кв.м |
| 14 | ул. Изергина д.36 | 1819 кв.м |
| 15 | ул. Изергина, д.51 | 1059 кв.м |
| 16 | ул. Изергина д.58 | 1230 кв.м |
| 17 | ул. Изергина д.60 | 2067 кв.м |
| 18 | ул. Изергина д.80 | 154 кв.м |
| 19 | ул. Изергина, 27 | 729 кв.м |
| 20 | ул. Изергина, 13 | 2134 кв.м |
| 21 | ул.Изергина, 90а | 4543 кв. м |
| 22 | ул. К.Либкнехта, 27 | 974 кв.м |
| 23 | ул. К.Либкнехта, д.39 | 2941 кв.м |
| 24 | ул. К.Либкнехта,52 | 1671 кв.м |
| 25 | ул. К. Либкнехта,54 | 2229 кв.м |
| 26 | ул. Карла Маркса, 3 | 906 кв.м |
| 27 | ул. Карла Маркса, 9 | 692 кв.м |
| 28 | ул. Карла Маркса, 10 | 1063 кв.м |
| 29 | ул. Карла Маркса, 13 | 2450 кв.м |
| 30 | ул. Карла Маркса, 19 | 911 кв.м |
| 31 | ул. Карла Маркса, 24 | 749 кв.м |
| 32 | ул. К.Маркса, д.17 | 4512 кв.м |
| 33 | ул. К.Маркса,28 | 1454 кв.м |
| 34 | ул. Кирова,17 | 4033 кв.м |
| 35 | Ул. Кирова, 25 | 1345 кв.м |
| 36 | Ул. Кирова,29 | 1090 кв.м |
| 37 | Ул. Кирова, 67 | 1472 кв.м |
| 38 | Ул. Кирова,90а | 3073 кв.м |
| 39 | Ул. Кирова 90б | 1692 кв.м |
| 40 | ул.Кирова д.2 | 44,20 кв.м |
| 41 | ул. Кирова, д.4 | 600 кв.м |
| 42 | ул. Кирова, д.6 | 921 кв.м |
| 43 | ул. Кирова д.12 | 1674 кв.м |
| 44 | ул.Кирова д.15 | 2136 кв.м |
| 45 | ул.Кирова д.22 | 1065 кв.м |
| 46 | ул. Кирова, д.28 | 874 кв.м |
| 47 | ул. Кирова, д.34 | 78,00 кв.м |
| 48 | ул. Кирова, д.39 | 1470 кв.м |
| 49 | ул. Кирова, д.41 | 224,10 кв.м |
| 50 | ул. Кирова, д.47 | 1043 кв.м |
| 51 | ул. Кирова, д.57 | 2239 кв.м |
| 52 | ул. Кирова, д.63 | 1203 кв.м |
| 53 | ул. Кирова д.83 | 99,10 кв.м |
| 54 | ул. Кирова д.85 | 254,90 кв.м |
| 55 | ул. Кирова, д. 4а | 233,00 кв.м |
| 56 | ул. Кирова, д. 16 | 1874 кв.м |
| 57 | ул. Кирова, д. 18 | 2153 кв.м |
| 58 | ул. Кирова, д. 20 | 1874 кв.м |
| 59 | ул. Кирова, д. 27 | 427 кв.м |
| 60 | ул. Кирова, д. 33 | 1530 кв.м |
| 61 | ул. Кирова, д. 37 | 1344 кв.м |
| 62 | ул. Кирова, д. 55 | 2358 кв.м |
| 63 | ул. Кирова, д. 69 | 596 кв.м |
| 64 | ул. Кооперативная д.14 | 1021 кв.м |
| 65 | ул. Кооперативная д. 29а | 246,60 кв.м |
| 66 | ул. Кооперативная д.47 | 1239 кв.м |
| 67 | ул. Кооперативная д.51 | 2883 кв.м |
| 68 | ул.Кооперативная, 24 | 2297 кв.м |
| 69 | Ул.Кооперативная, 69 | 2124 кв.м |
| 70 | Ул.Кооперативная, 67 | 3410 кв.м |
| 71 | ул. Красноармейская, 1 | 860 кв.м |
| 72 | ул. Красноармейская,8 | 1159 кв.м |
| 73 | ул. Красноармейская, 10 | 1030 кв.м |
| 74 | ул. Красноармейская, 16 | 1043 кв.м |
| 75 | ул. Красноармейская,26 | 1138 кв.м |
| 76 | ул. Красноармейская,27 | 1242 кв.м |
| 77 | ул. Красноармейская, 7 | 2929 кв.м |
| 78 | ул. Красноармейская, 10а | 3139 кв.м |
| 79 | ул. Красноармейская,36 | 1193 кв.м |
| 80 | ул. Красноармейская,37 | 1109 кв.м |
| 81 | ул. Красноармейская, 49 | 512кв.м |
| 82 | ул. Красноармейская, 8 | 1159 кв. м. |
| 83 | ул. Красноармейская,10 | 1030 кв. м. |
| 84 | ул. Кондакова д.39 | 238,70 кв.м |
| 85 | ул. Кондакова д.41 | 246,70 кв.м |
| 86 | ул. Кондакова д.45 | 205,90 кв.м |
| 87 | ул. Кондакова, 28 | 3623 кв.м |
| 88 | ул. Кондакова, 25 | 1206 кв.м |
| 89 | ул. Кондакова, 24 | 3603 кв.м |
| 90 | ул. Кондакова, 20 | 1784 кв.м |
| 91 | ул.Колхозная, 17 | 1815 кв.м |
| 92 | ул. Крупской, 43 | 3194 кв.м |
| 93 | ул. Крупской, 45 | 4419 кв.м |
| 94 | ул. Крупской, 1 | 1586 кв.м |
| 95 | ул. Крупской, 22 | 1942 кв.м |
| 96 | ул. Крупской д. 2 | 134,60 кв.м |
| 97 | ул. Крупской д. 5 | 1397 кв.м |
| 98 | ул. Крупской д.21 | 751 кв.м |
| 99 | ул.Ленина,3 | 96,40 кв.м |
| 100 | ул.Ленина,5 | 1472кв.м |
| 101 | ул.Ленина,7 | 1553кв.м |
| 102 | ул.Ленина,10 | 803кв.м |
| 103 | ул.Ленина,8 | 863кв.м |
| 104 | ул.Ленина,12 | 1563кв.м |
| 105 | ул.Ленина,26 | 1488кв.м |
| 106 | ул.Ленина,28 | 1175кв.м |
| 107 | ул.Ленина,29 | 1772кв.м |
| 108 | ул.Ленина,39 | 1070кв.м |
| 109 | ул.Ленина,42 | 745кв.м |
| 110 | ул.Ленина,61 | 1706кв.м |
| 111 | ул.Ленина,99 | 933кв.м |
| 112 | ул.Ленина,34 | 3209кв.м |
| 113 | ул.Ленина,54 | 2306кв.м |
| 114 | ул.Ленина,58 | 4314кв.м |
| 115 | ул.Ленина,78 | 1399кв.м |
| 116 | ул.Ленина,80 | 1552кв.м |
| 117 | ул.Ленина,82 | 1642кв.м |
| 118 | ул.Ленина,84 | 1881кв.м |
| 119 | ул.Ленина,86 | 1386 кв.м |
| 120 | ул.Ленина,88 | 1283 кв.м |
| 121 | ул.Ленина,90 | 1494 кв.м |
| 122 | ул.Ленина,92 | 1325 кв.м |
| 123 | ул.Ленина,95 | 1867 кв.м |
| 124 | ул.Ленина,101 | 4681 кв.м |
| 125 | ул.Ленина,107 | 1632 кв.м |
| 126 | ул.Ленина,107а | 3107 кв.м |
| 127 | ул.Ленина,109 | 3060 кв.м |
| 128 | ул.Ленина,111 | 3690 кв.м |
| 129 | ул.Ленина,113 | 2882 кв.м |
| 130 | ул.Ленина,115 | 2628 кв.м |
| 131 | Пер. Ленина, 3 | 2196 кв.м |
| 132 | ул. Малькова, 3 | 1866 кв.м |
| 133 | ул. Малькова, 2 | 1228 кв.м |
| 134 | ул. Малькова, 10 | 1691 кв.м |
| 135 | ул. Малькова, 14 | 1350кв.м |
| 136 | ул.Мира, 26 | 4068 кв.м |
| 137 | ул.О.Смехова,20 | 1341 кв.м |
| 138 | ул. О.Кошевого,12 | 4215 кв.м |
| 139 | ул. О.Кошевого,14а | 4948 кв.м |
| 140 | ул. О.Кошевого,16 | 2520 кв.м |
| 141 | ул. О.Кошевого,4 | 2223 кв.м |
| 142 | ул. О.Кошевого,10 | 4948 кв.м |
| 143 | ул. О.Кошевого,2 | 819 кв.м |
| 144 | ул. Октябрьская,63а | 4282 кв.м |
| 145 | ул. Октябрьская,65а | 4212 кв.м |
| 146 | ул. Октябрьская,89 | 1548 кв.м |
| 147 | ул. Октябрьская,87 | 5978 кв.м |
| 148 | ул.Революционная,13 | 1494 кв.м |
| 149 | ул.Революционная,16 | 498 кв.м |
| 150 | ул.Революционная,25 | 802 кв.м |
| 151 | ул.Революционная,36 | 1080 кв.м |
| 152 | ул.Революционная,67 | 2129 кв.м |
| 153 | ул. Строителей, 32 | 4496 кв.м |
| 154 | ул. Строителей, 32а | 2259 кв.м |
| 155 | ул. Строителей, 17 | 1633 кв.м |
| 156 | ул. Строителей, 17а | 3390 кв.м |
| 157 | ул. Строителей, 15 | 1069 кв.м |
| 158 | ул. Строителей, 13 | 5389 кв.м |
| 159 | ул. Свердлова,7 | 1486 кв.м |
| 160 | ул. Свердлова,156 | 2920 кв.м |
| 161 | ул. Свердлова,81 | 1423 кв.м |
| 162 | ул. Свердлова,79а | 4264 кв.м |
| 163 | ул. Свердлова,21 | 1632 кв.м |
| 164 | ул. Свердлова,23 | 1913 кв.м |
| 165 | ул. Свердлова,32 | 1471 кв.м |
| 166 | ул. Советская,21 | 1632 кв.м |
| 167 | ул. Социальная, 10 | 1000 кв.м |
| 168 | ул. Театральная,8 | 922 кв.м |
| 169 | ул. Театральная,11 | 2724 кв.м |
| 170 | ул. Фрунзе, 40 | 1638 кв.м |
| 171 | ул. Фрунзе, 46 | 922 кв.м |
| 172 | ул. Фрунзе, 53 | 2206 кв.м |
| 173 | ул. Фрунзе, 55 | 1188 кв.м |
| 174 | ул. Фрунзе, 62 | 919 кв.м |
| 175 | ул. Энгельса,3 | 1793 кв.м |
| 176 | ул. Энгельса,9 | 1469 кв.м |
| 177 | ул. Энгельса,9а | 1897 кв.м |
| 178 | ул. Энгельса,23 | 3958 кв.м |
| 179 | ул. Энгельса,31 | 4197 кв.м |
| 180 | ул. Энгельса,45а | 1563 кв.м |
| 181 | ул. Энгельса,53 | 2851 кв.м |
| 182 | ул. Энгельса,55 | 1763 кв.м |
| 183 | ул. Энгельса,59 | 2788 кв.м |
| 184 | ул. Энгельса,61 | 3229 кв.м |
| 185 | ул. Энгельса,65 | 1435 кв.м |
| 186 | ул. Энгельса,69 | 1605 кв.м |
| 187 | ул. Энгельса,71 | 1285 кв.м |
| 188 | ул. Энгельса,84 | 2091 кв.м |
|  |  |  |

Приложение № 8 к Программе

**Адресный перечень общественных территорий, требующих благоустройства**

**(с учетом их физического состояния) в указанный период**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес местонахождения общественной территории | Год реализации |
| 1 | Проезд вдоль МКД по ул. Строителей ,13 от ул. строителей до ул. О.Кошевого | 2018 |
| 2 | Тротуар по ул. Кондакова по чётной стороне, освещение | 2020 |
| 3 | Тротуар по ул. Октябрьской вдоль ЦРБ и стоянка для автомобилей, освещение | 2020 |
| 4 | Стоянка для автомобилей у городской бани | 2020 |
| 5 | Тротуар по ул. Нагорной от Смоленцевского ключа до ул. Дружбы, освещение | 2020 |
| 6 | Тротуар по ул. Ленина по чётной стороне до перекрёстка с ул. Дзержинского вниз до моста через р. Кукарку, освещение | 2020 |
| 7 | Открытая тренажёрная площадка в парке им. М.И. Изергина | 2020 |

Приложение № 9 к Программе

**Адресный перечень мест массового отдыха (парка), требующих благоустройства**

**(с учетом их физического состояния)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес местонахождения места массового отдыха | Год реализации |
| 1 | **Парк у Дома культуры г. Советска, ул. К.Маркса,21** | **2018** |

Приложение № 7.1 к Программе

**Адресный перечень дворовых территорий, благоустроенных**

 **(с учетом их физического состояния) в 2018 году**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес многоквартирного дома** |
| 1 | Ул. Строителей,17а |
| 2 |  ул. Строителей,13 |
| 3 |  ул. Октябрьская,63а-65а |
| 4 |  ул. О.Кошевого,2 |
| 5 |  ул. О.Кошевого,4 |
| 6 |  ул. Ленина,58 |
| 7 |  ул. К.Маркса,17 |
| 8 | ул. Энгельса,61 |
| 9 | ул. Мира,26 |
| 10 | ул. Кондакова,20 |
| 11 | ул. Свердлова,81, Кондакова,24 |
| 12 | ул. Ленина,109 |
| 13 | ул. Красноармейская,10а |
| 14 | ул. Ленина,101,107а, 107, Кирова,90а, Кирова,90б |

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества**

**(включая объекты незавершённого строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,**

 **подлежащих благоустройству в указанный период**

|  |  |
| --- | --- |
| ул. Ленина д.1 (станция перекачки) | ул. Ленина д.41-магазины |
| ул. Ленина д.13 редакция Вести трехречья  | ул. Ленина д.43- магазин Гранд |
| ул. Ленина д.11 (бывшее ПУ-39) | ул. Ленина д.44- магазины Антон, для Вас, Парикмахерская |
| ул. Ленина д.11А- магазин Луиза | ул. Ленина д.45 - Магнит |
| ул. Ленина д.14 - офис Чайка, Перчаточная фабрика | ул. Ленина д.46 - магазин Мир обуви |
| ул. Ленина д.15- Парикмахерская | ул. Ленина д.47- магазин Гаражанка |
| ул. Ленина д.16 - Церковна школа | ул. Ленина д.48- Администрация города |
| ул. Ленина д.17- Ритуальные услуги | ул. Ленина д.49- Аптека №12 |
| ул. Ленина д.18- такси | ул. Ленина д.50- Школа искусств |
| ул. Ленина д.19- магазин Трик | ул. Ленина д.51-магазин Мир открыток |
| ул. Ленина д.20- РУО | ул. Ленина д.51а- магазин Хозяюшка |
| ул. Ленина д.21- магазин | ул. Ленина д.51б- Аптека |
| ул. Ленина д.21а- Совет ветеранов | ул. Ленина д.53- магазин Эдем, Райпо |
| ул. Ленина д.23- магазин 5 | ул. Ленина д.55- кафе Кукарка |
| ул. Ленина д.24- Лицей | ул. Ленина д.56- Магнит |
| ул. Ленина д.25- Магнит | ул. Ленина д.56а-магазин Звениговский |
| ул. Ленина д.29а-Сбербанк | ул. Ленина д.57- КОГКУ «МУЗН в Советском р-не» |
| ул. Ленина д.30-Почта  | ул. Ленина д.59- МФЦ,Загс |
| ул. Ленина д.31-магазины Янтарь | ул. Ленина д.63а-магазины Детские товары |
| ул. Ленина д.32- магазины Динамика  | ул. Ленина д.63- Стоматология |
| ул. Ленина д.33- магазин Хозтовары | ул. Ленина д.63б-магазины продукты |
| ул. Ленина д.33а- кафе Тополек | ул. Ленина д.67-магазин Кировский |
| ул. Ленина д.35- (бывший суд пустует) | ул. Ленина д.71-магазин Мастер |
| ул. Ленина д.37- магазин Русь | ул. Ленина д.74- магазин Антей |
| ул. Ленина д.38-  | ул. Ленина д.83 станция по растениям |
| ул. Ленина д.40- магазины | ул. Ленина д.85-Гастраном Кировский |
| ул. Ленина д.98б- ремонт | ул. Строителей д.1- Горгаз  |
| ул. Ленина д.98- магазины | ул. Строителей д.1а- кафе Вятский дворик |
| ул. Ленина д.98-гаражи а/к | ул. Строителей д.2- Мясокомбинат |
| ул. Ленина д.102- Ритуальные услуги | ул. Строителей д.16-  |
| ул. Ленина д.104 -магазин Мебель | ул. Строителей д.20- заправка у автостанции |
| ул. Ленина д.104в- магазины | ул. Строителей д.24- ДУ-36 |
| ул. Ленина д.104б-магазины | ул. Строителей д.25- автомойка |
| ул. Ленина д.104г- | ул. Строителей д.27- школа № 2 |
| ул. Ленина д.104а-магазины | ул. Строителей д.29- магазины |
| ул. Ленина д.106- магазин Красное Белое | ул. Строителей д.30- Сладкая Слобода |
| ул. Ленина д.106б-магазин | ул. Строителей д.33 |
| ул. Ленина д.108- Энергосбыт | ул. Пушкина д.53- заправка |
| ул. Ленина д.110-магазин-вогончик | ул. Энгельса д.45- магазин у Александра |
| ул. Кирова д.1- Музей | ул. Энгельса д.50- суд |
| ул. Кирова д.5 -Администрация района | ул. Энгельса д.47- магазин |
| ул. Кирова д.14-Полиция | ул. Энгельса д.17- ИФНС |
| ул. Кирова д.32 -Детский сад Василек | ул. Энгельса д.64- Парикмахерская |
| ул. Кирова д.36- склады Райпо | ул. Строителей д.1- Горгаз  |
| ул. Кирова д.38-Ритуальные услуги | ул. Строителей д.1а- кафе Вятский дворик |
| ул. Кирова д.44- магазин Пилот | ул. Строителей д.2- Мясокомбинат |
| ул. Кирова д.49- Детский сад Сказка | ул. Строителей д.16-  |
| ул. Малькова д.12-подстанция | ул. Строителей д.20- заправка у автостанции |
| ул. Первомайская д.36-магазин продукты | ул. Строителей д.24- ДУ-36 |
| ул. Красноармейская д.14 -магазин  | ул. Строителей д.25- автомойка |
| ул. Лермонтова д.8 - База хлебопродуктов |  |
| ул. Олега Кошевого д.19- магазины |  |
| ул. Энергетиков д.7- РЭС |  |
| ул. Рудницкого д.13- сортоучасток |  |
| ул. Ленина д.98б- ремонт |  |
|  |  |

**Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения требующих благоустройства (с учетом их физического состояния) в указанный период**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ул. Ленина д.2 | ул.Кирова д.121 | ул.Кирова д.121 |
| ул. Ленина д.3 | л. Энгельса д.6 | л. Энгельса д.6 |
| ул. Ленина д.4 | ул. Энгельса д. 14 | ул. Энгельса д. 14 |
| ул. Ленина д.44а | ул. Энгельса д.16 | ул. Энгельса д.16 |
| ул. Ленина д.65 | ул. Энгельса д.20 | ул. Энгельса д.20 |
| ул. Ленина д.68 | ул. Энгельса д.22 | ул. Энгельса д.22 |
| ул. Ленина д.69 | ул. Энгельса д.24 | ул. Энгельса д.24 |
| ул. Ленина д.72 | ул. Энгельса д.34 | ул. Энгельса д.34 |
| ул. Ленина д.73 | ул. Энгельса д.36 | ул. Энгельса д.36 |
| ул. Ленина д.73а | ул. Энгельса д.37 | ул. Энгельса д.37 |
| ул. Ленина д.75 | ул. Энгельса д.42 | ул. Энгельса д.42 |
| ул. Ленина д.76 | ул. Энгельса д.43 | ул. Энгельса д.43 |
| ул. Ленина д.77 | ул. Энгельса д.44 | ул. Энгельса д.44 |
| ул. Ленина д.79 | ул. Энгельса д.46 | ул. Энгельса д.46 |
| ул. Ленина д.81 | ул. Энгельса д.48 | ул. Энгельса д.48 |
| ул. Ленина д.91 | ул. Энгельса д.70 | ул. Энгельса д.70 |
| ул. Ленина д.94 | ул. Энгельса д.72 | ул. Энгельса д.72 |
| ул. Ленина д.96 | ул. Энгельса д.73 | ул. Энгельса д.73 |
| ул. Ленина д.117 | ул. Энгельса д.75 | ул. Энгельса д.75 |
| ул.Кирова д.13 | ул. Энгельса д.82 | ул. Энгельса д.82 |
| ул.Кирова д.23 | ул. Энгельса д.84 | ул. Энгельса д.84 |
| ул.Кирова д.30 | ул. Энгельса д.90 | ул. Энгельса д.90 |
| ул.Кирова д.34 | ул. Энгельса д.92 | ул. Энгельса д.92 |
| ул.Кирова д.52 | ул. Энгельса д.96 | ул. Энгельса д.96 |
| ул.Кирова д.54 | ул. Энгельса д.98 | ул. Энгельса д.98 |
| ул.Кирова д.62 | ул. Энгельса д.102 | ул. Энгельса д.102 |
| ул.Кирова д.50 | ул. Энгельса д.120 | ул. Энгельса д.120 |
| ул.Кирова д.60 | ул. Энгельса д.134 | ул. Энгельса д.134 |
| ул.Кирова д.65 | ул. Энгельса д.138 | ул. Энгельса д.138 |
| ул.Кирова д.66 | ул. Энгельса д.140 | ул. Энгельса д.140 |
| ул.Кирова д.68 | ул. Энгельса д.142 | ул. Энгельса д.142 |
| ул. Кирова д.72  | ул. Энгельса д.144 | ул. Энгельса д.144 |
| ул.Кирова д.74 | ул. Энгельса д.146 | ул. Энгельса д.146 |
| ул.Кирова д.75 | ул. Энгельса д.170 | ул. Энгельса д.170 |
| ул.Кирова д.76 | ул. Энгельса д.172 | ул. Энгельса д.172 |
| ул.Кирова д.78 | ул. Энгельса д.176 | ул. Энгельса д.176 |
| ул.Кирова д.80 | ул. Энгельса д.180 | ул. Энгельса д.180 |
| ул.Кирова д.87 | ул.Кирова д.121 | ул.Кирова д.121 |
| ул.Кирова д.93 | л. Энгельса д.6 | л. Энгельса д.6 |
| ул.Кирова д.94 | ул. Энгельса д. 14 | ул. Энгельса д. 14 |
| ул.Кирова д.96 | ул. Энгельса д.16 | ул. Энгельса д.16 |
| ул.Кирова д.98 | ул. Энгельса д.20 | ул. Энгельса д.20 |
| ул.Кирова д.103 | ул. Энгельса д.22 | ул. Энгельса д.22 |
| ул.Кирова д.105 | ул. Энгельса д.24 | ул. Энгельса д.24 |
| ул.Кирова д.107 | ул. Энгельса д.34 | ул. Энгельса д.34 |
| ул.Кирова д.119 | ул. Энгельса д.36 | ул. Энгельса д.36 |