**Администрация Гороховского сельского поселения**

**Верхнемамонского муниципального района**

**Воронежской области**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

02 апреля 2018 года **№ 17-р**

------------------------------

с. Гороховка

|  |  |
| --- | --- |
| О плане мероприятий по благоустройству территории Гороховского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области |  |

В соответствии со ст. 15. п. 9. Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ " Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", п.13 ст. 8 Устава Гороховского сельского поселения, распоряжения администрации Верхнемамонского муниципального района Воронежской области от 30 марта 2018 г. №94-р, в целях улучшения благоустройства и санитарного состояния населенного пункта

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству (приложение 1).

2. Утвердить состав штаба по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения (приложение 2).

3. Разработать план конкретных действий и организовать на подведомственной территории работы по санитарной очистке озеленённых территорий, мест общего пользования и массового отдыха граждан, ликвидации несанкционированных мест размещения отходов, обратить внимание на состояние гражданских кладбищ, памятников и мемориалов, стадионов, детских и спортивных площадок.

4. Организовать работы по удалению сухих веток и деревьев, в первую очередь ветхих высоких деревьев, создающих, в случае падения, угрозу жизни и здоровью гражданам, зданиям и коммуникациям.

4.1. Организовать работы по озеленению, привести в порядок клумбы и газоны на подведомственных территориях, возле памятников и мемориалов.

4.4. Организовать на подведомственной территории мероприятия акции « Чистый берег» с привлечением учащихся образовательных учреждений и работающей молодёжи, общественных организаций, трудовых коллективов, населения.

5. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности:

5.1.Принять активное участие в мероприятиях по благоустройству.

5.2. Привести в надлежащее состояние фасады своих зданий, прилегающих к ним территорий и ограждений по периметру, содержать в чистоте и порядке, закреплённые органом местного самоуправления, территории.

6.Закрепить за каждой организацией территорию вдоль трассы.(приложение№3).

7.Распоряжение администрации Гороховского сельского поселения №9-р от 16 февраля 2017 года признать утратившим силу.

8 . Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Гороховского

сельского поселения С.И.Семенов

Приложение№1

к распоряжению администрации

Гороховского сельского поселения

от 02.04.2018г. № 17-р

**ПЛАН**

**РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ**

**ГОРОХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В 2018г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия и**  **адрес объекта благоустройства** | **Сроки исполне**  **ния** | **Участники, ответственные исполнители (по согласованию)** |
| **1** | Месячник по благоустройству и наведению порядка на территории поселения | с 02 – 30 апреля  2018г. | Глава поселения, руководители учреждений, председатель ТОС «Вымпел» |
| **2** | Организация субботников на территории поселения | 10.04.2018 г.-10.05.2018 г. | Администрация сельского поселения, предприятия, организации, образовательные учреждения, торговля, учреждение культуры, работники Гороховской амбулатории, Верхнемамонский психоневрологического интерната, почты |
| **3** | Наведение порядка вокруг мемориала павшим героям в годы ВОВ 1941-1945 г.г.(косметический ремонт мемориала) | 20.04.2018г.-  05.05.2018г. | Администрация сельского поселения, директор МКОУ «Гороховская СОШ» |
| **4** | Установка детской игровой площадки на ул. Героя и ул. Мира | Июль-сентябрь 2018г. | ТОС «Вымпел» |
| 5 | Субботник на гражданских кладбищах (вырубка поросли, уборка и вывоз мусора, завоз песка на 3 кладбища с.Гороховка) | 14.04.2018г. – 01.05.2018г. | Администрация сельского поселения |
| **6** | Уборка территории вокруг храма Иоанна Богослова | до 01.05.2018г. | Прихожане храма Иоанна Богослова |
| **7** | Работа по озеленению, формированию клумб, посадка цветов | до 20.05.2018 г. | Администрация сельского поселения, предприятия, организации, образовательные учреждения, торговля, учреждение культуры, работники Гороховской амбулатории, Верхнемамонский психоневрологического интерната, почты |
| **8** | Побелка деревьев | до 05 мая 2018 г. | Администрация сельского поселения, предприятия, организации, образовательные учреждения, торговля, учреждение культуры, работники Гороховской амбулатории, Верхнемамонский психоневрологического интерната, почты |
| **9** | Уборка прилегающих территорий учреждений и организаций, а также уборка закрепленных за ними территорий (очистка, вырубка, побелка деревьев лесополосы вдоль трассы) | 14.04.2018г.  05.05.2018г. | Администрация сельского поселения, предприятия, организации, образовательные учреждения, торговля, учреждение культуры, работники Гороховской амбулатории, Верхнемамонский психоневрологического интернат, почты |
| **10** | Уход за территорией парка «Центральный «(побелка деревьев, вырубка поросли, уборка мусора и сухой листвы) | Два раза в год  14.04.2018г.-05.05.2018 г.  Июль-август | Директор МКОУ «Гороховская СОШ» |
| **11** | Уход за территорией парка «Юность» (вырубка поросли, побелка деревьев, уборка мусора и сухой листвы) | Два раза в год  14.04.2018г.-05.05.2018г.  Июль-август | Директор КОУ ВО «Верхнемамонский Матвея Платова казачий кадетский корпус» |
|  |  |  |  |
| 12 | Уборка придомовой территории возле пустующих и нежилых домов | с 02.04.2018г. по 30.04.2018 г. | Администрация сельского поселения |
| 13 | Благоустройство футбольного поля (разметка поля, покос травы, ремонт скамеек) | Май-июнь 2018г. | Администрация сельского поселения |
| 14 | Уход и содержание земельных участков в рамках национального проекта «Лес Победы» (полив, прополка саженцев) | Два раза в год  Июнь-август 2018 г. | Администрация сельского поселения, предприятия, организации, образовательные учреждения, торговля, учреждение культуры, работники Гороховской амбулатории, Верхнемамонский психоневрологического интернат, почты |
| 15 | Обновить указатели пожарных водоемов и пожарных гидрантов | Май-июнь  2018г. | Администрация сельского поселения, ООО «Жилсервис» |
| 16 | Объявить на территории поселения конкурс по благоустройству и санитарному содержанию придомовой территории | июль 2018 г. | Администрация сельского поселения |
| 17 | Уборка сухостоя и покос травы на закрепленных территориях организаций и учреждений | В течение года | Администрация сельского поселения, руководители организаций и учреждений |
| 18 | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок и мест временного хранения | В течение года | Администрация сельского поселения |
| 19 | Акция «Чистый берег».Уборка мусора вдоль берега реки Дон, озер Раковое, Песковатое, Кривое. | Два раза в год  Май-сентябрь | Администрация сельского поселения, предприятия, организации, образовательные учреждения, торговля, учреждение культуры, работники Гороховской амбулатории, Верхнемамонский психоневрологического интернат, почты |
| 20 | Освещение улиц ( монтаж фонарей по улице Набережная) | Сентябрь 2018г. | Глава поселения |
| 21 | Ремонт дорог в с.Гороховка по ул. Мира- 700 м. | Август-октябрь 2018 г. | Глава поселения |
| 22 | Благоустройство родников «Ольховый», «Иоанна Богослова», «Кийков», «Денисов» | В течении года | ТОС «Вымпел», жители села |
| 23 | Побелка фасадной стороны Дома культуры | II квартал 2018 г.  Июнь-июль 2018г. | Директор МКУ «Центр культуры Гороховского сельского поселения» |
| 24 | Работа по дальнейшему заключению договоров на вывоз ТБО | В течение года | Инспектор по земле |
| 25 | Благоустройство мест отдыха: пляж Центральный, озеро Раковое, Перебой, Кривое, Песковатое (завоз песка ) | Май-Июнь 2018 г. | Администрация сельского поселения |
| 26 | Подведение итогов смотра конкурса по благоустройству и санитарному содержанию придомовой территории | Октябрь 2018 г. | Администрация сельского поселения |
| 25 | Чистка дорог от снега по улицам села | Декабрь 2018 г. | ИП,КФХ |

Приложение№2

к распоряжению администрации

Гороховского сельского поселения

от 02.04.2018г. № 17-р

Состав штаба по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке Гороховского сельского поселения.

Семенов С.И. – глава Гороховского сельского поселения;

Сорокин В.В. – директор МКОУ «Гороховская СОШ»;

Карманов Е.В. – директор МКУ «Центр культуры Гороховского сельского поселения»;

Сорокин В.В. – директор МКОУ «Начальная школа - детский сад»;

Ковалев В.Н. - директор КОУ ВО «Верхнемамонский Матвея Платова казачий кадетский корпус»;

Семейнеков Р.А. – начальник ПЧ- 86

Головина В.Н.- начальник ОПС №1;

Скляр Е.А.- начальник ОПС №2;

Дутка Т.И. – зам. директора Верхнемамонского БУВО «Психоневрологический интернат - Гороховское отделение милосердия»

Плохих В.М. – медсестра Гороховской амбулатории;