**АДМИНИСТРАЦИЯ (исполнительно-распорядительный орган) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «Село Букань» Людиновского района, Калужской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 24 апреля 2020 г. № 14**

**Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Благоустройство территории сельского поселения на 2017-2022 годы» и эффективности использования финансовых средств за период ее реализации в 2019 году.**

В соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования сельского поселения «Село Букань» от 20.11.2017 № 47 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения «Село Букань» на 2017-2022гг»»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Благоустройство территории сельского поселения «Село Букань» на 2017-2022годы» и об эффективности использования финансовых средств за период ее реализации в 2019 году согласно приложению.

2. Постановление подлежит обнародованию.

3. Контроль за настоящим постановления оставляю за собой.

Глава администрации сельского поселения

«Село Букань» А.П.Воротнев

Приложение №1

к постановлению Администрации

сельского поселения «Село Букань»

от 24.04.2019 № 14

ОТЧЕТ

о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «**Благоустройство территории сельского поселения на 2017-2022 годы»**  и эффективности использования финансовых средств за период ее реализации в 2019 году

Муниципальным заказчиком муниципальной долгосрочной целевой программы «**Благоустройство территории сельского поселения на 2017-2022 годы»**. Исполнителем мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы выступала Администрация сельского поселения «Село Букань», соисполнители ТСЖ, организации и учреждения, расположенные на территории сельского поселения.

Основными целями муниципальной долгосрочной целевой программы «**Благоустройство территории сельского поселения на 2017-2022 годы»**  были:

* Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения.
* Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов сельского поселения..
* Совершенствование эстетического вида сельского поселения. улиц, населенных пунктов
* Создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды.
* Активизация работ по благоустройству территории сельского поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц, населенных пунктов.
* Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству, санитарной очистке придомовых территорий.
* Повышение общего уровня поселения.

Администрация сельского поселения «Село Букань» в 2019 году осуществляла свою деятельность по благоустройству территории сельского поселения в соответствии с полномочиями определенными ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «сельского поселения «Село Букань», Конституцией Российской Федерации, Федеральным законодательством, законодательством Калужской области, нормативно-правовыми актами, принятыми Решениями депутатов Сельской Думы сельского поселения и Администрацией сельского поселения «Село Букань».

Первоначально на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «**Благоустройство территории сельского поселения на 2017-2022 годы»**  в 2019 году было предусмотрено 1406,0 тыс.рублей за счет средств бюджета поселения. Однако, исходя из возможностей бюджета сельского поселения «Село Букань»и с учетом всех внесенных изменений в ходе реализации программных мероприятий предусмотрено всего 3525,5, в т.ч.за счет средств бюджета поселения запланировано 2836,5 тыс.руб., субсидии областного бюджета 572,6 тыс.руб., средства муниципального района 76,4 тыс.руб. средства населения 39,0 тыс.руб. Фактическое исполнение программных мероприятий составило 3335,3 тыс.рублей или 94,6%.

Финансирование всех программных мероприятий осуществлялось за счет собственных средств бюджета сельского поселения, средств областного бюджета средств муниципального района и средств населения.

Выполнение мероприятий Программы в 2019 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Утверждено постановлением Администрации сельского поселения «Село Букань» от 17.11.2017 № 30 | Уточнен-ный план | Фактическое исполне-ние | % исполне-ния |
| 1. | Средства областного бюджета | 0 | 572,6 | 572,6 | 100 |
|  | Средства бюджета района | 0 | 76,4 | 76,4 | 100 |
|  | Средства населения | 0 | 39,0 | 39,0 | 100 |
| 1. | Средства бюджета поселения | 1406,0 | 2836,5 | 2647,3 | 95 |
|  | из них: на софинансирование мероприятия «Реализация проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований основанных на местных инициативах» |  | 688,00 | 688,00 | 100 |
|  | Средства областного бюджета | 0 | 572,6 | 572,6 | 100 |
|  | Средства бюджета района | 0 | 76,4 | 76,4 | 100 |
|  | Средства населения | 0 | 39,0 | 39,0 | 100 |
|  | Итого | 1406,0 | 3524,5 | 3335,3 | 95 |

В 2019 году выполнены следующие работы:

* Ремонт и содержание светильников уличного освещения -168,8 тыс.руб.
* Оплата за уличное освещение- 297,0 тыс.руб
* Прочее благоустройство – 2085,2 тыс.руб., в том числе:

- содержание в нормативном санитарном состоянии территории сельского поселения – 406,8 тыс.руб. из них;

-ликвидация стихийных свалок и разравнивание грунта после раскопок поисковиками – 125,0 ;

- обкашивание территории, содержание и ремонт бензокосилок, побелка и покраска деревьев и бордюров, уборка мусора – 146,8;

- содержание площадок под мусорными контейнерами и мусорные контейнеры - 108,2;

- прочие работы по благоустройству территории поселения – 26,8.

- обустройство спортивно-игровых площадок – 61,3тыс.руб.

- асфальтирование площадки по ул. 40 лет Победы – 1186,5тыс.руб.

- замена бортовых камней на территории здания администрациитыс.руб. – 430,7тыс.руб.

- устройство площадки для отдыха в с. Букань - 784,3

Бюджетная эффективность выполнения муниципальной долгосрочной целевой программы «**Благоустройство территории сельского поселения на 2017-2022 годы»**» определяется как степень реализации расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности выполнения муниципальной долгосрочной целевой программы «**Благоустройство территории сельского поселения на 2017-2022 годы»** за 2019 год выглядит следующим образом:

Эбюд = ( 3335,3/3524,5 ) х 100 = 95 %.

Таблица №1

ОТЧЕТ  
о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за 2019 год

Муниципальная программа «**Благоустройство территории сельского поселения на 2017-2022 годы»** (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Объем ассигнований в соответствии  с постановлением Администрации  сельского поселения об утверждении программы | | | | | Уточненный план ассигнований  на 2019 год | | | | | Исполнено (кассовые расходы)  в 2019 г. | | | | | Объемы  не освоен­ных  средств и причины их не освоения (по источникам финансирования)\*\* |
| всего | ОБ | РБ | БП | Насел. | всего | ОБ | РБ | БП | Насел. | всего | ОБ | РБ | БП | Насел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | **Всего по Программе:** | **1406,0** | **0,0** | **0,0** | **1406,0** | **39,0** | **3524,5** | **572,3** | **76,4** | **2836,5** | **39,0** | **3335,3** | **572,3** | **76,4** | **2647,3** | **39,0** |  |
| 1 | Содержание уличного освещения | **230** | **-** | **-** | **230** | **-** | **350,0** | **-** | **-** | **350,0** |  | **296,5** | **-** | **-** | **296,5** | **-** |  |
| 2 | Содержание объектов уличного освещения | **378** | **-** | **-** | **378** | **-** | **183,2** | **-** | **-** | **183,2** |  | **168,8** | **-** | **-** | **168,8** | **-** |  |
| 3 | Содержание в чистоте территории сельского поселения | **628,0** | **-** | **-** | **628** | **-** | **527,6** | **-** | **-** | **527,6** |  | **406,8** | **-** | **-** | **406,8** | **-** |  |
| 4 | Обустройство спортивно-игровых площадок | **170** | **-** | **-** | **170** | **-** | **61,3** | **-** | **-** | **61,3** | **-** | **61,3** | **-** | **-** | **61,3** | **-** |  |
| 5 | Асфальтирование площадки по ул. 40 лет Победы | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1186,5** | **-** | **-** | **1186,5** |  | **1186,5** | **-** | **-** | **1186,5** | **-** |  |
| 6 | Замена бортовых камней на территории здания администрации | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **430,7** | **-** | **-** | **430,7** | **-** | **430,7** | **-** | **-** | **430,7** | **-** |  |
| 7 | Устройство площадки для отдыха в с. Букань | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **784,3** | **572,3** | **76,4** | **96,3** | **39,0** | **784,3** | **572,3** | **76,4** | **96,3** | **39,0** |  |