Распоряжение администрации Георгиевского сельского поселения от  «  15   » апреля   2019    года    №7-р «О мероприятиях по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Георгиевского сельского поселения»

# Российская Федерация

Костромская область

Межевской муниципальный район

Администрация

Георгиевского сельского поселения

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От  «  15   » апреля   2019    года    №7-р

О мероприятиях по борьбе с борщевиком

Сосновского на территории

Георгиевского сельского поселения

В целях организации мероприятий направленных на ликвидацию и предотвращение  массового распространения борщевика на территории Георгиевского сельского поселения, а также исключения случаев травматизма среди населения :

1.  Утвердить прилагаемый план мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Георгиевского сельского поселения на 2019 год.

2. Привлечь к борьбе с массовым распространением борщевика Сосновского на территории Георгиевского сельского поселения землепользователей земельных участков, на территории которых выявлен факт произрастания указанного сорного растения.

3. Назначить ответственным за выполнение плана мероприятий заместителя главы администрации поселения  Резвова С.Д.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Георгиевского сельского поселения                                                            Л.А. Бушуев

Приложение

к распоряжению  главы

Георгиевского сельского поселения

от 15 апреля 2019  г. № 7-р

ПЛАН

мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории                                    Георгиевского   сельского поселения в 2019 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем работ, га | Срок выполнения мероприятий | Ответственные за проведение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, проводимые на территории населенных пунктов, придорожных полосах |
| 1. | Картирование территорий, заросших борщевиком (инвентаризация) | 13,8 | В течении года | Администрация поселения |
| 2. | Информационная работа с населением о необходимых мерах по борьбе с борщевиком | - | март - июль | Администрация поселения |
| 3. | Выявление площади заражённой борщевиком | - | Июнь - сентябрь | Администрация поселения |
| 4. | Выкапывание корней борщевика Сосновского, подрезание корней на глубину 10-20 см. и выдергивание из земли | 0,8 | Апрель – июнь; | Землепользователи земельных участков, на территории которых выявлен факт произрастания борщевика |
| 5. | Химическая обработка зарослей борщевика на территории с.Георгиевское( двухкратная) | 9га | Май | Филиал ФБГУ « Росссельхозцентр» г..Шарья |
| 6. | Скашивание вегетативной массы (три раза) | 4 га | Май - сентябрь | Администрация сельского поселения, землепользователи |