ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ДОБРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

с. Доброе

20.03.2019 г. № 80

Об утверждении муниципальной

программы «Формирование современной

городской среды сельского поселения Добровский

сельсовет на 2019-2024 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 09 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации « Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Добровский сельсовет,утвержденным постановлением администрации сельского поселения Добровский сельсовет от 19.12.2008 г № 20, Устава сельского поселения Добровский сельсовет, в целях повышения эффективности муниципального управления на территории сельского поселения, администрация сельского поселения Добровский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды сельского поселения Добровский сельсовет на 2019 - 2024 годы (приложение).

2. Считать утратившим силу с 01.01.2019 года:

- Постановление администрации сельского поселения Добровский сельсовет от 28.12.2017 года №311 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды сельского поселения Добровский сельсовет на 2018-2022 годы"

Глава сельского поселения

Добровский сельсовет А.Н. Золотарев

 Приложение

к постановлению администрации

 сельского поселения

от 20.03.2019 № 80

 **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды сельского поселения Добровский сельсовет на 2019-2024 годы»**

**1.** **Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды сельского поселения» на 2019-2024 годы |
| 2. | Цели муниципальной программы | - повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования;- создание комфортных и безопасных условий проживания граждан. |
| 3. | Задачи муниципальной программы | Задачи: 1. организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования;
2. организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;
3. повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов;
 |
| 4. | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа рассчитана на период 2019-2024 гг. |
| 5. | Конечные результаты муниципальной программы | - повышение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения- повышение уровня благоустройства, в самом широком смысле: от создания условий для безопасного проживания в домах и обустройства уютных дворов до формирования современных зон отдыха в парках, скверах, пешеходных зонах, предоставляющих возможности для активной культурной жизни и проведения праздников; -улучшение экологической ситуации на территории поселения, создание условий для благоприятного отдыха детей и взрослых; |
| 6. | Координатор муниципальной программы | Глава администрации сельского поселения Добровский сельсовет |
| 7. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация сельского поселения Добровский сельсовет, Адрес: 399140, Российская Федерация, Липецкая область, Добровский район, село Доброе, ул. Интернациональная, д.23 |
| 8. | Соисполнители муниципальной программы | - |
| 9. | Подпрограммы муниципальной программы | - |
| 10. | Финансовое обеспечение подпрограммы по всемисточникам с разбивкой по годам реализации муниципальной программы | Расходы, тыс. руб. |
| Источник финансирования  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | итого |
| Всего, в т ч: | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет сельского поселения | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |

**2. Характеристика текущего состояния сферы реализации программы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа или отсутствие какое либо покрытия, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки сельского поселения многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по благоустройству дворовых территорий, отсутствие парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий составляет 15 %.

Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации – 18 %

Имеется 27 площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) общей площадью 21600 м2.

Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения сельского поселения – 30%;

1 га площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, доля – 23%. 1,0 га площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве, и составляет 77 %.

0,4 м2 - площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования;

В рамках субботников в 2018 году приведены в порядок сквер, парк, памятники, спортивные и детские площадки. Жители дома № 1 по переулок Ленинский в с. Доброе организовали строительство навеса и установку лавочек для отдыха на придомовой территории, обустроена песочница для детей, а жителями дома 3 организована посадка кустарников и цветов на придомовой территории, на территории домов по переулку Новый, улица Победы разбиты клумбы, построен стол и лавочки для отдыха.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Анализ сферы благоустройства в поселении показал, что не проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территории и территорий общего пользования.

В вопросах благоустройства имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий уровень экономической привлекательности территории общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.

**3. Основные цели и задачи муниципальной программы**

Программа разработана для достижения следующих целей:

- повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования;

- создание комфортных и безопасных условий проживания граждан.

Основными задачами Программы являются:

- повышение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения

- повышение уровня благоустройства, в самом широком смысле: от создания условий для безопасного проживания в домах и обустройства уютных дворов до формирования современных зон отдыха в парках, скверах, пешеходных зонах, предоставляющих возможности для активной культурной жизни и проведения праздников;

-улучшение экологической ситуации на территории поселения, создание условий для благоприятного отдыха детей и взрослых;

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

 - запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

Возможные риски

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование риска | Мероприятия по предупреждению риска |
| Отсутствие заявок от заинтересованных лиц | 1. Активная работа и вовлечение объединений, граждан и организаций, которые могут стать инициаторами проектов по благоустройству.2. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициации проектов по благоустройству.3. Инициирование, при необходимости принятии дополнительных мерв целях реализации мероприятий программы. |
| Отсутствие средств федерального,региональных (муниципальных)бюджетов для финансированияпроектов по благоустройству | Реализация требования об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей благоустроенной территории. |
| Отсутствие информации,необходимой для проведения оценки качества сельской среды  | Корректировка при необходимости методики оценки качества городской средыи формирования соответствующего индекса. |

**3.1 Основные направления Программы**

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования (приложение № 4).

В целях полного освоения денежных средств, направленных на реализацию Программы «Формирование современной городской среды сельского поселения» на 2019-2024 годы в случае экономии средств в результате проведения конкурсных процедур сформирован перечень дополнительных мероприятий, указанный в Приложении № 5.

Так, в поселении имеются территории общего пользования (проезды, улицы, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- ремонт тротуаров;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий общего пользования;

- иные виды работ.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения, а также территорий общего пользования осуществляется с условием создания доступной среды, а именно обеспечения физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования с учётом мнения граждан, а именно:

- повысить уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству;

- запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициативных граждан;

- запустить механизм трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- создать инструмент общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Добровского сельского поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную комфортную среду для проживания граждан и гостей поселения.

Благоустройство дворовых территории, предусматривающее минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- ремонт тротуаров, расположенных на дворовых территориях многоквартирных домов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- устройство клумб;

- установка ограждения;

- установку урн для мусора.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ приведена в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование изделия | Визуализация | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учётом НДС (руб.) |
| 1 | Установка скамейки  |  | 1 шт. | 5700,00 |
| 2 | Установка урн для мусора |  | 1 шт. | 2900,00 |
| 3 | Установка светильников |  | 1 шт. | 13000,00 |
| 4 | Установка ограждений клумб |  | 1 п.м. | 1850,00 |
| 5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара дворовых территорий |  | 1 м 2 | 550,00 |
| 6 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям |  | 1 м 2 | 800,00 |

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также их стоимость, определяется исходя из соответствующего перечня, Постановление Администрации Липецкой области от 31 августа 2017 г. N 408 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Формирование современной городской среды в Липецкой области"

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение дворовых территорий;

- иные виды работ.

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ приведена в таблице 2.

Таблица 2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав дополнительного перечня работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учётом НДС (руб.) |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия для автомобильных парковок | 1 кв.м. | 800,00 |
| 2 | Оборудование детских площадок |  |  |
|  |  | 1 шт. | 135000,00 |
|  |  | 1 шт. | 24500,00 |
|  |  | 1 шт. | 10600,00 |
|  |  | 1 шт. | 23000,00 |
| 3 | Оборудование спортивных площадок |  |  |
|  |  | 1 шт. | 32600,00 |
|  |  | 1 шт. | 78600,00 |
|  |  | 1 шт. | 16000,00 |
| 4 | Озеленение | 1 м2 | 35,00 |

**3.2. Механизм реализации Программы**

Механизм реализации Программы определяется администрацией сельского поселения и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы (приложение № 3).

Заказчик Программы:

отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на их выполнение, обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий, подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование соответствующих мероприятий Программы на очередной финансовый год;

представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы.

Исполнители Программы:

несут ответственность за реализацию мероприятий Программы;

обеспечивают согласованность действий заказчика Программы по подготовке и реализации программных мероприятий;

представляют в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации мероприятий Программы.

Объекты благоустройства сельского поселения формируются из предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в Программу путём реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения» на 2019-2024 годы»

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории сельского поселения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды сельского поселения» на 2019-2024 годы», - рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования сельского поселения, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды сельского поселения» на 2019-2024 годы» наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования,

- проведения общественного обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования, включённых в Программу в текущем году в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории сельского поселения, а также дизайн-проекта благоустройства территории

**3.3. Информация о форме участия (финансовое и (или) трудовое) заинтересованных лиц**

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, включённых в Программу в текущем году, в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового участия.

Под трудовым участием понимается выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта).

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий Программы по благоустройству дворовых территорий, включённых в Программу на текущий год, должно подтверждаться документально. Документы, подтверждающие трудовое участие заинтересованных лиц, предоставляются в Общественную комиссию в соответствии с протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчёты подрядных организаций о выполнении работ, включающих информацию о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, отчёт совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчёту представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Общественную комиссию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

**3.4. Аккумулирование средств заинтересованных лиц,**

**направляемых на выполнение работ**

В случае если государственной программой Липецкой области формирования современной городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц (собственники помещений многоквартирных домов, собственники зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории) в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованные лица могут участвовать в реализации Программы на основании действующего законодательства, а также Порядка аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий на территории сельского поселения, утверждённого постановлением администрации сельского поселения (приложение 10).

**4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Сроки реализации настоящей Программы – 2019-2024 годы.

Программа не имеет строгого деления на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока ее действия.

В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития поселения.

**5. Перечень и краткое описание подпрограмм**

Программой не предусматриваются подпрограммы.

**6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Источниками финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения» на 2019-2024 годы являются средства федерального, областного и местного бюджета.

Объёмы финансирования мероприятий Программы могут быть скорректированы в процессе реализации муниципальной программы и сходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

Объём средств бюджета сельского поселения, направленный на реализацию программы, ежегодно уточняется и утверждается решением Совета депутатов сельского поселения на соответствующий финансовый год.

Финансовое обеспечение муниципальной программы по источникам финансирования, мероприятиям и годам приведены в приложение 2 к муниципальной программе.

**7. Характеристика мер правового регулирования, направленных на достижение целей и результатов муниципальной программы**

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 г № 106 « О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации « Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

Устав сельского поселения (принят решением Совета депутатов сельского поселения Добровского сельсовета [от 15.04.2014 № 193-рс](http://ru48.registrnpa.ru/).

**8. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Реализация запланированных мероприятий позволит обеспечить благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

8.1. Оценка эффективности муниципальной программы проводится администрацией сельского поселения и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие сельского поселения.

Администрация сельского поселения осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы.

Администрация сельского поселения предоставляет отчет о выполненных мероприятиях.

Индикатором эффективности реализации программы следует считать:

увеличение доли придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние до 100 процентов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий;

повышение социальной и экономической привлекательности сельского поселения (приложение 1).

8.2. Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя Программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий Программы, подпрограммы и решения задач и реализации целей Программы.

Ответственный исполнитель Программы использует результаты оценки эффективности ее выполнения при принятии решений:

- о корректировке сведений о планируемых значениях показателей Программы на текущий

год;

- о формировании плана реализации Программы на очередной год;

- о подготовке предложений по корректировке Программы в случае выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации Программы.

8.3. Оценка эффективности осуществляется следующими способами:

- анализ текущего состояния сферы реализации Программы на основе достигнутых результатов;

- экспертная оценка хода и результатов реализации Программы.

8.4. Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость проведения следующих оценок:

8.4.1. Степень достижения целей и решения задач Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:

СДЦ= (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N, где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач),

СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы,

N - количество показателей (индикаторов) Программы.

8.4.2. Степень достижения показателя (индикатора) Программы (рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП x 100%, где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы,

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений), или:

СДП = ЗП / ЗФ x 100% (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

8.4.3. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельского поселения и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограммы и сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы из всех источников ресурсного обеспечения в целом (федеральный бюджет, краевой бюджет, внебюджетные источники) по формуле:

УФ = ФФ / ФП x 100%, где:

УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (Подпрограммы),

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы (Подпрограммы),

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (Подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

8.4.4. Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭРП = СДЦ x УФ / 100%, где:

ЭРП - эффективность реализации Программы,

СДЦ - степень достижения целей (решения задач),

УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (Подпрограммы).

8.5. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности ЭРП |
| Неэффективная | менее 50 % |
| Удовлетворительная | 50 % – 79 % |
| Эффективная | 80 % – 100 %  |
| Высокоэффективная | более 100 % |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование современной

 городской среды

 сельского поселения» на 2019-2024 годы»

 от 20.03.2019 г.№ 80

**Сведения**

**о планируемых значениях показателей муниципальной программы**

 **«Формирование современной городской среды сельского поселения» на 2019-2024 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единицаизмерения | Значения показателей | Планируемые значения показателей |
| 2018 г  | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий  | Ед.  | 2 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты  | 8 | 38 | 58 | 77 | 88 | 96 | 100,0 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения сельского поселения)  | Проценты  | 8 | 38 | 58 | 77 | 88 | 96 | 100,0 |
| 4 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | Ед.  | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
| 5 | Площадь благоустроенных территорий общего пользования | Га  |  | 7,65Парк «Молодежный» с.Доброе |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования | Проценты  | 8 | 38 | 58 | 77 | 88 | 96 | 100,0 |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц  | Проценты  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 8  | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц  | Проценты  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 10  | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование современной

 городской среды

 сельского поселения» на 2019-2024 годы»

 от 20.03.2019 г. №80

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы** **«Формирование современной городской среды сельского поселения» на 2019-2024 годы** |  |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник  | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2019 г |  2020 г |  2021 г | 2022 г | 2023 г |  2024 г |
| Муниципальная программа **«Формирование современной городской среды сельского поселения» на 2018-2022 годы** | Администрация сельского поселения в том числе | Всего | 904 | 0503 | 1010121 030 | 244 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 40,0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование современной

 городской среды

 сельского поселения» на 2019-2024 годы»

 от 20.03.2019 г. № 80

**План реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды сельского поселения» на 2019-2024 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| 2019 год | 2020 год |
|  |  | III квартал | IVквартал | I квартал | II квартал | III квартал |
| Разработка, опубликование и общественное обсуждение проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения» на 2018-2022 годы | Администрация сельского поселения | + | + |  |  |  |
| Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения» на 2018-2022 годы | Администрация сельского поселения |  |  | + |  |  |
| Разработка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом обсуждения с заинтересованными лицами | Администрация сельского поселения |  |  |  | + |  |
| Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчиков на выполнение работ по проектам благоустройства дворовых территорий, заключение договоров | Администрация сельского поселения |  |  |  |  | + |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Формирование современной

 городской среды сельского поселения» на 2019-2024 годы»

 от 20.03.2019 г.2017 №80

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды сельского поселения» на 2019-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель  | Срок  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)  | Основные направления реализации  | Связь с показателями Программы  |
| начала реализации | окончания реализации |
| **2019 год** |
| 1. Основное мероприятие на дворовой территории улицы Колхозная, дома 41,43,45, улица Октябрьская, 3,7,15,19**1.1.Минимальный перечень работ:**1.1.1. Оборудование площадки для ТКО1.1.2. Ремонт дворового проезда 1.1.3. Установка скамеек1.1.4.Установка беседки1.1.5.Устройство освещение двора 1.1.6. Устройство отмостки1.1.7. Обустройство пешеходных асфальтированных дорожек**1.2.** **Дополнительный перечень работ:** 1.2.1. Оборудование детской площадки или спортивной1.2.2. Оборудование автомобильной парковки | Администрация сельского поселения | 01.07.2019 |  01.10. 2019 | Приведен в нормативное состояние дворовый проезд, оборудована детская площадка  | Повышение уровня благоустройства |  |
| 2. Основное мероприятие на общественной территории в парке села Доброе, ул. Парковая**2.1.Минимальный перечень работ:**2.1.1 Установка ограждения2.1.2Установка освещения2.1.3 установка скамеек2.1.4 установка урн2.1.5.Устройство пешеходных дорожек**2. 2.** **Дополнительный перечень работ:** 2.2.1. Установка беседки2.2.2. Озеленение2.2.3 Установка малых форм | Администрация сельского поселения | 01.07.2019 |  01.10. 2019 | Приведена в нормативное состояние общественная территория: установлены скамейки, ограждение, освещение,  | Повышение уровня благоустройства |  |
| **2020 год** |
| 1. Основное мероприятие на дворовой территории с. Доброе, ул. Победы,4,6,11,13а, переулок Новый,д.4,6,8,9,11,12,7**1.1.Минимальный перечень работ:**1.1.1. Установка стола1.1.2 Установка лавочек1.1.3. Установка беседки1.1.4. Установка урн1.1.5. Установка светильников1.1.6. Устройство отмостки1.1.7. Обустройство пешеходных асфальтированных дорожек**1.2.** **Дополнительный перечень работ:** 1.2.1. Оборудование автомобильной парковки |  | 01.07.2020 |  01.09. 2020 | Приведены в нормативное состояние дворовые проезды, отремонтированы проезды, пешеходные дорожки асфальтированы, установлены скамейки, стол, светильник оборудована детская площадка, оборудована автомобильная парковка | Повышение уровня благоустройства |  |
| 2. Основное мероприятие на общественной территории **2.1.Минимальный перечень** **работ:**2.1.1 ремонт пешеходной части2.1.2 установка лавочек, 2.1.3 светильников,2.1.4 урн, 2.1.5 строительство летней эстрады2.1.6.Устройство парковки**2.2.** **Дополнительный перечень работ:** 2.2.1. Озеленение | Администрация сельского поселения | 01.07.2020 |  01.09. 2020 | Приведена в нормативное состояние общественная территория  | Повышение уровня благоустройства |  |
| **2021 год** |
| 1. Основное мероприятие на дворовой территории с. Доброе, ул. Максима Горького, д.2,4,6,8**1.1. Минимальный перечень работ:**1.1.1. Ремонт дворового проезда1.1.2.Асфальтирование пешеходной дорожки1.1.3.. Установка ограждения1.1.4 Установка стола1.1.5 Установка лавочек1.1.6 Установка светильника1.1.7. Обустройство асфальтированных пешеходных дорожек**1.2.** **Дополнительный перечень работ:** 1.2.2. Оборудование автомобильной парковки | Администрация сельского поселения | 01.07.2021 |  01.09. 2021 | Приведен в нормативное состояние дворовый территории МКД, оборудована автомобильная парковка, обустроено ограждение,установлены стол, лавочки, светильник, установлена беседка, обустроены пешеходные дорожки, ограждение | Повышение уровня благоустройства |  |
| **2022 год** |
| 1. Основное мероприятие на дворовой территории с.Доброе, ул. Сиреневая, д.5**1.1. Минимальный перечень работ:**1.1.1. Установка 1.1.2 Установка лавочек1.1.3. Установка беседки1.1.4. Установка светильников1.1.5 Устройство парковки1.1.6. Устройство ограждения1.1.7. Устройство асфальтированных пешеходных дорожек**1.2.** **Дополнительный перечень работ:** 1.2.1. Оборудование детской площадки | Администрация сельского поселения | 01.07.2022 |  01.09. 2022 | Приведен в нормативное состояние дворовый проезд оборудована детская площадка, установлены светильники наружного освещения  | Повышение уровня благоустройства |  |
| **2023 год** |
| 1. Основное мероприятие на общественной территории спортивной площадки в парке села Доброе.**1.1. Минимальный перечень работ:**1.1.1 Установка ограждения1.1.2Установка освещения1.1.3 установка скамеек1.1.4 установка урн1.1.5.Устройство пешеходных дорожек1.1.6 Установка спортивного оборудования**1. 2.** **Дополнительный перечень работ:** 1.2.1. Установка игрового оборудования1.2.2. Озеленение | Администрация сельского поселения | 01.07.2023 |  01.09. 2023 | Приведена в нормативное состояние территория спортивной площадки: установлены скамейки, ограждение, освещение, установлено игровое и спортивное оборудование, скейт-парк | Повышение уровня благоустройства |  |
| **2024 год** |
| 1. Основное мероприятие на дворовой территории с.Доброе, ул. Интернациональная, д.15**1.1. Минимальный перечень работ:**1.1.1. Устройство отмостки1.1.2. Установка скамеек1.1.3.Установка стола1.1.4 Установка электроосвещение двора1.1.5. Оборудование контейнерной площадки1.1.6 Обустройство асфальтированных пешеходных дорожек**2.2.** **Дополнительный перечень работ:** 2.2.1. Оборудование детской площадки2.2.2. Оборудование автомобильной парковки | Администрация сельского поселения | 01.07.2024 | 01.10. 2024 | Приведен в нормативное состояние дворовый проезд установлены скамейки, оборудована детская площадка, оборудована автомобильная парковка  | Повышение уровня благоустройства |  |

Приложение 5

к муниципальной программе

«Формирование современной

 городской среды

 сельского поселения» на 2019-2024 годы»

 от 20.03.2019 г. №80

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**дополнительных мероприятий осуществляемых в случае экономии средств выделенных на реализацию**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения» на 2019-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование видов работ | Ответственный исполнитель  | Срок  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)  | Основные направления реализации  | Связь с показателями Программы  |
| начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1. Основное мероприятие на территории общего пользования детской площадки в с. Доброе, ул. Октябрьская, Интернациональная  | Администрация сельского поселения | 01.07.2019 |  01.09. 2020 | Приведение в нормативное состояние площади (места массового пребывания людей) Октябрьская, с.Доброе | Повышение уровня благоустройства |  |
| 2. Основное мероприятие на территории общего пользования «парк «Молодежный»2.1.Минимальный перечень работ:2.1.1 обустройство территории2.1.2. Установка скамеек2.1.3. Установка урн2.1.4 Установка ограждения2.1.5. Устройство ограждения2.1.6. Устройство пешеходной (вело) дорожки | Администрация сельского поселения | 01.07.2020 |  01.09. 2022 | Приведение в нормативное состояние и благоустройство, территории парка в районе бассейна «Юность» с.Доброе  | Повышение уровня благоустройства |  |