АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕЧУСОВСКОГО ГОРОДКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПЕРМСКОГО  КРАЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 апреля 2019 							                                        N 39

Об утверждении годового отчёта о выполнении

муниципальной программы и оценки эффективности

реализации муниципальной программы

В соответствии с постановлением администрации Верхнечусовского Городковского сельского поселения от 06.10.2014 N 64 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнечусовского Городковского сельского поселения и Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Верхнечусовского Городковского сельского поселения» и распоряжением администрации Верхнечусовского Городковского сельского поселения от 07.10.2014 N 64 р «Об утверждении Перечня муниципальных программ Верхнечусовского Городковского сельского поселения» постановляю:

1. Утвердить годовой отчёт о выполнении муниципальной программы согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальной программы согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3.  Обнародовать настоящее Постановление путем размещения его на информационном стенде в администрации Верхнечусовского Городковского сельского поселения, библиотеке и на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава поселения                		                                                    Сташков Е.В.

Приложение 1

к постановлению администрации от 03.04.2019 N 39

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О выполнении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Верхнечусовского Городковского сельского поселения»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Верхнечусовского Городковского сельского поселения |
| --- | --- |

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы «Формирование современной городской среды Верхнечусовского Городковского сельского поселения».

Целью муниципальной программы «Формирование современной городской среды Верхнечусовского Городковского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) является повышение уровня благоустройства территории Верхнечусовского Городковского  сельского поселения, комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности, привлечение жителей поселения для улучшения благоустройства на территории Верхнечусовского Городковского  сельского поселения.

Для достижения цели сформированы следующие задачи:

1. Повышение качества и уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

2. Повышение качества и уровня благоустройства территорий общего пользования Верхнечусовского Городковского  сельского поселения.

Мероприятия муниципальной программы реализуются в рамках двух подпрограмм, которые обеспечивают решение задач и достижение цели муниципальной программы.

В 2018 году в рамках достижения обозначенных цели и задач получены следующие результаты:

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»

Приоритеты  политики Верхнечусовского Городковского сельского поселения направлены на решение задач подпрограммы:

1.Обеспечение содержания и развития дворовых территорий многоквартирных домов на территории Верхнечусовского Городковского сельского поселения.

2.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Верхнечусовского Городковского сельского поселения.

В 2018 году выполнены мероприятия по разработке дизайн - проектов и  благоустройству дворовых территорий по адресу: Пермский край, п. Верхнечусовские Городки, ул.  Победы, 27; ул. Мира, 38,39, 48. Исполнение мероприятий подпрограммы 100%.

Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий»

Мероприятия на 2018 год не планировались.

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

| № п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | Достигнутые результаты, причины неисполнения, нарушение сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разработка дизайн - проектов | 01.08.2018 | 01.09.2018 | 0 | Разработано 4 дизайн-проекта |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий по адресу: Пермский край, п. Верхнечусовские Городки, ул. Победы, 27; ул. Мира, 38,39, 48. | 01.09.2018 | 01.10.2018 | 0 | Отремонтировано 4 дворовых территории |

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | План | Факт | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (по минимальному перечню работ) | 4 | 4 | - |  |
| 2 | Количество установленных элементов благоустройства на территориях многоквартирных домов (в среднем по 6 на одну дворовую территорию) | 24 | 24 | - |  |
| 3 | Количество дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий | 4 | 4 | - |  |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»

Мероприятия подпрограммы выполнены, целевые показатели подпрограммы достигнуты в полном объеме и в установленный срок. Таким образом, отметить отдельные факторы, повлиявшие на ход реализации подпрограммы, не представляется возможным.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % испол-нения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Верхнечусовского Городковского сельского поселения " | Бюджет поселения | 73,0 | 73,0 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет | 280,0 | 280,0 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет | 376,9 | 376,9 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого | 729,9 | 729,9 | 100 |  |
| Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | Бюджет поселения | 73,0 | 73,0 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет | 280,0 | 280,0 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет | 376,9 | 376,9 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого | 729,9 | 729,9 | 100 |  |
| Основное мероприятие: Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Бюджет поселения | 73,0 | 73,0 | 100 |  |
|  | Краевой бюджет | 280,0 | 280,0 | 100 |  |
|  | Федеральный бюджет | 376,9 | 376,9 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого | 729,9 | 729,9 | 100 |  |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

1. Постановление Администрации Верхнечусовского Городковского сельского поселения от 07.06.2018 N 51 «О внесении изменений в постановление администрации Верхнечусовского Городковского сельского поселения от 27.03.2018 N 28 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального

образования Верхнечусовского Городковского сельского поселения на 2018- 2022 годы».

Изменения вносились в связи с изменением наименования программы и увеличением объемов финансирования подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».

Приложение 2

к постановлению администрации от 03.04.2019 N 39

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Верхнечусовского Городковского сельского поселения»

за 2018 год

| Наименование задачи, подпрограммы, мероприятия | Источник финанси- рования | Объем ассигнований (тыс. руб.) | Показатели результативности выполнения программы | Итоговая оценка уровня эффективности высокий уровень; удовлетвори тельный; неудовлетвори тельный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвер ждено в програм ме | Испол нено | % | Оценка: Высокий уровень >95% - Программы; >90%- всех подпрограмм. Удовлетворительный >70% - Программы; >70%- всех подпрограмм | Наименова ние показателя | Ед. изм | План | Факт | % | Оценка: Высокий уровень >95% - мероприятий программы и ее подпрограмм; >95% - показателей программы и ее подпрограмм. Удовлетворительный >80% - мероприятий >80% - показателей подпрограмм >75% - показателей программы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача № 1 муниципальной программы: Повышение качества и уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 1 " Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов " |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие: Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Бюджет поселения Краевой бюджет Федеральный бюджет | 73,0 280,0 376,9 | 73,0 280,0 376,9 | 100 100 100 | Высокий уровень | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (по минимальному перечню работ) Количество установленных элементов благоустройства на территориях многоквартирных домов (в среднем по 6 на одну дворовую территорию) Количество дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий | Ед. | 4 24 4 | 4 24 4 | 100 100 100 | Высокий уровень |  |
| Итого по подпрограмме | Бюджет поселения Краевой бюджет Федеральный бюджет | 73,0 280,0 376,9 | 73,0 280,0 376,9 | 100 | Высокий уровень |  |  |  |  |  |  | Высокий уровень |
| Выполнение муниципальной программы «Формирование современной городской среды Верхнечусовского Городковского сельского поселения " | Бюджет поселения Краевой бюджет Федеральный бюджет Итого | 73,0 280,0 376,9 729,9 | 73,0 280,0 376,9 729,9 | 100 | Высокий уровень |  |  |  |  |  |  | Высокий уровень |