ПРОЕКТ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РУССКО-ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕРХНЕМАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# РЕШЕНИЕ

от «____»________20__ г. № ___

-----------------------------------

с. Русская Журавка

# О ПРИНЯТИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РУССКО-ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕМАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# НА 2017 - 2027 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные  акты  Российской   Федерации»,  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Русско-Журавского  сельского поселения, Генеральным планом Русско-Журавского  сельского поселения администрация Русско-Журавского  сельского поселения Совет народных депутатов Русско-Журавского сельского поселения р е ш и л:

1. Принять прилагаемую программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Русско-Журавского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области на 2017-2027 годы.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном периодическом печатном издании «Информационный бюллетень Русско-Журавского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Русско-Журавского

сельского поселения                                                                             Г.Н. Кортунова

Приложение к решению Совета народных депутатов Русско-Журавского сельского  поселения от «___»______20___ № ___

ПРОГРАММА

# КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РУССКО-ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕМАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2017 - 2027 ГОДЫ

ПАСПОРТ

# ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РУССКО-ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕМАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 - 2027 ГОДЫ

| Наименование программы | Муниципальная программа «КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РУССКО-ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕМАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 - 2027 ГОДЫ» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» -Распоряжение Правительства РФ от 29.07.2013 №1336-р |
| Разработчик программы | Администрация Русско-Журавского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района |
| Исполнители программы | Администрация Русско-Журавского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Русско-Журавского сельского поселения и Совет депутатов Русско-Журавского сельского поселения |
| Цель программы | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Русско-Журавского сельского поселения |
| Задачи программы | 1. Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры. 2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения. |
| Сроки реализации программы | 2017 год - 2027 год |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства местного бюджета; - средства областного бюджета; -средства федерального бюджета – (дорожный фонд) объем финансирования муниципальной программы на 2016-2020 годы составляет по годам: за счет средств федерального бюджета: 2017 год – 0 тыс.руб. 2018 год – 0 тыс.руб. 2019 год – 0 тыс.руб. 2020 год – 0 тыс.руб. 2021 год – 0 тыс.руб. 2022 год – 0 тыс.руб. 2023 год – 0 тыс.руб. 2024 год – 0 тыс.руб. 2025 год – 0 тыс.руб. 2026 год – 0 тыс.руб. 2027 год – 0 тыс.руб. за счет средств областного бюджета – 4928,9 тыс.рублей 2017 год – 4928,9 тыс. рублей; 2018 год – 0 тыс. рублей; 2019год – 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей; 2021 год - 0 тыс. рублей; 2022 год - 0 тыс. рублей; 2023 год - 0 тыс. рублей; 2024 год - 0 тыс. рублей; 2025 год - 0 тыс. рублей; 2026 год - 0 тыс. рублей; 2027 год - 0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета – 8783,2 тыс. рублей, 2017 год – 667,1 тыс. рублей; 2018 год –649,1 тыс. рублей; 2019год – 708 тыс. рублей; 2020 год – 708,0 тыс. рублей; 2021 год – 743 тыс. рублей; 2022 год -780 тыс. рублей; 2023 год - 819 тыс. рублей; 2024 год - 860 тыс. рублей; 2025 год - 903 тыс. рублей; 2026 год – 950 тыс. рублей; 2027 год - 996 тыс. рублей Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017-2027 годы, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований из областного и федерального бюджетов. |
| Мероприятия программы | - разработка проектно-сметной документации; - приобретение материалов и ремонт дорог; - мероприятия по организации дорожного движения; -ремонт пешеходных дорожек, строительство пешеходных переходов. |

# Характеристика проблем, решение которых осуществляется путем реализации муниципальной программы

Транспортная инфраструктура - совокупность всех отраслей и предприятий транспорта: как выполняющих перевозки, так и обеспечивающих их выполнение и обслуживание, совместно с дорожной инфраструктурой. В состав транспортной инфраструктуры входит трубопроводный транспорт. Через территорию Русско-Журавского сельского поселения проходит магистральный газопровод АГРС В. Мамон - АГРС Семеновка.

Автомобильный транспорт.

По территории сельского поселения проходят автодорога местного значения на Морозовку и автодороги общего пользования регионального значения. Характеристики региональных дорог представлены в таблице (согласно Постановлению администрации Воронежской области от 30 декабря 2005 г. № 1239 «Об утверждении показателей отнесения автомобильных дорог общего пользования к собственности Воронежской области»).

Карта схема инженерной и транспортной инфраструктуры.

| Шифр дороги | Наименование дороги | Начало, км + | Конец, км + | всего, км | категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 ОП РЗ Н1-6 | «Павловск – Калач - Петропавловка» - с. Верхний Мамон | 0.000 | 36.988 | 36.988 | III |
| 20 ОП РЗ Н4-6 | Верхний Мамон – Лозовое – Русская Журавка | 24.700 | 25.554 | 0.854 | IV |
| 20 ОП РЗ Н4-6 | Верхний Мамон – Лозовое – Русская Журавка | 15.900 | 24.700 | 8.800 | - |

Региональная дорога 20 ОП РЗ Н4-6Верхний Мамон – Лозовое – Русская Журавка не имеет твердого покрытия.

Улично-дорожная сеть. Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой непрерывную систему с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети сельского поселения выделяют следующие категории сельских улиц и дорог: поселковая дорога, главная улица, улица в жилой застройке основная и второстепенная (переулок), проезд, хозяйственный проезд, скотопрогон.

Главными улицами села Русская Журавка являются улицы Центральная, Восточная, Лесная, 50 лет Победы. Все вышеперечисленные улицы имеют твердое покрытие. Уличное освещение в селе отсутствует. Остальные улицы либо дублируют основные направления, либо выполняют роль проездов к местам проживания.

Перечень улиц села Русская Журавка

| № п/п | Наименование улицы | Ширина улицы | Протяженность улицы, в т.ч. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Асфальт | Щебень | Грунт | Общая длина |
| 1 | Центральная | 6 | 2800 | - | - | 4650 |
|  |  | 3 | - | - | 1850 |  |
| 2 | 50 лет Победы | 6 | 5250 | - | 890 | 6240 |
|  |  | 3 | - | - | - |  |
| 3 | Советская | 6 | 910 | - | - | 2730 |
|  |  | 3 | - | - | 1820 |  |
| 4 | Восточная | 6 | 3100 | - | - | 3780 |
|  |  | 3 | - | - | 680 |  |
| 5 | Красноармейская | 3 | - | - | 820 | 820 |
| 6 | 9 Января | 3 | - | - | 930 | 930 |
| 7 | Февральская | 3 | - | - | 1450 | 1450 |
| 8 | Большая Садовая | 3 | - | - | 800 | 800 |
| 9 | Максима Горького | 3 | - | - | 910 | 910 |
| 10 | Чапаева | 3 | - | - | 2300 | 2300 |
| 11 | Лесная | 6 | 2600 | - | - | 2600 |

В полномочия органов местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных и инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

На территории населенного пункта Русско-Журавского сельского поселения улично-дорожная сеть нуждается в расширении и благоустройстве: требуется укладка асфальтобетонного покрытия на улицах с грунтовым покрытием, ограничение дорожного полотна, формирование пешеходных тротуаров, организация остановочных пунктов и карманов для парковки легкового транспорта и общественного транспорта, озеленение придорожной территории.

Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что практически все дороги местного значения сельского поселения находятся в неудовлетворительном состоянии.

Дороги местного значения последние 10 лет практически не развивались, а уровень автомобилизации значительно вырос. Увеличение парка транспортных средств приведет к существенному росту интенсивности движения на дорогах местного значения сельского поселения, что наряду с неудовлетворительным состоянием дорог отрицательно отражается на безопасности дорожного движения поселения.

С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного значения может осуществляться только на основе долгосрочных целевых программ с привлечением средств областного бюджета.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программного метода.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях Программы.

# Цель и задачи Программы

Основной целью настоящей Программы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог местного значения.

Решение этой задачи осуществляется путем привлечения из областного бюджета субсидий бюджету поселения на ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Работы по ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории.

## 3. Сроки реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в 2016 - 2020 годах.

## 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы будет осуществляться за счет средств  бюджета Русско-Журавского сельского  поселения. Общий объем средств на реализацию муниципальной программы составляет 13712,1 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 5596 тыс. рублей;

2018 год –649,1 тыс. рублей;

2019год – 708 тыс. рублей;

2020 год – 708,0 тыс. рублей;

2021 год – 743 тыс. рублей;

2022 год -780 тыс. рублей;

2023 год - 819 тыс. рублей;

2024 год - 860 тыс. рублей;

2025 год - 903 тыс. рублей;

2026 год – 950 тыс. рублей;

2027 год - 996 тыс. рублей

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных ассигнований:

оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий Русско-Журавского сельского поселения по ремонту дорог местного значения.

5. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие

ежегодный ход и итоги реализации Программы

Для оценки эффективности реализации задач Программы используются следующие показатели (табл. № 1): увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения.

Таблица № 1

Перечень целевых индикаторов (показателей),

характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы

| Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица изме- рения | Значение целевых индикаторов (показателей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Увеличение протяженности дорог в отношении которых произведен капитальный ремонт: по ул. Центральная, ул. Чапаева, ул. 9 января, ул. М.Горького, ул.Февральская, ул. Красноармейская | км | 5,654 | 2,744 | 1,14 | 0,420 | 0,65 | 0,700 |

6. Система управления реализацией программы.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующими Федеральными законами, законами Воронежской области, муниципальными правовыми актами Верхнемамонского муниципального района, Русско-Журавского сельского поселения определяющими механизм реализации муниципальной программы.

Система управления программой направлена на достижение поставленных Программой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет глава администрации Русско-Журавского  сельского поселения. В его обязанности входит:

- координация деятельности по реализации мероприятий программы;

- рассмотрение материалов о ходе реализации программы и по мере необходимости уточнение мероприятий, предусмотренных программой, объёмов финансирования.

- несёт ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий.

Общую оценку деятельности администрации ежегодно дает Совет народных депутатов Русско-Журавского сельского поселения, по итогам отчета главы администрации поселения

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:
 - тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания	и	промышленности; 
- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры;
 перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных	условий	граждан; 
2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной	инфраструктуры. 
3. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности. 
4. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной	документации.
5. Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости уже проведенных	аналогичных	мероприятий.
6. Источниками финансирования мероприятий Программы являются бюджет Русско-Журавского  сельского поселения, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областных программ и подлежат уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем	финансовом	году.

Расходы местного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы, софинансирование которых планируется за счет  субсидий из областного бюджета на 2017г.

| Наименование мероприятия | Всего расходов, тыс. руб. | Расходы местного бюджета, тыс. руб. | Расходы областного бюджета (прогнозные данные), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования | 5596,0 | 667,1 | 4928,9 |

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Русско-Журавского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района  Воронежской области «Развитие системы транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Русско-Журавского сельского поселения Верхнемамонского  муниципального района Воронежской области  на 2017-2027 годы» согласно приложению № 2 к Программе.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Русско-Журавского  сельского поселения, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка	мероприятий	Программы.
Исполнителями Программы являются администрация Русско-Журавского  сельского поселения и	организации	коммунального	комплекса.
Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Русско-Журавского  сельского поселения и Совет депутатов Русско-Журавского  сельского поселения.
Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий	Программы.

4. Оценка	эффективности	реализации	Программы.

Основными результатами реализации	мероприятий	являются:
- модернизация и обновление инженерно-коммунальной, транспортной инфраструктуры поселения; 
-снижение	затрат	предприятий	ЖКХ; 
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности	человека;
- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

Приложение  № 1 к Программе.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Приобретение материалов, ремонт дорог, | Улучшение транспортной инфраструктуры, | Областной бюджет | 4928,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет поселения | 667,1 | 649,1 | 708 | 708 | 743 | 780 | 819 | 860 | 903 | 950 | 996 |
| 2 | разработка проектно-сметной документации | Подготовка исходной документации | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Обеспечение безопасности, организации дорожного движения | Повышение безопасности дорожного движения | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 4928,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет поселения | 667,1 | 649,1 | 708,0 | 708,0 | 743,0 | 780 | 819 | 860 | 903 | 950 | 996 |
|  | Всего | 5596 | 649,1 | 708,0 | 708,0 | 743,0 | 780 | 819 | 860 | 903 | 950 | 996 |

| Приложение № 2 к Программе Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Русско-Журавского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области "Развитие системы транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Русско-Журавского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района Воронежской области на 2017-2027 годы" |
| --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 (первый год реализации) | 2018 (второй год реализации) | 2019 (третий год реализации) | 2020 (четвертый год реализации) | 2021 (пятый год реализации) | 2022 (пятый год реализации) | 2023 (пятый год реализации) | 2024 (пятый год реализации) | 2025 (пятый год реализации) | 2026 (пятый год реализации) | 2027 (пятый год реализации) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РУССКО-ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕМАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 - 2027 ГОДЫ | всего | 5596 | 649,1 | 708,0 | 708,0 | 743,0 | 780 | 819 | 860 | 903 | 950 | 996 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация сельского поселения | 5596 | 649,1 | 708,0 | 708,0 | 743,0 | 780 | 819 | 860 | 903 | 950 | 996 |
| Основные мероприятия | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 5596 | 649,1 | 708,0 | 708,0 | 743,0 | 780 | 819 | 860 | 903 | 950 | 996 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 5596 | 649,1 | 708,0 | 708,0 | 743,0 | 780 | 819 | 860 | 903 | 950 | 996 |
|  |  | Администрация сельского поселения | 5596 | 649,1 | 708,0 | 708,0 | 743,0 | 780 | 819 | 860 | 903 | 950 | 996 |