АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕЛЫЧАКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.03.2018  г                                                                             №   23

Об утверждении годового отчета о реализации ведомственной целевой программы «Повышения безопасности дорожного движения на территории Большелычакского сельского поселения  на 2015-2017 г.г.»  за 2017 год.

В рамках реализации постановления № 25  от 21.05.2015  года  « Об утверждении ведомственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Большелычакского сельского поселения на 2015-2017 г.г.» ( в редакции № 29 от 21.04.2016 г., № 61 от 01.09.2016 г., № 82 от 23.11.2016 г, № 24 от 01.02.2017 г., № 98 от 26.12.2017 г.)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации ведомственной целевой  программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Большелычакского сельского поселения на 2015-2017г.г.» утвержденной постановлением Администрации Большелычакского сельского поселения от  21.05.2015 года № 25  «Повышение безопасности дорожного движения на территории Большелычакского поселения  на 2015-2017 г.г.»  " за 2017 год,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Постановление  подлежит  обнародованию  и размещению на официальном сайте Большелычакского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Большелычакского

сельского поселения                                                                          Ю.Г.Симонов

Приложение к Постановлению Администрации

Большелычакского сельского поселения

от  01.03.2018  г № 23

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации ведомственной  целевой  программы «Повышения безопасности дорожного движения на территории Большелычакского сельского поселения на 2015-2017 годы» за 2017 год.

Раздел I. Основные результаты:

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета  в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов Большелычакского сельского поселения от 19 декабря 2016г. №71/107 «О бюджете Большелычакского сельского поселения Фроловского муниципального  района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Повышения безопасности дорожного движения на территории  Большелычакского  сельского поселения на 2015-2017 годы» в 2017 году предусмотрено 898,8 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета – 898,8 тыс. рублей

Кассовые расходы составили 743,1 тыс. рублей, что составляет 82,7 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2017 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Областной бюджет | 898,8 | 743,1 | 82,7 |
| Всего | 898,8 | 743,1 | 82,7 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий согласно табл. №2.

табл. №2.

| № п/п | Перечень мероприятий | План | Факт | Причины не исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1. Содержание внутрипоселковых автодорог, ремонт и замена технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки) в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения | 898,8 | 743,1 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -механизированная расчистка от снега автомобильных дорог общего пользования местного значения Большелычакского сельского поселения | 27,2 | 27,2 |  |
|  | -планировка дорог общего пользования местного значения Большелычакского сельского поселения | 0,0 | 0,0 |  |
|  | -скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода автомобильных дорог п. Большелычакский | 57,5 | 57,5 |  |
|  | - уборка придорожной полосы | 0,0 | 0,0 |  |
|  | -щебень, шлак | 214,6 | 214,6 |  |
|  | -восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом | 136,0 | 136,0 |  |
|  | - транспортные услуги по доставке щебня, шлака | 183,8 | 183,8 |  |
|  | - ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодорог | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - автотранспортные услуги погрузчика и самосвала | 52,8 | 52,8 |  |
|  | -установка дорожных знаков | 71,3 | 71,3 |  |
|  | Итого по программе | 898,8 | 743,1 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - |  |
|  | Областной бюджет | 898,8 | 743,1 |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  |
|  | Бюджет Большелычакского сельского поселения |  |  |  |

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 82,7%

Раздел II. Меры по реализации программы:

В течение финансового года в ведомственную целевую  программу внесены изменения  согласно табл.№1.

табл.№1.

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 2 | Постановление Администрации Большелычакского сельского поселения от 01.02.2017г. №24 «О внесении изменений в постановление администрации Большелычакского сельского поселения от 21.05.2015г. №25 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Большелычакского сельского поселения на 2015-2017 гг.» Постановление Администрации Большелычакского сельского поселения от 26.12.2017г. № 98 «О внесении изменений в постановление администрации Большелычакского сельского поселения от 21.05.2015г. №25 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Большелычакского сельского поселения на 2014-2016 гг.» | Уточнение объема финансирования на 2017 г. в связи с увеличением средств Уточнение объема финансирования на 2017 г. в связи с увеличением средств |

Несоответствия объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе, объемам ассигнований местного бюджета отсутствуют.

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы:

## Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

## Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Отчет о реализации ведомственной целевой программы за 2017 год

«Повышения безопасности дорожного движения на территории Большелычакского сельского поселения

на 2015-2017 годы» по состоянию на 01 января 2018 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на 2017 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе | 898,8 | - | 898,8 |  | - | 898,8 | - | 898,8 |  | - | 743,1 | - | 743,1 |  | - |  |
| 1 | 1.1. Содержание внутрипоселковых автодорог, ремонт и замена технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка) в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения | 898,8 | - | 898,8 | - | - | 898,8 | - | 898,8 |  | - | 743,1 | - | 743,1 |  | - |  |
|  | в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -механизированная расчистка от снега автомобильных дорог общего пользования местного значения Большелычакского сельского поселения | - | - | - | - | - | 27,2 | - | 27,2 | - | - | 27,2 | - | 27,2 | - | - | - |
|  | -планировка дорогах общего пользования местного значения Большелычакского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -уборка придорожной полосы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода автомобильных дорог | - | - | - | - | - | 57,5 | - | 57,5 | - | - | 57,5 | - | 57,5 | - | - | - |
|  | -восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов | - | - | - | - | - | 136,0 | - | 136,0 | - | - | 136,0 | - | 136,0 | - | - | - |
|  | -щебень, шлак | - | - | - | - | - | 214,6 | - | 214,6 | - | - | 214,6 | - | 214,6 | - | - | - |
|  | -транспортные услуги | - | - | - | - | - | 183,8 | - | 183,8 | - | - | 183,8 | - | 183,8 | - | - | - |
|  | -автотранспортные услуги погрузчика и самосвала | - | - | - | - | - | 52,8 | - | 52,8 | - | - | 52,8 | - | 52,8 | - | - | - |
|  | -ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодорог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -установка дорожных знаков | - | - | - | - | - | 71,3 | - | 71,3 | - | - | 71,3 | - | 71,3 | - | - | - |

## Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

По программе всего: 743,1 тыс.руб./ 898,8 тыс.руб. х 100% = 82,7%;

средства областного бюджета 743,1 тыс.руб./ 898,8 тыс.руб. = 82,7% .

Раздел III. Дальнейшая реализация программы:

В 2017 году в рамках ведомственной целевой программы «Повышения безопасности дорожного движения на территории Большелычакского сельского поселения на 2015-2017годы» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2 Раздела 1.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 82,7%.

Целями Программы является:

- повышение безопасности дорожного движения на территории Большелычакского сельского поселения для обеспечения  гарантий законных прав участников дорожного  движения на безопасные условия  движения;

- снижение уровня аварийности и  тяжести последствий дорожно-транспортных   происшествий   на улично-дорожной сети населенных пунктов;

- улучшение экологической обстановки;

- повышение общего  уровня благоустройства поселения.

Реализация мероприятий позволила выполнить работы по капитальному ремонту и содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями и сохранить протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог,  на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

Анализ реализации Программы за 2017 год показал, что  программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы достигаются, чему свидетельствуют достигнутые показатели.