АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРЦЕВСКОЕ

ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   12.04.2019г.                                             № 38

О проведении двухмесячника по

санитарной  очистке и   благоуст-

ройству    населенных    пунктов

муниципального      образования

Перцевское

В целях улучшения благоустройства, озеленения и приведения территории муниципального образования Перцевское в надлежащее санитарное состояние.

Администрация муниципального образования Перцевское ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Объявить и провести на территории муниципального образования Перцевское с 15.04.2019 по 15.06.2019 года двухмесячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории населенных пунктов муниципального образования.

- Определить перечень работ по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий населенных пунктов муниципального образования в весенне-летний период (Приложение № 1).

- Привлечь коллективы предприятий, учреждений и организаций, население по месту жительства, в том числе учащихся и студентов в проведении работ по санитарной очистке, озеленению и благоустройству территории муниципального образования Перцевское.

- Управляющей компании МУП «Грязовецкая Электротеплосеть» рекомендовать:

- определить мероприятия по уборке придомовой территории.

- Рекомендовать руководителям учреждений, организаций и предприятий провести уборку на закрепленных за ними территориях.

- К празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в срок до 6 мая 2019 года завершить работы по ремонту объектов военно-мемориального назначения, благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий.

- Главному специалисту по имущественным и земельным отношениям Хвостовой О.Л., предусмотреть снос незаконно установленных гаражей, хозпостроек и других сооружений, находящихся в зонах благоустройства жилых домов, зонах санитарной охраны артезианских скважин.

- Провести акарицидные обработки на территории кладбищ и стадиона в д.Слобода.

- Утвердить состав рабочей группы по вопросам благоустройства, озеленения и санитарной очистки территории муниципального образования Перцевское на 2019 год (Приложение № 2).

- Признать утратившим силу  Постановление №40   от 10.04.2018 г. «О проведении двухмесячника по санитарной  очистке и   благоустройству    населенных    пунктов муниципального      образования Перцевское»

11. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

12. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Перцевское в сети «Интернет».

Глава муниципального образования

Перцевское                                                                                                         Н.В. Богословская

Приложение №1

к постановлению администрации

МО Перцевское № 38   от 12.04.2019г.

Перечень работ по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий населенных пунктов муниципального образования Перцевское в весенне-летний период 2019 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение массового субботника на территории МО Перцевское, придомовой территории и мест общего пользования | 26.04.2019г. 08.05.2019г. | Администрация, Управляющая компания МКД МУП «Грязовецкая Электротеплосеть» (по согласованию), руководители предприятий, учреждений, организаций (по согласованию) |
| 2. | Организация населения на субботник | 26.04.2019г. | Администрация, депутаты, старосты, МУП «Грязовецкая Электротеплосеть» (по согласованию) |
| 3. | Заседания рабочей группы по благоустройству территорий | 16.04.2019г. и далее еженедельно апрель - июнь | Администрация |
| 4. | Завершение работ по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий нахождения объектов военно-мемориального назначения д. Слобода, д. Большие Дворища, д. Фрол, д. Жерноково | 06.05.2019г. | Администрация |
| 5. | Высадка цветов на клумбы у административных зданий д. Слобода, д. Жерноково, д. Фрол | Июнь | Администрация, руководители предприятий, учреждений, организаций (по согласованию) |
| 6. | Благоустройство, очистка территории Святого источника д. Девять Изб | Июнь-Август | Администрация |
| 7. | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок | Май – август | Администрация |
| 8. | Уборка, акарицидная обработка территории кладбищ и стадиона в д.Слобода | Май – август | Администрация |
| 9. | Выдача предписаний, составление протоколов на граждан, у которых захламлены закрепленные за ними территории | Май- август | Хвостова О.Л. |
| 10. | Обустройство детских площадок | Май-август | Администрация |
| 11. | Покос травы на общественных территориях | Июнь-сентябрь | Администрация |
| 12. | Очистка и углубление пожарного водоёма в д.Слобода. | Май-август | Администрация |

Приложение №2

к постановлению администрации

МО Перцевское № 38

от 12.04.  2019г.

Состав рабочей группы

по вопросам благоустройства, озеленения и санитарной очистки территории населённых пунктов

муниципального образования Перцевское

на 2019 год

- Богословская Наталья Владимировна  - глава муниципального образования Перцевское – председатель рабочей группы;

- Дуева Алёна Николаевна – главный специалист;

- Арсенян Лариса Анатольевна, депутат Совета МО Перцевское;

- Хвостова Ольга Леонидовна – главный специалист по имущественным и земельным отношениям;

- Болотова Ольга Васильевна –специалист д.Фрол;

- Заикина Надежда Павловна–специалист д.Жерноково;

- Агеева Ольга Владимировна – заведующая филиалом БУК «Слободской СДК» (по согласованию);

- Корпусова Валентина Александровна – заведующая сектором по работе с детьми БУК «Фроловского СДК» (по согласованию);

- Кузнецова Наталья Николаевна –  мастер участка МУП «Грязовецкая Электротеплосеть» (по согласованию);

- Харькавая Ольга Юрьевна  техник по жилью МУП «Грязовецкая Электротеплосеть» (по согласованию)

- Сизов Дмитрий Николаевич – мастер участка МУП   «Грязовецкая Электротеплосеть» (по согласованию).