**Собрание представителей   
сельского поселения Приволжье  
муниципального района Приволжский**

**Самарской области**

**ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА**

**РЕШЕНИЕ**

**от 29.04.2018 года № 106/118**

**О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания представителей**

**сельского поселения Приволжье муниципального района Приволжский**

**Самарской области «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Приволжье**

**на 2018-2030 годы» от 22.12.2017года № 75/66**

В соответствии, с пунктом 8 ч. 1 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом сельского поселения Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области

**РЕШИЛО:**

1. Внести в ведомственную долгосрочную целевую программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области на 2018 – 2030 годы» (далее - Программа) следующие изменения и дополнения:

1) Таблицу 7 изложить в следующей редакции:

Таблица 7 - Перечень программных мероприятий по развитию сети дорог Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории с.п. Приволжье

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия программы | Сроки реали­зации | Объем финан­сирования, тыс. руб. | Ответственный за реализацию мероприя­тия |
| 1 | Восстановление автомобильной дороги по ул.Дачная с.Приволжье | 2018-2019 | 2 634 | администрация сель-ского поселения Приволжье |
| 2 | Восстановление грунто-щебеночного покрытия автомобильной дороги по ул. Коммунистическая в с.Приволжье | 2018-2019 | 2 677 | администрация сель-ского поселения Приволжье |
| 3 | Восстановление грунто-щебеночного покрытия автомобильной дороги по ул. Волжская в с.Приволжье | 2018-2019 | 754 | администрация сель-ского поселения Приволжье |
| 4 | Восстановление грунто-щебеночного покрытия автомобильной дороги по ул. Самарина в с.Приволжье | 2018-2019 | 524 | администрация сель-ского поселения Приволжье |
| 5 | Восстановление грунто-щебеночного покрытия автомобильной дороги по ул. Полевая в с.Приволжье | 2018-2019 | 2 387 | администрация сель-ского поселения Приволжье |
| 6 | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов по ул. Больничная, д.5, 7, 9, 11, 13 села Приволжье | 2018-2019 | 1 604 | администрация сель-ского поселения Приволжье |
| 7 | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов по ул. Больничная, д.15, 17, ул. Космонавтов, д. 32, 36, 38, 40 села Приволжье | 2018-2019 | 1 168 | администрация сель-ского поселения Приволжье |
| 8 | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов по ул. 50 лет Октября, дома № 27, 31 села Приволжье | 2018-2019 | 618 | администрация сель-ского поселения Приволжье |
| 9 | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов по ул. Мира, дома № 01, 02, 08 с. Приволжье | 2018-2019 | 993 | администрация сель-ского поселения Приволжье |
| 10 | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов по ул. Аэродромная, дома №1,3,5,7,9, ул. Космонавтов, дома № 47 села Приволжье | 2018-2019 | 1 972 | администрация сель-ского поселения Приволжье |
| 11 | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов по ул. Больничная, д.1,3, ул. Парковая, д. 18, 20, 22 села Приволжье | 2018-2019 | 1 299 | администрация сель-ского поселения Приволжье |
| 12 | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов по ул. Космонавтов, дома № 18,20,22,24,24а села Приволжье | 2018-2019 | 501 | администрация сель-ского поселения Приволжье |
| 13 | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов по ул. Космонавтов, дома № 8, 16 с. Приволжье | 2018-2019 | 583 | администрация сель-ского поселения Приволжье |
| 14 | Восстановление асфальтобетонного покрытия разворотной площадки по ул. 50 лет Октября у дома № 3 в с. Приволжье | 2018-2019 | 852 | администрация сель-ского поселения Приволжье |
| 15 | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов по ул. Строителей, дома № 3,5,7,9 села Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области | 2018-2019 | 291 | администрация сель-ского поселения Приволжье |
| 16 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда от ул. Парковая до ул.Мира в с.Приволжье | 2019 | 1 128 | администрация сель-ского поселения Приволжье |
| 17 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по улице Профсоюзная (от ул.Мира до пристани) в с. Приволжье | 2019 | 1 341 | администрация сель-ского поселения Приволжье |
| 18 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда от ул. Строителей до ул.Лермонтова (вдоль СОШ№2) в с.Приволжье | 2019 | 2 590 | администрация сель-ского поселения Приволжье |
| 19 | Ремонт грунто-щебеночного покрытия по улице Октябрьская в с. Приволжье | 2019 | 4 148 | администрация сель-ского поселения Приволжье |
| 20 | Восстановление асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов по улице Авроры дома №11,13 в с.Приволжье | 2019 | 923 | администрация сель-ского поселения Приволжье |
| 21 | Восстановление асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов по улице Волжская дома №6,8 в с.Приволжье | 2019 | 515 | администрация сель-ского поселения Приволжье |
| 22 | Восстановление асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов по улице Космонавтов дом №37 в с.Приволжье | 2019 | 481 | администрация сель-ского поселения Приволжье |
| 23 | Восстановление асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов по ул. 50 лет Октября дома № 23,25,ул. Аэродромная, д.3 в с.Приволжье | 2019 | 441 | администрация сель-ского поселения Приволжье |
| 24 | Восстановление асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов по улице Больничная д. №13, ул. 50 лет Октября д.3 в с.Приволжье (вдоль д/сада Теремок) | 2019 | 320 | администрация сель-ского поселения Приволжье |

2) Пункт 6 Таблица 9 изложить в следующей редакции:

6 ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВА­НИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ДОРОГ.

График реализации мероприятий программы представлен в таблице 9.

Таблица 9 - График реализации мероприятий программы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Период реализации | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 |
| Инвентаризация с оценкой технического состояния автомо­бильных дорог местного значения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Разработка и осуществление комплекса мероприятий по безо­пасности дорожного движения, решаемых в комплексе с раз­работкой документации по планировке территорий |  |  |  |  |  | Х |
| Размещение дорожных знаков и указателей на улицах насе­ленных пунктов |  |  |  |  |  | Х |
| Ремонт с укладкой верхнего покрытия из асфальтобетона автомобильной дороги по ул. Аэродромная 0,6 км | Х |  |  |  |  |  |
| Ямочный ремонт с укладкой верхнего покрытия из асфальтобетона автомобильной дороги по ул. Парковая 0,5 км | Х |  |  |  |  |  |
| Восстановление автомобильной дороги по ул.Дачная с.Приволжье | Х |  |  |  |  |  |
| Восстановление грунто-щебеночного покрытия автомобильной дороги по ул. Коммунистическая в с.Приволжье | Х |  |  |  |  |  |
| Восстановление грунто-щебеночного покрытия автомобильной дороги по ул. Волжская в с.Приволжье | Х |  |  |  |  |  |
| Восстановление грунто-щебеночного покрытия автомобильной дороги по ул. Самарина в с.Приволжье | Х |  |  |  |  |  |
| Восстановление грунто-щебеночного покрытия автомобильной дороги по ул. Полевая в с.Приволжье | Х |  |  |  |  |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов по ул. Больничная, д.5, 7, 9, 11, 13 села Приволжье | Х |  |  |  |  |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов по ул. Больничная, д.15, 17, ул. Космонавтов, д. 32, 36, 38, 40 села Приволжье | Х |  |  |  |  |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов по ул. 50 лет Октября, дома № 27, 31 села Приволжье | Х |  |  |  |  |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов по ул. Мира, дома № 01, 02, 08 с. Приволжье | Х |  |  |  |  |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов по ул. Аэродромная, дома №1,3,5,7,9, ул. Космонавтов, дома № 47 села Приволжье | Х |  |  |  |  |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов по ул. Больничная, д.1,3, ул. Парковая, д. 18, 20, 22 села Приволжье | Х |  |  |  |  |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов по ул. Космонавтов, дома № 18,20,22,24,24а села Приволжье | Х |  |  |  |  |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов по ул. Космонавтов, дома № 8, 16 с. Приволжье | Х |  |  |  |  |  |
| Восстановление асфальтобетонного покрытия разворотной площадки по ул. 50 лет Октября у дома № 3 в с. Приволжье | Х |  |  |  |  |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов по ул. Строителей, дома № 3,5,7,9 села Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области | Х |  |  |  |  |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда от ул. Парковая до ул.Мира в с.Приволжье |  | Х |  |  |  |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по улице Профсоюзная (от ул.Мира до пристани) в с. Приволжье |  | Х |  |  |  |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда от ул. Строителей до ул.Лермонтова (вдоль СОШ№2) в с.Приволжье |  | Х |  |  |  |  |
| Ремонт грунто-щебеночного покрытия по улице Октябрьская в с. Приволжье |  | Х |  |  |  |  |
| Восстановление асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов по улице Авроры дома №11,13 в с.Приволжье |  | Х |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Восстановление асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов по улице Волжская дома №6,8 в с.Приволжье |  | Х |  |  |  |  |
| Восстановление асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов по улице Космонавтов дом №37 в с.Приволжье |  | Х |  |  |  |  |
| Восстановление асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов по ул. 50 лет Октября дома № 23,25,ул. Аэродромная, д.3 в с.Приволжье |  | Х |  |  |  |  |
| Восстановление асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов по улице Больничная д. №13, ул. 50 лет Октября д.3 в с.Приволжье (вдоль д/сада Теремок) |  | Х |  |  |  |  |

3) Приложение 2 к Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры с.п. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области на 2018 год и на период до 2030года Таблица - Мероприятия Программы (оценка финансовых потребностей и источники финансирования) изложить в следующей редакции:

Приложение 2 к Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры с.п. Приволжье м.р. Приволжский Самарской области на 2018 год и на период до 2030года

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Таблица - Мероприятия Программы (оценка финансовых потребностей и источники финансирования)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источники фи­нансирования | Стоимость выполнения, тыс. руб. | Финансовые потребности на реализацию мероприя­тий, тыс.руб. | | | | | |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 |
| Инвентаризация с оценкой технического состояния автомо­бильных дорог местного значения | Бюджет сель­ского поселения | 8 500,0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| Разработка и осуществление комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения, решаемых в комплексе с разработкой документации по планировке территорий | Бюджет сель­ского поселения | 100,0 |  |  |  |  |  | 100 |
| Размещение дорожных знаков и указателей на улицах насе­ленных пунктов | Бюджет сель­ского поселения | 200 |  |  |  |  |  | 200 |
| Восстановление автомобильной дороги по ул.Дачная с.Приволжье | Бюджет сель­ского поселения | 2 634 | 2 634 |  |  |  |  |  |
| Восстановление грунто-щебеночного покрытия автомобильной дороги по ул. Коммунистическая в с.Приволжье | Бюджет сель­ского поселения | 2 677 | 2 677 |  |  |  |  |  |
| Восстановление грунто-щебеночного покрытия автомобильной дороги по ул. Волжская в с.Приволжье | Бюджет сель-ского поселения | 754 | 754 |  |  |  |  |  |
| Восстановление грунто-щебеночного покрытия автомобильной дороги по ул. Самарина в с.Приволжье | Бюджет сель-ского поселения | 524 | 524 |  |  |  |  |  |
| Восстановление грунто-щебеночного покрытия автомобильной дороги по ул. Полевая в с.Приволжье | Бюджет сель-ского поселения | 2 387 | 2 387 |  |  |  |  |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов по ул. Больничная, д.5, 7, 9, 11, 13 села Приволжье | Бюджет сель-ского поселения | 1 604 | 1 604 |  |  |  |  |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов по ул. Больничная, д.15, 17, ул. Космонавтов, д. 32, 36, 38, 40 села Приволжье | Бюджет сель-ского поселения | 1 168 | 1 168 |  |  |  |  |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов по ул. 50 лет Октября, дома № 27, 31 села Приволжье | Бюджет сель-ского поселения | 618 | 618 |  |  |  |  |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов по ул. Мира, дома № 01, 02, 08 с. Приволжье | Бюджет сель-ского поселения | 993 | 993 |  |  |  |  |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов по ул. Аэродромная, дома №1,3,5,7,9, ул. Космонавтов, дома № 47 села Приволжье | Бюджет сель-ского поселения | 1 972 | 1 972 |  |  |  |  |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов по ул. Больничная, д.1,3, ул. Парковая, д. 18, 20, 22 села Приволжье | Бюджет сель-ского поселения | 1 299 | 1 299 |  |  |  |  |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов по ул. Космонавтов, дома № 18,20,22,24,24а села Приволжье | Бюджет сель-ского поселения | 501 | 501 |  |  |  |  |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов по ул. Космонавтов, дома № 8, 16 с. Приволжье | Бюджет сель-ского поселения | 583 | 583 |  |  |  |  |  |
| Восстановление асфальтобетонного покрытия разворотной площадки по ул. 50 лет Октября у дома № 3 в с. Приволжье | Бюджет сель-ского поселения | 852 | 852 |  |  |  |  |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов по ул. Строителей, дома № 3,5,7,9 села Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области | Бюджет сель-ского поселения | 291 | 291 |  |  |  |  |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда от ул. Парковая до ул.Мира в с.Приволжье | Бюджет сель-ского поселения | 1 128 |  | 1 128 |  |  |  |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по улице Профсоюзная (от ул.Мира до пристани) в с. Приволжье | Бюджет сель-ского поселения | 1 341 |  | 1 341 |  |  |  |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда от ул. Строителей до ул.Лермонтова (вдоль СОШ№2) в с.Приволжье | Бюджет сель-ского поселения | 2 590 |  | 2 590 |  |  |  |  |
| Ремонт грунто-щебеночного покрытия по улице Октябрьская в с. Приволжье | Бюджет сель-ского поселения | 4 148 |  | 4 148 |  |  |  |  |
| Восстановление асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов по улице Авроры дома №11,13 в с.Приволжье | Бюджет сель-ского поселения | 923 |  | 923 |  |  |  |  |
| Восстановление асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов по улице Волжская дома №6,8 в с.Приволжье | Бюджет сель-ского поселения | 515 |  | 515 |  |  |  |  |
| Восстановление асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов по улице Космонавтов дом №37 в с.Приволжье | Бюджет сель-ского поселения | 481 |  | 481 |  |  |  |  |
| Восстановление асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов по ул. 50 лет Октября дома № 23,25,ул. Аэродромная, д.3 в с.Приволжье | Бюджет сель-ского поселения | 441 |  | 441 |  |  |  |  |
| Восстановление асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов по улице Больничная д. №13, ул. 50 лет Октября д.3 в с.Приволжье (вдоль д/сада Теремок) | Бюджет сель-ского поселения | 320 |  | 320 |  |  |  |  |

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в Информационном бюллетене «Вестник сельского поселения Приволжье» и разместить на официальном сайте в телекоммуникационной сети «Интернет» сельского поселения Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области.

Глава сельского

поселения Приволжье А.И. Васильев

Председатель Собрания представителей

сельского поселения Приволжье Е.В. Удовенко