АДМИНИСТРАЦИЯ

СВЕТЛОПОЛЯНСКОГО ГОРДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕРХНЕКАМСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2019 г.                                                                                                  № 74

п. Светлополянск

Об итогах прохождения отопительного сезона 2018/2019 года и организации сезонной подготовки объектов жизнеобеспечения Светлополянского городского поселения к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года

В целях своевременной и качественной сезонной подготовки объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года, обеспечения надежного энергосбережения отраслей экономики, объектов социальной сферы и населения Светлополянского городского поселения, решения оперативных вопросов и осуществления контроля за ходом подготовки объектов жизнеобеспечения области, администрация Светлополянского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план мероприятий по обеспечению устойчивого снабжения тепловой энергией отраслей экономики, объектов социальной сферы и населения Светлополянского городского поселения в осенне-зимний период 2019-2020 года согласно приложению №1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Гава администрации

Светлополянского городского поселения                                 Е.Ю.Аммосова

ПЛАН

мероприятий по обеспечению устойчивого снабжения тепловой энергией отраслей экономики, объектов социальной сферы и населения Светлополянского городского поселения в осенне - зимний период 2019-2020 года

| №п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка и утверждение графика проведения работ по сезонной подготовке объектов жизнеобеспечения в поселении с указанием источников финансирования | до 10.06.2019 г. | МКУ Администрация Светлополянского городского поселения ООО «ЖилРемСервис+» ООО «Кирсинская управляющая компания» КОГУП «Облкоммунсервис» |
| 2 | Формирование резервных запасов материально- технических ресурсов для предотвращения и (или) ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения поселения | до 01.09.2019 г. | ООО «ЖилРемСервис+» ООО «Кирсинская управляющая компания» КОГУП «Облкоммунсервис» |
| 3 | Обеспечение готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации в зимних условиях в соответствии с пунктом 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 №170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» | до 15.09.2019 г. | ООО «ЖилРемСервис+» ООО «Кирсинская управляющая компания» КОГУП «Облкоммунсервис» |
| 4 | Организация контроля за погашением организацией, осуществляющей теплоснабжение, задолженности за топливно-энергетические ресурсы, потребленные в предыдущие годы | постоянно | МКУ Администрация Светлополянского городского поселения ООО «ЖилРемСервис+» ООО «Кирсинская управляющая компания» КОГУП «Облкоммунсервис» |
| 5 | Выполнение ремонта основного оборудования в соответствии с утвержденным графиком, осуществление проверки готовности объектов жизнеобеспечения к предстоящему отопительному сезону с выдачей паспортов готовности | до 01.10.2019 г. | МКУ Администрация Светлополянского городского поселения ООО «ЖилРемСервис+» ООО «Кирсинская управляющая компания» КОГУП «Облкоммунсервис» |
| 6 | Осуществление контроля за ходом подготовки готовности теплоснабжающей организации к работе в осенне-зимний период, безопасной эксплуатацией и исправным оборудования, а также осуществление контроля за выдачей паспортов готовности оборудования и наличием лицензий на эксплуатацию опасных производственных объектов | до 15.09.2019 г. | МКУ Администрация Светлополянского городского поселения |

# Text boxes

Приложение №1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Светлополянского городского поселения

от 06.05.2019 г. № 74