В целях уточнения мероприятий проводимых в рамках муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды в Еловском сельском поселении, Администрация Еловского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную

Подпрограмму «Формирование  современной  городской среды в Еловском сельском поселении  Еловского муниципального района Пермского края» на  2018-2022 гг., утвержденную постановлением Администрации Еловского сельского поселения от 29.12.2017 № 220-п (в редакции от 16.05.2018 № 118-п, от 18.09.2018 № 201-п/1):

  - паспорт муниципальной подпрограммы изложить в новой редакции:

ПАСПОРТ

муниципальной подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Формирование современной городской среды в Еловском сельском поселении Еловского муниципального района Пермского края» на 2018-2022 годы (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Еловского муниципального района |
| Соисполнители подпрограммы | Администрация Еловского сельского поселения Еловского муниципального района Пермского края |
| Участники подпрограммы | Администрация Еловского муниципального района |
| Программно – целевые инструменты программы | Не предусмотрены |
| Цели программы | Повышение уровня благоустройства территории Еловского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | 1. Организация мероприятий по обеспечению транспортной доступности к дворовым территориям многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, общественным территориям путем ремонта автомобильных дорог общественного назначения. 2. Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с.Елово Еловского сельского поселения. 3. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий, с.Елово Еловского сельского поселения. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов с.Елово Еловского сельского поселения. 2. Благоустройство общественных территорий с.Елово Еловского сельского поселения. |
| Срок реализации подпрограммы | 2018-2022 годы |
| Целевые показатели подпрограммы | - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках подпрограммы, ед.; - количество благоустроенных территорий общего пользования города в рамках подпрограммы, ед. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов составляет – 770,77060 тыс. рублей, в том числе: за счет федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей; за счет краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей; за счет местного бюджета – 770,77060 тыс. рублей. |

  - Приложения 1,3,6,8 к  подпрограмме «Формирование современной

городской среды в Еловском сельском поселении Еловского муниципального района Пермского края» на 2018-2022 годы изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4 к настоящему постановлению.

2. Разработать и утвердить дизайн-проекты по благоустройству общественных территорий.

3. Обнародовать настоящее Постановление в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования «Еловское сельское поселение», и разместить на сайте администрации Еловского сельского поселения по адресу elovosp.ru.

4. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Еловского сельского поселения Пьянзина М.В.

И.о.главы сельского поселения – главы Администрации

Еловского сельского поселения						    Н.В.Данилова

|  | Приложение 1 к подпрограмме «Формирование современной городской среды в Еловском сельском поселении Еловского муниципального района Пермского края» на 2018-2022 годы |
| --- | --- |

Перечень мероприятий подпрограммы на 2018-2022 годы

| № п/п | Наименование подпрограммы, подпрограммного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма «Формирование современной городской среды в Еловском сельском поселении Еловского муниципального района Пермского края» |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий по адресу: улица Комсомольская, д. 18, д.18а, д. 20 |  | 01.05.2018 | 30.09.2018 | Ремонт дворовых проездов, освещение, элементы благоустройства: скамьи, урны. |
| 2 | Благоустройство общественной территории дорога общественного назначения ул. Калинина (пешеходная зона) |  | 01.05.2018 | 30.09.2018 | Ремонт тротуара, ремонт пешеходной зоны дорога ул. Калинина, ремонт системы уличного освещения |
| 3 | Благоустройство общественной территории парк у памятника ул. Набережная |  | 01.05.2019 | 30.09.2019 | Ремонт дорожки, организация прогулочных дорожек, вырезка поросли, спил и кронирование деревьев, установка лавочек, урн, ремонт системы уличного освещения, устройство газонов, цветников |
| 4 | Благоустройство дворовых территорий по адресу: улица Мира, д.37, Пионерская, д.18, улица Кирова, д.57. |  | 01.05.2020 | 30.09.2020 | Ремонт дворовых проездов, освещение, элементы благоустройства: скамьи, урны. |
| 5 | Благоустройство общественной территории: Памятник герою Советского Союза Непряхину П.М., с прилегающей территорией, парк по ул. Советская |  | 01.05.2020 | 30.09.2020 | Ремонт памятника, ремонт дорожки, вырезка поросли, спил и кронирование деревьев, установка лавочек, урн, ремонт системы уличного освещения. |
| 6 | Благоустройство дворовых территорий по адресу: улица Калинина, д.13 |  | 01.05.2021 | 30.09.2021 | Ремонт дворовых проездов, освещение, элементы благоустройства: скамьи, урны. |
| 7 | Благоустройство общественной территории парк ул. Комсомольская |  | 01.05.2021 | 30.09.2021 | Ремонт дорожки, организация прогулочных дорожек, вырезка поросли, спил и кронирование деревьев, установка лавочек, урн, ремонт системы уличного освещения, устройство газонов, цветников |
| 8 | Благоустройство дворовых территорий по адресу: улица Ленина, д.31,33,35 |  | 01.05.2022 | 30.09.2022 | Ремонт дворовых проездов, освещение, элементы благоустройства: скамьи, урны. |
| 9 | Благоустройство общественной территории парк и набережная по улице Ленина (у речного вокзала) |  | 01.05.2022 | 30.09.2022 | Ремонт дорожки, организация прогулочных дорожек, вырезка поросли, спил и кронирование деревьев, установка лавочек, урн, ремонт системы уличного освещения, устройство газонов, цветников |

Приложение 2

к подпрограмме «Формирование современной

городской среды в Еловском сельском

поселении Еловского муниципального района

Пермского края» на 2018-2022 годы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

за счет средств бюджета Еловкого сельского поселения на 2018-2022 годы

| Наименование подпрограммы, подпрограммы, основного мероприятия, направления расходов | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Р3Пр | ЦСР | КВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| подпрограмма «Формирование современной городской среды в Еловском сельском поселении Еловского муниципального района Пермского края» | всего | Х | Х | Х | Х | 68,76302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Администрация Еловского муниципального района, Администрация Еловского сельского поселения | 102 | 0503 | 83301SЖ090 | 540 | 68,76302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий по адресу: улица Комсомольская, д. 18, д.18а, д. 20 |  | 102 | 0503 | 83301SЖ090 | 540 | 68,76302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство общественной территории парк у памятника ул. Набережная |  | 102 | 0503 | 83301SЖ090 | 244 | 0 | 322,00000 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство общественной территории: Памятник герою Советского Союза Непряхину П.М., с прилегающей территорией, парк по ул. Советская |  | 102 | 0503 | 83301SЖ090 | 244 | 0 | 0 | 380,00758 | 0 | 0 |

Приложение 3

к подпрограмме «Формирование современной городской среды в Еловском сельском поселении Еловского муниципального района Пермского края» на 2018-2022 годы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования на 2018-2022 годы

| Наименование подпрограммы, подпрограммы, основного мероприятия, направления расходов | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Р3Пр | ЦСР | КВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| подпрограмма «Формирование современной городской среды в Еловском сельском поселении Еловского муниципального района Пермского края» | всего | Х | Х | Х | Х | 68,76302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Администрация Еловского муниципального района, Администрация Еловского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | 68,76302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. |  | Х | Х | Х | Х | 68,76302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство дворовых территорий по адресу: улица Комсомольская, д. 18, д.18а, д. 20 |  | Х | Х | Х | Х | 68,76302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство общественной территории парк у памятника ул. Набережная |  | Х | Х | Х | Х | 0 | 322,00000 | 0 | 0 | 0 |
| Благоустройство общественной территории: Памятник герою Советского Союза Непряхину П.М., с прилегающей территорией, парк по ул. Советская |  | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 380,00758 | 0 | 0 |

Приложение 4

к подпрограмме «Формирование современной городской среды в Еловском сельском поселении Еловского муниципального района Пермского края» на 2018-2022 годы

Перечень благоустройства  территорий с. Елово

Еловского сельского поселения

| № п/п | Наименование участков | Объем финансирования | Перечень работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | тыс. руб. |  |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий по адресу: улица Комсомольская, д. 18, д.18а, д. 20 | 68,76302 | Ремонт дворовых проездов, освещение, элементы благоустройства: скамьи, урны. |
| 2 | Благоустройство общественной территории дорога общественного назначения ул. Калинина (пешеходная зона) | 0,0 | Ремонт тротуара, ремонт пешеходной зоны дорога ул. Калинина, ремонт системы уличного освещения |
|  | 2019 год |  |  |
| 1 | Благоустройство общественной территории парк у памятника ул. Набережная | 322,00000 | Ремонт дорожки, организация прогулочных дорожек, вырезка поросли, спил и кронирование деревьев, установка лавочек, урн, ремонт системы уличного освещения |
|  | 2020 год |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий по адресу: улица Мира, д.37, Пионерская, д.18, улица Кирова, д.57 | 0,0 | Ремонт дворовых проездов, освещение, элементы благоустройства: скамьи, урны. |
| 2 | Благоустройство общественной территории: Памятник герою Советского Союза Непряхину П.М., с прилегающей территорией, парк по ул. Советская | 380,00758 | Ремонт памятника, ремонт дорожки, вырезка поросли, спил и кронирование деревьев, установка лавочек, урн, ремонт системы уличного освещения |
|  | 2021 год |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий по адресу: улица Калинина, д.13 | 0,0 | Ремонт дворовых проездов, освещение, элементы благоустройства: скамьи, урны. |
| 2 | Благоустройство общественной территории парк ул. Комсомольская | 0,0 | Ремонт дорожки, организация прогулочных дорожек, вырезка поросли, спил и кронирование деревьев, установка лавочек, урн, ремонт системы уличного освещения |
|  | 2022 год |  |  |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий по адресу: улица Ленина, д.31,33,35 | 0,0 | Ремонт дворовых проездов, освещение, элементы благоустройства: скамьи, урны. |
| 2 | Благоустройство общественной территории парк и набережная по улице Ленина (у речного вокзала) | 0,0 | Ремонт дорожки, организация прогулочных дорожек, вырезка поросли, спил и кронирование деревьев, установка лавочек, урн, ремонт системы уличного освещения, устройство газонов, цветников |

# Text boxes

15.11.2019									226-п

О внесении изменений и дополнений в  муниципальную подпрограмму «Формирование современной городской среды в Еловском сельском поселении Еловского муниципального района Пермского края» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением Администрации Еловского сельского поселения от 29.12.2017 № 220-п