# АДМИНИСТРАЦИЯ СПАССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 23.11.2018 г. | № | 77 |
| --- | --- | --- | --- |
| Д.Никифоровская |

| О заключении концессионного соглашения на условиях, содержащихся в предложении о заключении концессионного соглашения |  |
| --- | --- |

В соответствии с пунктом 4.10 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в связи с тем, что в сорокапятидневный срок со дня размещения на официальном сайте торгов Российской Федерации http://torgi.gov.ru, предложения о заключении концессионного соглашения Общества с ограниченной ответственностью «Услуга» заявок о готовности участия в конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, предусмотренных в предложении о заключении концессионного соглашения, от иных лиц не поступило, администрация Спасского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Заключить без проведения конкурса с Обществом с ограниченной ответственностью «Услуга» (далее - ООО «Услуга»), соответствующим требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» к концессионеру, концессионное соглашение в отношении объектов  имущества, указанных в приложении № 2 настоящего постановления на условиях, предусмотренных в предложении о заключении концессионного соглашения, проекте концессионного соглашения, указанных в приложении № 1 настоящего постановления.

2. Установить, что  полномочия  концедента при заключении и исполнении  концессионного  соглашения  от  имени  администрации Спасского сельского поселения,  собственника  объекта  концессионного  соглашения  осуществляет  администрация  Спасского сельского поселения

3.  В течение пяти рабочих дней после принятия настоящего постановления направить концессионеру проект концессионного соглашения и установить срок для подписания этого соглашения, в течение 5 дней.

4. В десятидневный срок со дня подписания концессионного соглашения разместить информацию о заключении концессионного соглашения в

отношении объекта концессионного соглашения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на официальном сайте торгов Российской Федерации http://torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации Спасского сельского поселения      http://spasspos@mail.ru/  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в районной  газете  «Кокшеньга».

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7. Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте торгов Российской Федерации http://torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации Спасского сельского поселения  http://spasspos@mail.ru/  в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в районной  газете  «Кокшеньга».

Врип главы поселения                                                                   О.П.Кузьмина

|  | Приложение № 1 к постановлению №77 от 23.11.2018 |
| --- | --- |

Условия концессионного соглашения

| № п/п | Условия концессионного соглашения | Содержание условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, соблюдению сроков его создания и (или) реконструкции | Концессионер обязуется за свой счет реконструировать определенное концессионным соглашением имущество, состав и описание которого приведены в приложении № 4 к постановлению (далее объект Соглашения), право собственности, на которое принадлежит Концеденту |
| 2. | Обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением | Концессионер обязуется осуществлять деятельность по передаче, распределению тепловой энергии, предоставлению услуг теплоснабжения населению и иным потребителям с использованием (эксплуатацией) объекта Соглашения |
| 3. | Срок действия концессионного соглашения | Концессионное соглашение на срок - с момента подписания актов приема передачи Объекта Соглашения по 31.12.2032г. |
| 4. | Описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного соглашения | Приложение № 6 к постановлению |
| 4.1. | Срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения | Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения – не более 30 дней со дня подписания сторонами концессионного соглашения. Обязанность Концедента по передаче имущества в составе объекта Соглашения считается исполненной после принятия объекта Концессионером и подписания сторонами акта приема-передачи. |
| 5. | Порядок предоставления концессионеру земельных участков, предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и срок заключения с концессионером договоров аренды (субаренды) этих земельных участков (в случае, если заключение договоров аренды (субаренды) земельных участков необходимо для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением) | Концедент обязуется заключить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с Концессионером договор аренды земельного участка, на котором располагается объект Соглашения, и который необходим для осуществления Концессионером вида деятельности, предусмотренного концессионным Соглашением, не позднее чем через шестьдесят рабочих дней с момента подписания Соглашения. Договор аренды земельных участков заключается на срок действия настоящего Соглашения. Договор аренды земельных участков подлежит государственной регистрации, в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступает в силу с момента такой регистрации. Государственная регистрация указанного договора осуществляется за счет Концедента. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельным участком третьим лицам и сдавать земельные участки в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельным участком. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельных участков. Концессионер не вправе возводить на земельном участке, находящемся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением. |
| 6. | Цели и срок использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения | Целью использования (эксплуатации) объекта Соглашения является осуществление деятельности по передаче, распределению тепловой энергии, предоставлению услуг теплоснабжения населению и иным потребителям с использованием (эксплуатацией) объекта Соглашения; Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения – с момента подписания акта приема-передачи объекта Соглашения по 31.12.2032г. |
| 6.1. | Способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению (предоставление безотзывной банковской гарантии, передача концессионером концеденту в залог прав концессионера по договору банковского вклада (депозита), осуществление страхования риска ответственности концессионера за нарушение обязательств по концессионному соглашению), размеры предоставляемого обеспечения и срок, на который оно предоставляется | Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по настоящему Соглашению в виде безотзывной непередаваемой банковской гарантии, отвечающей требованиям к таким гарантиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем» в размере 1,0 (одного) % от объема финансирования мероприятий по реконструкции Объекта Соглашения, что составляет 9 400,0 (девять тысяч четыреста) рублей. Обеспечение предоставляется Концессионером в течение всего периода действия настоящего Соглашения в следующем порядке: За 5 (пять) календарных дней до даты подписания настоящего Соглашения Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по настоящему Соглашению в виде безотзывной непередаваемой банковской гарантии на срок не менее 1 (одного) года со дня заключения настоящего Соглашения. Далее не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия предоставленного обеспечения Концессионер обязан предоставлять Концеденту обеспечение исполнения обязательств по настоящему Соглашению в виде безотзывной непередаваемой банковской гарантии на следующий год действия настоящего Соглашения вплоть до окончания срока его действия. При предоставлении документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по настоящему Соглашению, Концессионер обязан предоставить документы (копии, заверенные соответствующей организацией и Концессионером), подтверждающие выполнение Концессионером требований законодательства Российской Федерации в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии. Требования к Концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 495 «Об установлении требований к концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться концессионером концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению». |
| 6.2. | Размер концессионной платы, форму или формы, порядок и сроки ее внесения, за исключением случаев, предусмотренных | Концессионная плата по концессионному соглашению не предусматривается. |
| 6.3. | Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения | - Расходы Концедента не предусмотрены; - Возмещение расходов Концессионера осуществляется в соответствии с порядком и условия возмещения расходов концессионера, связанных с досрочным расторжением концессионного соглашения (Приложение № 7 к условиям концессионного соглашения). |
| 6.4. | Обязательства концедента и (или) концессионера по подготовке территории, необходимой для создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения и (или) для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением | В целях подготовки территории, необходимой для реконструкции объекта концессионного соглашения, иного имущества, Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по реконструкции объекта соглашения путем осуществления следующих действий: передача необходимой документации, информации об имуществе, переданном Концессионеру в соответствии с концессионным соглашением. |
| 7. | Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера | Приведены в приложении № 6 к условиям концессионного соглашения |
| 8. | Задание и основные мероприятия, с описанием основных характеристик таких мероприятий | Приведены в приложении № 4 к условиям концессионного соглашения |
| 9. | Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером | Приведен в приложении № 4 к условиям концессионного соглашения |
| 10. | Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения | Приведены в приложении № 6 к условиям концессионного соглашения |
| 11. | Порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения. | Приложение № 7 к условиям концессионного соглашения |

|  | Приложение № 2 к условиям концессионного соглашения |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципального имущества, находящегося в собственности  администрации Спасского поселения предназначенного для осуществления деятельности по передаче, распределению тепловой энергии, предоставлению услуг теплоснабжения населению и иным потребителям, в отношении которого планируется заключение концессионного соглашения

- Перечень  недвижимого  имущества

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Технические показатели (площадь, протяженность, производитель и т.п.), % износа, кадастровый номер | Вид, номер и дата государственной регистрации права |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная, расположенная в подвале административного здания | Вологодская область, Тарногский район, Д.Никифоровская,25 | Площадь 46,7 кв.м. | Обственность Свидетельство о гос.регистрации права 35СК №163394 от 29.03.2007г. |

- Перечень  движимого  имущества

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Год выпуска / приобретения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котел «Универсал» | Здание котельной, адрес: Вологодская область, Тарногский район, д.Никифоровская,д.25 | 1988г. |

Приложение №3

к условиям концессионного соглашения

Плановые значения показателей деятельности Концессионера

| № п/п | Наименование показателя | Единица измере-ния | Факти-ческие показатели за 2017 год | Плановые значения по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2032 |
| 1. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | шт./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
| 3. | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности | шт./ Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии | т.у.т./ Гкал | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 | 0,251 |
| 5. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике | Гкал/м2 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
| 6. | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии теплоносителя по тепловым сетям | Гкал | 45 | 45 | 45 | 45 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |

|  | Приложение 4 к условиям концессионного соглашения |
| --- | --- |

Задание и основные мероприятия по реконструкции Объекта Соглашения

| № п/п | Наименова-ние меропри-ятия по реконструк-ции | Описание мероприятия | Объем финансирования всего, тысяч рублей, с НДС в ценах 3 квартала 2018 года | в том числе по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 - 2032 |
| 1. Котельная (Вологодская область, Тарногский район, д.Никифоровская, д.25) |
| 1.1 | Реконструк-ция оборудова-ния котельной | «Замена водогрейного котла «Универсал» на котел водогрейный твердотопливный на шахтной топке КВр-0,3 в котельной д.Никифоровская, д.25 Тарногского района Вологодской области» | 370,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370,00 | 0,0 |
| 1.2 | Реконструк-ция оборудова-ния котельной | Замена сетевого насоса КМ-80-65-160 | 70,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,00 | 0,0 |
| 1.3 | Строительство участка тепловой сети | Строительство участка тепловой сети Ду=40 мм, протяженностью 120 пог.м в двухтрубном исчислении, в целях вывода из эксплуатации котельной БУК «Верхнеспасский ДК» д.Никифоровская, д.13 | 500,00 | 0,0 | 0,0 | 500,00 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого: | 940,00 | 0,0 | 0,0 | 500,00 | 440,00 | 0,0 |
|  | Приложение5 к условиям концессионного соглашения |

Описание и технико-экономические показатели Объекта Соглашения, которым должен соответствовать Объект Соглашения на момент передачи Концессионером Концеденту

| № п/п | Показатели | Наименование котельной |
| --- | --- | --- |
|  |  | Котельная д.Никифоровская, д.25 |
| 1 | Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), пог. м | 215 |
| 2 | Проектная (установленная) мощность котельной, Гкал/час | 0,516 |
| 3 | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,215 |
|  | в том числе: |  |
| 3.1. | Отопление, Гкал/час | 0,215 |
| 3.2. | Горячее водоснабжение, Гкал/час | 0 |
| 4 | Объем вырабатываемой тепловой энергии в год, Гкал | 645,36 |
| 5 | Объем отпущенной тепловой энергии в год, Гкал | 629,33 |
| 6 | Объем тепловой энергии на собственные нужды котельной в год, Гкал | 16,03 |
| 7 | Нормативные тепловые потери в сетях в год, Гкал | 83,56 |
| 8 | Полезный отпуск тепловой энергии в год, Гкал | 545,77 |
|  | в т.ч. население | 46,11 |
|  | бюджетные организации | 450,79 |
|  | прочие потребители | 48,87 |
| 9 | Удельный расход электроэнергии на единицу объема полезного отпуска, кВтч/Гкал | 26,73 |
| 10 | Удельный расход воды на единицу объема полезного отпуска, куб.м/Гкал | 0,42 |
| 11 | Описание эффекта за счёт реализации мероприятий, запланированных в период действия настоящего Соглашения | - вывод из эксплуатации котельной БУК «Верхнеспасский ДК» д.Никифоровская, д.13, - уменьшение расходов на оплату труда, - повышение надёжности теплоснабжения, - повышение коэффициента полезного действия котлов, экономия топлива (дров) |

|  | Приложение 6 к условиям концессионного соглашения |
| --- | --- |

Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера

Таблица 1.  Долгосрочные параметры регулирования (теплоснабжение). Котельная д. Никифоровская, д.25.

| № п/п | Наименование параметра | Ед.изм | Значения параметров |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1. | Значения долгосрочных параметров государственного регулирования: |
| 1.1 | уровень операционных расходов (без НДС) | тыс.руб. | 1101,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1.2 | нормативный уровень прибыли ** | % | не выше нормы доходности, установленной федеральным органом регулирования (при наличии инвестиционной программы, утвержденной после перехода к долгосрочному методу регулирования тарифов) |
| 2. | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: |
| 2.1 | удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, вырабатываемой источником тепловой энергии | т.у.т./Гкал | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 | 0,266 |
| 2.2 | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 | 83,6 |

|  | Приложение 7 Приложение 7 к условиям концессионного соглашения |
| --- | --- |

Порядок и условия возмещения расходов Сторон, связанных с досрочным расторжением настоящего Соглашения

В случае досрочного расторжения Соглашения Концедент обеспечивает Концессионеру возмещение расходов, понесенных Концессионером на реконструкцию Объекта Соглашения и не возвращенных ему на момент досрочного расторжения настоящего Соглашения. Возмещение расходов осуществляется за исключением инвестированного капитала, возврат которого учтен при установлении тарифов на товары, работы и услуги Концессионера. Концессионер обращается к Концеденту с требованием о возмещении расходов. К требованию в обязательном порядке прилагается пакет документов, подтверждающий сумму понесенных и некомпенсированных расходов, а именно:

а) надлежащим образом оформленные:

акты выполненных работ (по форме КС-2);

справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);

первичные бухгалтерские документы, подтверждающие стоимость закупленных материалов (оборудования), задействованных в выполненных работах (оплаченные счета-фактуры с платежными поручениями с отметкой банка, акты списания расходных материалов, акты постановки на бухгалтерский учет приобретенных основных средств).

б) пояснительную записку, подтверждающую сумму некомпенсированных расходов, понесенных в результате осуществления регулируемого вида деятельности по предмету Соглашения.

Концедент в течение 30 (тридцати) рабочих дней осуществляет проверку представленных Концессионером документов к расчету расходов, при этом Концедент имеет право запрашивать необходимую информацию в отношении рассматриваемого вопроса у иного круга лиц.

После завершения проверки представленных Концессионером документов к расчету расходов Концедент в течение 10 (десяти) рабочих дней принимает решение о возмещении расходов либо отказе в возмещении расходов.

В случае принятия Концедентом решения о компенсации Концессионеру расходов, Концедент и Концессионер в течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия такого решения подписывают график платежей, в соответствии с которым осуществляется возмещение расходов Концессионеру.

Возврат суммы понесенных и некомпенсированных Концессионером расходов осуществляется Концедентом в рамках бюджетного процесса в сроки, установленные графиком платежей, подписанным Концессионером и Концедентом.

При досрочном расторжении настоящего Соглашения объекты, не прошедшие реконструкцию, должны находиться в исправном техническом состоянии, быть пригодными для осуществления деятельности, указанной в разделе 1 настоящего Соглашения.

Порядок возмещения фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия Соглашения

В случае если в течение срока действия Соглашения цены (тарифы) и надбавки к ценам (тарифам), установленные с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, не обеспечивают возмещения расходов Концессионера, и Концедентом не возмещены недостающие согласованные суммы расходов на реконструкцию Объекта Соглашения на момент окончания срока действия настоящего Соглашения, условия настоящего Соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера.

Срок действия Соглашения в данном случае подлежит продлению на период, достаточный для возмещения указанных расходов Концессионера, но не более чем на 5 (пять) лет.

Концессионер предоставляет Концеденту экономически обоснованные расчеты размера невозмещенных на момент окончания срока действия настоящего Соглашения расходов с приложением подтверждающих бухгалтерских документов, а также расчет периода, на который должен быть продлен срок действия настоящего Соглашения и в течение которого будут возмещены расходы Концессионера за счет тарифов и надбавок к тарифам на услуги теплоснабжения.

Концедент проверяет представленные документы на предмет достоверности и правильности расчетов и согласовывает размер расходов, подлежащих возмещению, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления документов.

Если в процессе проверки документов Концедентом выявлены факты недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие недостатки, документы возвращаются Концессионеру на доработку с указанием причин возврата.

После согласования размера не возмещенных на момент окончания срока действия Соглашения расходов Концессионером и Концедентом готовятся изменения в настоящее Соглашение в части продления срока действия Соглашения, которые подлежат согласованию с антимонопольным органом в соответствие с действующим законодательством.

После согласования с антимонопольным органом изменений Стороны подписывают дополнительное соглашение об изменении срока действия Соглашения.

При принятии Концедентом решения об отказе от продления срока действия Соглашения компенсация невозмещенных на дату окончания действия Соглашения расходов Концессионера подлежит компенсации из бюджета Концедента. Возмещение расходов Концессионера в этом случае производится в срок не позднее 1 (одного) года с даты подтверждения расходов, но не может превышать срока 2 (двух) лет с даты окончания Соглашения.