**ПРОЕК**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГРОМОСЛАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**от \_\_\_\_\_\_ года №**

**О внесении изменений в постановление администрации Громославского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области от 16.11.2020г № 51 Об утверждении план-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Громославского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области**

В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 25.12.2013 г № 2516-р «Об утверждении концепции развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде», руководствуясь Уставом Громославского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление администрации Громославского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области от 16.11.2020г № 51 Об утверждении план-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых администрацией Громославского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области следующие изменения:

1.1 План-график перехода на предоставление муниципальных услуг в

электронном виде, предоставляемых администрацией Громославского

сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской

области , утвержденный названным постановлением, изложить в новой

редакции согласно приложению №1

1. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Громославского**

**сельского поселения Г.П.Верещагина**

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Громославского сельского поселения

Октябрьского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_

**ПЛАН-ГРАФИК**

**ПЕРЕХОДА** **НА** **ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ** **УСЛУГ** **В** **ЭЛЕКТРОННОМ  ВИДЕ**

**ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГРОМОСЛАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги, предоставляемой администрацией Громославского сельского поселения | Ответственные исполнители | | Сроки реализации и содержание этапов  перехода   на   предоставление   услуг   в   электронном  виде | | | | | |
| I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | |
|  | Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | Администрация Громославского с/п | | До 31.12.2021г | До 31.12.2021г | До 31.12.2022г | До 31.12.2022г. |  | |
|  | Заключение договоров социального найма жилого помещения, находящихся в муниципальной собственности Громославского сельского поселения | Администрация Громославского с/п | | выполнено | выполнено | До 31.12.2022г. | До 31.12.2022г |  | |
|  | «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | Администрация Громославского с/п | | выполнено . | выполнено . | выполнено . | выполнено . |  | |
|  | Заключение договора передачи жилых помещений в собственность граждан на территории Громославского сельского поселения | Администрация Громославского с/п | | выполнено . | выполнено . | До 31.12.2022г. | До 31.12.2022г. |  | |
|  | Прием заявлений , выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Администрация Громославского с/п | | выполнено . | выполнено . | выполнено . | выполнено . |  | |
|  | Прием документов , а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое, или нежилое помещение в жилое | Администрация Громославского с/п | | выполнено . | выполнено . | выполнено . | выполнено . |  | |
|  | Предоставление информации  об объектах недвижимого имущества,  находящегося в муниципальной собственности  Громославского сельского поселения  и предназначенного для сдачи в аренду,  безвозмездное пользование, а также объектах,  подлежащих приватизации. | Администрация Громославского с/п | До 31.12.2021 г. | | До 31.12.2021 г. | До 31.12..2022 г. | До 31.12.2022 г. |  |
|  | Предоставление выписки (информации) об объектах учета из реестра муниципального имущества Громославского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области | Администрация Громославского с/п | выполнено. | | выполнено | До 31.12.2022 г. | До 31.12.2022 г. |  |
|  | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | Администрация Громославского с/п | выполнено. | | выполнено. | До 31.12.2022 г | До 31.12.2022 г |  |
|  | Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников | Администрация Громославского с/п | выполнено. | | выполнено. | До 31.12.2022 г. | До 31.12.2022 г. |  |
|  | Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта в месте, определенном схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Громославского сельского поселения, без проведения аукциона | Администрация Громославского с/п | выполнено | | выполнено | До 31.12.2022 г. | До 31.12.2022 г. |  |
|  | «Предоставления во владение и (или) пользование муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества Громославского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | Администрация Громославского с/п | До 31.12.2021 | | До 31.12.2021 г | До 31.12.2022 г. | До 31.12.2022 г. |  |
|  | «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ | Администрация Громославского с/п | выполнено | | выполнено | До 31.12.2022г | До 31.12.2022г. |  |
|  | Выдача выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок | Администрация Громославского с/п | До 31.12.2021 г. | | До 31.12..2021 г. | До 31.12.2022 г. | До 31.12.2022г. |  |
|  | Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектов адресации на территории Громославского сельского поселения | Администрация Громославского с/п | выполнено | | выполнено | До 31.12.2022 г. | До 31.12.2022г. |  |
|  | Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в помещении администрации. | Администрация Громославского с/п | До 31.12.2021г. | | До 31.12.2021 г. | До 31.12.2022г. | До 31.12.2022г. |  |
|  | Предоставление архивных справок , архивных копий, архивных выписок, информационных писем. | Администрация Громославского с/п | выполнено | | выполнено | До 31.12.2022г. | До 31.12.2022г. |  |
|  | Выдача разрешения (ордера) на осуществление земляных работ | Администрация Громославского с/п | выполнено. | | выполнено. | До 31.12.2022г. | До 31.12.2022г. |  |
|  | Сохранение , использование и популяция объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Громославского сельского поселения | Администрация Громославского с/п | выполнено. | | выполнено. | До 31.12.2022г | До 31.12.2022г |  |
|  | Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Громославского сельского поселения | Администрация Громославского с/п | До 31.12.2021г. | | До 31.12.2021г. | До 31.12.2022 г. | До 31.12.2022 г. |  |
|  | Выдача разрешения на использование земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Громославского сельского поселения | Администрация Громославского с/п | До 31.12.2021 г. | | До 31.12.2021 г. | До 31.12.2022 г. | До 31.12.2022 г. |  |
|  | Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в целях раздела земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Громославского сельского поселения | Администрация Громославского с/п | До 31.12.2021 г. | | До 31.12.2021 г. | До 31.12.2022г. | До 31.12.2022г. |  |
|  | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Громославского сельского поселения, и земельных участков, расположенных на территории Громославского сельского поселения , в безвозмездное пользование. | Администрация Громославского с/п | До 31.12.2021 г. | | До 31.12.2021 г. | До 31.12.2022 г. | До 31.12.2022г. |  |
|  | Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Громославского сельского поселения | Администрация Громославского с/п | До 31.12.2021 г. | | До 01.04.2022 г. | До 31.12.2022 г. | До 31.12.2022 г. |  |
|  | Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Громославского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области, расположенных на территории Громославского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области, без проведения торгов. | Администрация Громославского с/п | До 31.12.2021 г. | | До 01.04.2022 г. | До 31.12.2022 г. | До 31.12.2022 г. |  |
|  | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Громославского сельского поселения, расположенных на территории Громославского сельского поселения в постоянное (бессрочное) пользование | Администрация Громославского с/п | До 01.02.2022 г. | | До 01.02.2022г. | До 31.12.2022г. | До 31.12.2022г. |  |
|  | Принятие решения об использовании донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов на территории Громославского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области | Администрация Громославского с/п | До 01.02.2022г. | | До 01.02.2022г. | До 31.12.2022 г. | До 31.12.2022г. |  |
|  | «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Громославского сельского поселения, расположенных на территории Громославского сельского поселения, в аренду гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» | Администрация Громославского с/п | До 01.02.2022г. | | До 01.02.2022г. | До 31.12.2022 г. | До 31.12.2022г. |  |
|  | «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Громославского сельского поселения юридическим лицам в собственность бесплатно» | Администрация Громославского с/п | До 01.02.2022г. | | До 01.02.2022г. | До 31.12.2022 г. | До 31.12.2022г. |  |
|  | "Рассмотрение заявления о присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, о выдаче согласия на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения" | Администрация Громославского с/п | До 01.02.2022г. | | До 01.02.2022г. | До 31.12.2022 г. | До 31.12.2022г. |  |
|  | "Рассмотрение заявления о согласовании планируемого размещения инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, переноса или переустройства инженерных коммуникаций в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, заявления о выдаче согласия на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Администрация Громославского с/п | До 01.02.2022г. | | До 01.02.2022г. | До 31.12.2022 г. | До 31.12.2022г. |  |

# Этапы перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде (утв. [постановлением](#sub_0) администрации Громославского сельского поселения Октябрьского муниципального района от 16.11.2020 г. № 51)

|  |  |
| --- | --- |
| Содержание этапа | |
| I этап | Размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) |
| II этап | Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде |
| III этап | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) |
| IV этап | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) |
| V этап | Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено Федеральным законом |