|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **администрации**  **Городовиковского городского муниципального образования**  **Республики Калмыкия** | Описание: Описание: C:\BOBBY\KALMGERB.PCX | **Хальмг Танhчин**  **Городовиковск балhсна**  **муниципальн бyрдэцин администрац тогтавр** |

359050, Республика Калмыкия, г.Городовиковск, пер. Комсомольский 3,

тел/факс /84731/ 91-7-67, 91-8-67, e-mail: [ggmo@mail.ru](mailto:ggmo@mail.ru)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«09» января 2019 г. №2-п г. Городовиковск

(в новой редакции)

**«Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в Городовиковском городском муниципальном образовании РК на 2019-2023гг.»**

           В соответствии с  Федеральным Законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003г.,  Уставом Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия администрация Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия (с изм. и доп.).

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры в Городовиковском городском муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2019-2023гг.» (далее – Программа) (Приложение №1).

2.Настоящее Постановление разместить на официальном сайте Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия в сети «Интернет» (<http://admgorodovikovsk.ru/>) и опубликовать в районной газете «Муниципальный Вестник».  
 3.Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы ГГМО РК.

 Глава Городовиковского

ГМО РК (ахлачи)       С.Н.Середа  

Исп.Нимгирова О.С.

8-(84731)9-18-67

Приложение №1

к постановлению администрации

Городовиковского городского

муниципального образования

Республики Калмыкия

от «09» января 2019г. №2-п

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в Городовиковском городском муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2019-2023гг»**

**1.Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в Городовиковском городском муниципальном образовании на 2019-2023гг» (далее-Программа). |
| Основание для разработки программы | -Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный Закон от 08.10.2007 № 247-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Устав Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия. |
| Разработчик Программы | Администрация Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия. |
| Заказчик мероприятий  Программы | Администрация Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия. |
| Основные цели Программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения. |
| Основные задачи Программы | - повышение надёжности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения; - обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения; - формирование и реализация финансовых и инвестиционных ресурсов для проведения текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования |
| Сроки реализации Программы | 2019 – 2023 годы. Разбивка  программных  мероприятий  на этапы не предусматривается. |
| Важнейшие показатели эффективности Программы | - отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения, м; - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %; - доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, %. |
| Объемы и источники финансирования Программы | На основании Закона Республики Калмыкия от 16.12.2016г. №212-V-3 «О республиканском бюджете» за счёт средств дорожного фонда Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия в 2019 году предусмотрены субсидии местным бюджетам на  ремонт  автомобильных дорог общего пользования. Всего на реализацию программы 2019-2023гг. предусмотрено- 28617,22 тыс.руб. в 2019 году предусмотрено всего- 18397,22 тыс. руб.; 2020 год- 5110,0 тыс.руб.; 2021 год- 5110,0 тыс.руб.;  2022 год- 0,0 тыс.руб.;  2023 год- 0,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | улучшение  технического  состояния   автомобильных   дорог общего пользования на территории Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия и,  как следствие, повышение  безопасности  дорожного  движения, сокращение ДТП на 10% за год. |

**Раздел 1.  Содержание проблемы**  
**и обоснование необходимости ее решения программными методами.**

Транспортная сеть городского поселения является важным звеном экономического развития всех отраслей народного хозяйства, транспортного сообщения внутри городского поселения, передвижение граждан на личном транспорте, т. е. обеспечение доступности и качества транспортных услуг населению.  
Высокий уровень автомобилизации, способствуя развитию экономики и обеспечению мобильности населения, имеет ряд негативных последствий. В Городовиковском городском муниципальном образовании Республики Калмыкии за 2017 год  зарегистрировано  13 дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), в результате которых 1 человек погиб, 19 ранено, 1 ДТП с участием детей, в 2018 году зарегистрировано 11 ДТП, в результате чего 2 человека погибло, 15 ранено. Моральный и материальный ущерб от гибели и ранения людей определяют высокую значимость мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.  
Покрытие автомобильных дорог  выполнено из разных видов материалов, в том числе асфальтовые, асфальтобетонные и грунтовые дороги. Износ дорожной сети и искусственных сооружений достаточно большой, что в свою очередь угрожает безопасности дорожного движения. Улично-дорожная сеть является важнейшей частью транспортной системы, от уровня её транспортно-эксплуатационного состояния во многом зависит качество жизни населения.  
В зимний период необходимо производить очистку дорожных покрытий от снега, производить подсыпку противогололёдными материалами. Осуществлять очистку тротуаров.  
В летний период необходимо проводить ремонтные работы по восстановлению дорожного покрытия, обочин, и другие работы с целью обеспечения дорожной  безопасности.  
Уменьшить уровень аварийности, людские и материальные потери возможно лишь при осуществлении согласованного комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения законодательного, экономического, организационного, технического и воспитательного характера. Эффективность же самих мероприятий во многом будет зависеть от наличия необходимого целевого финансирования.  
Для приведения дорог Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия в соответствие современным   требованиям, назрела необходимость разработки данной Программы, в которой предусматриваются мероприятия, направленные на  ремонт  дорог общего пользования.

**Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы.**  
   
Основной целью Программы является комплексное развитие транспортной инфраструктуры Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения. Создание безопасных условий для движения на автодорогах   городского поселения, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, снижение аварийности.  
Для достижения цели по развитию современной и эффективной транспортной инфраструктуры необходимо решить задачу текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования в Городовиковском городском муниципальном образовании Республики Калмыкия, соответствующим нормативным требованиям. Это позволит увеличить пропускную способность дорожной сети, улучшить условия движения автотранспорта и снизить уровень аварийности за счет ремонта дорог.  
Для достижения цели по повышению комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы в области автомобильных дорог необходимо решить задачи, связанные с повышением надежности и безопасности движения на автомобильных дорогах, а также обеспечением устойчивого функционирования дорожной сети и транспортной безопасности дорожного хозяйства.  
Срок реализации Программы - 2019 - 2023 годы. Разбивка программных мероприятий на этапы не предусмотрена. Показателями эффективности, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:  
- протяжённость отремонтированных автомобильных  дорог  общего  пользования в Городовиковском городском муниципальном образовании Республики Калмыкия, м;  
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования в Городовиковском городском муниципальном образовании Республики Калмыкия, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского поселения, %;  
- доля дорожно-транспортных  происшествий  (далее - ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, %.  
   
**Раздел 3. Механизм реализации Программы**

Заказчиком мероприятий Программы является администрация Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия (далее – Администрация). Заказчик и основные исполнители мероприятий Программы реализуют в установленном порядке задачи по полному и качественному выполнению мероприятий Программы, несут ответственность за их полное выполнение, а также за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.  
В рамках Программы осуществляются следующие основные мероприятия:  
3.1. Разработка  муниципальной программы городского поселения, включающей мероприятия по текущему  и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия.  
3.2. Разработка Администрацией проектно-сметной документации на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта и проведение необходимых согласований.  
3.3. Объявление Администрацией аукциона по выбору подрядных организаций для выполнения работ по  ремонту дорог в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  
3.4. Контроль за перечнем мероприятий (приложение №2), по ремонту автомобильных дорог общего пользования осуществляемых по муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в Городовиковском городском муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2019-2023 гг.» возложен на заказчика.  
            В процессе реализации Программы муниципальный заказчик Программы может осуществить работу по привлечению дополнительных источников финансирования.  
Необходимым условием для предоставления субсидий из регионального бюджета является:  
- наличие в бюджете Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства муниципального образования, включающего субсидии.  
    
**Раздел 4.  Прогноз ожидаемых результатов реализации программы.**

Социально-экономическая эффективность мероприятий Программы оценивается по результатам, достигнутым в ходе их реализации. Предлагаемые мероприятия позволят преломить негативные тенденции развития транспортного комплекса и создать условия для успешного социально-экономического развития Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия.  
За период реализации Программы планируется получить следующие результаты:  
- осуществить работы по  ремонту дорог общего пользования Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия;  
- общая протяженность отремонтированных дорог составит  20000 м;  
- доля отремонтированных дорог городского поселения за период реализации Программы увеличится:  на  29% -от общей протяжённости дорог.

**Раздел 5. Финансирование данной Программы**

  Всего на реализацию программы 2019-2023гг. предусмотрено- 28617,22 тыс. руб.  
в 2019 году предусмотрено всего- 18397,22 тыс. руб.;  
2020 год- 5110,0 тыс.руб.;

2021 год- 5110,0 тыс.руб.;

2022 год- 0,0 тыс.руб.;

2023 год- 0,0 тыс.руб.

**Раздел 6. Оценка рисков реализации Программы**  
**и мероприятия по их снижению**

Финансовый риск реализации Программы представляет собой замедление запланированных темпов роста показателей Программы вследствие снижения финансирования. Способом ограничения финансового риска является ежеквартальная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.  
Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, которое может привести к невыполнению целей и задач Программы, обусловленному:  
- срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;  
- неэффективным использованием ресурсов;  
- нецелевым использованием субсидий из регионального бюджета.  
- несвоевременным предоставлением межбюджетного трансферта.  
Способами снижения административного риска являются:  
- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;  
-  своевременная корректировка мероприятий Программы.

  Приложение №2  
 к постановлению администрации  
 Городовиковского городского  
 муниципального образования

Республики Калмыкия

от «09» января 2019г. №2-п

**Перечень мероприятий Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в Городовиковском городском муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2019-2023гг.»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задач, мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования по годам, тыс. рублей | | | | | |
| 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог по ул. К.Маркса, пер.Амур-Санана, Степной г.Городовиковска Республики Калмыкия) местный бюджет софинансирование | местный бюджет | 791,83 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 791,83 |
| 2. | Содержание автомобильных дорог | местный бюджет | 3345,15 | 5110,0 | 5110,0 | 0,0 | 0,0 | 13565,15 |
| 3. | Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования из бюджета района |  | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
| 4. | Софинансирование на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования | местный бюджет | 553,54 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 553,54 |
| 5. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Республики Калмыкия (Ремонт автомобильных дорог г.Городовиковска Республики Калмыкия) |  | 12706,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12706,7 |
|  | ИТОГО: |  | 18397,22 | 5110,0 | 5110,0 | 0,0 | 0,0 | 28617,22 |

 Финансирование программных мероприятий из республиканского бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете на очередной год и на плановый период

Объёмы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из местного бюджета, ежегодно уточняются в соответствии с решением Собрания депутатов Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.