СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

САМОДУРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОВОРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

«02» 10. 2023 года     № 16

с. Самодуровка

**О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Самодуровского сельского поселения Поворинского муниципального района от 17.11.2017 г. № 26 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Самодуровского сельского поселения Поворинского муниципального района на 2017-2026 годы»**

          В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом Самодуровского сельского поселения Поворинского муниципального района, Совет народных депутатов Самодуровского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Самодуровского сельского поселения от 17.11.2017 г. № 26 «Об утверждении Программы комплексного

развития социальной инфраструктуры Самодуровского сельского поселения

Поворинского муниципального района на 2017-2026 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение к решению Совета народных депутатов Самодуровского сельского поселения от 17.11.2017 г. № 26 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Самодуровского сельского поселения Поворинского муниципального района на 2017-2026 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах Самодуровского сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.

4.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

 Глава Самодуровского сельского поселения                   Е.И. Перегудова

 Приложение № 1

**ПРОГРАММА**

**КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ САМОДУРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОВОРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2017-2026 годы**

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы: | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Самодуровского сельского поселения Поворинского муниципального района на 2017-2026 годы (далее – Программа) |
| Основание разработки программы: | * Градостроительный Кодекс Российской Федерации, * Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», * Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; * Генеральный план Самодуровского сельского поселения Поворинского муниципального района, * Устав Самодуровского сельского поселения |
| Наименование заказчика и разработчика программы, их местонахождение: | Администрация Самодуровского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области    Адрес:397335, Воронежская область, Поворинский район,  с. Самодуровка, ул. Советская -93 |
| Цель программы: | Развитие социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения Самодуровского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области |
| Задачи программы: | 1. Создание правовых, организационных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социальному развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления.  2. Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания населения.  3. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.  4. Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности.  5. Развитие личных подсобных хозяйств.  6.Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения.  7.Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих);  8.Содействие в обеспечении социальной поддержки слабо защищенным слоям населения: |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Целевыми показателями (индикаторами) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, станут:  - показатели ежегодного сокращения миграционного оттока населения;  - улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры, образования, здравоохранения Самодуровского сельского поселения;  - создание условий для занятий спортом;  - уровень доступности объектов физической культуры и массового спорта и культуры для всех категорий граждан вне зависимости от местожительства, социального статуса, имущественного положения и состояния здоровья. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | ;  1. Капитальный ремонт памятника погибшим односельчанам  2.Реконструкция объектов водоснабжения.  3.Благоустройство и озеленение улиц,  4.Проведение мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия в рамках работы с детьми и молодежью, в рамках организации библиотечного обслуживания населения, в рамках создания условий для организации досуга населения района. |
| Сроки и этапы реализации Программы: | Срок реализации Программы с 2017 по 2026 годы. Мероприятия  и целевые  показатели  (индикаторы),  предусмотренные программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а  на  последующий  период  (до  окончания  срока  действия программы) - без разбивки по годам. |
| Объемы и источники финансирования Программы: | Общий объем финансирования Программы составляет 2829,2 тыс.  рублей    за счет бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных источников.  Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
| Основные исполнители Программы: | - Администрация Самодуровского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области;  - организации, предприниматели Самодуровского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области;  - население Самодуровского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы: | Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения Самодуровского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области.  Нормативная доступность и обеспеченность объектами социальной инфраструктуры  населения Самодуровского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области. |
| Система контроля за исполнением Программы: | Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация и Совет народных депутатов Самодуровского сельского поселения Поворинского муниципального района Воронежской области. |

**Общее положение**

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей в разработке эффективной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных сельских поселений.

Стратегический план развития Самодуровского сельского поселения (далее – поселение) отвечает потребностям, проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Самодуровского сельского поселения Поворинского муниципального района (далее – Программа) содержит чёткое представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального развития поселения.

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития поселения - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, соц.культурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем, межведомственной, внутри муниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.

Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости и само занятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую очередь, это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и собственности.

Для обеспечения условий успешного выполнения мероприятий Программы, необходимо разрабатывать механизмы, способствующие эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических, кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей социального развития поселения.

**Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры**

* 1. **Описание социально-экономического состояния, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения и потенциал развития Самодуровского сельского поселения** **Поворинского муниципального района Воронежской области**

       Самодуровское сельское поселение расположено в центральной части Поворинского муниципального района Воронежской области. Территория поселения граничит: на востоке с Песковским сельским поселением муниципальным районом Воронежской области, на юге с Волгоградской областью, на северо-западе с Поворинским городским поселением Поворинского муниципального района Воронежской области.

На территории сельского поселения расположено два населенных пункта – село Самодуровка, поселок Моховое. Село Самодуровка является административным центром Самодуровского сельского поселения.

Численность населения на 01.01.2023 года – 559 человек, в том числе с.Самодуровка – 507 человек, пос. Моховое– 52 человека.

 Площадь территории поселения составляет 6824 га. Территория сельского поселения включает в себя земли населенных пунктов, сельхозназначения, транспорта и энергетики, а также земли запаса.

**Наличие земельных ресурсов Самодуровского сельского поселения Поворинского муниципального района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Категории земель | | Общая площадь, га |  |
|  | Земли сельхозназначения | 6,1 | |
|  | Земли поселений | 0,27 | |
|  | Земли промышленности | 0,4 | |
|  | Земли лесного фонда | 0,022 | |
|  | Земли водного фонда | 0 | |
|  | Итого земель в границах | 6,8 | |
|  |  |  |  |

Из приведенной таблицы видно, что сельскохозяйственные угодья занимают 89 %. Земли сельскохозяйственного назначения являются экономической основой поселения.

**Административное деление**

           В состав Самодуровского  сельского поселения входят  населенные пункты: с. Самодуровка, пос. Моховое. Административным центром Самодуровского сельского поселения является  село Самодуровка**,** расстояние от административного центра села  Самодуровка до районного центра Поворино 10 км.                                                           

**Демографическая ситуация**

 Общая численность населения Самодуровского сельского поселения на 01.01.2023 года составила 559человека. Численность трудоспособного возраста составляет человек 268 (48 % от общей численности).

Таб.2

**Данные о возрастной структуре населения на 01. 01. 2023 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Число жителей, чел. | Детей от 0 до 7 лет | Детей от 7 до 18 лет | Население трудоспособного возраста | Население пенсионного возраста |
| с. Самодуровка | 507 | 29 | 70 | 239 | 169 |
| Пос. Моховое | 52 | 2 | 4 | 29 | 17 |
| Итого: | 559 | 31 | 74 | 268 | 186 |
|  |  |  |  |  |  |

Демографическая ситуация в поселении с каждым годом ухудшается по сравнению с предыдущими периодами, число родившихся не превышает число умерших.

 Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости само обеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда), прекращением деятельности ранее крупных предприятий, появилась безработица, резко снизились доходы населения. Ситуация в настоящее время начала улучшаться. На показатели рождаемости влияют следующие моменты:

- материальное благополучие;

- государственные выплаты за рождение второго ребенка;

- наличие собственного жилья;

- уверенность в будущем подрастающего поколения.

**Рынок труда в поселении**

Численность трудоспособного населения - 268 человек. Доля численности работающего населения на территории поселения от общей численности работающего в трудоспособном возрасте составляет 48 процента. Большая часть трудоспособного населения вынуждена работать за пределами сельского поселения (г. Воронеж, г. Москва, и др.).

Таб.3

|  |  |
| --- | --- |
| Кол-во жителей всего, человек | 559 |
| Кол-во жителей трудоспособного возраста, человек | 268 |
| Количество трудоустроенных жителей, человек | 78 |
| % работающих от общего кол-ва  жителей | 29 |
| Количество дворов, единиц | 241 |
| Кол-во дворов занимающихся ЛПХ, единиц | 7 |
| Кол-во пенсионеров, человек | 186 |

Из приведенных данных видно, что 19 % граждан трудоспособного возраста трудоустроены, но вынуждены работать за пределами сельского поселения из-за отсутствия производства и рабочих мест. Пенсионеры составляют 33% населения. В поселении существует серьезная проблема занятости трудоспособного населения. В связи с этим, одной из главных задач для органов местного самоуправления в поселении должна стать занятость населения.

**Сведения о градостроительной деятельности**

К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области

градостроительной деятельности относятся:

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений;

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений;

3) утверждение правил землепользования и застройки поселений;

4)  утверждение подготовленной, на основании документов территориального планирования поселений, документации по планировке территории, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом РФ;

5)  выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территориях поселения (полномочия переданы в Администрацию Поворинского муниципального района Воронежской области);

6) принятие решений о развитии застроенных территорий;

7)  проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом РФ;

8)  разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программа комплексного развития социальной инфраструктуры поселений.

На территории Самодуровского сельского поселения утверждены градостроительные документы:

-  Правила землепользования и застройки Самодуровского сельского поселения, утвержденные Решение Совета народных депутатов Самодуровского сельского поселенияот 06.12.2018 года № 24 (в ред. решений СНД Самодуровского сельского поселения от 13.01.2012 года № 45);

-  Генеральный план Самодуровского сельского поселения, утвержденный Решением Совета народных депутатов Самодуровского сельского поселения от 20.09.2022 г. № 20 (в ред. решений СНД Самодуровского сельского поселения от 20.06.2012 г. № 53).

* 1. **Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами в областях физической культуры, массового спорта и культуры**

**Развитие отраслей социальной сферы**

     Прогнозом на 2017 год и на период до 2026 года определены следующие приоритеты социального развития поселения:

-повышение уровня жизни населения поселения, в т. ч. на основе развития социальной инфраструктуры;

-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;

-развитие жилищной сферы в поселении;

-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в поселении;

-сохранение культурного наследия.

**Культура**

Предоставление услуг населению в области культуры в Самодуровском сельском поселении осуществляют:

- МКУК « Досуговый центр Самодуровского сельского поселения»:

- Самодуровская сельская библиотека в с.Самодуровка по ул.Советская, д.111

       В Доме Культуры поселения созданы взрослые и детские художественные коллективы, работают кружки для взрослых и детей различных направлений: танцевальные, музыкальные и т.д.

    Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и настольных игр, викторин и т.д.

      Задача в культурно- досуговых учреждениях - вводить инновационные формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения. Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского поселения культурно- досуговыми учреждениями и качеством услуг.

**Физическая культура и спорт**

Таб.4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Адрес | Мощность,  м2 площадь | Состояние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Спортивный зал МКОУ Самодуровская основная общеобразовательная школа | с. Самодуровка ул. Молодежная 2 |  | Хорошее |
| 2 | Спортплощадка | с. Самодуровка ул. Молодежная 2 |  | Хорошее |

В Самодуровском сельском поселении ведется спортивная работа в многочисленных секциях. При школе имеется стадион, где проводятся игры и соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, военно-спортивные соревнования и т.д.

Наличие спортивных площадок по занимаемой площади обеспечивает населения по существующим нормативам на количество населения в поселении.

**Образование**

На территории поселения находится 1 школа.                                                                                                                                                Таб.5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес | Мощность,  учащихся | Этажность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МКОУ Самодуровская основная общеобразовательная школа | с. Самодуровка ул. Молодежная 2 | 150 | 2 |

   В связи с демографическим спадом наблюдается постепенное снижение численности обучающихся. В общеобразовательных учреждениях трудятся порядка 8 педагогов, все педагоги имеют высшее профессиональное образование.

  Кадровый состав педагогов обновляется за счет привлечения молодых специалистов к работе в сельской местности.

**Здравоохранение**

            На территории поселения находится следующие медучреждения:

                                                                                                                                              Таб.6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес | Мощность место | Состояние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ФАП | С. Самодуровка  ул. Советская 115 |  | Удовлетворительное |

Причина высокой заболеваемости населения кроется в т. ч. и в особенностях проживания на селе:

•          средний жизненный уровень,

•          низкая социальная культура,

•          малая плотность населения,

Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия.

**Жилищный фонд**

**Состояние жилищно - коммунальной сферы сельского поселения**

**Данные о существующем жилищном фонде**

Таб.7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | На 01.01. 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 2 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади,  в т.ч. | 19,1 тыс. м2 |
|  | в многоквартирных домах | 0,4 тыс. м2 |
|  | в частных жилых домах | 18,5 тыс. м2 |
|  | муниципальный | 0,2 тыс. м2 |
| 3 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 26,1 м2 |
| 4 | Ветхий жилой фонд, м2 общ. площади | 0 |

Жители сельского поселения активно участвуют в различных программах по обеспечению жильем: «Молодой семье доступное жилье», «Развитие сельских территорий». Субсидии поступают из федерального и областного бюджетов и выделяются гражданам на строительство приобретение жилья до 40% от стоимости построенного приобретенного жилья.

Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инженерных систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части, как теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение.

Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения понимается проведение комплекса мероприятий нормативно-правового, организационного и иного характера, направленных на повышение качества жизни населения поселения, понимание жителями поселения сложности проводимой коммунальной реформы, а также подготовку и проведение соответствующих инвестиционных программ.

**Основные стратегическими направлениями развития поселения**

Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать следующие действия:

**Экономические:**

1. Содействие развитию крупному сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для выполнения социальных проектов восстановления объектов образования, культуры и спорта, помощь в организации питания школьников на взаимовыгодных условиях.

2. Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест.

**Социальные**:

1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:

- участие в отраслевых районных, областных программах, Российских и международных грантах по развитию и укреплению данных отраслей;

- содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение (развитие и увеличение объемов платных услуг, предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта на территории поселения).

2. Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения.

- привлечение льготных кредитов из областного бюджета на развитие личных подсобных хозяйств;

- помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств;

- поддержка предпринимателей, осуществляющих закупку продукции с личных подсобных хозяйств на выгодных для населения условиях.

3. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих);

- помощь членам их семей в устройстве на работу;

- помощь в решении вопросов по приобретению этими специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строительство приобретения жилья, помощь в получении кредитов, в том числе ипотечных на жильё;

4. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабо защищенным слоям населения:

- консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных выплат;

- содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для поддержания одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей (заготовка твердого топлива, пиломатериал для ремонта жилья, проведение ремонта жилья, лечение в учреждениях здравоохранения, льготное санаторно - курортное лечение).

**1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) в областях физической культуры и массового спорта, икультуры, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры**

Задача формирования стратегии развития такого сложного образования, каковым является сельское поселение, не может быть конструктивно решена без анализа, выявления и адекватного описания его важнейших характеристик. Для этих целей при разработке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - системный анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать механизмы его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено необходимостью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, влияющих на развитие поселения. С данных позиций поселение представляет собой сложную систему, которая характеризуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между ними, динамичностью протекающих процессов.

 Использование системного анализа для разработки Программы позволило выявить и описать основные сферы деятельности в сельском поселении. Таковыми являются: производственная сфера, сфера управления и развития, а также сферы обеспечения условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу сельского поселения.

Исходя из анализа изменения численности населения, в рамках реализации программы ставится задача по сохранению существующих объектов физической культуры и массового спорта, и культуры, а также строительству дополнительных сооружений физической культуры и массового спорта.

**1.4.** **Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения**

Мероприятия Программы социального развития поселения включают как планируемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных организационных мероприятий, сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень основных программных мероприятий на период 2017-2026 гг., ответственных исполнителей и ожидаемых результатов от их реализации с указанием необходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже.

Регулирование вопросов развития и функционирования социальной инфраструктуры осуществляется системой нормативных правовых актов, принятых на федеральном, региональном и местном уровнях в различных областях общественных отношений.

**Раздел 2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры федерального значения, регионального значения, местного значения муниципальных районов, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников**

Цель Программы:

- обеспечение развития социальной инфраструктуры поселения для закрепления населения, повышения уровня его жизни.

   Задачи Программы:

- развитие системы культуры за счет строительства, реконструкции и ремонта   данных учреждений;

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений;

- улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда;

- развитие социальной инфраструктуры Самодуровского сельского поселения путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока населения.

     Программа реализуется в период с 2017 по 2026 годы.

     Для достижения цели Программы и выполнении поставленных задач запланированы следующие мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Самодуровского сельского поселения:

1. Ремонт памятника погибшим односельчанам;

2.Реконструкция объектов водоснабжения

3.Благоустройство и озеленение улиц,

4.Проведение мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия в рамках работы с детьми и молодежью, в рамках организации библиотечного обслуживания населения, в рамках создания условий для организации досуга населения района.

Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями, а также показатели сокращения миграционного оттока населения.

**Раздел 3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целями и задачами программы, источниками финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетных средств**

          Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных источников. Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2026 годов составляет 3629,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год 2829.2 тыс. рублей;

2018 год 0,00 тыс. рублей;

2019 год -   0,00 тыс. рублей;

2020 год -   0,00 тыс. рублей

2021 год -   0,00 тыс. рублей

2022-2026 годы -  0,800 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.

Мероприятия программы реализуются на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

**Раздел 4. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры**

Для определения потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения, были произведены расчеты показателей на расчетный срок.

**Таблица 9. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения Самодуровского сельского поселения на расчетный срок**

| № пп | Наименование | Единица измерения | Принятые нормативы (Нормативы градостроительного проектирования Воронежской области, СНиП 2.07.01.89\*) | Норма-тивная потреб-ность | В том числе: | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сохра-няемая | требуется запроектировать |
| **Учреждения образования** | | | | | | |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | 1 место | расчет по демографии с учетом уровня обеспеченности детей дошкольными учреждениями для ориентировочных расчетов 28 мест на 1 тыс.чел. | 15 | 15 | 15 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 1 место | расчет по демографии с учетом уровня охвата школьников для ориентировочных расчетов 111 мест на 1 тыс.чел. | 150 | 100 | 0 |
| **Учреждения здравоохранения** | | | | | | |
| 3 | Амбулаторно-поликлиническая сеть без стационаров, для постоянного населения | 1посещение в смену | 18,1 норматив на 1 тыс.чел. | 10 | 10 | 0 |
| **Учреждения социального обслуживания населения** | | | | | | |
| **Учреждения культуры** | | | | | | |
| 4 | Помещения для культурно-массовой, воспитательной работы, досуга и любительской деятельности | кв.м общей площади | 50 на 1 тыс. населения | 345 | 345 | 0 |
| 5 | Сельские библиотеки | тыс. ед. хранения | 4,5 на 1 тыс. населения | 7,3 | 7,5 | 0,2 |
| **Спортивные сооружения** | | | | | | |
| 6 | Территории плоскостных спортивных сооружений | 1 объект | 0,9 га на 1 объект | 1 | 0 | 1 |
| **Учреждения торговли и общественного питания** | | | | | | |
| 7 | Магазины смешанных товаров | м2 торговой площади | 100 на 1 тыс. чел. | 75 | 75 | 0 |
| **Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания** | | | | | | |
| 8 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 на 1 тыс. чел. | 1,5 | 1,5 | 0 |
| **Административно-деловые и хозяйственные учреждения** | | | | | | |
| 9 | Отделение связи | 1 объект | 1 на 0,5 - 6,0  тыс. жителей | 1 | 1 | 0 |

| Таблица 5. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс.рублей | | | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик программы |
| Всего | в разрезе источников финансирования | | | | |
| областной бюджет | районный бюджет | | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Самодуровского сельского поселения Поворинского муниципального района на 2017-2026 годы | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Цель: обеспечение развития социальной инфраструктуры Самодуровского сельского поселения для закрепления населения, повышения уровня его жизни | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Задача: развитие системы образования и культуры за счет строительства, реконструкции и ремонта данных учреждений | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Реконструкция здания сельского клуба с библиотекой |  | 2017 | 2 829,2 | 2 629,9 |  | 199,3 | |  |  | Самодуровское сельское поселение Поворинского муниципального района |
| 2018 |  |  |  |  | |  | Подготовка проектной документации |
| 2019 |  |  |  |  | |  |  |
| 2020 |  |  |  |  | |  | Строительство объекта |
| 2021 |  |  |  |  | |  |  |
| 2022-2026 |  |  |  |  | |  |  |
| Всего |  |  |  |  | |  |  |
| 1.1.2 | Задача: привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Плоскостные объекты физкультуры и спорта |  | 2017 |  |  |  | |  |  | Строительство универсальной спортивной площадки | Самодуровское сельское поселение Поворинского муниципального района |
| 2018 |  |  |  | |  |  |
| 2019 |  |  |  | |  |  |
| 2020 |  |  |  | |  |  |
| 2021 |  |  |  | |  |  |
| 2022-2026 |  |  |  | |  |  |
| Всего |  |  |  | |  |  |  |
| 1.1.3 | Задача: улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1 | Ремонт памятника погибшим односельчанам |  | 2017 |  |  |  | |  |  | Реконструкция памятника | Самодуровское  сельское поселение Поворинского муниципального района |
| 2018 |  |  |  | |  |  |
| 2019 |  |  |  | |  |  |
| 2020 |  |  |  | |  |  |
| 2021 |  |  |  | |  |  |
|  | 2022-2026 | 0,800 | 0,800 |  | |  |  |  |  |
| Всего | 0,800 | 0,800 |  | |  |  |  |
| 1.1.3.2 | Строительство и реконструкция объектов водоснабжения |  | 2017 |  |  |  | |  |  | Обеспечение надежности систем водоснабжения и бесперебойной подачи воды потребителям | Самодуровское сельское поселение Поворинского муниципального района |
| 2018 |  |  |  | |  |  |
| 2019 |  |  |  | |  |  |
| 2020 |  |  |  | |  |  |
| 2021 |  |  |  | |  |  |
| 2022-2026 |  |  |  | |  |  |
| Всего |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | Итого по основным мероприятиям |  | 2017 |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  | |  |  |
| 2019 |  |  |  | |  |  |
| 2020 |  |  |  | |  |  |
| 2021 |  |  |  | |  |  |
| 2022-2026 |  |  |  | |  |  |
| Всего |  |  |  | |  |  |

**Раздел 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает оценку социально-экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования поселения, в том числе с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целям и задачам программы**

 Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местной администрации, позволит достичь следующих показателей социального развития   поселения в 2017 году по отношению к 2026 году.

 За счет активизации предпринимательской деятельности, увеличатся ежегодные объемы производства в поселении. Соответственно, увеличатся объёмы налоговых поступлений в местный бюджет. При выполнении программных мероприятий ожидается рост объёмов производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных предприятиях и в личных подсобных хозяйствах граждан. В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а также оценки влияния результатов реализации Программы на уровень социально-экономического развития в рамках выделенных приоритетов проводится и ежегодный мониторинг по основным целевым показателям социально-экономического развития территории.

Оценка эффективности реа­лизации программы будет производиться на основе системы целевых ин­дикативных показателей, ожидаемых результатов мероприятий програм­мы. Система индикаторов обеспечит сохранение объектов социальной сферы, находящегося в муниципальной собственности Самодуровского сельского поселения, в удовлетворительном состоянии. Эффективность реализации программы оценивается путем соот­несения объема выполненных работ с уровнем основных целевых показате­лей программы.

**Ожидаемые результаты**

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений развития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития:

1. Улучшение Культурно- досуговой деятельности будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию;

2. Привлечения внебюджетных инвестиций в экономику сельского поселения;

3. Повышения уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния сельского поселения;

4. Формирования современного привлекательного имиджа сельского поселения;

5. Устойчивое развитие социальной инфраструктуры сельского поселения.

Реализация Программы позволит:

1) повысить качество жизни жителей сельского поселения;

2) привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на улучшение качества жизни;

3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.

 Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время может быть обеспечена только с помощью, продуманной целенаправленной социально-экономической политики. И такая политика может быть разработана и реализована через программы социально-экономического развития поселений.

Переход к управлению поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме программных мероприятий, позволяет обеспечить социально-экономическое развитие, как отдельных сельских поселений, так и муниципального образования в целом.

Разработка и принятие среднесрочной программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые для её реализации механизмы, закрепляющие «правила игры» на территории поселения, позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятельности на его территории.

**Раздел 7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения разрабатываются в целях обеспечения возможности реализации предлагаемых в составе программы мероприятий (инвестиционных проектов)**

**Организация контроля за реализацией Программы**

Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти Самодуровского сельского поселения.

Общее руководство Программой осуществляет глава поселения, в функции которого в рамках реализации Программы входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.

Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные сотрудники администрации поселения под руководством главы сельского поселения.

Глава сельского поселения осуществляет следующие действия:

-рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки реализации;

-выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по внесению изменений по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий.

-взаимодействует с районными и областными органами исполнительной власти по включению предложений сельского поселения в областные целевые программы;

-контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его выполнении;

осуществляет руководство по:

-подготовке перечня муниципальных целевых программ поселения, предлагаемых к финансированию из областного бюджета на очередной финансовый год;

 - реализации мероприятий Программы поселения.

 Специалист администрации сельского поселения осуществляет следующие функции:

-подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по соответствующим разделам Программы;

-подготовка проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы;

-формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета поселения;

-подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;

-прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных проектов.

**Механизм обновления Программы**

Обновление Программы производится:

-при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий;

-при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

-при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением (оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов поселения.