АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2018 года N 32

Об утверждении муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Советского сельского поселения на 2019-2023 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 04 июля 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2009 г. №1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Администрация Советского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Советского сельского поселения на 2019-2023 годы" согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Советского сельского поселения на 2019-2024 годы" ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.

3. Настоящее постановление обнародовать в соответствии с Уставом Советского сельского поселения и разместить на официальном сайте Администрации Советского сельского поселения в сети Интернет.

Глава

Советского сельского поселения Л.Н.Сержанова

Приложение к постановлению

Администрации Советского сельского поселения Октябрьского муниципального района от

09.11.2018 N 32

Муниципальная целевая программа

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Советского сельского поселения на 2019-2023 годы"

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы

"Энергосбережение и энергетической эффективности на территории Советского сельского поселения на 2019-2023 годы"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Советского сельского поселения на 2019-2024 годы" (далее - программа) |
| Дата принятия решения о разработке | Постановление Администрации Советского сельского поселения от 29.07.2013 N 48 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Советского сельского поселения Октябрьского муниципального района Омской области, их формирования и реализации" |
| Заказчик и ответственный исполнитель программы | Администрация Советского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";  - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;  - Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";  - Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2009 N 1830-р "План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";  - Постановление Правительства РФ от 20.02.2010 N 67 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";  - Приказ Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; |
| Цели программы | - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;  - снижение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов;  - снижение потерь энергоресурсов;  - улучшение экологической ситуации. |
| Задачи программы | - реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;  - оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;  - повышение эффективности системы теплоснабжения;  - повышение эффективности системы электроснабжения;  - повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения;  - уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным контрактам. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - доля объема электрической энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов  учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории поселения;  - доля объема ТЭ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории поселения;  - доля объема природного газа, расчеты, за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории поселения. |
| Сроки и этапы реализации | Сроки реализации: 2019-2023 годы. Выделение отдельных этапов реализации не предполагается. |
| Источники и объемы финансирования программы | Источник финансирования программы - бюджет Советского сельского поселения.  Общий объем финансирования программы составляет  - 0 тыс. руб. в том числе по годам:  2019 год – 0 тыс. руб.;  2020 год - 0 тыс. руб.;  2021 год – 0 тыс. руб.;  2022 год - 0 тыс. руб.;  2023 год - 0 тыс. руб.;  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2019-2023 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета на очередной финансовый год. |
| Основные ожидаемые конечные результаты | Реализация Программы позволит к концу 2023 года:  - снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет;  - обеспечение полного учета потребления энергетических ресурсов;  - снижение удельных показателей энергопотребления;  - наличие актов энергетических обследований и энергетических паспортов;  - обеспечить экономию электрической, тепловой (топливо) энергии;  - проведение реконструкции уличного освещения позволит снизить затраты на техническое обслуживание на 15-20% и снижение затрат на оплату потребляемой электроэнергии на 20-25%. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Мониторинг реализации программы осуществляет Администрация Советского сельского поселения |

Введение

Программа разработана на основе Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон); Указа Президента Российской Федерации от 13.05.2010 N 579 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р "Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; технического задания на разработку Программы; приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";

В Программе нашли отражение основные направления сокращения нерационального использования энергетических ресурсов, выработанные как директивными документами, так и практикой реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, сложившейся в стране и в Волгоградской области. При разработке программы были учтены особенности инфраструктуры и социально-экономической сферы Октябрьского муниципального района.

Программа декларирует цели и задачи энергосбережения и повышения энергетической эффективности, исходя из приоритетов социально-экономического развития района.

При этом Программа содержит:

1. комплекс энергосберегающих мероприятий по каждому подразделу;

2. ожидаемые конечные результаты реализации Программы;

3. объемы и источники финансирования мероприятий Программы;

4. систему организации контроля исполнения Программы;

5. оценку экономической эффективности реализации Программы.

В Программе сформулированы основные цели и задачи, которые она решает, и которые имеют тесную связь с концепцией государственной программы Волгоградской области "Энергоэффективность и развитие энергетики". Основные стратегические цели этой концепции:

- снижение энергоемкости валового регионального продукта

- обеспечение высоких темпов экономического роста области;

- обновление основных производственных фондов экономики области на базе новых ресурсосберегающих технологий и автоматизированных систем учета;

- сокращение в сопоставимых условиях расходов областного бюджета на оплату коммунальных услуг;

- популяризация применения мер по энергосбережению;

- повышение благосостояния и обеспечение благоприятных условий жизни населения области.

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2020 года предусматривает, что 80% прироста промышленного производства должно быть обеспечено за счет энергосбережения и структурной перестройки экономики страны в направлении повышения энергетической эффективности.

Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе поселения является актуальным и необходимым условием нормального функционирования, так как повышение эффективности использования ТЭР, при непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых ресурсов.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребление ТЭР и воды за счет внедрения предлагаемых данной программой решений и мероприятий, и соответственно, перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве, превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования поселения.

Реализация политики энергосбережения на территории Советского сельского поселения, основанной на принципах эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов и на финансовой поддержке мероприятий по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов и контроля над их использованием, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов и сокращения затрат средств местного бюджета.

Учитывая, что в настоящее время большую часть всех видов энергоресурсов потребляет население, энергосбережение приобретает все более ярко выраженную социальную окраску.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых программ энергосбережения.

В предстоящий период на территории муниципального образования должны быть выполнены установленные Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- проведение энергетических обследований;

- приборный учет энергетических ресурсов;

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

Основными преимуществами решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом являются:

- комплексный подход к решению задачи энергосбережения и координация действий по ее решению;

- распределение полномочий и ответственности исполнителей мероприятий Программы;

- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы;

- целевое финансирование комплекса энергосберегающих мероприятий.

Основным риском, связанным с реализацией Программы, является следующий фактор:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Советского сельского поселения.

1.1. Факторы, влияющие на процессы энергосбережения в сельском поселении

Энергосбережение - комплекс мер или действий, предпринимаемых для обеспечения более эффективного использования ресурсов.

Факторы, стимулирующие процессы энергосбережения:

- рост стоимости энергоресурсов;

- повышение качества и количества приборов учета энергоресурсов,

автоматизация процессов энергопотребления;

- повышение качества эксплуатации жилищного фонда.

Цель энергосбережения - это повышение энергоэффективности во всех отраслях на территории Советского сельского поселения.

Задача Администрации Советского сельского поселения - определить, какими мерами необходимо осуществить повышение энергоэффективности.

1.2. Основные направления энергосбережения

- Поведенческое энергосбережение.

Это укоренение у населения привычки к минимизации использования энергии, когда она им не нужна. Необходимо осознание положения, что энергосбережение - экономически выгодно. Достигается информационной поддержкой, методами пропаганды, обучением энергосбережению.

- Энергосбережение в зданиях и сооружениях, улучшение их конструкций.

Большая часть этих мер актуальна в части тепловой энергии, а также в экономии электроэнергии, используемой для термических целей и на освещение.

- Создание системы контроля потребления энергоресурсов.

На сегодняшний день сложились все предпосылки для организации надежной и экономичной системы учета энергии. При этом целью установки счетчиков является не только экономия от разницы реальной и договорной величины энергетической нагрузки, но и налаживание приборного учета энергии для создания системы контроля потребления энергоресурсов на конкретном объекте.

В основу такой системы контроля должен быть положен документ, регистрирующий энергоэффективность объекта - энергетический паспорт.

Главной мотивацией при введении энергетических паспортов на территории Советского сельского поселения должно стать наведение порядка в системе потребления энергоресурсов. Что приведет к оптимизации контроля тарифов на услуги энергоснабжающих организаций за счет получения достоверной информации.

1.3. Энергосбережение в муниципальных учреждениях

- обеспечить проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов в муниципальных организациях;

- установить и обеспечить соблюдение нормативов затрат топлива и энергии, лимитов потребления энергетических ресурсов;

- обеспечить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии;

- повысить тепловую защиту зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

- сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- повысить энергетическую эффективность систем освещения зданий, строений, сооружений;

- произвести закупку энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности;

- осуществлять контроль и мониторинг за реализацией энергосервисных контрактов.

1.4. Муниципальные закупки

- отказ от закупок товаров для муниципальных нужд, имеющих низкую энергоэффективность;

Раздел 2. Цели Программы

2.1. Основными целями Программы являются:

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- снижение расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов;

- снижение потерь энергоресурсов;

- улучшение экологической ситуации.

Раздел 3. Задачи Программы

3.1. Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- повышение эффективности системы теплоснабжения;

- повышение эффективности системы электроснабжения;

- повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения;

- уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным контрактам.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Проведенный анализ муниципальных целевых программ позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются впервые и Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих муниципальных целевых программ.

Раздел 4. Сроки реализации Программы

4.1. Программа рассчитана на 2019-2023 годы.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы

5.1. Источником финансирования Программы являются средства бюджета Большепесчанского сельского поселения.

Общий объем финансирования программы составляет - 0 тыс.руб. в том числе по годам:

2019 год - 0 тыс. руб.;

2020 год – 0 тыс. руб.;

2021 год – 0 тыс. руб.;

2022 год – 0 тыс. руб.;

2023 год – 0 тыс. руб.;

Общий объем финансирования мероприятий Программы является ориентировочным, предполагающим последующую корректировку в соответствии с изменением цен на изделия, материалы и услуги.

Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы определяются при формировании бюджета Советского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 6. Мероприятия по реализации Программы

6.1. Мероприятия по реализации муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Советского сельского поселения на 2019-2023 годы" изложены в приложении к настоящей Программе

Раздел 7. Методика оценки эффективности реализации Программы

7.1. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется исполнителем Программы.

В составе ежегодного отчета о ходе работ по реализации мероприятий Программы предоставляется информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы по следующим критериям:

- "Степень достижения целевых индикаторов и показателей результативности мероприятий муниципальной программы" базируется на анализе достижения целевых индикаторов и показателей результативности и рассчитывается по формуле:

КЦИi = ЦИФi / ЦИПi, где:

КЦИi - степень достижения i-го целевого индикатора или показателя;

ЦИФi (ЦИПi) - фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора или показателя.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1 -

при планируемом росте ЦИПi, или, соответственно, должно быть меньше либо равно 1 - при планируемом снижении ЦИПi.

- "Степень соответствия затрат бюджета на мероприятия Программы запланированному уровню затрат", базируется на анализе затрат бюджета на мероприятия и рассчитывается по формуле:

КБЗi = БЗФi / БЗПi, где:

КБЗi - степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия;

БЗФi (БЗПi) - фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

Раздел 8. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы

8.1. Руководителем Программы является Администрация Советского сельского поселения, которая несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и ее конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе:

- муниципальных контрактов (договоров), в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

Муниципальный заказчик Программы, с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств, ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации Программы и состав ее исполнителей в докладе о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств местного бюджета в установленном порядке.

Отчет о ходе работ по Программе должен содержать:

- сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладом о результативности;

- информацию о ходе и полноте выполнения мероприятий Программы;

- оценку эффективности результатов реализации Программы.

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подготавливает муниципальный заказчик Программы и вносит соответствующий проект постановления Администрации Советского сельского поселения в соответствии с Регламентом Администрации Советского сельского поселения.

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подлежат утверждению постановлением Администрации Советского сельского поселения, не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета Советского сельского поселения.

Раздел 9. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

9.1. В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- снижения затрат на энергопотребление Администрацией Советского сельского поселения в результате реализации энергосберегающих мероприятий.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Раздел 10. Ожидаемые конечные результаты от реализации программных мероприятий

10.1. В результате реализации Программы должно быть обеспечено:

- проведены мероприятия по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения;

- проведены энергетические обследования как основы определения уровня использования электроэнергии, ведение энергетических паспортов;

- обеспечен учет всего объема потребляемых энергетических ресурсов за счет оснащения организаций современными техническими средствами учета потребления топливно-энергетических ресурсов.

- экономия электрической, тепловой (топливо), газовой (отопление газом) энергии;

- снижены расходы местного бюджета на оплату электрической, тепловой (топливо) энергии и газа;

- полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса;

- переход на приборный учет при расчетах населения;

Оценка эффективности Программы осуществляется исходя из отношения показателей целей Программы к показателям непосредственных результатов реализации программных мероприятий.

1

Приложение

к муниципальной целевой программе

"Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории

Советского сельского поселения

на 2019-2024 годы"

Перечень

основных мероприятий и мероприятий муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Советского сельского поселения на 2019-2024 годы"

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Номер и наименование основного мероприятия | Участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями государственной областной программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения в государственных, бюджетных и казенных учреждений района | Администрация Советского  кого сельского поселения | 2019 | 2023 | уменьшение потребления энергоресурсов | Ненадлежащее исполнение норм действующего законодательства специалистами ответственными за энергосбережение | Плановые показатели не установлены |
| 1.2. | Проведение обязательного энергетического обследования | Администрация Советского сельского поселения | 2019 | 2023 | формирование энергетических паспортов и мероприятий | Неисполнение ст. 16 Федерального закона от 23.11.2009 N 216-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | Плановые показатели не установлены |
| 1.3. | Формирование ежеквартальной отчетности о ходе реализации мероприятий Программы | Администрация Советского сельского поселения | 2019 | 2023 | мониторинг хода реализации мер по Программе | Снижение эффективности мониторинга реализации мероприятий Программы и неисполнение нормативных документов Советского сельского поселения | Плановые показатели не установлены |
| 1.4. | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие  (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Администрация Советского  кого сельского поселения | 2019 | 2023 | уменьшение потребления электроэнергии | Отсутствие положи-тельной динамики по снижению потребления электроэнергии и неисполнение ст. 10 Федерального закона от 23.11.2009 N 216-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | Показатель экономии электрической энергии в натуральном выражении |
| 1.4.1. | Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие - Уличное освещение | 2019 | 2023 |
| 1.5 | Повышение тепловой защиты зданий при капитальном ремонте, утепление зданий и строений, замена окон, дверей. | Администрация Советского сельского поселения | 2019 | 2023 | уменьшение потребления тепловой энергии | Отсутствие положи-тельной динамики по снижению потребления тепловой энергии и неисполнение ст. 10 Федерального закона от 23.11.2009 N 216-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | Показатели экономии тепловой энергии в натуральном выражении |

Таблица N 2

Расходы

местных бюджетов на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Муниципальная целевая программа | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Советского сельского поселения на 2019-2024 годы | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 1.2 Проведение обязательного энергетического обследования: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Советского сельского поселения | 2,4 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |  |  |
|  |  | 1.6 Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников,  на энергосберегающие  (в том числе не менее  30 процентов от объема на основе светодиодов): |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Советского  сельского поселения | 0,80 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |  |  |
|  |  | 16.1. Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников,  на энергосберегающие - уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Советского сельского поселения | 1,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |  |  |
|  |  | 1.7 Повышение тепловой защиты зданий при капитальном ремонте, утепление зданий и строений, замена окон, дверей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Советского сельского поселения | 3,6 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |  |  |
|  |  | 1.8 Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Советского сельского поселения | 2,0 |  |  |  |  | 2,0 |  |