АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОВЕТСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июля 2022 года                                                                                  №451

г. Советск

О подготовке объектов ЖКХ муниципального образования Советское городское поселение к отопительному периоду 2022 - 2023 гг.

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказом министерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. № 103, для обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов ЖКХ муниципального образования Советское городское поселение к отопительному периоду 2022-2023 г., их устойчивой работы в осенне-зимний период, администрация муниципального образования Советское городское поселение Советского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав комиссии по подготовке и приёмке объектов ЖКХ муниципального образования Советское городское поселение к отопительному периоду 2022-2023 г. (Приложение № 1)

2. Комиссия по подготовке к отопительному периоду :

2.1. Координирует работу организаций коммунального комплекса на территории города Советска по обеспечению сезонной подготовки объектов жизнеобеспечения к работе в осеннее – зимний период 2022-2023 г.

2.2. Контролирует выполнение ресурсоснабжающими организациями коммунального комплекса выполнение панов подготовки к отопительному периоду 2022-2023 г.г

3. Утвердить план подготовки объектов ЖКХ г. Советска к отопительному периоду 2022 - 2023 г. (Приложение № 2)

4. Утвердить график проведения проверки теплоснабжающих организаций Советского городского поселения, отапливающих жилой фонд в ходе подготовки к отопительному периоду 2022 – 2023 года. (Приложение № 3)

5. Администрация муниципального образования Советское городское поселение Советского района Кировской области рекомендует руководителям управляющих и ресурсосберегающих организаций города Советска:

5.1. Обеспечить своевременное выполнение работ по ревизии и ремонту объектов ЖКХ (утепление теплотрасс, ремонт систем водоснабжения и водоотведения. Прочистка дымоходов и вентиляционных каналов в жилых и административных зданиях, замена неисправных отопительных котлов и иного оборудования в котельных любой формы собственности, закрытие тепловых контуров зданий и сооружений, промывка и опрессовка систем теплоснабжения, ревизия и ремонт запорных устройств и т.д.).

5.2. Принять необходимые меры по внедрению мероприятий по энергосбережению, формированию резервного запаса материально – технических ресурсов и запасов топлива.

5.3. Обеспечить до 01.10.2022 г. оформление паспортов готовности к работе в осеннее – зимний период 2022 – 2023 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом по имуществу, жизнеобеспечению и безопасности администрации муниципального образования Советское городское поселение Советского района Кировской области А.Г. Мансурова

И.о. главы администрации

муниципального образования

Советское городское поселение

С.Н. Щёкотова

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Советское городское поселение

от 13.07.2022 г. № _______

CОСТАВ КОМИССИИ

по подготовке объектов ЖКХ

муниципального образования Советское городское поселение

к отопительному периоду 2022 – 2023 г.

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Порубов Владимир Иванович | Глава администрации МО Советское городское поселение», председатель комиссии |
| 2. | Мансуров Алексей Геннадьевич | Заведующий отделом по имуществу, жизнеобеспечению и безопасности администрации МО Советское городское поселение - заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии. |
| 3 | Щёкотова Светлана Николаевна | Заместитель главы администрации МО Советское городское поселение», секретарь комиссии |
| 4 | Недопёкин Валерий Анатльевич (по согласованию) | Заместитель главы администрации Советского района |
| 5 | Албахтин Эдуард Александрович (по согласованию) | Директор ООО «Управдом» |
| 6 | Михеев Александр Юрьевич (по согласованию) | Представитель ООО «Лидер Град» |
| 7 | Черепанов Олег Викторович (по согласованию) | Директор ООО «Крона» |
| 8 | Сенякаев Павел Петрович (по согласованию) | Директор ООО «ВВКС г. Кирово-Чепецка» |
| 9 | Бахтин Владимир Павлович (по согласованию) | Директор ОАО Коммунэнерго» ПКиТС в г. Советске |
| 10 | Михеев Юрий Иванович (по согласованию) | Директор ООО «Теплосеть» |
| 11 | Домрачев Владимир Александрович (по согласованию) | Директор ООО «Советские коммунальные системы» |
| 12 | Стрельникова Лариса Георгиевна (по согласованию) | Директор АО «Советское Ремтехпредприятие» |
| 13 | Тихомиров Андрей Владимирович (по согласованию) | Директор КО ГПОАУ ТПиНП |
| 14 | Порубова Татьяна Алексеевна (по согласованию) | Директор КО ГО БУ НПО «Суводский лесхозтехникум» |
| 15 | Хлыбов Александр Николаевич (по согласованию) | Госинспектор Ростехнадзор |
| 16 | Руководитель организации - потребителя | Директора |

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

Советское городское поселение

от 13.07. 2022 г. № _____

План

мероприятий по подготовке объектов ЖКХ муниципального образования Советское городское поселение к отопительному периоду 2022 – 2023 г.

| № п\п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление планов ремонта котельных в ходе подготовки к отопительному периоду 2022– 2023 г | июнь 2022 г | Ресурсоснабжающие организации |
| 2 | Обеспечение заготовки топлива в соответствии с утвержденным администрацией Советского муниципального района сводным балансом и календарным графиком поставок топлива для отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы | в течение отопительного сезона 2022-2023 г.г | Ресурсоснабжающие организации |
| 3 | Обеспечение наличия основного топлива у котельных | в течение отопительного сезона 2022-2023 г.г. | Ресурсоснабжающие организации |
| 4 | Осуществление контроля за наличием топлива с учетом создания нормативных запасов топлива | в течение отопительного сезона 2022-2023 г.г. | Администрация Советского городского поселения, администрация Советского района, ресурсоснабжающие организации |
| 5 | Выполнение ремонта основного оборудования в соответствии с утвержденными графиками, осуществление проверки готовности объектов жизнеобеспечения к предстоящему отопительному сезону с выдачей паспортов готовности к отопительному сезону с учетом наличия резервного топлива | До 30.09.2022 г. | Ресурсоснабжающие организации, |
| 6 | Осуществление контроля за ходом подготовки и проверки готовности электро-, тепло- и газоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, безопасной эксплуатацией и исправным состоянием оборудования, а также осуществление контроля за выдачей паспортов готовности оборудования и наличием лицензий на эксплуатацию опасных производственных объектов | 2022 - 2023 г.г. | Администрация Советского городского поселения, администрация Советского муниципального района, |
| 7 | Корректировка планов мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения и водоснабжения к работе в осенне-зимний период 2022-2023 г.г. | до 01.09.2022 г. | Ресурсоснабжающие организации, администрация Советского городского поселения |
| 8 | Предоставление сведений по выполнению мероприятий по по подготовке объектов теплоснабжения и водоснабжения к работе в осенне-зимний период 2022-2023 г.г. в администрацию Советского городского поселения | До 01.10.2022 г. | Ресурсоснабжающие организации, |

Приложение № 3

к постановлению администрации

муниципального образования

Советское городское поселение

от 13.07.2022 г.  № _______

График проведения проверки теплоснабжающих организаций Советского городского поселения, отапливающих жилой фонд при подготовке

к отопительному периоду 2022 – 2023 года

| № п/п | Наименование организации | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Крона» | 13.09.2022 г |
| 2 | КОГПО АУ ТПиНП | 13.09.2022 г |
| 3 | ООО «Советское ремтехпредприятие» | 13.09.2022 г |
| 4 |  |  |
| 5 | КО ГО БУ НПО «Суводский лесхозтехникум» | 13.09.2022 г |
| 6 | ООО «Тепло» | 13.09.2022 г |
| 7 | ОАО «Советские коммунальные системы» | 13.09.2022 г |
| 8 | ОАО «Коммунэнерго» | 13.09.2022 г |