**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ОСИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАНТЕМИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

От 26.04.2023 г. № 18

с. Осиковка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Осиковского сельского поселения» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Осиковского сельского поселения от 17.12.2013 №73 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Осиковского сельского поселения», руководствуясь ст. 51 Устава Осиковского сельского поселения,

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Осиковского сельского поселения» за 2022 год согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования Осиковского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

И.О.Главы Осиковского сельского поселения М.В.Шевцова

Приложение

к распоряжению

Администрации

Осиковского

сельского поселения

от 26.04.2023 № 18

**Отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной подпрограммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Осиковского сельского поселения Кантемировского муниципального района за 2022 год**

I. Основные результаты

Муниципальная подпрограмма Осиковского сельского поселения Кантемировского муниципального района «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Осиковского сельского поселения» (далее - Подпрограмма) утверждена решением Совета народных депутатов Осиковского сельского поселения от 01 апреля 2014 года № 130.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнители подпрограммы муниципальной программы | Администрация Осиковского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области | | |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной й программы | Теплоснабжение  Охрана окружающей среды  Санитарная очистка территории  Водопроводно-канализационное хозяйство  Водоснабжение.  Электроснабжение | | |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения Осиковского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области  - управление процессом доступности и повышение качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению;  - управление процессом уровня платежей населения за жилищно-коммунальные услуги при росте тарифов на услуги ЖКХ в соответствии с федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса»;  - организация максимально достоверного учета потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов;  - организация информационной открытости реализации подпрограммы. | | |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | Развитие коммунальной инфраструктуры: реконструкция муниципальных котельных, приобретение котла, реконструкция систем водоснабжения, водоотведения, тепловых сетей; содействие внедрению новых современных энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий | | |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы | 1 Повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения Осиковского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области  - управление процессом доступности и повышение качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению; | | |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | На постоянной основе 01.01.2014 — 31.12.2024 | | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств бюджета поселения составляет –338,7 тыс.руб.  Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы по годам составляет (тыс. руб.): | | |
| Год | Всего | Бюджет поселения |
| 2014 | 30,0 | 30,0 |
| 2015 | 50,0 | 50,0 |
| 2016 | 10,0 | 10,0 |
| 2017 | 18,0 | 18,0 |
| 2018 | 15,6 | 15,6 |
| 2019 | 137,1 | 137,1 |
| 2020 | 30,0 | 30,0 |
| 2021 | 10,0 | 10,0 |
| 2022 | 10,0 | 10,0 |
| 2023 | 10,0 | 10,0 |
| 2024 | 10,0 | 10,0 |
| 2025 | 10,0 | 10,0 |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1- Реализация Подпрограммы позволит достичь:  -улучшения качества коммунального обслуживания потребителей:  -ликвидации критического уровня износа основных средств, | | |

Ответственные исполнители - Администрация Осиковского сельского поселения Кантемировского муниципального района Воронежской области.

Объём финансирования Подпрограммы определяется в зависимости от выбранного варианта развития и схем финансирования.

за 2022 год израсходовано – 10,0 тыс. рублей.

Нецелевого использования средств не установлено.

**Сведения о результатах реализации муниципальной подпрограммы сельского поселения «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Осиковского сельского поселения» за 2022 год**

Мероприятия, запланированные Подпрограммой, выполнены:

- ремонт систем водоснабжения ;

- приобретены насосы;

- приобретены и установлены контейнеры.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной подпрограммы сельского поселения по состоянию на 31 декабря 2022 года приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

II. Меры по реализации Подпрограммы

В течение 2022 года в Подпрограмму изменения не внесены.

III. Оценка эффективности реализации Подпрограммы

Анализ реализации Подпрограммы за 2022 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Подпрограммы на данном этапе не достигнуты в полном объеме. Подпрограмма «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Осиковского сельского поселения» признана со средним уровнем эффективности.

Приложение № 1

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной подпрограммы

Осиковского сельского поселения Кантемировского муниципального «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Осиковского сельского поселения» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Текущий ремонт водопроводных сетей, приобретение насосов | Администрация  сельского поселения | - Создание благоприятных условий для проживания населения;  - Сокращение количество жалоб и претензий на качество коммунальных услуг  - Улучшение экологической обстановки | 01.01.2022 | 31.12.2022 | По мере поступления средств из районного и областного бюджетов, по мере исполнения и перевыполнения доходной части бюджета СП | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Приобретение и установка контейнеров 0,5 м3 | Администрация  сельского поселения | - Создание благоприятных условий для проживания населения;  - Сокращение количество жалоб и претензий на качество коммунальных услуг  - Улучшение экологической обстановки | 01.01.2022 | 31.12.2022 | По мере поступления средств из районного и областного бюджетов, по мере исполнения и перевыполнения доходной части бюджета СП |  |  |