АДМИНИСТРАЦИЯ

СТАРОМЕЛОВАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  21.03.2023 №    13

с. Старая Меловая

О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке территории Старомеловатского сельского поселения

В соответствии с возникшей необходимостью

- Провести с 03 октября по30 апреля  20236 г. месячник по благоустройству и санитарной очистке территории Старомеловатсокго сельского поселения.

- Утвердить состав штаба по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке территории Старомеловатсокго сельского поселения  согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

- Утвердить план мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий в рамках месячника по благоустройству на территории Старомеловатсокго сельского поселения согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

- Предоставлять еженедельную отчётность по проведённым работам, согласно установленных форм, с представлением фотоотчёта в администрацию Петропавловского муниципального района.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Старомеловатского

сельского поселения                                           В.И.Мирошников

### Приложение № 1

### к распоряжению администрации Старомеловатского сельского поселения

### от 21.03.2023 г. № 13

Состав штаба

по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке территории  Старомеловатсокго сельского поселения

| Мирошников В.И. | – глава Старомеловатского сельского поселения, руководитель штаба; |
| --- | --- |
| Лихобабина Н.С. | – главный специалист администрации Старомеловатского сельского поселения , заместитель руководителя штаба; |
| Конева Т.П. | – заведующая Старомеловатским ДК, заместитель секретарь штаба; |
| Члены штаба: |  |
| Ступникова Т.Ю. | – директор Старомеловатской СОШ(по согласованию);; |
| Калюжная К.К. | – директор Куйбышевской ООШ (по согласованию); |
| Кухта Н.В. | – старшая медицинская сеста БУЗ ВО Петропавловская РБ Старомеловатская участковая больница (по согласованию);; |
| Щербаков Д.И. | – начальник ОП ПЧ-50 ГПС с.Петропавловка (по согласованию); ; |

### Приложение № 2

### к распоряжению администрации муниципального района

### от 21.03.2023 г. №13

План мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий в рамках месячника по благоустройству на  территории Старомеловатского сельского поселения Петропавловского муниципального района

| Наименование мероприятий проводимых при проведении месячника | Адрес проведения мероприятий | Плановый объем работ | Сроки проведения мероприятий | Ответственные исполнители | Дата проведения субботников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество задействованных граждан | территории сельских поселений | 180 чел. | С 03 апреля по 30 апреля 2023 года | Глава поселения, руководители организаций | 7,14,21,28 апреля |
| Количество используемой техники | территории сельских поселений | 2 ед. | С 03 апреля по 30 апреля 2023 года | Глава поселения, руководители организаций | В течение месяца |
| Количество ликвидированных несанкционированных свалок | территории сельских поселений | 1 шт. | С 03 апреля по 30 апреля 2023 года | Глава поселения, руководители организаций | 7,14 апреля |
| Количество собранного (вывезенного) мусора | территории сельских поселений | 8 м3 | С 03 апреля по 30 апреля 2023 года | Глава поселения, руководители организаций | В течение месяца |
| Площадь территории, на которой проводились мероприятия | территории сельских поселений | 2,5 га | С 03 апреля по 30 апреля 2023 года | Глава поселения, руководители организаций | 7,14,21,28 апреля |
| Количество приведенных в надлежащее состояние (помывка, окраска, ремонт) контейнерных площадок | территории сельских поселений | 0 шт. | - | - | - |
| Количество посаженных растений (деревья, кустарники) | территории сельских поселений | 25 шт. | С 03 апреля по 30 апреля 2023 года | Глава поселения, руководители организаций | 21-30 апреля |
| Количество удаленных аварийных деревьев | территории сельских поселений | 6 шт. | С 03 апреля по 30 апреля 2023 года | Глава поселения, руководители организаций | В течение месяца |
| Количество удаленных сухостойных деревьев | территории сельских поселений | 10 шт. | С 03 апреля по 30 апреля 2023 года | Глава поселения, руководители организаций | В течение месяца |
| Количество приведенных в надлежащее состояние памятных и мемориальных мест | территории сельских поселений | 7 шт. | С 03 апреля по 30 апреля 2023 года | Глава поселения, руководители организаций | 20-27 апреля |
| Количество побеленных деревьев | территории сельских поселений | 120 шт. | С 03 апреля по 30 апреля 2023 года | Глава поселения, руководители организаций | 21 апреля |
| Окраска бортового камня | территории сельских поселений | 0 пог.м. | - | - | - |
| Количество приведенных в надлежащее состояние кладбищ | территории сельских поселений | 3 шт. | С 03 апреля по 30 апреля 2023 года | Глава поселения, руководители организаций | В течение месяца |