**Российская Федерация**

**Калужская область**

**Износковский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**муниципального образования**

**сельское поселение**

**«ПОСЕЛОК МЯТЛЕВО»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**От 12 октября 2020г. п.Мятлево № 54**

**О внесении изменений в Постановление администрации МОСП**

**«Поселок Мятлево от 19.09.2017г. №118 «Об утверждении**

**муниципальной программы «Формирование современной**

**городской среды на территории муниципального образования**

**сельское поселение «Поселок Мятлево»**

(в редакции Постановления от 28.12.2017г. №156, от 28.03.2018г. №30

 от 12.10.2018г. №83а, от 28.03.2019г. №27, от 10.09.2019г. №84, от14.10.2019г. №94

от 17.03.2020г №18; от 14.04.2020 №25)

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ (статья 179, пункт 1), Постановлением администрации МОСП «Поселок Мятлево» от 15.08.2013г. №72 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ сельского поселения «Поселок Мятлево» их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения» (в редакции от 31.07.2019г. №66), в целях подготовки муниципальной программы к формированию бюджета сельского поселения «Поселок Мятлево» на 2021год и плановый период 2022-2023 годов, администрация муниципального образования сельское поселение «Поселок Мятлево»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в п.1 Постановления от 19.09.2017г. №118 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования сельское поселение «Поселок Мятлево» изложив приложение в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МОСП «Поселок Мятлево» Фроликову О.В.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте сельского поселения «Поселок Мятлево».

Глава администрации

МОСП «Поселок Мятлево» Л.В.Венидиктова

 Приложение

К постановлению администрации
 МОСП «Поселок Мятлево»

 № 54 от 12.10. 2020 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

 «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ПОСЕЛОК МЯТЛЕВО»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования сельское поселение «Поселок Мятлево»

|  |  |
| --- | --- |
|  Ответственный исполнитель программы  |  Администрация муниципального образования сельское поселение «Поселок Мятлево»  |
| Участники муниципальной Программы  |  Администрация муниципального образования сельское поселение «Поселок Мятлево»;Подрядные организации  |
| Цели муниципальной Программы | Восстановление эстетичного вида общественных и придомовых территорий; Повышение уровня условий жизни населения и сохранение природы в условиях сложившейся застройки территорий сельского поселения «Поселок Мятлево»; Создание безопасных и благоприятных условий для отдыха и проживания граждан.  |
| Задачи муниципальной Программы  | Комплексное благоустройство территории сельского поселения.  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.  |
| Индикаторы муниципальной программы |  -увеличение количества благоустроенных дворовых территорий до 14 ед.;- увеличение площади благоустроенных дворовых территорий до 37072кв.м.;- увеличение количества общественных территорий до 8 ед.;- увеличение площади благоустроенных общественных территорий до 100% |
| Сроки реализации Программы  | Программа реализуется в течение 2018-2024 гг.  |
| Объемы и источники финансированияПрограммы  |  Требуемый общий объем финансирования Программы за счет всех источников в 2018-2024 годах составит 19 773,66285тыс. руб., в том числе по годам: |
| год | ФедеральныйБюджет т.р. | Областной бюджет т.р. | Местный бюджет т.р. | ИТОГО:Т.руб. |
| 2018201920202021202220232024 |  563, 158633 138, 92418 1 839198,161 828,07782 040,62707 1 800,720941 936,0 | 253, 01330586, 18158844,08926744,82789602,49387 842,4290,4  |  439 ,00018602, 44194839,0458488,433 335,40613 85,6230773,6 | 1 255, 17211 4 327, 54773 522,33327 2 661,338692 978,52707 2 728,744012 300,0 |
| **Итого:** |  |  |  | 19 773,66285  |
| Объемы финансовых средств направляемых на реализацию программы из всех уровней бюджета, уточняются после принятия и (или) внесения изменений в бюджет на очередной финансовый год и на плановый период. |

1. ***Приоритеты политики сельского поселения в сфере реализации***

***муниципальной программы***

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание органами местного самоуправления условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории поселения.

Природно-климатические условия муниципального образования сельского поселения «Поселок Мятлево», его географическое положение и рельеф создают благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

В состав сельского поселения входит 14 (четырнадцать) насаленных пунктов: поселок Мятлево и 13 деревень. Население по состоянию на 01.01.2019г. составляет 2119 человека, в том числе 438 детей в возрасте до 18 лет постоянно проживающих на территории. Из них проживают в поселке Мятлево 1864 человек, в деревнях 255 человека.

В настоящее время большие нарекания вызывают благоустройство мест массового пребывания населения в поселке Мятлево, недостаточное их количество и необходимость улучшение облика имеющейся территории сквера.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы.

 Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Доля благоустроенных территорий массового пребывания населения - оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивной площадкой, малыми архитектурными формами и т.д.) на 1 января 2017 года составляет 20 % - это один сквер, площадь которого составляет 0,2га. В настоящее время требуется замены и установки в данный сквер малых архитектурных форм, произвести озеленение и улучшить освещение территории сквера.

В последние несколько лет на территории сельского поселения «Поселок Мятлево» проводятся работы по благоустройству внутридомовых территорий, но обращение жильцов многоквартирных домов о состоянии внутридомовых территорий заставляют серьезно подойти к решению данной проблемы. На порядок возросло количество автомобилей. Увеличение количества автотранспортных средств у жителей поселения, отсутствие специальных стоянок автотранспортных средств в значительной степени сказалось на состоянии внутридомовых территорий.

Полностью благоустроенных дворовых на территории сельского поселения нет, так как решение проблем благоустройства сельского поселения требует значительных материальных затрат.

***2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач***

***муниципальной программы***

Главными целями Программы являются:

- восстановление эстетичного вида придомовой территории;

- повышение уровня условий жизни населения и сохранение природы в условиях сложившейся застройки;

- создание безопасных и благоприятных условий для отдыха и проживания граждан.

Основными задачами Программы являются:

- комплексное благоустройство придомовых территорий территории;
 - освещение дворовой территории;
 - установка малых архитектурных форм;
 - обустройство спортивных и детских площадок;

- создание новых и обустройство существующих гостевых стоянок для автомашин.

- обустройство общественных территорий сельского поселения.

Эффективность реализации муниципальной программы будет ежегодно оцениваться на основании следующих индикаторов:

**Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикатора(показателя) | Ед.изм. |  Годы реализации муниципальной программы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. |  3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 2. | Площадь благоустроенных дворовых территорий | кв.м | 7790 | 2730 | 2 500 | 6075 | 6115 | 9673 | 2189 |
| 3. | Площадь благоустроенных дворовых территорий с нарастающим итогом | кв.м | 7790 | 10520 | 13020 | 19095 | 25210 | 34883 | 37072 |
| 4. | Доля благоустроенных дворовых территорий | %От S |  21 | 28 | 35 | 51 | 68 | 94 | 100 |
| 5. | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 0  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Площадь благоустроенныхобщественных территорий |  кв.м | 0  | 5778 | 2753 | 1701 | 600 | 1250 | 500 |
| 7. | Площадь благоустроенных общественных территорий с нарастающим итогом | кв.м | 0 | 5778 | 8531 | 10232 | 10832 | 12082 | 12582 |
| 8. | Доля площади благоустроенныхобщественных территорий | %От S | 0  | 46 | 68 | 81 | 86 | 96 | 100 |

1. ***Обобщенная характеристика основных мероприятий***

***муниципальной программы***

 На основе проведенного анализа технического состояния жилого фонда, а также состояния внутридомовых территорий многоквартирных домов МОСП «Поселок Мятлево», внутриквартальных проездов, проездов к домам, пешеходных дорожек, общественных территорий определены мероприятия по Программе на 2018-2024 годы:

- ремонт покрытия внутриквартальных проезжих и пешеходных дорог;

- ремонт, асфальтирование тротуаров;
 - ремонт освещения придомовой территории;
 - устройство спортивных и детских площадок;

- организация парковочных мест;

- озеленение придомовой территории;

- установка малых архитектурных форм;

- обустройство общественных территорий

Перечень программных мероприятий сформирован в виде таблицы. Адресность и объемы программных мероприятий определяются из предложений граждан и организаций, финансового обеспечения программы, ежегодно уточняются.

**4.Объем финансирования муниципальной программы**

 На финансирование мероприятий программы из бюджета МО СП «Поселок Мятлево» планируется выделить 19 773,66285тыс. руб. в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| год | ФедеральныйБюджет т.р. | Областной бюджет т.р. | Местный бюджет т.р. | ИТОГО:Т.руб. |
| 2018201920202021202220232024 |  563, 158633 138, 92418 1 839,198161 828,07782 040,62707 1 800,720941 936,0 | 253, 01330586, 18158844,08926744,82789602,49387 842,4290,4  |  439 ,00018602, 44194839,0458588,433 335,40613 85,6230773,6 | 1 255, 17211 4 327, 54773 522,33327 2 661,338692 978,52707 2 728,744012 300,0 |
| **Итого:** |  |  |  | 19 773,66285  |

Объем финансирования программы носит прогнозный характер и подлежит корректировке с учетом решения Поселкового Совета о бюджете муниципального образования сельское поселение «Поселок Мятлево» на очередной год и плановый периоды.

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятия | Адрес территории | Общее количествокв.м  |  Срок реализации  |  Участник программы | Источники финансирования | Сумма расходовТ.рублей |
|  **2018год** |  |
|  Выполнение комплекса работ по благоустройству ***дворовых территорий*** | П.Мятлево Ул.Кирова д.1Ул.Кирова д.3Ул.Кирова д.5 | 250027502540 | 2018-2022гг | Администрация МОСП «Поселок Мятлево» Подрядные организации |  **ИТОГО на 2018год,****в том числе:****Федеральный бюджет****Областной бюджет****Местный бюджет** | **1 255, 17211****563, 15863**  **253, 01330****439, 00018** |
|  **2019год** |  |
|  Выполнение комплекса работ по благоустройству ***дворовых территорий*** | п.МятлевоУл.Луначарского д.1   |  2730  | 2018-2022гг | Администрация МОСП «Поселок Мятлево» | **ВСЕГО:**  |  **1 655, 4336** |
|  Выполнение комплекса работ по благоустройству ***общественных территорий*** | Сквер №1 в п.Мятлево;Обустройство сквера №2;Обустройство главной площади  | 216512002413 | 2018-2022гг | Администрация МОСП «Поселок Мятлево» Подрядные организации | **ВСЕГО:** | **2 672, 1141**  |
|  |  |  |  |  | **ИТОГО на 2019год,****в том числе:****Федеральный бюджет****Областной бюджет****Местный бюджет** |  **4  327, 5477****3 138, 92418** **586, 18158** **602, 44194**  |
| **2020 год** |
| Выполнение комплекса работ по благоустройству ***дворовых территорий***  | П.Мятлево Ул.Первомайская д.1  |  2500   | 2018-2024гг | Администрация МОСП «Поселок Мятлево» Подрядные организации | **Всего:** **Областной бюджет** **Местный бюджет** |  **907,27257****844,08926****63,18331** |
|  Выполнение комплекса работ по благоустройству ***общественных территорий*** | Сквер Победы в п.Мятлево Площадь Свободы | 2753  | 2018-2024гг | Администрация МОСП «Поселок Мятлево» Подрядные организации | **Всего:** **Федеральный бюджет** **Местный бюджет** | **2 615,0607****1 898,05295****717,00775**  |
|  |  |  |  |  | **ИТОГО на 2020год,****в том числе:****Федеральный бюджет\*****Областной бюджет\*\*****Местный бюджет\*\*\*** | **3 522,33327** **1 839198,16****844,08926****839,04585**  |
| **2021 год** |
| Выполнение комплекса работ по благоустройству ***дворовых территорий***  | П.МятлевоУл.Кирова д.4  | 35402535 | 2018-2024г. | Администрация МОСП «Поселок Мятлево» Подрядные организации | **Всего:** **Областной бюджет\*\*****Местный бюджет\*\*\*** |  **772,82789****744,82789****28,0** |
| Выполнение комплекса работ по благоустройству ***общественных территорий*** |  Благоустройство пруда по ул.Горького в п.Мятлево  | 1701 | 2018-2024г. | Администрация МОСП «Поселок Мятлево» Подрядные организации | **Всего:** **Федеральный бюджет\*****Местный бюджет\*\*\*** | **1 888, 5108**  **1 828, 0778** **60,433** |
|  |  |  |  |  | **ИТОГО на 2021год,****в том числе:****Федеральный бюджет\*****Областной бюджет\*\*****Местный бюджет\*\*\*** |  **2 661,33869****1 828, 0778** **744,82789****88,433** |
| **2022 год** |
|  Выполнение комплекса работ по благоустройству ***общественных территорий*** | Зона отдыхаУл.Кирова- ул.Молодежная  | 600  | 2018-2024г. | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»Подрядные организации | **Всего:** **Федеральный бюджет\*****Местный бюджет\*\*\*** | **2 108,12707****2 040,62707****67,5**  |
|  | Благоустройство территории кладбища в районе ул.Дальняя п.Мятлево | 25 000 | 2022г | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»Подрядные организации |  |  |
| Выполнение комплекса работ по благоустройству ***дворовых территорий*** | Ул.Лесная д.1 Ул.Лесная д.3 Ул.Лесная д.5  | 231521401660  | 2018-2024г. | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»,Подрядные организации | **Всего:** **Областной бюджет\*\*****Местный бюджет\*\*\*** |  **870,4** **602,49387****267,90613**  |
|  |  |  |  |  | **ИТОГО на 2022год,****в том числе:****Федеральный бюджет\*** **Областной бюджет\*\*** **Местный бюджет\*\*\*** |  **2 978,52707****2  040,62707****602,49387** **335,40613**  |
| **2023 год** |
| Выполнение комплекса работ по благоустройству ***общественных территорий*** | Обустройство мини-сквера по ул.Зеленая в п.Мятлево  | 500 | 2018-2024г. | Администрация МОСП «Поселок Мятлево» | **Всего:** **Федеральный бюджет\*****Местный бюджет\*\*\*** |  **1 858,34401** **1 800,72094****57,62307** |
| Выполнение комплекса работ по благоустройству ***дворовых территорий*** |  Ул.Шоссейная д.38 Ул.Шоссейная д.40 Ул.Шоссейная д.42 | 294516525076 | 2018-2024г. | Администрация МОСП «Поселок Мятлево» | **Всего:** **Областной бюджет\*\*****Местный бюджет\*\*\*** |  **870,4** **842,4****28,0** |
|  |  |  |  |  | **ИТОГО на 2023год,****в том числе:****Федеральный бюджет\*****Областной бюджет\*\*****Местный бюджет\*\*\*** | **2 728,74401** **1 800,72094****842,4** **85,62307** |
| **2024год** |
| Выполнение комплекса работ по благоустройству ***общественных территорий*** | Обустройство сквера №1 по ул. Интернациональная в п.Мятлево  | 2165  | 2018-2024г. | Администрация МОСП «Поселок Мятлево» | **Всего:** **Федеральный бюджет\*** **Местный бюджет\*\*\*** | **2 000,0** **1 936,0****64,0** |
| Выполнение комплекса работ по благоустройству ***дворовых территорий*** | п.МятлевоПер.Школьный д.2аУл.Интернациональная д.79 | 2189 | 2018-2024г. | Администрация МОСП «Поселок Мятлево» | **Всего:** **Областной бюджет\*\*****Местный бюджет\*\*\***  | **300,0** **290,4****9,6** |
|  |  |  |  |  | **ИТОГО на 2024год,****в том числе:****Федеральный бюджет\*****Областной бюджет\*\*****Местный бюджет\*\*\*** | **2 300,0****1936,0****290,4****73,6** |
|  |  |  |  |  | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ тыс.руб:** | **19 773,66285** |

/\*/ Объемы финансовых средств из Федерального бюджета, выделяемых Калужской области на мероприятия программы, уточняются после принятия или внесения изменений в закон о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

/\*\*/ Объемы финансовых средств направляемых на реализацию программы из областного бюджета, уточняются после принятия и (или) внесения изменений в закон Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

/\*\*\*/ Объемы финансирования из средств местных бюджетов уточняются после принятия и (или) внесения изменений в решение органов местного самоуправления.

***5. Ожидаемые конечные результаты***

Программные мероприятия рассчитаны на перспективу 7 лет.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

- создать условия для приведения состояния дворовых территорий в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан;

- повысить уровень благоустройства и улучшить эстетическое состояние дворовых территорий и общественных мест;

- повысить ответственность жителей за соблюдение порядка;

- увеличить число жителей, удовлетворенных благоустройством населенных пунктов;

- увеличить количество уже выполненных работ по обустройству внутридомовых территорий и общественных мест.

 ***6. Условия участия и финансовое обеспечение Программы***

Стоимость реализации Программы в 2018-2024 годах в действующих ценах (без учета инфляционных процессов) составляет 19 580,51 тыс. рублей, источники финансирования – местный бюджет в размере не менее 3,2%, областной и федеральный бюджеты в объемах установленных Постановлением Правительства Российской Федерации.

Предоставление субсидии из федерального и областного бюджета производится при соблюдении следующих условий:

1.Обеспечения органами местного самоуправления сельского поселения «Поселок Мятлево» работ по образованию земельных участков (межеванию), на которых расположены многоквартирные дома и общественные территории, благоустройство которых производится с участием софинансирования бюджетных средств субъекта Российской Федерации.

2.Наличие в муниципальной программе адресного перечня дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое состояние территорий и необходимость благоустройства определяется по результатам инвентаризации.

3. Наличие в муниципальной программе адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории.

4. Проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.

 5.Производить благоустройство дворовых территорий по минимальному перечню работ благоустройства при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав имущества многоквартирного дома.

6. Предусмотреть трудовое участие собственников жилых помещений в работах по благоустройству дворовой территории (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если субъектом Российской Федерации принято решение об определении условий такого участия);

7. Благоустройство дворовых территорий по дополнительному перечню работ благоустройства при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав имущества многоквартирного дома. распространяется на дворовые территории, вновь включенные в соответствующую программу до февраля 2019года.

8. Финансовое участие собственников помещений многоквартирного дома в оплате работ по благоустройству по дополнительному перечню работ дворовых территорий в размере не менее одного процента стоимости выполненных работ по дополнительному перечню распространяется на дворовые территории, вновь включенные в соответствующую программу до февраля 2019года

9.Финансовое участие собственниками помещений многоквартирного дома в оплате работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполненных работ распространяется на дворовые территории, вновь включенные в соответствующую программу с февраля 2019года.

10.Предусмотреть трудовое участие собственников жилых помещений в работах по благоустройству дворовой территории в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если субъектом Российской Федерации принято решение об определении условий такого участия).

11. Наделить правом муниципальное образование исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

12. Наделить правом муниципальное образование исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

13. Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

14.Обеспечение создания условий для привлечения добровольцев (волонтеров) органами местного самоуправления сельского поселения «Поселок Мятлево» к участию в реализации

муниципальной программы, а также по осуществлению строительного контроля в процессе строительства объектов капитального строительства.

15. Обеспечение органами местного самоуправления сельского поселения «Поселок Мятлево» при заключении контрактов обязательного установления минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации.

16.Размеры финансирования и адреса объектов благоустройства ежегодно уточняются в соответствии с бюджетом МОСП «Поселок Мятлево» и иными источниками финансирования.

***7. Контроль за ходом реализации Программы***

 Контроль за реализацией Программы осуществляется
администрацией муниципального образования сельское поселение «Поселок Мятлево».