**Муниципальный контракт** № адм-1/23

п.Красная Заря « 21» февраля 2023 года

Администрация Краснозоренского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области

(наименование муниципального заказчика)

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице

главы администрации Краснозоренского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области Алдошиной Людмилы Сергеевны

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании

Устава Краснозоренского сельского поселения

(основания деятельности муниципального заказчика)

с одной стороны, и

|  |
| --- |
| *ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОРОЖНАЯ СЛУЖБА"* |

(наименование организации или индивидуального предпринимателя)

именуемый(ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора

|  |
| --- |
| Музалёва Сергея Владимировича |

(должность, Ф.И.О.)

действующая(ий) на основании

Устава

(основания деятельности Подрядчика)

именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом № 0354300004223000002-1 от «09» февраля 2023 г., ИКЗ № 233571308758957130100100020014211244; заключили настоящий гражданско-правовой договор, именуемый в дальнейшем «Контракт, о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по:

|  |
| --- |
| Благоустройство дворовой территории по адресу п.Красная Заря ул.Привокзальная , д.2 |

(указать виды работ)

***По адресу***:***Российская Федерация, Орловская область, Краснозоренский район,п.Красная Заря, ул. Привокзальная д.2*** согласно муниципальной программы "Формирование городской среды"

Все работы, предусмотренные Контрактом, должны быть выполнены в соответствии с Графиком выполнения работ (календарный план) (Приложение № 1 к Контракту),Описанием объекта закупок (Приложение № 2 к Контракту).

**2. ЦЕНА КОНТРАКТА**

2.1. Цена контракта составляет, с учетом НДС (при наличии):

769999 (семьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек

- за счет средств субсидий областного бюджета 597084 рубля 25 копеек.

- за счет средств бюджета Краснозоренского сельского поселения Краснозоренского района **( софинансирование)** 6031 рубль 15 копеек

- за счет средств бюджета Краснозоренского сельского поселения Краснозоренского района 166883 рубля 60 копеек.

Цена Контракта определена на весь срок исполнения Контракта, является твердой.

2.2. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Краснозоренского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области.

2.3. В цену Контракта включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Контракту, в том числе: транспортные расходы, ГСМ, техника и оборудование, используемое при выполнении работ, страхование (при необходимости), уплата налогов (в т.ч. НДС 128333 рубля 00 копеек), сборов, таможенных пошлин (при необходимости) и других обязательных платежей.

2.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику – юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанная с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ Заказчиком.

**3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПОДРЯДЧИКОМ**

3.1. Начало работ –**20 апреля 2023 г**.

Окончание работ –**18июня 2023 г.**

**4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

4.1. Подрядчик, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию о Подрядчике, предусмотренную [пп. "а"](consultantplus://offline/ref=DEF57D02D579C0641EFAF2C9850F546DBF7B63BE8B95DEE154B4BF48D3AB19F095EFADF899B90441DF6307F64F383C48FEF71A38EA49G6s6I), ["г"](consultantplus://offline/ref=DEF57D02D579C0641EFAF2C9850F546DBF7B63BE8B95DEE154B4BF48D3AB19F095EFADF899B90B41DF6307F64F383C48FEF71A38EA49G6s6I) и ["е" п. 1 ч. 1 ст. 43](consultantplus://offline/ref=DEF57D02D579C0641EFAF2C9850F546DBF7B63BE8B95DEE154B4BF48D3AB19F095EFADF899B80341DF6307F64F383C48FEF71A38EA49G6s6I) Закона №44-ФЗ, единицу измерения выполненной работы;

б) наименование выполненной работы;

в) информацию об объеме выполненной работы

г) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;

д) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона №44-ФЗ.

К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью в соответствии с [п. 2) ч. 13 ст. 94](consultantplus://offline/ref=DEF57D02D579C0641EFAF2C9850F546DBF7B63BE8B95DEE154B4BF48D3AB19F095EFADF893BD0041DF6307F64F383C48FEF71A38EA49G6s6I) Закона №44-ФЗ.

К документу о приемке прилагаются следующие документы:

- счет-фактура (при наличии);

- акт о приемке выполненных работ по форме КС–2;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и другие документы, необходимые для приемки выполненных работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

До момента направления Подрядчиком документа о приемке в соответствии с настоящим пунктом работы считаются невыполненными.

4.2. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

4.3. В срок, не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Законом №44-ФЗ) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

4.4. В случае создания в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона №44-ФЗ приемочной комиссии не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

4.5. Датой поступления документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документов о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.

4.6. Заказчик вправе отказаться принять работы в случаях:

отсутствия товаросопроводительных документов, установленных законодательством и/или Контрактом;

несоответствия по стоимости Работ;

несоответствия по количеству, указанному в товаросопроводительных документах и/или в заявке Заказчика;

несоответствия по выполненным работам;

4.7. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим [разделом](#Par0).

4.8. Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

4.9. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

4.10. Для проверки выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных Контрактом, в части его соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу в соответствии с требованиями Закона №44-ФЗ в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня поступления Заказчику документа о приемке.

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке работ в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Заказчик вправе не отказывать в приемке работ в случае выявления несоответствия этих работ условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке работ и устранено Подрядчиком.

4.11. В случае если по результатам проведения Заказчиком экспертизы факты ненадлежащего исполнения Контракта Подрядчиком не установлены, Заказчик направляет Подрядчику подписанный Заказчиком акт приемки выполненных работ в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня поступления Заказчику документа о приемке.

4.12. В случае если по результатам экспертизы установлены нарушения требований Контракта, препятствующие приемке работ, Заказчик направляет Подрядчику в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня поступления документа о приемке уведомление/заключение по результатам проведения экспертизы с приложением мотивированного отказа от приемки работ.

Повторная приемка работ осуществляется Заказчиком в порядке, определенном настоящим разделом Контракта.

Расходы, связанные с исправлением работ по замечаниям ненадлежащего качества, осуществляются за счет средств Подрядчика.

4.13. Работы, не соответствующие по качеству условиям настоящего Контракта,считаются не выполненными.

4.14. Обязанность Подрядчика по выполнению работ Заказчику считается исполненной в момент подписания Заказчиком документа о приемке работ.

**5.ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ**

5.1. Все расчёты Сторон по Контракту производятся безналичным путём.

5.2. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, оформленного в соответствии с пунктом 13 статьи 94 Закона № 44 – ФЗ.

5.3. Заказчиком не принимаются и не оплачиваются несогласованные с Заказчиком виды работ и затрат, произведенные Подрядчиком сверх предусмотренных настоящим Контрактом.

5.4. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику, может быть уменьшена на сумму неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44 – ФЗ

**6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. Передать Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Контракта сметную документацию необходимую для производства работ по Контракту.

6.1.2. Произвести приемку выполненных Подрядчиком работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном в разделе 4 Контракта.

6.1.3. Оплачивать выполненные и принятые работы Подрядчика в соответствии и в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий год. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств. По инициативе Заказчика Стороны проводят сверку расчетов затрат с предоставлением Подрядчиком, обосновывающих документов.

6.1.4. Нести иные обязанности в соответствии с Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Заказчик вправе:

6.2.1. Осуществлять строительный контроль за выполнением работ по Контракту, контроль соответствия объемов, стоимости и качества работ сметной документации, строительным нормам и правилам.

6.2.2. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов и взвешивания для контроля качества работ, материалов, изделий и конструкций, применяемых при выполнении работ по Контракту с участием представителя Подрядчика.

При уклонении Подрядчика от участия в проверке материалов, изделий и конструкций, применяемых при выполнении работ по Контракту по качеству, Заказчик осуществляет вышеуказанные действия в одностороннем порядке.

6.2.3. Согласовывать изменение объема работ.

6.2.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ и участвующих в сдаче-приемке работ по Контракту. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

6.2.5. Выдавать письменные требования:

- о приостановке производства работ, в случае, когда допущенный дефект, возможно, устранить только путем остановки технологического процесса и оперативного проведения корректирующих мероприятий;

- об устранении дефекта, в случае, когда обнаруженный дефект может быть устранен в процессе производства работ без остановки технологического процесса и ухудшения качества отдельно конструктивного элемента или всей конструкции в целом;

- о запрещении применения технологий и материалов, не обеспечивающих, установленный уровень качества.

Письменные требования отдаются Заказчиком на представителя Подрядчика, с указанием даты и срока его исполнения и записываются в журнал производства работ.

Письменные требования являются правовым документом, должны регистрироваться и храниться у Подрядчика на протяжении срока действия Контракта. Копии письменных требований хранятся Заказчиком.

6.2.6. Имеет иные права в соответствии с Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. В счет цены Контракта Подрядчик обязан:

6.3.1. Выполнить все работы в полном соответствии со сметной документацией, условиями Контракта и действующих нормативных правовых и нормативно-технических актов, а также в соответствии с требованиями строительных норм и правил, государственных стандартов и сдать результат работы Заказчику в установленный Контрактом срок.

6.3.2. Выполнить все работы в объемах и в сроки, предусмотренные Контрактом, а также Календарным графиком производства работ. Календарный график производства работ представляется подрядчиком Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания муниципального контракта.

6.3.3. Перед началом работ, в течение 3 (трех) рабочих дней разработать и предоставить на согласование Заказчику в установленном порядке схему производства работ.

6.3.4. Назначить в трехдневный срок с момента заключения Контракта представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по Контракту, официально известив об этом Заказчика с указанием представленных им полномочий.

6.3.5. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, изделий и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, деклараций соответствия, паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

6.3.6. Согласовать с ОГИБДД МО МВД РФ «Новодеревеньковское» схему организации движения и ограждения мест производства работ.

6.3.7. Обеспечить установку ограждений, знаков и указателей в местах проведения работ по Контракту в полном соответствии со схемой, утвержденной ОГИБДД.

Подрядчик обеспечивает и содержит за свой счет освещение и охрану Объекта, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные с выполнением работ по Контракту, охрану материалов, изделий и конструкций находящихся на строительной площадке.

6.3.8. Обеспечить во время производства работ выполнение на строительной площадке (автодороге и полосе отвода) мероприятий по технике безопасности и охране труда, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

6.3.9. Нести ответственность за соблюдение требований по охране труда и технике безопасности на производстве в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.3.10. Обеспечивать безопасное и непрерывное движение транспорта на весь период выполнения работ на Объекте по согласованной с Заказчиком и ОГИБДД схеме.

6.3.11. Подрядчик обязуется до сдачи результата работ Заказчику в целом освободить автомобильную дорогу в пределах полосы постоянного отвода земель от дорожно-строительной техники, временных сооружений, остатков строительных материалов и изделий, временных дорожных знаков и указателей, а также иных предметов и инвентаря.

6.3.12. Компенсировать ущерб, причиненный Заказчику и/или третьим лицам в соответствии с Гражданским Кодексом.

6.3.13. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при производстве работ.

6.3.14. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения.

6.3.15. В случае приостановки работ по любой причине (кроме требования Заказчика) Подрядчик должен немедленно письменно уведомить Заказчика.

6.3.16. Предоставить Заказчику по первому его требованию информацию о наличии материалов, механизмов, о числе рабочих и иную информацию, необходимую для осуществления контроля за исполнением Контракта.

6.3.17. При готовности результата работ к сдаче в полном объеме письменно уведомить Заказчика не менее чем за 5 (пять) дней до даты приемки работ.

6.3.18. В течение 3-х дней со дня приемки результата работ Заказчиком выдать гарантийный паспорт на гарантийный срок эксплуатации результата работ продолжительностью:

5 (пять) лет;

6.3.19. Устранять все письменные требования Заказчика, данные в порядке, предусмотренном в п. 6.2.5 Контракта.

6.3.20. По окончании выполнения работ по Контракту сдать результат работ Заказчику в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.3.21. Представить Заказчику надлежаще оформленную исполнительную документацию в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, обязательных при производстве работ **(в трех экземплярах)**.

6.3.22. В случае заключения контракта с Подрядчиком, юридический адрес которого находится за пределами Орловской области, и оборудованием Подрядчиком стационарных рабочих мест на срок более 1 месяца, предоставить документы (Выписку из ЕГРЮЛ, Уведомление о постановке на учет Российской организации в налоговом органе) о регистрации обособленных подразделений на территории Орловской области в течение 10 дней с даты регистрации.

6.3.23. Обеспечить соблюдении установки опор, в соответствии с требованиями нормативной документации.

6.3.24. Нести иные обязанности в соответствии с Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. **Подрядчик вправе**:

6.4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимую для выполнения Контракта;

6.4.2. получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения Контракта;

6.4.3. получать оплату за выполненные работы в соответствии с условиями Контракта;

6.4.4. в случае полного или частичного невыполнения условий Контракта по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения;

6.4.5. Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе приступить к выполнению работ по Контракту в период со дня размещения в ЕИС протокола подведения итогов аукциона или протокола рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе или протокола рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона до дня начала действия Контракта.

**7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет(за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.2, 7.3 Контракта):

(указать размер штрафа в рублях, который определяется в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей. В случае определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ, предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет:

(указать размер штрафа в рублях, который определяется в следующем порядке: а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта: 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет (при наличии в Контракте таких обязательств):

(указать размер штрафа в рублях, который определяется в следующем порядке: а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет:

(указать размер штрафа в рублях, который определяется в следующем порядке: а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.6.В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.9. Заказчик вправе приостановить исполнение своих обязательств по Контракту до выплаты Подрядчиком штрафов (пеней, неустоек), предусмотренного настоящим разделом Контракта.

7.10. В случае приостановления Заказчиком исполнения своих обязательств по Контракту по основаниям, предусмотренным настоящим разделом Контракта, Заказчик направляет Подрядчику соответствующее письменное уведомление с указанием даты приостановления исполнения своих обязательств по Контракту.

7.11. В случае прекращения осуществления выполнения работ (оказания услуг, поставки товара), предусмотренных Контрактом по вине Заказчика последний обязан возместить Подрядчику фактически произведённые затраты.

7.12. Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за нанесение ущерба любому имуществу Заказчика или третьих лиц, возникшее в результате его действия или бездействия при выполнении работ, предусмотренных Контрактом.

7.13. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими на себя обязательств по Контракту.

7.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

**8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА**

8.1. Исполнение Контракта Подрядчиком должно обеспечиваться внесением денежных средств на счет Заказчика, указанный в настоящем разделе Контракта, или предоставлением Подрядчиком независимой гарантии в соответствии с требованиями статей 37, 45, 96 Закона №44-ФЗ, статьи 368 ГК РФ.

Подрядчик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере:

38499 рублей 95 копеек 5% от начальной максимальной цены контракта

(указать размер обеспечения исполнения Контракта в процентах от начальной (максимальной) цены Контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки.

В случае если Контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, указать размер обеспечения исполнения Контракта в процентах от цены Контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки.)

В случае если участником закупки предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, то обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьёй 37 Закона №44-ФЗ.

8.2. Способ представления обеспечения исполнения обязательств по Контракту определяется Подрядчиком самостоятельно, в том числе с учётом положений части 8.1 статьи 96 Закона №44-ФЗ.

8.3. В случае выбора Подрядчиком способа предоставления обеспечения обязательств по Контракту: внесение денежных средств на счёт Заказчика, денежные средства вносятся на расчётный счёт Заказчика в размере обеспечения исполнения Контракта.

Реквизиты счёта для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта:

Временный счет

ИНН 5713087589 КПП 571301001

УФК по Орловской области (Администрация Краснозоренского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области

р\с 03232643546244075400

Л\С 05543016570

ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ БАНКА РОССИИ//УФК по Орловской области г.Орёл

БИК 015402901

ЕКС: 40102810545370000046

ОКТМО 54624407

ОКПО:04213477

ОКАТО:54224807000

Назначение платежа: обеспечение исполнения Контракта (с указанием номера извещения и/или контракта).

8.4. Условия независимой гарантии должны соответствовать требованиям Контракта, извещения об осуществлении закупки, по результатам которой заключён Контракт, а также требованиям статьи 45 Закона №44-ФЗ.

Срок действия независимой гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона №44-ФЗ.

8.5. Если Подрядчик является казённым учреждением, положения Контракта об обеспечении исполнения Контракта к такому Подрядчику не применяются.

8.6. Обязательства Подрядчика, надлежащее исполнение которых включено в обеспечение исполнения Контракта:

выполнение работ надлежащего качества, определенного положениями Контракта;

выполнение работ в срок, установленный Контрактом;

выполнение работ в объеме, установленным Контрактом;

использование при выполнении работ товаров надлежащего качества.

Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по уплате неустоек (штрафов, пени), предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

8.7. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим разделом Контракта, сумма штрафов (пеней, неустоек), убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту, может быть удержана Заказчиком из обеспечения исполнения Контракта.

8.8. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Подрядчиком были внесены денежные средства на счёт Заказчика, Заказчик после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств по Контракту обязан вернуть указанные денежные средства (в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта) на расчётный счёт Подрядчика в течение 15 (пятнадцати) дней со дня подписания Заказчиком акта о приёмке выполненных работ и оплаты Подрядчиком выставленных штрафов (пеней, неустоек), убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту, в случае их наличия. При этом указанные денежные средства будут возвращены на расчётный счёт Подрядчика, указанный Подрядчиком в письменном требовании, в случае получения Заказчиком указанного письменного требования в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта о приёмке выполненных работ, в иных случаях обеспечение исполнения Контракта будет возвращено на расчётный счёт, указанный в Контракте.

8.9. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона №44-ФЗ.

7.10. Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Закона №44-ФЗ, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Закона №44-ФЗ, не прекращает действия выданных гарантом и принятых заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.

8.11. В независимую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

8.12.В случае отзыва в соответствии с законодательством РФ у банка, предоставившего обеспечение исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных Законом №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком указанного обязательства начисляется пеня в размере, определённом в порядке, установленном в разделе 6 Контракта.

8.13. Обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма независимой гарантии:

- неисполнение обязательств по выполнению работ надлежащего качества, определенного положениями Контракта;

- неисполнение обязательств по выполнению работ в срок, установленный Контрактом;

- неисполнение обязательств по выполнению работ в объеме, установленным Контрактом;

- использование при выполнении работ товаров ненадлежащего качества.

- неисполнение обязательств по уплате неустоек (штрафов, пени), предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

8.14. Споры и разногласия Сторон по независимой гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Орловской области.

**9.ГАРАНТИИ ПОДРЯДЧИКА И ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД**

9.1 Подрядчик гарантирует:

9.1.1. устранение всех выявленных заказчиком в гарантийный период недостатков выполненных работ, а также в качестве использованных при выполнении работ материалов, конструкций, изделий и оборудования - за свой счет в срок, не превышающий 5 (пяти) дней со дня получения от Заказчика уведомления о выявлении таких недостатков и дефектов.

9.1.2. срок предоставления гарантии качества работ, а также материалов, использованных при выполнении работ – в течение 4 (четырех) лет со дня подписания документа о приемке выполненных работ,

**10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

10.1. Исполнение гарантийных обязательств Подрядчика, указанных в Контракте, обеспечиваются внесением денежных средств на счет Заказчика, указанный в настоящем разделе Контракта, или предоставлением Подрядчиком независимой гарантии в соответствии с требованиями статей 45, 96 Закона №44-ФЗ, статьи 368 ГК РФ.

1%, что составляет 7699 рубля 99 копеек

(указать размер обеспечения гарантийных обязательств Контракта в процентах и рублях от начальной (максимальной) цены Контракта, размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать десять процентов начальной (максимальной) цены контракта)

10.2. Обеспечение гарантийных обязательств по настоящему Контракту предоставляется Подрядчиком Заказчику в срок, установленный пунктом 4.1 настоящего Контракта. Способ представления обеспечения гарантийных обязательств по настоящему Контракту определяется Подрядчиком самостоятельно, в том числе с учётом положений части 8.1 статьи 96 Закона №44-ФЗ.

10.3. В случае выбора Подрядчиком способа предоставления обеспечения гарантийных обязательств по Контракту: внесение денежных средств на счет Заказчика, денежные средства вносятся на расчетный счет Заказчика в размере обеспечения гарантийных обязательств по настоящему Контракту.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств:

ИНН 5713087589 КПП 571301001

УФК по Орловской области (Администрация Краснозоренского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области

р\с 03232643546244075400

Л\С 05543016570

ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ БАНКА РОССИИ//УФК по Орловской области г.Орёл

БИК 015402901

ЕКС:40102810545370000046

ОКТМО 54624407

ОКПО:04213477

ОКАТО:54224807000

Назначение платежа: обеспечение гарантийных обязательств Контракта.

Срок действия независимой гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный разделом 5 Контракта срок исполнения гарантийных обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц.

10.4. Обязательства Подрядчика, надлежащее исполнение которых включено в обеспечение гарантийных обязательств Контракта:

1) качество выполненных работ и результаты их выполнения, а также материалы, конструкции, изделия, оборудование, использованные при выполнении работ в течение гарантийного срока– в течение 5 (пяти) лет со дня подписания акта о приемке выполненных работ,

Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту;

2) устранение недостатков (дефектов) в случае их возникновения за свой счет в срок, не превышающий 5 (пяти) дней со дня получения от Заказчика уведомления о выявлении таких недостатков и (или) дефектов.

Обеспечение гарантийных обязательств распространяется на обязательства по уплате неустоек (штрафов, пени), предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих гарантийных обязательств по Контракту.

10.5. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 4 настоящего раздела Контракта, сумма штрафов (пеней, неустоек), убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих гарантийных обязательств по Контракту, может быть удержана Заказчиком из гарантийный обязательств по Контракту.

10.6. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

10.7. В случае если в качестве обеспечения гарантийных обязательств по Контракту Подрядчиком были внесены денежные средства на счет Заказчика, Заказчик, после истечения гарантийного срока по Контракту, обязан вернуть указанные денежные средства на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (пятнадцати) дней со дня истечения гарантийного срока при условии оплаты Подрядчиком выставленных штрафов (пеней, неустоек), убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих гарантийных обязательств по Контракту, в случае их наличия.При этом указанные денежные средства будут возвращены на расчётный счёт Подрядчика, указанный Подрядчиком в письменном требовании, в случае получения Заказчиком указанного письменного требования в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня истечения гарантийного срока, в иных случаях обеспечение гарантийных обязательств по Контракту будет возвращено на расчётный счёт, указанный в Контракте.

10.8.В случае отзыва в соответствии с законодательством РФ у банка, предоставившего обеспечение гарантийных обязательств, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение гарантийных обязательств не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком

Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных Законом №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком указанного обязательства начисляется пеня в размере, определённом в порядке, установленном в разделе 6 Контракта.

10.9. Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Закона № 44 – ФЗ, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Закона № 44 – ФЗ, не прекращает действия выданных гарантом и принятых заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.

10.10. Обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма независимой гарантии:

1) неисполнение обязательств по качеству выполненных работ и результатов их выполнения, а также материалов, конструкций, изделий, оборудования, использованных при выполнении работ в течение гарантийного срока– в течение 5 (пяти) лет со дня подписания акта о приемке выполненных работ,

2) неисполнение обязательств по устранению недостатков (дефектов) в случае их возникновения за свой счет в срок ,не превышающий 5 (пяти) дней со дня получения от Заказчика уведомления о выявлении таких недостатков и (или) дефектов.

3) неисполнение обязательств по уплате неустоек (штрафов, пени), предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих гарантийных обязательств по Контракту.

10.11. Споры и разногласия Сторон по независимой гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Орловской области.

**11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти ограничительных норм права и другие). Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения Сторонами принятых обязательств по настоящему Контракту. К таким обстоятельствам не относятся отсутствие средств или невозможность выполнить финансовые обязательства.

11.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств.

Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.

11.3. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде.

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

**12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ПОРЯДКА РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ СТОРОН, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ КОНТРАКТА**

12.1. Контракт вступает в действие с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств, не позднее 29 декабря 2023 года.

12.2. Расторжение Контракта осуществляется по соглашению Сторон, по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации или в связи с односторонним отказом Стороны настоящего Контракта от исполнения Контракта в соответствии положениями частей 8-25 статьи 95 Закона №44-ФЗ, положениями Гражданского законодательства.

12.3. Все изменения и дополнения к Контракту (в том числе с учетом положений статьи 95 Закона № 44-ФЗ) имеют силу Контракта, если они согласованы и подписаны обеими Сторонами.

12.4. Прекращение (окончание) срока действия Контракта или его расторжение влечёт за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за их нарушения, если таковые имели место при исполнении условий Контракта.

12.5. Споры и разногласия сторон в связи с исполнением Контракта, разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Орловской области.

**13. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ**

13.1. Приложение № 1 " Графиком выполнения работ (календарный план)".

13.2. Приложение № 2 "Описание объекта закупок"

13.3. Все приложения к Контракту являются неотъемлемой его частью. Контракт без приложений недействителен.

**14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Полное наименование, место нахождения, фактический адрес и банковские реквизиты Заказчика:*** | ***Полное наименование, место нахождения, фактический адрес и банковские реквизиты Подрядчика:*** |
| Администрация Краснозоренского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области  ***Юридический адрес:***Орловская область, Краснозоренский район, п. Красная Заря, ул.Советская, 4  ***Фактический адрес:***Орловская область, Краснозоренский район, п.Красная Заря, ул.Советская, 4 | Государственное унитарное предприятие Орловской области «Дорожная служба»  ***Юридический адрес*** 302507, Россия, Орловская область, Орловский район, Платоновское с/п, ул. Северный парк, д. 8  ***Фактический адрес:*** 302507, Россия, Орловская область, Орловский район, Платоновское с/п, ул. Северный парк, д. 8 |
| *ИНН* 5713087589 | *ИНН* 5720019251 |
| *КПП*571301001 | *КПП* 572001001 |
| УФК по Орловской области (Администрация Краснозоренского сельского поселения Краснозоренского района Орловской области л.с 0354316570)  Банк Отделение Орел Банка России // УФК по Орловской области в г. Орел  ЕКС40102810545370000046  р/сч 03231643546244075400 | р/сч 40602810800400000003  АО МИнБанк г. Москва  Адрес: Россия, 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5.  БИК 044525600  к/сч 30101810300000000600 |
| БИК 015402901 |  |
| *Номер телефона (факса):* 848663 2-15-56  Адрес:kzsp.sp/adm@yandex.ru | *Номер телефона(факса)* (4862) 740461/8(4862) Адрес: zakupki@ods57.ru |

**Заказчик: Подрядчик:**

**Глава администрации: Директор**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Л.С.Алдошина) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_( Музалев С.В.)**

Приложение № 1 к муниципальному контракту № адм-1/23

**График выполнения работ (календарный план).**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ и затрат, единица измерения** | **Начало работ** | **Окончание работ** |

1.Благоустройству дворовой 20.04.2023г 18.06.2023

территории по адресу:

п. Красная Заря ул. Привокзальная ,д. 2

**Заказчик: Подрядчик:**

**Глава администрации:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Л.С.Алдошина) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Музалев С.В.)**

Приложение № 2 к муниципальному контракту  **№** адм-1/23

Описание объекта закупок

***ОКПД2: 42.11.10.129: Дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть, и прочие автомобильные и пешеходные дороги, не включенные в другие группировки***

**1*.Общие требования, предъявляемые к выполнению работ:***

1) Все виды работ по благоустройству дворовой территории по адресу : п. Красная Заря, ул. Привокзальная, д.2 должны быть выполнены в соответствии с локальным сметным расчетом, графиком производства работ, нормативно-технической документацией, действующими нормативными правовыми актами, а также в соответствии с требованиями государственных стандартов, строительных норм и правил.

2) Исполнитель (подрядчик) контракта должен гарантировать:

- качество выполненных работ на гарантийный срок эксплуатации результата работ;

- качество используемых материалов (на все применяемые в производстве работ материалы и изделия должны быть соответствующие сертификаты, паспорта производителей, оформленные в соответствии с нормами российского законодательства и действующие на территории Российской Федерации);

- безвозмездное и своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ, при приёмке работ и в период гарантийной эксплуатации, а также возмещение заказчику причиненных убытков;

- своевременное предоставление актов выполненных работ и исполнительной документации.

3) Качество применяемых материалов и выполненных работ должно соответствовать государственным стандартам (техническим регламентам), СНиП, ВСН, установленным для данного вида работ, работы выполняются согласно ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия», ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ» ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия», ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия», кроме того, Федеральному закону от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

**Технические характеристики материалов, используемых на выполнение работ**

по благоустройству дворовой территории по адресу: п.Красная Заря, ул.Привокзальная, д.2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | |  | **Проезжая часть - устройство асфальтового покрытия в уровень существующих проездов (300м2)** |  |  | | 1 | Разработка грунта механизированным способом с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаватором с объемом ковша 0,5м3. Группа грунта 2 | м3 | 116.4 | | 2 | Доработка грунта вручную. Группа грунта 2 | м3 | 3,6 | | 3 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние до 3 км | тн | 168 | | 4 | Устройство песчаного основания толщиной 150мм | м3 | 45 | | 5 | Устройство основания однослойного, толщиной 150мм из щебня марки М600 фракций 10-20, 40-70 | м2 | 300 | | 6 | Розлив вяжущих материалов: битум дорожный марки БНД-60/90 (расход 0,8кг/м2) | тн | 0,240 | | 7 | Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части толщиной 50мм: смесь асфальтобетонная дорожная, марка II, тип Б(расход 24,56 кг/м.кв. | м2 | 300 | | 9 | Отсыпка обочин щебнем т.100мм.Щебень из природного камня М600 фр.10-20   |  |  | | --- | --- | | Установка прикромочного лотка водоотводного Б1-20-50  (L=1м,V=0,1м3) |  | |  |  |   **Проезжая часть – устройство асфальтового покрытия с**  **Выравниванием существующего бетонного основания(186м2)** |  |  | | 10 | Заделка ям и выбоин щебнем марки м600,фракции 10-20 | м3 | 7.4 | | 11 | Розлив вяжущих материалов: битум дорожный марки БНД-60/90(расход 0,8 кг/м2 | тн | 0.149 | | 12 | Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части толщиной 50мм смесь асфальтобетонная дорожная, марка II, тип Б (расход 24.56 кг/м2 при толщине слоя 1см)  **Пешеходные дорожки-устройство асфальтового покрытия с выравниванием существующего бетонного основания (8м2)** | м2 | 186 | | 13 14  15 | Заделка ям и выбоин щебнем марки М600,фракции 10-20  Розлив вяжущих материалов: битум дорожный марки БНД-60/90(расход 0,6 кг/м2  Устройство асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек толщиной 40мм без демонтажа существующего покрытия смесь асфальтобетонная дорожная,марка:11,тип Б(расход 24,56 кг/м2 при толщине слоя 1 см)  **Установка бортовых камней** | м2 | 8 | | 16 | Разработка грунта механизированным способом в отвал экскаватором с объемом ковша 0,5м3. Группа грунта 2 | м3 | 8 | | 17 | Разработка грунта механизированно с погрузкой в автомобили- самосвалы экскаватором с объемом ковша 0,5м3. Группа грунта 2 | м3 | 3 | | 18 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние до 3км | тн | 4.2 | | 19 | Установка бордюрных камней БР 100.20.8 | м | 42 | | 20 | Засыпка вручную грунта после установки бордюрных камней Группа грунта 1 | м3 | 8 | |  | **Уличное освещение** |  |  | | 21 | Демонтаж существующих светильников | шт. | 2 | | 22 | Прокладка по стенам на клипсах трубы гофрированной с протяжкой ф20мм | м | 40 | | 23 | Затягивание в трубу гофрированную ф20 кабеля ВВГнг 3х1,5мм2 | м | 40 | | 24 | Установка выключателя одноклавишного с подсветкой серии “Прима» при открытой проводке | шт. | 2 | | 25 | Установка светодиодных прожекторов Feron LL-922 ip65 100W6400K | шт. | 2 | |  | **Малые архитектурные формы** |  |  | |  | **Скамейка уличная** |  |  | | 26 | Разработка грунта вручную. Группа грунта 2 | м3 | 0,6 | | 27 | Устройство бетонных фундаментов. Бетон класса В20 | м3 | 0,6 | | 28 | Установка скамеек (Скамья парковая L=1900мм) | шт. | 2 | |  | **Урна** |  |  | | 29 | Разработка грунта вручную. Группа грунта 2 | м3 | 0,1 | | 30 | Устройство бетонных фундаментов. Бетон класса В20 | м3 | 0,1 | | 31 | Установка урн (Урна парковая 380х400х700мм) | шт | 2 | | |  |
|  |  |  |

**2. *Контроль качества.***

Управление качеством строительно-монтажных работ должно включать в себя совокупность мероприятий, методов и средств, направленных на обеспечение соответствия качества строительно-монтажных работ и законченных объектов капитального строительства требованиям нормативных документов и проектной документации,а также правилам органов государственного надзора.

Применяемые материалы должны соответствовать:

ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ»

ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия»

[ГОСТ 22245-90](file:///Z:\ГОСТы\ГОСТ%2022245-90%20Битумы%20нефтяные%20дорожные.ТУ.doc) «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия»

ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия»

ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»

СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»

Федеральному закону от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

**3.*Техника безопасности при производстве работ.***

При производстве строительно-монтажных работ должны соблюдаться требования СНиП 12-03-01, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденных Роспотребнадзором и других действующих норм, правил, стандартов.

Все используемые в производстве работ машины, механизмы, инструмент, грузоподъемные механизмы и автотранспортные средства должны отвечать установленным требованиям по безопасности, иметь паспорта или иные документы проверки технического состояния и разрешенных сроков эксплуатации.

Строительная площадка, участки работ, рабочие места в тёмное время суток должны быть освещены в соответствии с нормами ГОСТ 12.1.046-2014.

Во время производства работ все рабочие и ИТР, на строительной площадке, должны быть в касках и спецодежде оранжевого цвета, укомплектованы комплектом дорожных знаков согласно схеме производства работ, автомобили должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета.

Лица, допускаемые к участию в производственных процессах, должны иметь профессиональную подготовку, в том числе по безопасности труда, соответствующую характеру работ, должны быть обеспечены спецодеждой со светоотражающими элементами

Опасные для людей зоны должны быть обозначены знаками безопасности, надписями установленной формы и ограждены в установленном порядке. Для обеспечения безопасности подрядчик должен иметь полный комплект дорожных знаков и технических средств регулирования движения и обеспечивать их установку и переустановку в местах производства работ. Знаки и технические средства регулирования движения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52289 « Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ». Запрещается использовать дорожные знаки, изображения которых повреждены и могут неоднозначно, трактоваться или если повреждено более 30 % поверхности световозвращающей пленки знака.

Пожарная безопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (в действующей редакции), а также иными нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке.

Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования».

Производство строительно-монтажных работ, организация рабочих мест должна производиться в соответствии с требованиями СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

Общие требования безопасности при производстве работ в соответствии с действующими Правилами техники безопасности обеспечивает руководитель на объекте. Ответственность за обеспечение необходимых мер безопасности, за их выполнение непосредственно в рабочей зоне производимых работ несет руководитель. Лицам, не имеющим отношения к производству работ, запрещается доступ в рабочую зону.

**4. *Охрана окружающей среды***

При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования Закона "Об охране окружающей среды" с выполнением трех основных задач: сохранения природной среды, предупреждения вредного воздействия на природу и здоровье человека, оздоровление и улучшение качества окружающей среды.

***5****.* ***Срок предоставления гарантий качества работ*:**

верхний слой покрытия- 4 года;

**6. Виды и объемы работ:** представлены в Локальном сметном р

**Заказчик: Подрядчик:**

**Глава администрации:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Л.С.Алдошина) \_\_\_\_\_\_\_\_( Музалев С.В.)**