# Российская Федерация

# Администрация

# Сельского поселения

# Ильмень

# муниципального района

Приволжский

Самарская область

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33

# «  18 »  августа  2022 года

О подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения Ильмень муниципального района Приволжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Ильмень муниципального района Приволжский Самарской области»

В соответствии со статьёй 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Ильмень муниципального района Приволжский Самарской области, администрация сельского поселения Ильмень муниципального района Приволжский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Подготовить проект решения Собрания представителей сельского поселения Ильмень муниципального района Приволжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Ильмень муниципального района Приволжский Самарской области» (далее – проект о внесении изменений в Правила) в целях приведения текстовой части Правил в соответствие с действующим градостроительным, земельным и иным законодательством.

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения Ильмень муниципального района Приволжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Ильмень муниципального района Приволжский Самарской области» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения Ильмень муниципального района Приволжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Ильмень муниципального района Приволжский Самарской области» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете « Вестник сельского поселения Ильмень ».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава сельского поселения Ильмень

муниципального района Приволжский

Самарской области	В.Н. Сомиков

# Приложение №1

к постановлению Администрации сельского поселения Ильмень муниципального района Приволжский Самарской области

от «18» августа 2022 года № 33

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Ильмень муниципального района Приволжский Самарской области

| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Ильмень муниципального района Приволжский Самарской области (далее также – проект изменений в правила) | Администрация сельского поселения Ильмень муниципального района Приволжский Самарской области (далее – Администрация сельского поселения Ильмень) | 30.12.2022 г. |
| 2. | Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в правила, подготовка мотивированных ответов о возможности (невозможности) их учета, направление указанных предложений в Администрацию сельского поселения Ильмень муниципального района Приволжский Самарской области | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Ильмень муниципального района Приволжский Самарской области (далее – Комиссия) | Не позднее 10 дней со дня представления предложений заинтересованных лиц в Комиссию |
| 3. | Рассмотрение разработанного проекта изменений в правила, внесение предложений и замечаний по проекту, направление проекта правил в Администрацию сельского поселения Ильмень | Комиссия | В срок не позднее 7 дней со дня получения проекта правил |
| 4. | Проверка проекта изменений в правила на соответствие требованиям пункта 9 статьи 31 ГрК РФ, принятие решения о направлении проекта на публичные слушания или на доработку | Администрация сельского поселения Ильмень | В срок не позднее 7 дней со дня получения проекта правил |
| 5. | Принятие решения о проведении публичных слушаний | Глава сельского поселения Ильмень | Не позднее 10 дней со дня получения проекта |
| 6. | Опубликование изменений в правила, решения о проведении публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов сельского поселения Ильмень | Глава сельского поселения Ильмень | С учетом периодичности выпуска газеты |
| 7. | Проведение публичных слушаний по проекту изменений в правила | Комиссия | 65 дней |
| 10. | Доработка проекта изменений в правила с учетом результатов публичных слушаний, направление проекта изменений в правила Главе сельского поселения Ильмень | Комиссия | Не позднее 10 дней со дня получения проекта о внесении изменений в правила |
| 11. | Принятие решения о направлении проекта изменений в правила в Собрание представителей сельского поселения Ильмень или об отклонении соответствующего проекта и направлении его на доработку | Глава сельского поселения Ильмень | В течение 10 дней со дня предоставления изменений в правила |
| 12. | Опубликование проекта изменений в правила после утверждения Собранием представителей сельского поселения Ильмень о в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов сельского поселения Ильмень | Глава сельского поселения Ильмень | В течение 10 дней со дня утверждения проекта изменений в правила |

# Приложение № 2

к постановлению Администрации сельского поселения Ильмень муниципального района Приволжский Самарской области

от «18» августа 2022 года № 33

# Порядок направления заинтересованными лицами

предложений по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Ильмень муниципального района Приволжский Самарской области

- Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Ильмень муниципального района Приволжский Самарской области (далее также – Комиссия) предложения по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Ильмень муниципального района Приволжский Самарской области, утвержденные Решением Собрания представителей сельского поселения Ильмень муниципального района Приволжский Самарской области от  23 декабря 2013 года  № 83/44 (далее также – проект изменений в Правила).

2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 445541, Самарская область, Приволжский район, пос. Ильмень, ул. Школьная д. 2

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта изменений в Правила, направленные в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего Постановления.

4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу.

5. Полученные материалы возврату не подлежат.

6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в уполномоченный орган Администрации сельского поселения Ильмень муниципального района Приволжский Самарской области.

7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в письменной форме в срок не позднее тридцати дней со дня получения предложения.