**«УТВЕРЖДАЮ»**

 Глава поселения И.Х.Муллабаев

 **«ДОРОЖНАЯ КАРТА»**

**по уборке территорий, придомовых территорий (МКД) и проездов к ним**

**на территории сельского поселения Алькино**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата проведения мероприятий по благоустройству территории | Территория благоустройства | Ответственные за определенный участок работы | Отметка об исполнении |
| 1. | С 15.04.2017 по 30.04.2017 г.  | Центральная улица села Алькино: ул. Советская | Муллабаев И.Х. - Глава поселения,Гараев Х.Г. - секретарь ПО ВПП «Единая Россия»  |  |
| 2. | С 15.04.2017 по 30.04.2017 г.  | Благоустройство территории вокруг памятника  | Муллабаев И.Х. - Глава поселения |  |
| 3. | С 15.04.2017 по 30.04.2017 г.  | 1. ул. Школьная с № 1 по № 37, с № 2 по № 48, ул. Полевая полностью,2. ул. Школьная с № 39 по № 89а, с № 50 по № 102а, ул. Подгорная полностью,3. ул. Школьная с № 91 по № 113, с № 104 по № 150, ул. Заречная полностью,4. ул. Школьная с № 115 по № 161, с № 152 по № 182, ул. Новая полностью,5. ул. Садовая, ул. Ново-Садовая полностью,6. пос. Красный Мост, пос. Нугайка полностью,7. ул. Советская с № 93 по № 159,158,160,161, с № 74 по № 142,8. ул. Учительская полностью,9. ул. Советская с № 1 по № 89, с № 2 по № 72а,74д,10. ул. Советская 2а,2б, ул. Строителей полностью, ул. Молодежная полностью | Маннанов Ф.М. – председатель Собрания представителей,Тухватшин Я.Я.- депутат Собрания представителей,Муртазина А.Р.- депутат Собрания представителей,Асылгареев Г.Г.-депутат Собрания представителей,Исхаков К.Б. - депутат Собрания представителей, Загидуллина Г.Г. - депутат Собрания представителей,Сагдиев З.Я. - депутат Собрания представителей,Багаутдинов Н.И. - депутат Собрания представителей,Маннанов С.Г. - депутат Собрания представителей,Мустафин Р.М. – депутат Собрания представителей, Сайфуллин Р. Р. - председатель ТСЖ |  |
| 4. | С 15.04.2017 по 30.04.2017 г.  | Благоустройство территории около ЦСДК с. Алькино | Манашев Р.Ф – директор ЦСДК (по согласованию), Гараев Х.Г. - секретарь ПО ВПП «Единая Россия» (по согласованию),  |  |
| 5. | С 15.04.2017 по 30.04.2017 г.  | Благоустройство территории около рынка | Глава поселения Муллабаев И.Х. |  |
| 6. | С 15.04.2017 по 30.04.2017 г.  | Благоустройство территории около аптеки ИП «Ведерникова Л.В.» | Мурхабинов Р.З. (по согласованию),  |  |
| 7. | С 15.04.2017 по 30.04.2017 г.  | Благоустройство территории около ГБОУ СОШ с. Алькино | Алтынбаев М.И. - директор ГБОУ СОШ с. Алькино (по согласованию) |  |
| 8. | С 15.04.2017 по 30.04.2017 г.  | Благоустройство территории около ГРП с. Алькино | Сагдиев З.Я. – мастер газового участка СВГК (по согласованию)  |  |
| 9. | С 15.04.2017 по 30.04.2017 г.  | Благоустройство территории около ФАП с. Алькино | Валов Е.С. – гл. врач врачебной амбулатории (по согласованию) |  |
| 10. | С 15.04.2017 по 30.04.2017 г.  | Благоустройство территории около отделения почтовой связи с. Алькино | Заведующая ОПС Низамутдинова Р.Б.(по согласованию) |  |
| 11. | С 15.04.2017 по 30.04.2017 г. | Благоустройство территории около магазина ТПС с. Алькино | Иваев С.Х. – закрепленный по поселению, председатель Райпо (по согласованию) |  |
| 12. | С 15.04.2017 по 30.04.2017 г. | Благоустройство территории около магазина «Юлдаш», «Йолдыз» | Маннанов С.Г. – ИП (по согласованию) |  |
| 13. | С 15.04.2017 по 30.04.2017 г. | Благоустройство территории около ООО «Халяль» | Тухватшин Я.Я. доверенный управляющий ООО «Халяль» (по согласованию) |  |
| 14. | С 15.04.2017 по 30.04.2017 г. | Благоустройство территории около турбазы «Сельский уют» с. Алькино | Сафиуллин Р.М. – вр.ио турбазы «Сельский уют» (по согласованию) |  |
| 15. | С 15.04.2017 по 30.04.2017 г.  | Благоустройство территории около КФХ «Багаутдинов Н.И.» и зернотока | Багаутдинов Н.И. – Глава КФХ(по согласованию) |  |
| 16. | С 15.04.2017 по 30.04.2017 г.  | Благоустройство территории около КФХ «Багаутдинова Р.М.»  | Багаутдинова Р.М. – Глава КФХ(по согласованию) |  |
| 17. | С 15.04.2017 по 30.04.2017 г.  | Благоустройство территории около КФХ «Исхаков К.Б.» | Исхаков К.Б. – Глава КФХ(по согласованию) |  |
| 18. | С 15.04.2017 по 30.04.2017 г.  | Благоустройство территории около мечети № 330, № 2, № 35 | Маннанов М.Г. – имам махалли (по согласованию),Курмаев Н.Х.- имам махалли (по согласованию),Вакказов А.А.- имам махалли (по согласованию),  |  |
| 19. | С 15.04.2017 по 30.04.2017 г.  | Благоустройство территории около заправки «Экология-сервис» | Мустафин Р.М. – индивидуальный предприниматель (по согласованию) |  |
| 20. | С 15.04.2017 по 30.04.2017 г. | Благоустройство территории около медресе «Гали»  | Курмаев Н.Х. – ректор медресе «Гали» (по согласованию) |  |
| 21. | С 15.04.2017 по 30.04.2017 г.  | Благоустройство территории около котельных (ул. Советская, ул. Ижедерова) | Юнусов М.З. - мастер МУПП ЖКХ м.р. Похвистневский (по согласованию) |  |
| 22. | С 15.04.2017 по 30.04.2017 г.  | Благоустройство территории футбольного поля | Гараев Х.Г. - специалист по делам молодежи, Галеев Артур – тренер ДЮСШ (по согласованию) |  |
| 23. | С 15.04.2017 по 30.04.2017 г.  | Благоустройство территорий кладбищ | Глава поселения Муллабаев И.Х., председатель Совета ветеранов Гараев Х.Г. председатель Совета женщин Газизуллина З.Г., Хамидуллин Р.Я. – председатель общественного совета, депутаты Собрания представителей (по согласованию) |  |
| 24. | С 15.04.2017 по 30.04.2017 г.  | Ликвидация несанкционированных свалок | Глава поселения Муллабаев И.Х. |  |
| 25. | С 15.04.2017 по 30.04.2017 г.  | Провести ревизию символики на социально значимых объектах (вывеска, флаг, режим работы и т.п.) | Руководители организаций и учреждений  |  |
| 26. | С 15.04.2017 по 30.04.2017 г.  | Благоустройство территории около мечети № 171 пос. Красный Мост  | Латыпов Г.А. – имам махалли (по согласованию), |  |
|  | С 15.04.2017 по 30.04.2017 г.  | Благоустройство территории около мечети № 645 пос. Нугайка | Муллакаев Т.А. – имам махалли (по согласованию)  |  |
| 27. | С 15.04.2017 по 30.04.2017 г. | Благоустройство территории около Стеллы и клуба пос. Нугайка | Сафиуллина Р.М. – зав. клубом пос. Нугайка (по согласованию, Загидуллина Г.Г. – депутат Собрания представителей (по согласованию) |  |

Примечание: все мероприятия по благоустройству территории сельского поселения проводятся в зависимости от погодных условий.

 Глава поселения И.Х.Муллабаев

**Сельское поселение Алькино – 10 микрорайонов:**

|  |  |
| --- | --- |
| Микрорайон 1 | улица Школьная, дома с № 2,4,6,8,10,12,14,16,20,22, 24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56улица Школьная, дома с № 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,2527,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53 улица Советская дом № 2а |
| Микрорайон 2 | улица Школьная, дома с № 58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98,100,102,104,106,108улица Школьная, дома с № 55,57,59,61,63,65,67,69,71,7373,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,99,101,103,105,107, 109,111,113,115 |
|  |  |
| Микрорайон 3 | улица Школьная, дома № 110,112,114,116,118,120,122,124,126,128,130,132,134,136,138,140,142,144,146,148,150,152,154,156,158,160,162,164,166,168,170,172,174,176,178, 180,182;улица Школьная, дома № 117,119,121,123,125,127,129,131,133,135,137,139,141,143,145,147,149,151,153,155,157,159, 161 |
| Микрорайон 4 | улица Советская, дома № 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98,100,102, 104,106,108,110,112,114,116,118,120,122,124,126,128,130, 132,134,136,138,140,142 |
| Микрорайон 5 | улица Советская, дома № 1,3,5,7,9,11,12,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,99,101,103,105,107,109,111,113,115,117,119,121,123,125,127,129, 131,133,135,137,139,141,143,145,147,149,151,153,155,157, 159;улица Советская, дома № 158, 160 |
| Микрорайон 6 | улица Учительская, дома №  |
| Микрорайон 7 | улица Садовая, дома № улица Строителей, дома №улица Новосадовая, дома № |
| Микрорайон 8 | улица Полевая, дома № улица Заречная, дома № |
| Микрорайон 9 | улица Молодежная, дома № улица Новая, дома №улица Подгорная, дома № |
| Микрорайон 10 | поселки: Нугайка, улицаКрасный Мост, улица |

 **Утверждаю:**

**Глава поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Х.Муллабаев**

**Дорожная карта по проведению месячника по благоустройству**

**сельского поселения Алькино**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения | ответственный исполнитель | Примечание |
| 1 | Центральная улица села Алькино: ул. Советская | с 16.04.2018г. по 30.04.2018г. | Муллабаев И.Х. - Глава поселения,Гараев Х.Г. - секретарь ПО ВПП «Единая Россия» (по согласованию) |  |
| 2 | Благоустройство территории вокруг памятника | с 16.04.2018г. по 08.05.2018г. | Муллабаев И.Х. – глава поселения |  |
| 3 | Благоустройство улиц:1. ул. Школьная с № 1 по № 37, с № 2 по № 48, ул. Полевая полностью, 2. ул. Школьная с № 39 по № 89а, с № 50 по № 102а, ул. Подгорная полностью,3. ул. Школьная с № 91 по № 113, с № 104 по № 150, ул. Заречная полностью,4. ул. Школьная с № 115 по № 161, с № 152 по № 182, ул. Новая полностью,5. ул. Садовая, ул. Ново-Садовая полностью,6. пос. Красный Мост, пос. Нугайка полностью,7. ул. Советская с № 93 по № 159,158,160,161, с № 74 по № 142,8. ул. Учительская полностью,9. ул. Советская с № 1 по № 89, с № 2 по № 72а,74д, 2б, ул. Строителей полностью, ул. Молодежная полностью10. ул. Советская 2а | с 16.04.2018г. по 16.05.2018г. | Маннанов Ф.М. – председатель Собрания представителей, (по согласованию)Тухватшин Я.Я.- депутат Собрания представителей, (по согласованию)Муртазина А.Р.- депутат Собрания представителей, (по согласованию)Асылгареев Г.Г.-депутат Собрания представителей, (по согласованию)Исхаков К.Б. - депутат Собрания представителей, (по согласованию)Загидуллина Г.Г. - депутат Собрания представителей, (по согласованию)Сагдиев З.Я. - депутат Собрания представителей, (по согласованию)Багаутдинов Н.И. - депутат Собрания представителей, (по согласованию)Маннанов С.Г. - депутат Собрания представителей, (по согласованию)Сайфуллин Р. Р. - председатель ТСЖ (по согласованию) |  |
| 4 | Благоустройство территории около ЦСДК с. Алькино | с 16.04.2018г. по 16.05.2018г. | Манашев Р.Ф – директор ЦСДК (по согласованию), Гараев Х.Г. - секретарь ПО ВПП «Единая Россия» (по согласованию),  |  |
| 5 | Благоустройство территории около рынка | с 16.04.2018г. по 16.05.2018г. | Глава поселения Муллабаев И.Х. |  |
| 6 | Благоустройство территории около аптеки ИП «Ведерникова Л.В.» | с 16.04.2018г. по 16.05.2018г. | Мурхабинов Р.З. (по согласованию),  |  |
| 7 | Благоустройство территории около ГБОУ СОШ с. Алькино | с 16.04.2018г. по 16.05.2018г. | Алтынбаев М.И.- директор ГБОУ СОШ с. Алькино (по согласованию) |  |
| 8 | Благоустройство территории около ГРП с. Алькино | с 16.04.2018г. по 16.05.2018г. | Сагдиев З.Я. – мастер газового участка СВГК (по согласованию)  |  |
| 9 | Благоустройство территории около ФАП с. Алькино | с 16.04.2018г. по 16.05.2018г. | Валов Е.С. – гл. врач врачебной амбулатории (по согласованию) |  |
| 10 | Благоустройство территории около отделения почтовой связи с. Алькино | с 16.04.2018г. по 16.05.2018г. | Низамутдинова Р.Б. - заведующая ОПС (по согласованию) |  |
| 11 | Благоустройство территории около магазина ТПС с. Алькино | с 16.04.2018г. по 16.05.2018г. | Иваев С.Х. – закрепленный по поселению, председатель Райпо (по согласованию) |  |
| 12 | Благоустройство территории около магазина «Юлдаш», «Йолдыз» | с 16.04.2018г. по 16.05.2018г. | Маннанов С.Г. – ИП (по согласованию) |  |
| 13 | Благоустройство территории около колбасного цеха ООО «Халяль» | с 16.04.2018г. по 16.05.2018г. | Тухватшин Я.Я. доверенный управляющий ООО «Халяль» (по согласованию) |  |
| 14 | Благоустройство территории около родника «Мурад бабкая» с. Алькино | с 16.04.2018г. по 16.05.2018г. | Зарипова Ф.А. – зав.библиотекой Алькинского филиала №2 |  |
| 15 | Благоустройство территории около КФХ «Багаутдинов Н.И.» и зернотока | с 16.04.2018г. по 16.05.2018г. | Багаутдинов Н.И. – Глава КФХ(по согласованию) |  |
| 16 | Благоустройство территории около КФХ «Багаутдинова Р.М.» | С 16.04.2018г. по 16.05.2018 г. | Багаутдинова Р.М. – Глава КФХ(по согласованию) |  |
| 17 | Благоустройство территории около КФХ «Исхаков К.Б.» | с 16.04.2018г. по 16.05.2018г. | Исхаков К.Б. – Глава КФХ(по согласованию) |  |
| 18 | Благоустройство территории около мечети № 330, № 2, № 35 | с 16.04.2018г. по 16.05.2018г. | Маннанов М.Г.– имам махалли (по согласованию),Курмаев Н.Х.- имам махалли (по согласованию),Вакказов А.А.- имам махалли (по согласованию), |  |
| 19 | Благоустройство территории около заправки «Экология-сервис» | с 16.04.2018г. по 16.05.2018г. | Мустафин Р.М. –индивидуальный предприниматель (по согласованию) |  |
| 20 | Благоустройство территории около медресе «Гали» | с 16.04.2018г. по 16.05.2018г. | Курмаев Н.Х. – ректор медресе «Гали» (по согласованию) |  |
| 21 | Благоустройство территории около котельных (ул. Советская, ул. Ижедерова) | с 16.04.2018г. по 16.05.2018г. | Юнусов М.З. - мастер МУПП ЖКХ м.р. Похвистневский (по согласованию) |  |
| 22 | Благоустройство территории футбольного поля | с 16.04.2018г. по 16.05.2018г. | Гараев Х.Г. - специалист по делам молодежи, Галеев А.Б. – тренер ДЮСШ (по согласованию) |  |
| 23 | Благоустройство территорий кладбищ | с 16.04.2018г. по 16.05.2018г. | Муллабаев И.Х.- Глава поселения, Гараев Х.Г.- председатель Совета ветеранов, Газизуллина З.Г.- председатель Совета женщин, Хамидуллин Р.Я. – председатель общественного совета, депутаты Собрания представителей (по согласованию) |  |
| 24 | Провести ревизию символики на социально значимых объектах (вывеска, флаг, режим работы и т.п.) | с 16.04.2018г. по 16.05.2018г. | Руководители организаций и учреждений  |  |
| 25 | Благоустройство территории около мечети № 171 пос. Красный Мост  | с 16.04.2018г. по 16.05.2018г. | Латыпов Г.А. – имам махалли (по согласованию), |  |
| 26 | Благоустройство территории около мечети № 645 пос. Нугайка | с 16.04.2018г. по 16.05.2018г. | Муллакаев Т.А. – имам махалли (по согласованию)  |  |
| 27 | Благоустройство территории около Стеллы и клуба пос. Нугайка | с 16.04.2018г. по 16.05.2018г. | Сафиуллина Р.М. – зав. клубом пос. Нугайка (по согласованию), Загидуллина Г.Г. – депутат Собрания представителей (по согласованию) |  |
| 28 |  Ограждение, посадка деревьев на детской площадке по ул. Советская | с 16.04.2018г. по 16.05.2018г. | Муллабаев И.Х.- Глава поселения, Гараев Х.Г.- председатель Совета ветеранов, Газизуллина З.Г. - председатель Совета женщин, |  |
|  29 | Ликвидация несанкционированных свалок | с 16.04.2018г. по 16.05.2018г. | Муллабаев И.Х.- Глава поселения |  |

 **Утверждаю:**

**Глава поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Х.Муллабаев**

**Дорожная карта по проведению месячника по благоустройству**

**сельского поселения Алькино**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения | ответственный исполнитель | Примечание |
| 1 | Центральная улица села Алькино: ул. Советская | с 15.04.2019г. по 30.04.2019г. | Муллабаев И.Х. - Глава поселения,Гараев Х.Г. - секретарь ПО ВПП «Единая Россия» |  |
| 2 | Благоустройство территории вокруг памятника | с 15.04.2019г. по 08.05.2019г. | Муллабаев И.Х. – глава поселения |  |
| 3 | Благоустройство улиц:1. ул. Школьная с № 1 по № 37, с № 2 по № 48, ул. Полевая полностью, 2. ул. Школьная с № 39 по № 89а, с № 50 по № 102а, ул. Подгорная полностью,3. ул. Школьная с № 91 по № 113, с № 104 по № 150, ул. Заречная полностью,4. ул. Школьная с № 115 по № 161, с № 152 по № 182, ул. Новая полностью,5. ул. Садовая, ул. Ново-Садовая полностью,6. пос. Красный Мост, пос. Нугайка полностью,7. ул. Советская с № 93 по № 159,158,160,161, с № 74 по № 142,8. ул. Учительская полностью,9. ул. Советская с № 1 по № 89, с № 2 по № 72а,74д, 2б, ул. Строителей полностью, ул. Молодежная полностью10. ул. Советская 2а  | с 15.04.2019г. по 15.05.2019г. | Маннанов Ф.М. – председатель Собрания представителей, (по согласованию)Тухватшин Я.Я.- депутат Собрания представителей, (по согласованию)Муртазина А.Р.- депутат Собрания представителей, (по согласованию)Асылгареев Г.Г.-депутат Собрания представителей, (по согласованию)Исхаков К.Б. - депутат Собрания представителей, (по согласованию)Загидуллина Г.Г. - депутат Собрания представителей, (по согласованию)Сагдиев З.Я. - депутат Собрания представителей, (по согласованию)Багаутдинов Н.И. - депутат Собрания представителей, (по согласованию)Маннанов С.Г. - депутат Собрания представителей, (по согласованию)Сайфуллин Р. Р. - председатель ТСЖ (по согласованию) |  |
| 4 | Благоустройство территории около ЦСДК с. Алькино | с 15.04.2019г. по 15.05.2019г. | Манашев Р.Ф – директор ЦСДК (по согласованию), Гараев Х.Г. - секретарь ПО ВПП «Единая Россия» (по согласованию),  |  |
| 5 | Благоустройство территории около рынка | с 15.04.2019г. по 15.05.2019г. | Глава поселения Муллабаев И.Х. |  |
| 6 | Благоустройство территории около ГБОУ СОШ с. Алькино | с 15.04.2019г. по 15.05.2019г. | Маннанов Ф.М. - директор ГБОУ СОШ с. Алькино (по согласованию) |  |
| 7 | Благоустройство территории около ГРП с. Алькино | с 15.04.2019г. по 15.05.2019г. | Сагдиев З.Я. – мастер газового участка СВГК (по согласованию)  |  |
| 8 | Благоустройство территории около ФАП с. Алькино | с 15.04.2019г. по 15.05.2019г. | Валов Е.С. – гл. врач врачебной амбулатории (по согласованию) |  |
| 9 | Благоустройство территории около отделения почтовой связи с. Алькино | с 15.04.2019г. по 15.05.2019г. | Низамутдинова Р.Б. - заведующая ОПС (по согласованию) |  |
| 10 | Благоустройство территории около магазина ТПС с. Алькино | с 15.04.2019г. по 15.05.2019г. | Иваев С.Х. – закрепленный по поселению, председатель Райпо (по согласованию) |  |
| 11 | Благоустройство территории около магазина «Йолдыз» | с 15.04.2019г. по 15.05.2019г. | Маннанов С.Г. – ИП (по согласованию) |  |
| 12 | Благоустройство территории около колбасного цеха ООО «Халяль» | с 15.04.2019г. по 15.05.2019г. | Латыпова К.Г. – генеральный директор ООО «Халяль» (по согласованию) |  |
| 13 | Благоустройство территории около родника «Мурад бабая» с. Алькино | с 15.04.2019г. по 15.05.2019г. | Зарипова Ф.А. – зав. библиотекой Алькинского филиала № 2 с. Алькино (по согласованию) |  |
| 14 | Благоустройство территории около КФХ «Багаутдинов Н.И.» и зернотока | с 15.04.2019г. по 15.05.2019г. | Багаутдинов Н.И. – Глава КФХ(по согласованию) |  |
|  |  |  |  |  |
| 15 | Благоустройство территории около КФХ «Багаутдинова Р.М.» | С 15.04.2019г. по 15.05.2019 г. | Багаутдинова Р.М. – Глава КФХ(по согласованию) |  |
| 16 | Благоустройство территории около КФХ «Исхаков К.Б.» | с 15.04.2019г. по 15.05.2019г. | Исхаков К.Б. – Глава КФХ(по согласованию) |  |
| 17 | Благоустройство территории около мечети № 330, № 2, № 35 | с 15.04.2019г. по 15.05.2019г. | Маннанов М.Г.– имам махалли (по согласованию),Курмаев Н.Х.- имам махалли (по согласованию),Вакказов А.А.- имам махалли (по согласованию), |  |
| 18 | Благоустройство территории около заправки «Экология-сервис» | с 15.04.2019г. по 15.05.2019г. | Мустафин Р.М. –индивидуальный предприниматель (по согласованию) |  |
| 19 | Благоустройство территории около медресе «Гали» | с 15.04.2019г. по 15.05.2019г. | Нураев Ф.А. – ректор медресе «Гали» (по согласованию) |  |
| 20 | Благоустройство территории около котельных (ул. Советская, ул. Ижедерова) | с 15.04.2019г. по 15.05.2019г. | Юнусов М.З. - мастер МУПП ЖКХ м.р. Похвистневский (по согласованию) |  |
| 21 | Благоустройство территории футбольного поля | с 15.04.2019г. по 15.05.2019г. | Гараев Х.Г. - специалист по делам молодежи, Галеев А.Б. – тренер ДЮСШ (по согласованию) |  |
| 22 | Благоустройство территорий кладбищ | с 15.04.2019г. по 15.05.2019г. | Муллабаев И.Х.- Глава поселения, Гараев Х.Г.- председатель Совета ветеранов, Газизуллина З.Г.- председатель Совета женщин, Хамидуллин Р.Я. – председатель общественного совета, депутаты Собрания представителей (по согласованию) |  |
| 23 | Провести ревизию символики на социально значимых объектах (вывеска, флаг, режим работы и т.п.) | с 15.04.2019г. по 15.05.2019г. | Руководители организаций и учреждений  |  |
| 24 | Благоустройство территории около мечети № 171 пос. Красный Мост  | с 15.04.2019г. по 15.05.2019г. | Вакказов Х.М. – имам махалли (по согласованию) |  |
| 25 | Благоустройство территории около мечети № 645 пос. Нугайка | с 15.04.2019г. по 15.05.2019г. | Муллакаев Т.А. – имам махалли (по согласованию)  |  |
| 26 | Благоустройство территории около Стеллы и клуба пос. Нугайка | с 15.04.2019г. по 15.05.2019г. | Сафиуллина Р.М. – зав. клубом пос. Нугайка (по согласованию), Загидуллина Г.Г. – депутат Собрания представителей (по согласованию) |  |
| 27 | Посадка деревьев на детской площадке п. Красный Мост | с 15.04.2019г. по 15.05.2019г. | Муллабаев И.Х.- Глава поселения |  |
|  28 | Ликвидация несанкционированных свалок | с 15.04.2019г. по 15.05.2019г. | Муллабаев И.Х.- Глава поселения |  |

 **Утверждаю:**

**Глава поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Х.Муллабаев**

**Дорожная карта по проведению месячника по благоустройству**

**сельского поселения Алькино**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения | ответственный исполнитель | Примечание |
| 1 | Центральная улица села Алькино: ул. Советская | с 15.04.2021г. по 30.04.2021г. | Муллабаев И.Х. - Глава поселения,Юнусова Н.Н. - секретарь ПО ВПП «Единая Россия» |  |
| 2 | Благоустройство территории вокруг памятника | с 15.04.2021г. по 08.05.2021г. | Муллабаев И.Х. – глава поселения |  |
| 3 | Благоустройство улиц:1. ул. Школьная с № 1 по № 37, с № 2 по № 48, ул. Полевая полностью, 2. ул. Школьная с № 39 по № 89а, с № 50 по № 102а, ул. Подгорная полностью,3. ул. Школьная с № 91 по № 113, с № 104 по № 150, ул. Заречная полностью,4. ул. Школьная с № 115 по № 161, с № 152 по № 182, ул. Новая полностью,5. ул. Садовая, ул. Ново-Садовая полностью,6. пос. Красный Мост, пос. Нугайка полностью,7. ул. Советская с № 93 по № 159,158,160,161, с № 74 по № 142,8. ул. Учительская полностью,9. ул. Советская с № 1 по № 89, с № 2 по № 72а,74д, 2б, ул. Строителей полностью, ул. Молодежная полностью10. ул. Советская 2а  | с 15.04.2021г. по 15.05.2021г. | Маннанов Ф.М. – председатель Собрания представителей, (по согласованию)Насыров Р.Н..- депутат Собрания представителей, (по согласованию)Юнусова Н.Н. депутат Собрания представителей, (по согласованию)Асылгареев Г.Г.-депутат Собрания представителей, (по согласованию)Исхаков К.Б. - депутат Собрания представителей, (по согласованию)Загидуллина Г.Г. - депутат Собрания представителей, (по согласованию)Маннанова Г.М. - депутат Собрания представителей, (по согласованию)Газизуллин Р.Р.- депутат Собрания представителей, (по согласованию)Маннанов С.Г. - депутат Собрания представителей, (по согласованию)Багаутдинов Н.И.. - председатель ТСЖ (по согласованию) |  |
| 4 | Благоустройство территории около ЦСДК с. Алькино | с 15.04.2021г. по 15.05.2021г. | Манашев Р.Ф – директор ЦСДК (по согласованию) |  |
| 5 | Благоустройство территории около рынка | с 15.04.2021г. по 15.05.2021г. | Глава поселения Муллабаев И.Х. |  |
| 6 | Благоустройство территории около ГБОУ СОШ с. Алькино и детского садика | с 15.04.2021г. по 15.05.2021г. | Маннанов Ф.М. - директор ГБОУ СОШ с. Алькино (по согласованию) |  |
| 7 | Благоустройство территории около ГРП с. Алькино | с 15.04.2021г. по 15.05.2021г. | Сагдиев З.Я. – мастер газового участка СВГК (по согласованию)  |  |
| 8 | Благоустройство территории около ФАП с. Алькино | с 15.04.2021г. по 15.05.2021г. | Валов Е.С. – гл. врач врачебной амбулатории (по согласованию) |  |
| 9 | Благоустройство территории около отделения почтовой связи с. Алькино | с 15.04.2021г. по 15.05.2021г. | Низамутдинова Р.Б. - заведующая ОПС (по согласованию) |  |
| 10 | Благоустройство территории около магазина «Кулинария» | с 15.04.2021г. по 15.05.2021г. | Кияметдинова Н.М. – ИП (по согласованию) |  |
|  11 | Благоустройство территории около магазина «Халяль Мясо»» | с 15.04.2021г. по 15.05.2021г. | Сафиуллин Р.Р. – ИП (по согласованию) |  |
| 12 | Благоустройство территории около магазина «Йолдыз» | с 15.04.2021г. по 15.05.2021г. | Маннанов С.Г. – ИП (по согласованию) |  |
| 13 | Благоустройство территории около колбасного цеха ООО «Халяль» | с 15.04.2021г. по 15.05.2021г. | Латыпова К.Г. – генеральный директор ООО «Халяль» (по согласованию) |  |
| 14 | Благоустройство территории около родника «Мурад бабая» с. Алькино | с 15.04.2021г. по 15.05.2021г. | Зарипова Ф.А. – зав. библиотекой Алькинского филиала № 2 с. Алькино (по согласованию) |  |
| 15 | Благоустройство территории около КФХ «Багаутдинов Н.И.» и зернотока | с 15.04.2021г. по 15.05.2021г. | Багаутдинов Н.И. – Глава КФХ(по согласованию) |  |
| 16 | Благоустройство территории около КФХ «Багаутдинова Р.М.» | С 15.04.2021г. по 15.05.2021г. | Багаутдинова Р.М. – Глава КФХ(по согласованию) |  |
| 17 | Благоустройство территории около КФХ «Исхаков К.Б.» | с 15.04.2021г. по 15.05.2021г. | Исхаков К.Б. – Глава КФХ(по согласованию) |  |
| 18 | Благоустройство территории около мечети № 330, № 2, № 35 | с 15.04.2021г. по 15.05.2021г. | Маннанов М.Г.– имам махалли (по согласованию),Калимуллин А.Т..- имам махалли (по согласованию),Вакказов А.А.- имам махалли (по согласованию) |  |
| 19 | Благоустройство территории около заправки «Экология-сервис» | с 15.04.2021г. по 15.05.2021г. | Мустафин Р.М. –индивидуальный предприниматель (по согласованию) |  |
| 20 | Благоустройство территории около медресе «Гали» | с 15.04.2021г. по 15.05.2021г. | Сиразов М.С. – ректор медресе «Гали» (по согласованию) |  |
| 21 | Благоустройство территории около котельных (ул. Советская, ул. Ижедерова) | с 15.04.2021г. по 15.05.2021г. | Юнусов М.З. - мастер МУПП ЖКХ м.р. Похвистневский (по согласованию) |  |
| 22 | Благоустройство территории футбольного поля | с 15.04.2021г. по 15.05.2021г. | Гараев Х.Г. - специалист по делам молодежи (по согласованию), Галеев А.Б. – тренер ДЮСШ (по согласованию) |  |
| 23 | Благоустройство территории детской игровой площадки | с 15.04.2021г. по 15.05.2021г. | Муллабаев И.Х.- Глава поселения |  |
| 24 | Благоустройство территории кладбищ | с 15.04.2021г. по 15.05.2021г. | Муллабаев И.Х.- Глава поселения, Зарипова Ф.А. - председатель Совета ветеранов, Газизуллина З.Г.- председатель Совета женщин, Хамидуллин Р.Я. – председатель общественного совета, депутаты Собрания представителей (по согласованию) |  |
| 25 | Провести ревизию символики на социально значимых объектах (вывеска, флаг, режим работы и т.п.) | с 15.04.2021г. по 15.05.2021г. | Руководители организаций и учреждений  |  |
| 26 | Благоустройство территории около мечети № 171 пос. Красный Мост  | с 15.04.2021г. по 15.05.2021г. | Вакказов Х.М. – имам махалли (по согласованию) |  |
| 27 | Благоустройство территории около мечети № 645 пос. Нугайка | с 15.04.2021г. по 15.05.2021г. | Муллакаев Т.А. – имам махалли (по согласованию)  |  |
| 28 | Благоустройство территории около Стеллы и клуба пос. Нугайка | с 15.04.2021г. по 15.05.2021г. | Сафиуллина Р.М. – зав. клубом пос. Нугайка (по согласованию) |  |
| 29 | Благоустройство территории около ФАП пос. Нугайка | с 15.04.2021г. по 15.05.2021г. | Загидуллина Г.Г. – зав. ФАП (по согласованию) |  |
| 30 | Ликвидация несанкционированных свалок | с 15.04.2021г. по 15.05.2021г. | Муллабаев И.Х.- Глава поселения |  |

 **Утверждаю:**

**Глава поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Х.Муллабаев**

**Дорожная карта по проведению месячника по благоустройству**

**сельского поселения Алькино**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения | ответственный исполнитель | Примечание |
| 1 | Центральная улица села Алькино: ул. Советская | с 15.04.2022г. по 30.04.2022г. | Муллабаев И.Х. - Глава поселения,Юнусова Н.Н. - секретарь ПО ВПП «Единая Россия» (по согласованию) |  |
| 2 | Благоустройство территории вокруг памятника | с 15.04.2022г. по 08.05.2022г. | Муллабаев И.Х. – глава поселения |  |
| 3 | Благоустройство улиц:1. ул. Школьная с № 1 по № 37, с № 2 по № 48, ул. Полевая полностью 2. ул. Школьная с № 39 по № 89а, с № 50 по № 102а, ул. Подгорная полностью3. ул. Школьная с № 91 по № 113, с № 104 по № 150, ул. Заречная полностью4. ул. Школьная с № 115 по № 161, с № 152 по № 182, ул. Новая полностью5. ул. Садовая, ул. Ново-Садовая полностью6. пос. Красный Мост, пос. Нугайка полностью7. ул. Советская с № 93 по № 159,158,160,161, с № 74 по № 1428. ул. Учительская полностью9. ул. Советская с № 1 по № 89, с № 2 по № 72а,74д10. ул. Советская 2а, 2б, ул. Строителей полностью, ул. Молодежная полностью | с 15.04.2022г. по 15.05.2022г. | Маннанов Ф.М. – председатель Собрания представителей, (по согласованию) Насыров Р.Н..- депутат Собрания представителей, (по согласованию)Юнусова Н.Н. депутат Собрания представителей, (по согласованию)Асылгареев Г.Г.-депутат Собрания представителей, (по согласованию)Исхаков К.Б. - депутат Собрания представителей, (по согласованию)Загидуллина Г.Г. - депутат Собрания представителей, (по согласованию)Маннанова Г.М. - депутат Собрания представителей, (по согласованию)Газизуллин Р.Р.- депутат Собрания представителей, (по согласованию)Маннанов С.Г. - депутат Собрания представителей, (по согласованию)Багаутдинов И.И.. - депутат Собрания представителей, (по согласованию) |  |
| 4 | Благоустройство территории около ЦСДК с. Алькино | с 15.04.2022г. по 15.05.2022г. | Манашев Р.Ф – директор ЦСДК (по согласованию) |  |
| 5 | Благоустройство территории около рынка | с 15.04.2022г. по 15.05.2022г. | Глава поселения Муллабаев И.Х. |  |
| 6 | Благоустройство территории около ГБОУ СОШ с. Алькино и детского садика | с 15.04.2022г. по 15.05.2022г. | Маннанов Ф.М. - директор ГБОУ СОШ с. Алькино (по согласованию) |  |
| 7 | Благоустройство территории около ГРП с. Алькино | с 15.04.2022г. по 15.05.2022г. | Сагдиев З.Я. – мастер газового участка СВГК (по согласованию)  |  |
| 8 | Благоустройство территории около ФАП с. Алькино | с 15.04.2022г. по 15.05.2022г. | Валов Е.С. – гл. врач врачебной амбулатории (по согласованию) |  |
| 9 | Благоустройство территории около отделения почтовой связи с. Алькино | с 15.04.2022г. по 15.05.2022г. | Низамутдинова Р.Б. - заведующая ОПС (по согласованию) |  |
| 10 | Благоустройство территории около магазина «Кулинария» | с 15.04.2022г. по 15.05.2022г. | Кияметдинова Н.М. – ИП (по согласованию) |  |
|  11 | Благоустройство территории около магазина «Халяль Мясо»» | с 15.04.2022г. по 15.05.2022г. | Сафиуллин Р.Р. – ИП (по согласованию) |  |
| 12 | Благоустройство территории около магазина «Йолдыз» | с 15.04.2022г. по 15.05.2022г. | Маннанов С.Г. – ИП (по согласованию) |  |
| 13 | Благоустройство территории около колбасного цеха ООО «Халяль» | с 15.04.2022г. по 15.05.2022г. | Латыпова К.Г. – директор ООО «Халяль» (по согласованию) |  |
| 14 | Благоустройство территории около родника «Мурад бабая» с. Алькино | с 15.04.2022г. по 15.05.2022г. | Зарипова Ф.А. – председатель Совета ветеранов поселения (по согласованию) |  |
| 15 | Благоустройство территории около КФХ «Багаутдинов Н.И.» и зернотока | с 15.04.2022г. по 15.05.2022г. | Багаутдинов Н.И. – Глава КФХ(по согласованию) |  |
| 16 | Благоустройство территории около КФХ «Багаутдинова Р.М.» | с 15.04.2022г. по 15.05.2022г. | Багаутдинова Р.М. – Глава КФХ(по согласованию) |  |
| 17 | Благоустройство территории около КФХ «Исхаков К.Б.» | с 15.04.2022г. по 15.05.2022г. | Исхаков К.Б. – Глава КФХ(по согласованию) |  |
| 18 | Благоустройство территории около мечети № 330, № 2, № 35 | с 15.04.2022г. по 15.05.2022г. | Хусенов А.А.– имам махалли (по согласованию),Юнусов Р.М.- имам махалли (по согласованию),Гайнутдинов Ф.Ф. - имам махалли (по согласованию) |  |
| 19 | Благоустройство территории около заправки «Экология-сервис» | с 15.04.2022г. по 15.05.2022г. | Мустафин Р.М. –индивидуальный предприниматель (по согласованию) |  |
| 20 | Благоустройство территории около медресе «Гали» | с 15.04.2022г. по 15.05.2022г. | Сиразов М.С. – председатель Совета ММРО «Гали» (по согласованию) |  |
| 21 | Благоустройство территории около котельных (ул. Советская, ул. Ижедерова) | с 15.04.2022г. по 15.05.2022г. | Юнусов М.З. - мастер МУПП ЖКХ м.р. Похвистневский (по согласованию) |  |
| 22 | Благоустройство территории футбольного поля | с 15.04.2022г. по 15.05.2022г. | Гараев Х.Г. - специалист по делам молодежи (по согласованию), Галеев А.Б. – тренер ДЮСШ (по согласованию) |  |
| 23 | Благоустройство территории детской игровой площадки | с 15.04.2022г. по 15.05.2022г. | Муллабаев И.Х.- Глава поселения |  |
| 24 | Благоустройство территории кладбищ | с 15.04.2022г. по 15.05.2022г. | Муллабаев И.Х.- Глава поселения, Зарипова Ф.А. - председатель Совета ветеранов, Газизуллина З.Г.- председатель Совета женщин, Хамидуллин Р.Я. – председатель общественного совета, депутаты Собрания представителей (по согласованию) |  |
| 25 | Провести ревизию символики на социально значимых объектах (вывеска, флаг, режим работы и т.п.) | с 15.04.2022г. по 15.05.2022г. | Руководители организаций и учреждений  |  |
| 26 | Благоустройство территории около мечети № 171 пос. Красный Мост  | с 15.04.2022г. по 15.05.2022г. | Валиев И.З. – имам махалли (по согласованию) |  |
| 27 | Благоустройство территории около мечети № 645 пос. Нугайка | с 15.04.2022г. по 15.05.2022г. | Муллакаев Т.А. – имам махалли (по согласованию)  |  |
| 28 | Благоустройство территории около Стеллы и клуба пос. Нугайка | с 15.04.2022г. по 15.05.2022г. | Сафиуллина Р.М. – зав. клубом пос. Нугайка (по согласованию) |  |
| 29 | Благоустройство территории около ФАП пос. Нугайка | с 15.04.2022г. по 15.05.2022г. | Загидуллина Г.Г. – зав. ФАП (по согласованию) |  |
| 30 | Ликвидация несанкционированных свалок | с 15.04.2022г. по 15.05.2022г. | Муллабаев И.Х.- Глава поселения |  |

 **Утверждаю:**

**Глава поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Х.Муллабаев**

**Дорожная карта по проведению месячника по благоустройству**

**сельского поселения Алькино**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срокпроведения | ответственный исполнитель | Примечание |
| 1 | Центральная улица села Алькино: ул. Советская | с 10.04.2023г. по 30.04.2023г. | Муллабаев И.Х. - Глава поселения,Юнусова Н.Н. - секретарь ПО ВПП «Единая Россия» (по согласованию) |  |
| 2 | Благоустройство территории вокруг памятника | с 10.04.2023г. по 10.05.2023г. | Муллабаев И.Х. – глава поселения |  |
| 3 | Благоустройство улиц:1. ул. Школьная с № 1 по № 37, с № 2 по № 48, ул. Полевая полностью 2. ул. Школьная с № 39 по № 89а, с № 50 по № 102а, ул. Подгорная полностью3. ул. Школьная с № 91 по № 113, с № 104 по № 150, ул. Заречная полностью4. ул. Школьная с № 115 по № 161, с № 152 по № 182, ул. Новая полностью5. ул. Садовая, ул. Ново-Садовая полностью6. пос. Красный Мост, пос. Нугайка полностью7. ул. Советская с № 93 по № 159,158,160,161, с № 74 по № 1428. ул. Учительская полностью9. ул. Советская с № 1 по № 89, с № 2 по № 72а,74д10. ул. Советская 2а, 2б, ул. Строителей полностью, ул. Молодежная полностью | с 10.04.2023г. по 10.05.2023г. | Маннанов Ф.М. – председатель Собрания представителей, (по согласованию) Насыров Р.Н..- депутат Собрания представителей, (по согласованию)Юнусова Н.Н. депутат Собрания представителей, (по согласованию)Асылгареев Г.Г.-депутат Собрания представителей, (по согласованию)Исхаков К.Б. - депутат Собрания представителей, (по согласованию)Загидуллина Г.Г. - депутат Собрания представителей, (по согласованию)Маннанова Г.М. - депутат Собрания представителей, (по согласованию)Газизуллин Р.Р.- депутат Собрания представителей, (по согласованию)Маннанов С.Г. - депутат Собрания представителей, (по согласованию)Багаутдинов И.И.. - депутат Собрания представителей, (по согласованию) |  |
| 4 | Благоустройство территории около ЦСДК с. Алькино | с 10.04.2023г. по 10.05.2023г. | Манашев Р.Ф – директор ЦСДК (по согласованию) |  |
| 5 | Благоустройство территории около рынка | с 10.04.2023г. по 10.05.2023г. | Глава поселения Муллабаев И.Х. |  |
| 6 | Благоустройство территории около ГБОУ СОШ с. Алькино и детского садика | с 10.04.2023г. по 10.05.2023г. | Маннанов Ф.М. - директор ГБОУ СОШ с. Алькино (по согласованию) |  |
| 7 | Благоустройство территории около ГРП с. Алькино | с 10.04.2023г. по 10.05.2023г. | Сагдиев З.Я. – мастер газового участка СВГК (по согласованию)  |  |
| 8 | Благоустройство территории около ФАП с. Алькино | с 10.04.2023г. по 10.05.2023г. | Валов Е.С. – гл. врач врачебной амбулатории (по согласованию) |  |
| 9 | Благоустройство территории около отделения почтовой связи с. Алькино | с 10.04.2023г. по 10.05.2023г. | Низамутдинова Р.Б. - заведующая ОПС (по согласованию) |  |
| 10 | Благоустройство территории около магазина «Кулинария» | с 10.04.2023г. по 10.05.2023г. | Кияметдинова Н.М. – ИП (по согласованию) |  |
|  11 | Благоустройство территории около магазина «Халяль Мясо»» | с 10.04.2023г. по 10.05.2023г. | Сафиуллин Р.Р. – ИП (по согласованию) |  |
| 12 | Благоустройство территории около магазина «Йолдыз» | с 10.04.2023г. по 10.05.2023г. | Маннанов С.Г. – ИП (по согласованию) |  |
| 13 | Благоустройство территории около колбасного цеха ООО «Халяль» | с 10.04.2023г. по 10.05.2023г. | Латыпова К.Г. – директор ООО «Халяль» (по согласованию) |  |
| 14 | Благоустройство территории около родника «Мурад бабая» с. Алькино | с 10.04.2023г. по 10.05.2023г. | Зарипова Ф.А. – председатель Совета ветеранов поселения (по согласованию) |  |
| 15 | Благоустройство территории около КФХ «Багаутдинов Н.И.» и зернотока | с 10.04.2023г. по 10.05.2023г. | Багаутдинов Н.И. – Глава КФХ(по согласованию) |  |
| 16 | Благоустройство территории около КФХ «Багаутдинова Р.М.» | с 10.04.2023г. по 10.05.2023г. | Багаутдинова Р.М. – Глава КФХ(по согласованию) |  |
| 17 | Благоустройство территории около КФХ «Исхаков К.Б.» | с 10.04.2023г. по 10.05.2023г. | Исхаков К.Б. – Глава КФХ(по согласованию) |  |
| 18 | Благоустройство территории около мечети № 330, № 2, № 35 | с 10.04.2023г. по 10.05.2023г. | Хусенов А.А.– имам махалли (по согласованию), Юнусов Р.М.- имам махалли (по согласованию), Гайнутдинов Ф.Ф. - имам махалли (по согласованию) |  |
| 19 | Благоустройство территории около заправки «Экология-сервис» | с 10.04.2023г. по 10.05.2023г. | Мустафин Р.М. –индивидуальный предприниматель (по согласованию) |  |
| 20 | Благоустройство территории около медресе «Гали» | с 10.04.2023г. по 10.05.2023г. | Калимуллин А.Т. – председатель Совета ММРО «Гали» (по согласованию) |  |
| 21 | Благоустройство территории около котельных (ул. Советская, ул. Ижедерова) | с 10.04.2023г. по 10.05.2023г. | Подеряков И.Г. - мастер МУПП ЖКХ м.р. Похвистневский (по согласованию) |  |
| 22 | Благоустройство территории футбольного поля | с 10.04.2023г. по 10.05.2023г. | Гараев Х.Г. - специалист по делам молодежи (по согласованию), Галеев А.Б. – тренер ДЮСШ (по согласованию) |  |
| 23 | Благоустройство территории детской игровой площадки | с 10.04.2023г. по 10.05.2023г. | Муллабаев И.Х.- Глава поселения |  |
| 24 | Благоустройство территории кладбищ | с 10.04.2023г. по 10.05.2023г. | Муллабаев И.Х.- Глава поселения, Зарипова Ф.А. - председатель Совета ветеранов, Газизуллина З.Г.- председатель Совета женщин, Хамидуллин Р.Я. – председатель общественного совета, депутаты Собрания представителей (по согласованию) |  |
| 25 | Провести ревизию символики на социально значимых объектах (вывеска, флаг, режим работы и т.п.) | с 10.04.2023г. по 10.05.2023г. | Руководители организаций и учреждений  |  |
| 26 | Благоустройство территории около мечети № 171 пос. Красный Мост  | с 10.04.2023г. по 10.05.2023г. | Валиев И.З. – имам махалли (по согласованию) |  |
| 27 | Благоустройство территории около мечети № 645 пос. Нугайка | с 10.04.2023г. по 10.05.2023г. | Муллакаев Т.А. – имам махалли (по согласованию)  |  |
| 28 | Благоустройство территории около Стеллы и клуба пос. Нугайка | с 10.04.2023г. по 10.05.2023г. | Сафиуллина Р.М. – зав. клубом пос. Нугайка (по согласованию) |  |
| 29 | Благоустройство территории около ФАП пос. Нугайка | с 10.04.2023г. по 10.05.2023г. | Загидуллина Г.Г. – зав. ФАП (по согласованию) |  |
| 30 | Ликвидация несанкционированных свалок | с 10.04.2023г. по 10.05.2023г. | Муллабаев И.Х.- Глава поселения |  |