

  **АДМИНИСТРАЦИЯ**

сельского поселения Прибой

муниципального района Безенчукский

 Самарской области

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 27 марта 2017 года № 19

 п. Прибой

**« Об организации и проведении месячника по**

**благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории**

**сельского поселения Прибой».**

 В связи с окончанием зимнего сезона, в целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов поселения, прилегающих территорий предприятий и организаций, в соответствии с письмом Администрации муниципального района Безенчукский от 23.03.2015 № 1279 об организации и проведении месячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории, руководствуясь Уставом сельского поселения Прибой

 **П О С Т А Н О В Л Я Ю :**

1. Организовать и провести с 03.04.2017 г. по 03.05.2017 г месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий населенных пунктов сельского поселения Прибой.

2. Утвердить состав штаба по организации и проведению месячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий ( приложение №1).

3. Утвердить перечень работ, проводимых в течение месячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий ( приложение № 2)

4. Утвердить график проведения субботников среди трудовых коллективов и населения ( приложение № 3).

5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций различных форм собственности содержать закрепленные участки в надлежащем порядке, регулярно проводить уборку сорной растительности и бытового мусора.

6. Запретить свалку мусора в ранее отведенных местах, как лесозащитная зона и другие места на территории п. Прибой, п.Рузановский, п. Залесье, с. Троицкое.

7. Вывоз бытового мусора и других нечистот организовать только на санкционированную свалку пос. Безенчук.

8. Довести данное Постановление до руководителей всех форм собственности и до населения.

9. Опубликовать данное постановление в газете «Вестник сельского поселения Прибой».

10. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Прибой В.В. Пахомов

Исп. Вельдина В.Е.

т.4331

 Приложение № 1

 к Постановлению Администрации

 сельского поселения Прибой

 № 19 от 27.03.2017 г.

 **С О С Т А В**

 штаба по организации и проведению месячника по

 благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории

 сельского поселения Прибой

Пахомов В.В. – Глава сельского поселения, председатель штаба.

Вельдина В.Е.. – специалист Администрации, заместитель председателя штаба.

Члены штаба :

1. Куршук А.П. – директор школы ( по согласованию)
2. Никитина Т.И. – ИП « КФХ Никитиной Т.И.» в с.Троицкое ( по согласованию)
3. Седов С.Б.. – ИП «КФХ Седова» в п. Прибой ( по согласованию)
4. Митрофанова Т.А.. – делопроизводитель Администрации.
5. Евдокимова А.М. – председатель Собрания представителей сельского поселения Прибой

 Приложение № 2

 к Постановлению Администрации

 сельского поселения Прибой

 № 19 от 27.03.2017 г.

 **П Л А Н**

**Мероприятий по проведению месячника по благоустройству,**

**озеленению и санитарной очистке территории сельского поселения Прибой**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Виды и****объемы работ** | **Ответственные** |
| 1. | **Пос. Прибой**Уборка придомовых территорий от сорной растительности и бытового мусора | Уборка сорной растительности и мусора 45 000 кв.м  | Советы домов,жители села. |
| 2. | Уборка территорий школы и СДК от мусора и сорной растительности | Уборка мусора12 000 кв.м | Администрация,школа, СДК, |
| 3. | Ликвидация стихийных скоплений мусора в селе за многоквартирными ж/домами и в лесополосе. | Вывоз мусора на отведенную свалку2,8 тн. | Администрация с/п |
| 4. | Побелка бордюро,в деревьев в Парке Победы | Побелка бордюров и деревьев 50 шт.. | Школа. |
| 5. | Привлечение трудовых коллективов к уборке и санитарной очистке прилегающих территорий. | Уборка сорной растительности и мусора – 3000 кв.м | Руководители организаций и учреждений |
| 6. | Посадка саженцев деревьев около, СДК, жилых домов. Разбивка клумб. | 40 шт. | Администрация сельского поселения Прибой Прибой |
|  | **Село Троицкое** |  |  |
| 1. | Уборка придомовых территорий от сорной растительности и бытового мусора | Уборка мусора и сорной раст-ти – 4 000 кв.м | Совет дома,жители села. |
| 2. | Ликвидация скоплений бытового мусора около домов | Уборка и вывоз мусора – 3000 кв.м | Жители домов. |
| 3. | Привлечение трудовых коллективов к уборке и санитарной очистке прилегающих территорий | Уборка сорной растительности и мусора–7 000 кв.м | КФХ «Никитиной Т.И.» |
|  | п. Рузановский |  |  |
| 1. | Уборка придомовых территорий от сорной растительности и бытового мусора | Уборка мусора и сорной раст-ти – 6 000 кв.м | жители п. Рузановский. |
| 2. | Ликвидация скоплений бытового мусора около домов | Уборка и вывоз мусора – 4000 кв.м | Жители домов. |
|  | п. Залесье |  |  |
| 1. | Уборка придомовых территорий от сорной растительности и бытового мусора | Уборка мусора и сорной раст-ти – 5 000 кв.м | жители п. Залесье. |
| 2. | Ликвидация скоплений бытового мусора около домов | Уборка и вывоз мусора – 1000 кв.м | Жители домов. |

 Приложение № 3

 к Постановлению Администрации

 сельского поселения Прибой

 № 19 от 27.03.2017 г.

 **Г Р А Ф И К**

 **проведения субботников среди учреждений (организаций)**

 **и жителей многоквартирных и частных жилых домов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование учреждений и организаций** | **Дата проведения субботника** | **Ответственные** |
| 1. | МОУ СОШ с. Прибой, (школа и структурное подразделение - д/сад) | с 03.04. – 05.04. | Руководитель Куршук А.П.;Гунько М.В. |
| 2. | Сельский дом культуры,Библиотека, почтовое отделение связи,Администрация сельского поселения | с 10.04. – 12.04. | Руководители учреждений и организаций |
| 3. | ИП Седов С.Б..ИП Никитина Т.И..ИП Осоян А.М.ИП Осоян А.З | с 10.04. - 12.04. | Индивидуальные предприниматели, |
| 4. | Территория жилых домов № 1, 3 ( ул.Центральная);ул. Нефтяников; д.1, д.3,д.5, 7,д.9;ул. Победы: д.2,д.4, д.3,д.5 | с 17.04.- 20.04. | Старшие по домам |
| 7. | СДК, почтовое отделения связи, офис врача общей практики в п. Прибой | с 17.04. – 19.04. | Руководители |
| 8. | ИП «Седов С.Б.», ИП «Махсоян Н.М.», Осоян А.М., Осоян А.З. | с 24.04. - 28.04. | Руководители |
| 9. | Придомовые территории частных жилых домов по улицам населенных пунктов | с 10.04. - 21.04. | Жители домов |

Исполнитель

Вельдина Валентина Егоровна

т.43310