**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ГРОМОСЛАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**от 16.11.2020 года № 51**

**Об утверждении план-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Громославского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области**

В соответствии с [Федеральным законом](garantF1://12077515.0) Российской Федерации от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», [распоряжением](garantF1://12071809.0) Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. N 1993-р, руководствуясь Уставом Громославского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых администрацией Громославского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области (Приложение № 1).
2. Организовать переход на предоставление в электронном виде муниципальных услуг администрации Громославского сельского поселения Октябрьского муниципального района, а также услуг, предоставляемых подведомственными муниципальными учреждениями Громославского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области;
3. Обеспечить поддержание в актуальном состоянии информации о муниципальных услугах, содержащихся в региональном реестре.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Громославского**

**сельского поселения Г.П.Верещагина**

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Громославского сельского поселения

Октябрьского муниципального района

от 16.11.2020 г. № 51

**ПЛАН-ГРАФИК**

**ПЕРЕХОДА** **НА** **ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ** **УСЛУГ** **В** **ЭЛЕКТРОННОМ  ВИДЕ**

**ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГРОМОСЛАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги, предоставляемой администрацией Громославского сельского поселения | Ответственные исполнители | | Сроки реализации и содержание этапов  перехода   на   предоставление   услуг   в   электронном  виде | | | | | | | | | |
| I этап | | II этап | | III этап | | IV этап | | V этап | |
|  | Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | Администрация Громославского с/п | | До 31.12.2020 г. | | До 01.04.2021 г. | | До 01.06.2021 г. | | До 01.12.2021 г. | |  | |
|  | Предоставление информации  об объектах недвижимого имущества,  находящегося в муниципальной собственности  Громославского сельского поселения  и предназначенного для сдачи в аренду,  безвозмездное пользование, а также объектах,  подлежащих приватизации. | Администрация Громославского с/п | До 31.12.2020 г. | | До 01.04.2021 г. | | До 01.06.2021 г. | | До 01.12.2021 г. | |  | |
|  | Предоставление выписки (информации) об объектах учета из реестра муниципального имущества Громославского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области | Администрация Громославского с/п | До 31.12.2020 г. | | До 01.04.2021 г. | | До 01.06.2021 г. | | До 01.12.2021 г. | |  | |
|  | Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников | Администрация Громославского с/п | До 31.12.2020 г. | | До 01.04.2021 г. | | До 01.06.2021 г. | | До 01.12.2021 г. | |  | |
|  | Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта в месте, определенном схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Громославского сельского поселения, без проведения аукциона | Администрация Громославского с/п | До 31.12.2020 г. | | До 01.04.2021 г. | | До 01.06.2021 г. | | До 01.12.2021 г. | |  | |
|  | Выдача выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок | Администрация Громославского с/п | До 31.12.2020 г. | | До 01.04.2021 г. | | До 01.06.2021 г. | | До 01.12.2021 г. | |  | |
|  | Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектов адресации на территории Громославского сельского поселения | Администрация Громославского с/п | До 31.12.2020 г. | | До 01.04.2021 г. | | До 01.06.2021 г. | | До 01.12.2021 г. | |  | |
|  | Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в помещении администрации. | Администрация Громославского с/п | До 31.12.2020 г. | | До 01.04.2021 г. | | До 01.06.2021 г. | | До 01.12.2021 г. | |  | |
|  | Предоставление архивных справок , архивных копий, архивных выписок, информационных писем. | Администрация Громославского с/п | До 31.12.2020 г. | | До 01.04.2021 г. | | До 01.06.2021 г. | | До 01.12.2021 г. | |  | |
|  | Выдача разрешения (ордера) на осуществление земляных работ | Администрация Громославского с/п | До 31.12.2020 г. | | До 01.04.2021 г. | | До 01.06.2021 г. | | До 01.12.2021 г. | |  | |
|  | Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Громославского сельского поселения | Администрация Громославского с/п | До 31.12.2020 г. | | До 01.04.2021 г. | | До 01.06.2021 г. | | До 01.12.2021 г. | |  | |
|  | Выдача разрешения на использование земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Громославского сельского поселения | Администрация Громославского с/п | До 31.12.2020 г. | | До 01.04.2021 г. | | До 01.06.2021 г. | | До 01.12.2021 г. | |  | |
|  | Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в целях раздела земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Громославского сельского поселения | Администрация Громославского с/п | До 31.12.2020 г. | | До 01.04.2021 г. | | До 01.06.2021 г. | | До 01.12.2021 г. | |  | |
|  | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Громославского сельского поселения, и земельных участков, расположенных на территории Громославского сельского поселения , в безвозмездное пользование. | Администрация Громославского с/п | До 31.12.2020 г. | | До 01.04.2021 г. | | До 01.06.2021 г. | | До 01.12.2021 г. | |  | |
|  | Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Громославского сельского поселения | Администрация Громославского с/п | До 31.12.2020 г. | | До 01.04.2021 г. | | До 01.06.2021 г. | | До 01.12.2021 г. | |  | |
|  | Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Громославского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области, расположенных на территории Громославского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области, без проведения торгов. | Администрация Громославского с/п | До 31.12.2020 г. | | До 01.04.2021 г. | | До 01.06.2021 г. | | До 01.12.2021 г. | |  | |
|  | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Громославского сельского поселения, расположенных на территории Громославского сельского поселения в постоянное (бессрочное) пользование | Администрация Громославского с/п | До 31.12.2020 г. | | До 01.04.2021 г. | | До 01.06.2021 г. | | До 01.12.2021 г. | |  | |
|  | Принятие решения об использовании донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов  на территории Громославского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области | Администрация Громославского с/п | До 31.12.2020 г. | | До 01.04.2021 г. | | До 01.06.2021 г. | | До 01.12.2021 г. | |  | |

# Этапы перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде (утв. [постановлением](#sub_0) администрации Громославского сельского поселения Октябрьского муниципального района от 16.11.2020 г. № 51)

|  |  |
| --- | --- |
| Содержание этапа | |
| I этап | Размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) |
| II этап | Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде |
| III этап | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) |
| IV этап | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) |
| V этап | Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено Федеральным законом |