Администрация

сельского поселения деревня Чубарово

жУКОВСКИЙ РАЙОН

Калужской области

Постановление

д. Чубарово

| 25 марта 2016 года | № 34 |
| --- | --- |

О безаварийном пропуске паводковых вод

на реках территории сельского поселения деревня

Чубарово в период весеннего половодья  2015 года

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2016 года, снижения возможного ущерба в период ледохода и прохождения паводковых вод на реках.  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2016 года (приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации сельского

поселения деревня Чубарово                                                                                 А.И.Чижиков

Приложение № 1

к постановлению Главы администрации

сельского поселения деревня Чубарово

№ 34 от  25.03.2016 года

ПЛАН

мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2016 года

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона возможного подтопления – это С. Никольское дом 5 .Ежедневная проверка уровня воды в реке Нара . | В период весеннего половодья | Казакова Н.Н. |
| 2 | В случае подтопления имущество собственника вывозится на тракторе МТЗ-82 принадлежащий администрации МО СП д. Чубарово . тракторист Бондаревский Н.И. | В период весеннего половодья 2016 | Глава администрации |
| 3. | Имущество и жильцы дома эвакуируются в детский сад «Лесная поляна» | В период весеннего половодья 2016 | Глава администрации Директор Детского сада « Лесная поляна» |
| 4. | Создание запасов материально- технических средств и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций и первоочередное жизнеобеспечение населения | До 15марта 2016 | Афанаскина О.В. |
| 5 | Информирование населения на сходах и путем распространения памяток о прогнозе паводковой обстановки, ее развитии, принимаемых мерах по защите населения и уменьшению ущерба от наводнения, о порядке действий при угрозе наводнения и период паводка | С февраль – апрель 2016 год. | Казакова Н.Н. |
| 6 | Проверка готовности гидротехнических сооружений (далее ГТС) расположенных на территории поселения, к пропуску паводковых вод. Обследование ГТС, закрытых водоемов, водопропускных вод, принятие мер к организации работ по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению | Февраль – апрель 2016 | Глава администрации, владельцы ГТС |
| 7 | Обследование территорий с целью уточнения месторасположения потенциальных источников загрязнения водных объектах | До 11.03.2016 | Глава администрации |
| 8 | Совместно с председателями садовых (дачных) обществ провести работу по выявлению населения, постоянно проживающего в дачных строениях, попадающих в зону прогнозируемого возможного подтопления при весеннем паводке. | До 15 марта 2016 | Глава администрации, председатели садовых обществ |
| 9 | Провести инвентаризацию и обследование находящихся на подведомственной территории скотомогильников, полигонов ТБО, свалок . | До 10 марта 2016 | Глава администрации |
| Практические мероприятия |
| 1 | Проверка системы оповещения населения | В течение подготовительного периода | Глава администрации |
| 2 | Организация работы спасательных постов на реках поселения | С началом ледохода | Глава администрации |
| 3 | Организация контроля за состоянием безопасности ГТС. Обеспечение наблюдений за уровнем воды в водохранилищах, при необходимости провести сработку | В период весеннего половодья | Глава администрации |