**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД МОСАЛЬСК»**

**КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 11 января 2021 года № 5

«Об утверждении муниципальной

программы «Благоустройство и комплексное

содержание территорий общего пользования в границах

МО ГП «Город Мосальск» в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (в ред. 07.05.2009), Уставом муниципального образования городское поселение "Город Мосальск", Решением Городской Думы муниципального образования городское поселение "Город Мосальск" от 08.12.2020г. № 23 «О бюджете муниципального образования городское поселение "Город Мосальск" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную [Программу](#Par35) «Благоустройство и комплексное содержание территорий общего пользования в границах МО ГП «Город Мосальск» в новой редакции (приложение № 1).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его обнародования на официальном сайте администрации МО ГП «Город Мосальск».

Глава администрации

муниципального образования

городское поселение «Город Мосальск» М.Н.Шураев

Приложение № 1

к постановлению администрации

МО ГП «Город Мосальск»

№ 5 от11.01.2021 г.

ПАСПОРТ

муниципальной программы МО ГП «Город Мосальск»»

«Благоустройство и комплексное содержание территорий общего пользования в границах МО ГП «Город Мосальск»»

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы
 | Администрация муниципального образования городского поселения «Город Мосальск» |
| 1. Соисполнители муниципальной программы
 | Частные лица, организации и предприятия расположенные и осуществляющие деятельность на территории МОМинистерство природных ресурсов, экологии и благоустройство Калужской области |
| 1. Цели муниципальной программы
 | 1. комплексное содержание и строительство новых объектов благоустройства и мест отдыха населения на территорий городского поселения, 2.организация уборки территорий, сбора и вывоза мусора;3. участие населения и организаций в благоустройстве и содержании прилегающих территорий;4. подготовка к 790-й годовщине города Мосальск.  |
| 1. Задачи муниципальной программы
 | Задача 1. Содержание элементов внешнего благоустройства- дорог, тротуаров, скверов, парков, площадей, городского водоема, мест организованного отдыха, малых архитектурных форм, контейнеров.Задача2. Организация уборки территорий общего пользования, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территорий общего пользования. Организация сбора ртутьсодержащих ламп у населения – 1 раз в год.Задача3. Привлечение жителей и юридических лиц к участию в решении вопросов по сбору и вывозу ТБО с придомовых территорий, территорий предприятий и организаций г. Мосальск. Задача 4.Организация взаимодействия между предприятиями, организациями, учреждениями и жителями города при решении вопросов содержания территорий общего пользования , тротуаров, скверов, парков, площадей, городского водоема, малых архитектурных форм, контейнеров. Задача 5. Проведение ремонта мемориала воинам Мосальчанам погибшим в годы ВОВ.  |
| 1. Индикаторы муниципальной программы
 | Благоустройство и комплексное содержание территорий общего пользования улучшения экологического и санитарного состояния территории МО ГП «Город Мосальск»- сбор мусора 100% от населения и мест общего пользования.- сбор ртутьсодержащих ламп от населения – 1 раза в год- ремонт ограждений по красным линиям застройки по центральным улицам города (ул. Революции, ул. Калужская, ул. Ленина, ул. Кирова, ул. Ломоносова, пер. Почтовый)- до 50% протяженности- приведение в нормативное состояние тротуары – 1263м.\пт.е до 20% - приобретение коммунальной техники- охват уборкой территорий общего пользования до 100%- устройство 3-х детских площадок- 100% выполнения заявок по опиловке угрожающих деревьев- установка дополнительных малых форм в местах общего пользования- благоустройство территорий кладбищ (ремонт проездов -50%, установка доп. Контейнеров-2шт.)- проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных жилых домов -3 двора.-установка контейнерных площадок -3шт.- проведение конкурсов благоустройства. |
| 1. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
 | 2021-2026гг. |
| 1. Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования
 | **Наименование показателя** | **Всего (тыс. руб.)** | **в том числе по годам:** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| ВСЕГО | **83033,22554** | **19500,82154** | **12503,285** | **12757,28** | **12757,28** | **12757,28** | **12757,28** |
| в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета МО ГП «Город Мосальск» | **83033,22554** | **19500,82154** | **12503,285** | **12757,28** | **12757,28** | **12757,28** | **12757,28** |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
 | Реализация Программы позволит: - поддерживать нормативное состояние элементов внешнего благоустройства г. Мосальск - 100% - создать условия для повышения уровня безопасностидорожного движения на улично-дорожной сети.- создать условия для повышения комфортности проживания жителей в г. Мосальск - провести ремонт мемориала погибшим воинам в годы ВОВ. -100% - улучшить экологическую обстановку и санитарное состояние на территории города Мосальск- вовлечение жителей города для участия в реализации нормативно-правовых актов действующих на территории города. -участие в программе софинансирования затрат по временному трудоустройству неработающего населения- приведение в нормативное состояние 50% тротуаров- повышение уровня благоустройства территорий кладбищ- привлечение населения к работам по благоустройству придомовых территорий и мест общего пользования- привлечение организаций и предприятий к вопросам благоустройства подведомственных территорий.- приобрести спец. технику |

* 1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

**Вводная**

В городе Мосальск проживает 4166 жителей, Площадь города 497 га., протяженность дорог – 27.032 км., мостов - 2 шт., тротуаров всего- 9.8 км, тротуаров требующих ремонта -6.8 км.площадь покрытий из тротуарной плитки – 15 473м2 , площадь газонов и скверов -17518м2 , контейнерных площадок в жилом фонде – 40шт., на общественных территориях – 24шт., городских водоемов - 3шт., цветников - 431м2, территорий подлежащих ежедневной уборке мусора – 5 га., братских захоронений- 3шт., мемориалов и памятников- 4 шт., два родника, имеются скамейки, урны, другие малые архитектурные формы, на городском водоеме организованных места отдыха.

**Анализ качественного состояния элементов благоустройства.**

1. За счет бюджета МО ГП город Мосальск в настоящее время проводится **уличная уборка на территориях общего пользования:**

- подметание брусчатки в ручную – 15932 м2.;

- подметание тротуаров механизировано – 9889,4м2.;

- подметание тротуаров из а\бет. Вручную – 2501м2;

- содержание кустарников – 540 шт.

- содержание цветников – 219м2

- подбор случайного мусора лето- 61001,5 м2.

 Зима – 10302м2.

- механизированная уборка тротуаров зимой – 23343,9 м2

- механизированное подметание улиц 58896м2.

- окашивание территорий – 71696 м2.

Силами наемных временных работников окашивается территория площадью – 15 га.

Силами организаций и предприятий содержаться прилегающие территории к объектам и на закрепленных территориях.

**2. Озеленение, парки, скверы.**

Парк «Молодежный» - требуется устройство газонов и установка детской площадки, содержание парка, уличного освещения.

Сквер по ул. Ломоносова – требуется устройство ограждения, тротуаров, малых форм, светильников, содержание фонтана, элементов детской площадки, устройство газонов, видеонаблюдение.

Городская площадь (ул. Советская от ул. Ломоносова до ул. Ленина) – требуется установка дополнительных скамеек, урн, установка ограждения для предотвращения проезда а\транспорта, посадка новых цветников, кустарников, содержание сквера, газонов, цветников, содержание уличного освещения.

Организованное место отдыха у городского водоема – оборудовано временным сооружением для спасательного поста, лодкой, спасательными жилетами и кругами, рупором , буями для ограничения территории для купания, информационными знаками и стендами. На сезон с июня по сентябрь принимаются на работу спасателями 3 чел. Место отдыха оборудовано туалетом, раздевалкой, навесами, контейнером для мусора.

 Требуется содержание прилегающей территории к городскому водоему, содержание элементов благоустройства и спасательной службы на официальной площадке отдыха.

Сосновый бор (памятник природы областного значения) – необходимо ежегодно проводить санитарную вырубку и очистку от мусора.

Существующие зеленые насаждения из кустарников – необходимо ежегодно производить обрезку и омолаживание посадок.

Существующие насаждения из деревьев – необходимо ежегодно производить кронирование и спиливание угрожающих деревьев.

Цветники - необходимо ежегодно увеличивать площади под цветниками, и содержать существующие.

**3. Реки, естественные и искусственные водоемы, колодцы, родники.**

По территории Мосальск протекает река Можайка. На пересечении р. Можайка и р.Устошка расположен городской водоем зеркало воды 8 га. Гидротехническое сооружение находится в собственности МО ГП «Город Мосальск» Требуется ежегодная организация весеннего паводка, ежегодное содержание и текущий ремонт гидротехнического сооружения Требуется разработка документации по определению убытков при затоплении, оформление документации на водопользование, ежегодное страхование ГТС.

Река Можайка – необходимо проведение расчистки русла реки в границах МО.

Требуется содержание родников и прилегающих к ним территорий

4**. Тротуары**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование улицы | Общая протяженность тротуара, м | Протяженность участков требующих ремонта или строительства, м. | Расчет площади  Тротуара, м2 |
| 1. | Ул. Калужская | 2533 | 1700 | 1700х1.4=2380 |
| 2. | Ул. Ломоносова | 1780 | 800 | 800х1=800 |
| 3. | Ул.Кирова | 1830 | 1830 | 1830х1.0=1830 |
| 4. | Ул.Ленина | 1370 | 300 | 300х1.2=360 |
| 5. | Ул. Революции | 560 | 0 | 300х1.0=300 |
| 6. | Ул.Гагарина | 1320 | 0 | 800х1=800 |
| 7. | Пер. Почтовый | 950 | 0 | 450х1.5=675 |
| 8. | Пер. Сушзаводской | 950 | 0 | 450х1.5=675 |
| 9. | Пер. Кирова | 350 | 0 | 350х1.5=525 |
| 10. | Ул. Энгельса | 350 | 0 | 350х1.5=525 |
|  | **Итого:** | **11933** | **4630** | **8870.0** |

5.Организация сбора и вывоза ТБО с жилого фонда, организаций и предприятий г. Мосальск.

Вывоз и утилизацию ТБО на территории города осуществляет КРЭО по Калужской области.

Требуется установка двух площадок с заглубленными контейнерами (рынок, жилой сектор)

Требуется закупка спец. техники – вакуумная машина, навесного оборудования для механической уборки тротуаров и дорог.

Требуется закупка контейнеров по 10 шт. в год.

Требуется установка 24 контейнерных площадок.

Оказание содействия организации обеспечивающей вывоз ТБО в заключении договоров с населением города.

Контроль за исполнение договорных обязательств со стороны организации предоставляющей услуги по вывозу ТБО.

Необходимо решить вопрос по организации работы по ликвидации стихийных навалов мусора и сбора ртутьсодержащих ламп у населения.

6.Поддержание надлежащего состояния памятников, обелисков павшим воинам, мемориальных комплексов и воинских захоронений и др.

Памятник погибшим воинам Мосальчанам в годы ВОВ – требуется капитальный ремонт стел, постамента памятника и стены для размещения плит с именами, планировка газона, устройство дополнительного ограждения.

Братское захоронение погибших воинов участников ВОВ (на городском кладбище) – требуется ремонт ограждения, ремонт постаментов, опиловка угрожающих деревьев, содержание цветников.

Содержание памятника композитору Н.Будашкину установка мемориальных плит на исторические здания в центре города – данные мероприятия поднимут историческую ценность для развития туризма в городе.

 7. Привлечение населения к участию в решении проблем санитарной очистки прилегающих территорий и территорий общего пользования.

Для повышения статуса уличкомов и создание условий для создания ТОС на территории необходимо ввести систему поощрения активного населения в благоустройстве города.

Ввести в традицию проведения дня улицы с привлечением работников культуры и образования.

8. Участие в программе по временному трудоустройству безработных.

 В 2020 году на работы по благоустройству принято 2 чел. на период с 1 мая по 1 октября

Для организации работы необходимо обеспечить инвентарем и спец. одеждой.

9. Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся содержанием территорий.

Общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы осуществляет администрация МО ГП «Город Мосальск

**1.2 Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы.**

- недостаточность финансовых средств в бюджете МО

 - дефицит рабочих для выполнения работ по благоустройству, обученного персонала для спасательной службы,

- недостаточно обеспечен доступ маломобильных групп населения к общему количеству объектов инфраструктуры

- отсутствие на территории города специализированной организации на содержание ГТС и выполнение работ по строительству;

- существующая коммунальная спец. техника исчерпала ресурс и требует замены или больших кап. вложений на ремонт;

- отсутствие разработанных проектов по благоустройству территорий с учетом рельефа местности.

- недостаточность количества мусоровозов для обслуживания территории.

 - отсутствие очистных сооружений и сети канализации в городе.

 - низкая заработная плата рабочих в сфере ЖКХ (дворники, водители спец.машин, разнорабочие)

**1.3 Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы**

 Планомерная реализация программы позволит:

1. Сохранить элементы благоустройства -100%;

 2. Повысить долю приспособленных объектов социальной инфраструктуры для доступа маломобильных групп населения к общему количеству объектов инфраструктуры до 100%

3.Преобрести спец. коммунальную технику для обслуживания территорий, а именно:

 Трактор- 1 ед.

Газонокасилки – 2 шт.

 Навесное оборудование – 2 ед.

4. Увеличить возможности в организации предоставления услуг по благоустройству и сбору мусора от населения;

5. Провести ремонт тротуаров - 30% от общей протяженности

6. Содержать в нормативном состоянии сеть уличного освещения – 100%;

7. Благоустроить контейнерные площадки – 100%;

8. Установить дополнительные детские площадки и спортивные дворовые комплексы 3 шт.;

9. Благоустроить дворовые территории и проезды к многоквартирным домам -3 шт..

10. Провести ремонт братских захоронений и мемориала воинам Мосальчанам погибшим в годы ВОВ к 75-й годовщине победы -100%

* 1. **Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

* 1. **Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы**

Приоритетами программы являются следующие направления:

- проведение ремонта мемориала воинам Мосальчанам погибшим в годы ВОВ.

 - увеличение объемов финансирования и площадей содержания мест общего пользования за счет бюджета МО;

- увеличение доли приспособленных объектов социальной инфраструктуры для доступа маломобильных групп населения к общему количеству объектов инфраструктуры

- увеличение заработной платы и системы стимулирования для рабочих в сфере благоустройства.

- разработка проектов благоустройства территорий для организации мест отдыха населения;

- приобретение спец. техники для коммунальных услуг;

- ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов;

- установка и ремонт детских площадок и плоскостных спортивных сооружений

- работа с населением и стимулирование уличкомов за активное участие в работе по благоустройству;

- привлечение организаций оплачивающих налог на имущество в работы по благоустройству.

- организация вывоза мусора на территории МО до 100%.

* 1. **Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач муниципальной программы**

Цели муниципальной программы:

1. комплексное содержание и строительство новых объектов благоустройства и мест отдыха населения на территорий городского поселения;

2.организация уборки территорий, сбора и вывоза мусора;

3. участие населения и организаций в благоустройстве и содержании прилегающих территорий;

4. подготовка к 790-й годовщине города Мосальск.

Задачи муниципальной программы:

Задача 1. Содержание элементов внешнего благоустройства- дорог, тротуаров, скверов, парков, площадей, городского водоема, мест организованного отдыха, малых архитектурных форм, контейнеров.

Задача2. Организация уборки территорий общего пользования, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территорий общего пользования. .

 Организация сбора ртутьсодержащих ламп у населения – 1 раза в год.

Задача3. Привлечение жителей и юридических лиц к участию в решении вопросов по сбору и вывозу ТБО с придомовых территорий, территорий предприятий и организаций г. Мосальск.
Задача 4.Организация взаимодействия между предприятиями, организациями, учреждениями и жителями города при решении вопросов содержания территорий общего пользования , тротуаров, скверов, парков, площадей, городского водоема, малых архитектурных форм, контейнеров.

Задача 5. Подготовка к 75-й годовщине победы в ВОВ. Проведение ремонта братских захоронений и мемориала воинам Мосальчанам погибшим в годы ВОВ.

**СВЕДЕНИЯ**

**об индикаторах муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора  | Ед. изм. | Значение по годам: |
| 2020факт | 2020 оценка | реализации муниципальной программы |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| «Благоустройство и комплексное содержание территорий общего пользования в границах МО ГП «Город Мосальск»» |
| 1 | Капитальный ремонт мемориала погибшим воинам мосальчанам в годы ВОВ | Шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| … | Участие в программе по софинансированию с ЦЗН по временному трудоустройству  | Чел. | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
|  | Установка плоскостных сооружений (детских и спортивных площадок, благоустройство территории) в т.ч | Шт. | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
|  | Ремонт дворовых территорий и проездов многоквартирных жилых домов,  | Шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Реконструкция зеленых насаждений (опиловка деревьев) | Шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Ремонт и строительство элементов благоустройства (ограждения) | м\п | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 |
|  | Ремонт дорожно-тропиночной сети (тротуары) | м2 | 1452 | 1452 | 710 | 500 | 500 |
|  | Реконструкция зеленых насаждений ( приобретение деревьев и кустарников) | шт | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 |
|  | Ремонт и строительство элементов благоустройства (архитектурные формы, памятники) | Шт. | 2 | 2 | 1 (мемориал) | 1 | 1 |
|  | Содержание кладбищ | Шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Организация уборки территорий  | Руб. | 1400 | 1700 | 3700 | 3800 | 3900 |
|  | Сбор и вывоз ртутьсодержащих ламп от населения | Выезд экомобиля | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | Организация и стимулирование организаций, предприятий и населения в работах по санитарной очистке и благоустройству городских и дворовых территорий | конкурсов | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | Приобретение коммунальной спец.техники | Шт. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

* 1. **Конечные результаты реализации муниципальной программы**

 В результате реализации программы планируется

 Увеличить уровень благоустройства территорий общего пользования, улучшить экологическое и санитарное состояние территории МО ГП «Город Мосальск», при этом обеспечить:

- сбор мусора 100% от населения и мест общего пользования.

- сбор ртутьсодержащих ламп от населения – 1 раза в год

- ремонт ограждений по красным линиям застройки по центральным улицам города (ул. Революции, ул. Калужская, ул. Ленина, ул. Кирова, ул. Ломоносова, пер. Почтовый)- до 50% протяженности

- приведение в нормативное состояние тротуары – 3200м.\пт.е до 50%

- приобретение коммунальной техники

- охват уборкой территорий общего пользования до 100%

- устройство 3-х детских площадок

- 100% выполнения заявок по опиловке угрожающих деревьев

- установку дополнительных малых форм в местах общего пользования

- благоустройство территорий кладбищ ( ремонт проездов -50%, установка доп. Контейнеров-2шт.)

- проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных жилых домов -3 двора.

-установку контейнерных площадок -3шт.

- проведение ежегодных конкурсов благоустройства.

* 1. **Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Сроки реализации муниципальной программы 2019-2023 годы.

* 1. **Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

 Основными мероприятиями программы являются следующие направления:

- проведение ремонта мемориала воинам Мосальчанам погибшим в годы ВОВ.

 - ежегодное увеличение объемов финансирования и площадей содержания мест общего пользования за счет бюджета МО;

- увеличение доли приспособленных объектов социальной инфраструктуры для доступа маломобильных групп населения к общему количеству объектов инфраструктуры до 100%

- увеличение заработной платы и системы стимулирования для рабочих в сфере благоустройства.

- разработка проектов благоустройства территорий для организации мест отдыха населения;

- приобретение спец. техники для коммунальных услуг в 2022году;

- ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов -3 двора;

- установка и ремонт детских площадок и плоскостных спортивных сооружений- 1 площадки

- работа с населением и стимулирование население за активное участие в работе по благоустройству- ежегодные субботники;

- привлечение организаций оплачивающих налог на имущество в работы по благоустройству.

- организация вывоза мусора на территории МО до 100%.

- ремонт тротуаров, доведение доли нормативного состояния до 50% от общей протяженности.

* 1. **Обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Основная доля финансирования мероприятий программы предусмотрено за счет бюджета МО ГП город Мосальск, что составляет 30% от расходов бюджета в целом.

.

Планируется привлечение средств инвесторов, частных лиц на закупку оборудования для детских площадок.

**4.1. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

 (тыс. руб. в ценах каждого года)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | в том числе по годам |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| **ВСЕГО** | **83033,22554** | **19500,82154** | **12503,285** | **12757,28** | **12757,28** | **12757,28** | **12757,28** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| **по источникам финансирования:** |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета МО ГП «Город Мосальск»средства областного бюджета | **83033,22554** | **19500,82154** | **12503,285** | **12757,28** | **12757,28** | **12757,28** | **12757,28** |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| средства государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |

**5. Перечень программных мероприятий муниципальной программы**

**«Благоустройство и комплексное содержание территорий общего пользования**

**в границах МО ГП «Город Мосальск» на период 2021-2026гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник программы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего(тыс. руб.) | в том числе по годам реализации программы: |
| Факт 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | Содержание существующих и строительство новых элементов благоустройства и территорий общего пользования. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Привлечение на временное трудоустройсво лиц по благоустройству города Мосальск** | **2021-2026** | **МО ГП «Город Мосальск»** | **Бюджет МО****ЦЗН** | **1331,85094** | **131,85094** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** |
| **2.** | **Установка плоскостных сооружений** **( детских и спортивных площадок, благоустройство территории) в т.ч** | **2021-2026** | **МО ГП «Город Мосальск»****инвесторы** | **Бюджет области****Бюджет МО** | **920,0** | **60,0** | **560,0** | **60,0** | **60,0** | **60,0** | **60,0** | **60,0** |
| 2.1 | Благоустройство детской площадки по адресу Калужская область г. Мосальск ул. Советская д. 2. | **2021-2026** | МО ГП «Город Мосальск» | Бюджет областиБюджет МО | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Ул. Калужская (ограждение) | **2021-2026** | МО ГП «Город Мосальск» | Бюджет областиБюджет МО | 210,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 2.3 | Ул. Кирова МСШ №2 (ограждение)  | **2021-2026** | МО ГП «Город Мосальск» | Бюджет областиБюджет МО | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Ул. Энгельса МСШ № 1 (ограждение) | **2021-2026** | МО ГП «Город Мосальск» | Бюджет областиБюджет МО | 180,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| **3** | **Устройство тротуаров, в т.ч.** | **2021-2026** |  | **Всего:** | **6398,1** | **2951,29** | **3446,81** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3.1 | Благоустройство аллеи по адресу Калужская область г. Мосальск по улице Ломоносова от ул. Советская до ул. Ломоносова д.1а | **2021-2026** | МО ГП «Город Мосальск» | Бюджет областиБюджет МО | 1611,71 | 1611,71 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Благоустройство аллеи по адресу Калужская область г. Мосальск по улице Калужская от д. 25 по ул. Калужская до ул. Революции – 1 этап. | **2021-2026** | МО ГП «Город Мосальск» | Бюджет областиБюджет МО | 577,12 | 577,12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Благоустройство аллеи по адресу Калужская область г. Мосальск по улице Калужская от д. 25 по ул. Калужская до ул. Революции – 2 этап. | **2021-2026** | МО ГП «Город Мосальск» | Бюджет областиБюджет МО | 762,46 | 762,46 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | Благоустройство аллеи по улице Калужская от д. 11 до д. 3 г. Мосальск Калужской области | **2021-2026** | МО ГП «Город Мосальск» | Бюджет областиБюджет МО | 426,59 | 0,0 | 426,59 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5 | Благоустройство аллеи по улице Калужская от д. 16 до д. 2 г. Мосальск Калужской области – 1 этап | **2021-2026** | МО ГП «Город Мосальск» | Бюджет областиБюджет МО | 1122,34 | 0,0 | 1122,34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6 | Благоустройство детской площадки по улице Кирова около д. 27 в г. Мосальск Калужской области  | **2021-2026** | МО ГП «Город Мосальск» | Бюджет областиБюджет МО | 1897,88 | 0,0 | 1897,88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4.** | **Ремонт дворовых территорий и проездов многоквартирных жилых домов,**  | **2021-2026** | **МО ГП «Город Мосальск»** | **Бюджет области****Бюджет МО** | **3083,51874** | **1586,21** | **1497,30874** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 4.1 | Благоустройство дворовой территории по адресу Калужская область г. Мосальск ул. Ломоносова д. 22. | **2021-2026** | МО ГП «Город Мосальск» | Бюджет областиБюджет МО | 615,20 | 615,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Благоустройство дворовой территории по адресу Калужская область г. Мосальск ул. Калужская д. 3. | **2021-2026** | МО ГП «Город Мосальск» | Бюджет областиБюджет МО | 811,02 | 811,02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3 | Благоустройство дворовой территории по адресу Калужская область г. Мосальск ул. Калужская д. 5. | **2021-2026** | МО ГП «Город Мосальск» | Бюджет областиБюджет МО | 159,99 | 159,99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4 | Благоустройство дворовой территории по адресу Калужская область г. Мосальск ул. Советская д. 2 | **2021-2026** | МО ГП «Город Мосальск» | Бюджет областиБюджет МО | 409,97 | 0,0 | 409,97 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5 | Благоустройство дворовой территории по адресу Калужская область г. Мосальск ул. Ломоносова д. 43 | **2021-2026** | МО ГП «Город Мосальск» | Бюджет областиБюджет МО | 401,89408 | 0,0 | 401,89408 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.6 | Благоустройство дворовой территории по адресу Калужская область г. Мосальск ул. Кирова д. 27 | **2021-2026** | МО ГП «Город Мосальск» | Бюджет областиБюджет МО | 685,44466 | 0,0 | 685,44466 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **5.** | **Реконструкция зеленых насаждений, в.т.ч** | **2021-2026** | **МО ГП «Город Мосальск»** | **Всего** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.1** | Озеленение- Кронирование, спиливание - - Посадка цветников, содержание- Устройство газонов, цветников | **2021-2026** | МО ГП «Город Мосальск» | Бюджет МО | **9930,60927** | **1 156,61127** | **1462,333** | **1462,333** | **1462,333** | **1462,333** | **1462,333** | **1462,333** |
| **6.** | **Ремонт и строительство элементов благоустройства** |  |  | **Всего:** | **140,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** |
| 6.1  | Содержание фонтана | **2021-2026** |  | Бюджет МО | 140,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| **7.** | **Ремонт дорожно-тропиночной сети ( тротуары)** | **2021-2026** | МО | **Бюджет МО** | **3300,0** | **300,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** |
| 7.1 | Ремонт существующих тротуаров | **2021-2026** | МО ГП «Город Мосальск» | Бюджет МО | 3300,0 | 300,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| **8.** | **Содержание кладбищ** | **2021-2026** | МО ГП «Город Мосальск» | **Бюджет МО** | **3122,058** | **747,088** | **724,97** | **330,0** | **330,0** | **330,0** | **330,0** | **330,0** |
| 8.1 | Существующие кладбища 2 шт. | **2021-2026** | МО ГП «Город Мосальск» | Бюджет МО | 3122,058 | 747,088 | 724,97 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 |
| 8.2 | Обустройство нового кладбища | **2021-2026** | МО ГП «Город Мосальск» | Бюджет МОПривлеченные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **Организация уборки территорий** | **2021-2026** | МО ГП «Город Мосальск» | Бюджет МО | **39076,898** | **5279,186** | **5582,952** | **5482,952** | **5682,952** | **5682,952** | **5682,952** | **5682,952** |
| 9.1 | Уличная уборка (сбор и вывоз мусора) | **2021-2026** | МО ГП «Город Мосальск» | Бюджет МО | 39006,898 | 5269,186 | 5572,952 | 5472,952 | 5672,952 | 5672,952 | 5672,952 | 5672,952 |
| 9.2 | Организация сбора и вывоза для утилизации ртутьсодержащих ламп от населения | **2021-2026** | МО ГП «Город Мосальск» | Бюджет МО | 70,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| **10.** | **Организация и стимулирование организаций, предприятий и населения в работах по санитарной очистке и благоустройству городских и дворовых территорий** | **2021-2026** | **МО ГП «Город Мосальск»** | **Бюджет МО** | **759,5288** | **100,0** | **118,5488** | **145,0** | **98,995** | **98,995** | **98,995** | **98,995** |
| 10.1 | Закупка инвентаря и расходных материалов для проведения субботников | 2021-2026 | МО ГП «Город Мосальск» | Бюджет МО | 759,5288 | 100,0 | 118,5488 | 145,0 | 98,995 | 98,995 | 98,995 | 98,995 |
| **11.** | **Проведение конкурсов по благоустройству** | **2021-2026** | **МО ГП «Город Мосальск»** | **Бюджет МО** | **210,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** |
| **12.** | **Содержание рыночной площади прочие мероприятия** | **2021-2026** | **МО ГП «Город Мосальск»** | **Бюджет МО** | **28602,119** | **2267,22** | **4934,899** | **4200,0** | **4300,0** | **4300,0** | **4300,0** | **4300,0** |
| **13.** | **Основное мероприятие "Прочие мероприятия (городская елка, масленица, украшение города и прочие не учтенные работы)"** | **2021-2026** | **МО ГП «Город Мосальск»** | **Бюджет МО** | **336,0** | **48,0** | **48,00** | **48,0** | **48,0** | **48,0** | **48,00** | **48,0** |
| **14.** | **Приобретение коммунальной спецтехники**  | **2021-2026** | **МО ГП «Город Мосальск»** | **Бюджет МО** | **175,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** |
| **15.** | **Основное мероприятие «Поддержка местных инициатив граждан"** | **2021-2026** | **МО ГП «Город Мосальск»** | **Бюджет МО** | **750,0** | **400,0** | **350,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 15.1 | Реализацию проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах | **2021-2026** | МО ГП «Город Мосальск» | Бюджет МО | 750,0 | 400,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **16.** | **Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности**  | **2021-2026** | **МО ГП «Город Мосальск»** | **Бюджет МО** | **908,23235** | **908,23235** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **ВСЕГО : ( по программе)** |  |  | **Всего** | **99043,9151** | **16010,68956** | **19500,82154** | **12503,285** | **12757,28** | **12757,28** | **12757,28** | **12757,28** |
|  |  |  |  | **Бюджет МО****Бюджет области** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Прочие** |  |  |  |  |  |  |  |  |