ПРОЕКТ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЛАТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕПЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# РЕШЕНИЕ

«____» ________ 2020 г. №

с. Платава

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Платавского сельского поселения от 11.09.2017 года №87 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Платавского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области на 2017-2026 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные  акты  Российской   Федерации»,  постановлением  Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», п. 1 протокола поручений, определенных по итогам совещания с представителями администраций муниципальных районов области в департаменте транспорта и автомобильных дорог Воронежской области по вопросам планирования и организации работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2017 году, Уставом Платавского сельского поселения, Генеральным планом Платавского сельского поселения, в целях повышения эффективности расходов бюджета Платавского сельского поселения, Совет народных депутатов Платавского сельского поселения р е ш и л:

1. В решение Совета народных депутатов Платавского сельского поселения от 11.09.2017 года №87 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Платавского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области на 2017-2026 годы» (далее – Решение) внести следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы Платавского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области (далее – Паспорт) «Комплексного    развития   транспортной инфраструктуры Платавского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области на 2017-2027 годы» (далее – Паспорт) строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: «

| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составит: 24146,79 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 2809,5 тыс. руб. 2018 год – 5635,9тыс. руб. 2019 год – 10775,9 тыс. руб. 2020 год – 3359,496 тыс. руб. 2021 год – 261,0 тыс. руб. 2026 год – 261,0 тыс. руб. Областной бюджет – 24146,79 тыс. руб. местный бюджет – 00,00 тыс. руб. внебюджетные источники – 00,00 тыс. руб. Объёмы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
| --- | --- |

»

1.2. В разделе 2.4. Паспорта «Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах поселения» изложить в следующей редакции: «

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения

Платавского сельского поселения Репьевского муниципального района Воронежской области

| № п/п | Идентификационный номер дороги | Наименование дорог | Протяженность (км) | Тип покрытия (ц/б, а/б,перех, грунт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 2450828 ОП МП 01 | Ул. Воронежская | 3,0 | Твердое(асфальт) |
| 2 | 20 245828 ОП МП 02 | Ул. Гагарина | 0,820 0,280 0,900 | Твердое(асфальт) Покрытие переходного типа грунтовое |
| 3 | 20 2450828 ОП МП 03 | Ул. Красноармейская | 1,5 0,800 | Покрытие переходного типа грунтовое |
| 4 | 20 2450828 ОП МП 04 | Ул. Новосельская | 0,870 0,930 | Твердое(асфальт) грунтовое |
| 5 | 20 2450828 ОП МП 05 | Ул. Садовая | 2,0 | грунтовое |
| 6 | 20 2450828 ОП МП 06 | Ул. Советская | 1,0 0,3 0,9 | Твердое(асфальт) Покрытие переходного типа грунтовое |
| 7 | 20 2450828 ОП МП 07 | Пер. Воронежский | 0,8 | грунтовое |
| 8 | 20 2450828 ОП МП 08 | Пер. Платавский | 0,5 | грунтовое |
| 9 | 20 2450828 ОП МП 09 | Пер. Средний | 1,1 | Твердое(асфальт) |
| 10 | 20 2450828 ОП МП 10 | Ул. Заречная | 2,5 | грунтовое |
|  | ИТОГО: | 10 | 18,2 |  |

»

1.2. В разделе 5.1. Паспорта «Перечень программных мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Платавского сельского поселения» изложить в следующей редакции: «

Перечень

программных мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Платавского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Мощность км | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги по улице Воронежская | 3,0 | 2023 |
| 2. | Устройство асфальтовым покрытием дорог пер.Средний, | 1,1 | 2019 |
| 3 | Устройство щебеночных дорог пер.Платавский | 0,5 | 2020 |
| 4 | Устройство асфальтовым покрытием дорог дорог ул.Гагарина | 0,820 | 2019 |
| 5 | Устройство щебеночных дорого ул.Гагарина | 0,280 | 2019 |
| 6 | Устройство щебеночных дорог ул.Новосельская | 0,870 | 2017 |
| 7 | Устройство щебеночных дорог ул.Красноармейская | 1,5 | 2019 |

»

1.3. В разделе 7 Паспорта Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

изложить в следующей редакции: «

Целевые показатели и индикаторы Программы представлены в таблице

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. измерения | Показатели по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Последующие годы |
| 1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | км | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
| 2. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
| 3. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 0,87 | 0,80 | 1,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 4. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | % | 31,8 | 36,2 | 42,3 | 53,2 | 64,2 | 75,2 |

»

2.  Настоящее решение вступает в силу после официального обнародования.

| Глава сельского поселения |  | В.В.Горбунов |
| --- | --- | --- |