**Администрация**

сельского поселения

**Большое Микушкино**

муниципального района

Исаклинский

Самарской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28.02.2024 г. №17

446592, с.Большое Микушкино,

ул.Советская, 96

О подготовке к пропуску паводковых вод на территории

сельского поселения Большое Микушкино на 2024 год

В целях своевременной и качественной подготовки к пропуску паводковых вод, сохранности жилых домов, гидротехнических сооружений, мостов, газопроводов, средств связи, зданий и сооружений, предприятий и других материальных ценностей от затопления и подтопления паводковыми водами в весенний период 2018 года, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68 – ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Большое Микушкино муниципального района Исаклинский Самарской области

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Создать при администрации сельского поселения Большое Микушкино оперативную группу по обеспечению подготовки к пропуску весенних паводковых вод в составе (приложение 1).

1. Утвердить мероприятия по подготовке к пропуску весенних паводковых вод (приложение 2).
2. Утвердить перечень сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий (приложение 3).
3. Предложить руководителям учреждений, организаций и сельскохозяйственных производственных кооперативов, находящимся на территории сельского поселения

4.1. обеспечить за счет своих средств и своими силами выполнение мероприятий по подготовке к пропуску весенних паводковых вод в установленные сроки,

4.2. обеспечить за счет своих средств и своими силами защиту, находящихся в их ведении мостов, дорог, линий связи и электропередач, плотин и других объектов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы сельского поселения

Большое Микушкино Т.В. Иванова

Приложение 1

к постановлению № 17

Главы поселения от 28.02.2024 г.

Оперативная группа

по обеспечению подготовки к пропуску весенних паводковых вод

в 2024 году при администрации сельского поселения

Большое Микушкино

1. Сидорова Н.И. - Глава сельского поселения, начальник

оперативной группы

Члены оперативной группы:

1. Яшнев А.Г. - государственный инспектор Серноводского лесничества

2. Игнатьев С.В. – председателя СПК «Коммунар»

3. Игнатьева М.В. - директор Большемикушкинской школы

4. Немов В.Г. - директор АО «Красный Ключ»

5. Мурзин А.Г. - участковый уполномоченный РОВД

6. Иванова Т.В. – главный специалист администрации поселения

Приложение 2

к постановлению №

Главы поселения

от 28.02.2024 г. № 17

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Сроки**  **исполнения** | **Наименование**  **организаций**  **ответственных за исполнение** | **Ответственные за исполнение** |
| 1. | Заседание оперативной группы | еженедельно | сельское поселение | Иванова Т.В. |
| 2. | Очистка русла реки Чембулатка от мусора и хвороста,  очистка водосбросовых труб, с целью обеспечения пропуска талых вод. | по мере таяния снега | сельское поселение | Сидорова Н.И. |
| 3. | Снижение уровня воды на прудах не ниже допустимой нормы | по мере таяния снега | сельское поселение, сельхоз -предприятия | Сидорова Н.И., руководители сельхозпредприятий |
| 4. | Круглосуточное дежурство на плотинах | по мере таяния снега | сельское поселение | Иванова Т.В. |
| 5. | Очистка водопропускных труб в населенных пунктах | до 15  марта 2024 г | сельское поселение, дорожно- эксплуатационная служба | Сидорова Н.И |
| 6. | Разработка плана эвакуации населения при подтоплении домов | до 20  марта 2024 г | сельское поселение | Иванова Т.В. |
| 7. | Разработка вариантов водообеспечения населения питьевой водой, расфасованной в емкости, по доставке потребителям питьевой воды автомашинами и питьевыми цистернами | до 15  марта 2024 г | Сельское поселение, РАЙПО | Сидорова Н.И Егорова В.А. |
| 8. | Анализ данных производственного контроля (результатов лабораторных исследований) качества подаваемой населению питьевой воды | по мере таяния снега | сельскохозяйственные предприятия | Игнатьев С.В., Немов В.Г. |
| 9. | Обеспечение наличия достаточных запасов реагентов и обеззараживающих средств (для обеззараживания питьевой воды, систем водоснабжения, канализации, подвалов жилых домов) | до 15  марта 2024 г | сельскохозяйственные предприятия, Роспотребнадзор | Игнатьев С.В. Немов В.Г. Астафьева Л.Ф. |
| 10. | Провести работы по отводу паводковых вод от домовладений | до 20  марта 2024 г | владельцы домов, сельское поселение | Иванова Т.В. |
| 11. | Произвести расчет закрепления техники и автотранспорта за территориями в зонах затопления, для проведения мероприятий в период подготовки к паводку и на проведение аварийно-спасательных работ при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций | до 20  марта 2024 г | сельское поселение,  договорники | Сидорова Н.И. |

Приложение 3

к постановлению №

Главы поселения

от 28.02.2024 г.№17

**Перечень сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование | Личный состав | Финансовые средства, подготовительные противопаводковые мероприятия | Резервные финансовые средства для ликвидации ЧС | Всего ед.техники | Автотранспорт | | Дорожно-строительная техника | | | | | Специальная техника | | Плавсредства |
| Автобус | Груз.  автомашина | Самосвал | Погрузчик | Бульдозер трактор | Экскав. | Автокран | Водоотк,помпа | Друг.спец.техника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Сельское поселение Большое Микушкино | 16 | 5 тыс.руб | 5тыс.руб | 11 | - | 4 | - | 2 | 3 | 1 | - | 1 | **-** | **-** |