АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Новое Якушкино

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Исаклинский

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.05.2019 года №31

О подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения Новое Якушкино муниципального района  Самарской области «О внесении изменений в Генеральный план сельского Новое Якушкино поселения  муниципального района  Самарской области, утвержденный решением  Собрания представителей сельского поселения  муниципального района Самарской области от 05.12.2013 г. №18»

В соответствии с частью 2 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Новое Якушкино муниципального района Исаклинский Самарской области, администрация сельского поселения Новое Якушкино

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект решения Собрания представителей сельского поселения Новое Якушкино муниципального района Исаклинский Самарской области «О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Новое Якушкино муниципального района Исаклинский Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения Новое Якушкино муниципального района Исаклинский Самарской области № 18 от 05.12.2013 г.,  в части изменения границы населенного пункта или границ населенных пунктов с целью исключения их пересечения с границами земельных участков, границами муниципальных образований, иных препятствий для внесения сведений о границах населенных пунктов в ЕГРН (далее – проект изменений в Генеральный план).

- Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке изменений в Генеральный план в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.

- Заинтересованные лица вправе представить свои письменные предложения по проекту изменений в Генеральный план в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего постановления по адресу: 446574, Самарская область, Исаклинский район, с.Новое Якушкино, ул.Школьная, д.14 либо по адресу электронной почты: spnov-yak@mail.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете “Официальный вестник сельского поселения Новое Якушкино” и на официальном сайте сельского поселения Новое Якушкино http://novyakush.ru .

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Новое Якушкино

муниципального района Исаклинский

Самарской области                                                                      И.И. Карандаева

Приложение № 1

к постановлению Администрации сельского поселения Якушкино муниципального района Исаклинский Самарской области

от «15» мая 2019 года № 31

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в генеральный план сельского поселения Новое Якушкино муниципального района Исаклинский Самарской области (далее также – проект изменений в генеральный план)

| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта изменений в генеральный план | Исполнитель по контракту | До 12.08.2019 |
| 2. | Размещение изменений в генеральный план во ФГИС ТП | Администрация сельского поселения | До 14.08.2019 |
| 3. | Согласование проекта изменений в генеральный план с уполномоченными органами государственной власти | Администрация сельского поселения | До 20.11.2019 |
| 4. | Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту изменений в генеральный план | Администрация сельского поселения | До 20.11.2019 |
| 5. | Доработка проекта изменений в генеральный план с учетом замечаний, поступивших по результатам согласования с уполномоченными органами, а также по результатам публичных слушаний | Исполнитель по контракту | До 30.11.2019 |
| 6. | Утверждение проекта изменений в генеральный план | Собрание представителей сельского поселения | До 20.12.2019 |
| 7. | Опубликование утверждённых изменений в генеральный план | Глава сельского поселения | В течение 10 дней со дня утверждения изменений в генеральный план |