**СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ**

**РОСТОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

от 27.03.2019г № 22

Об утверждении Плана по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Ростошинского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113646;fld=134;dst=100287) от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [Уставом](consultantplus://offline/main?base=RLAW154;n=28654;fld=134;dst=104387) Ростошинского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области, Совет народных депутатов Ростошинского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области

**Р Е Ш И Л**:

1. Утвердить План по ремонту дорог общего пользования местного значения Ростошинского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области согласно приложению.

2. Решение опубликовать в сборнике нормативных правовых актов Ростошинского сельского поселения «Муниципальный вестник» и на официальном сайте администрации Ростошинского сельского поселения.

3. Контроль за исполнение настоящего решения оставляю за собой.

Глава поселения С.Д.Стебунов

Приложение

к решению Совета народных депутатов

Ростошинского сельского поселения

Эртильского муниципального района

Воронежской области

от 27.03.2019г № 22

План по ремонту автомобильных дорог общего

пользования местного значения **Ростошинского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование поселения | Наименование населенного пункта | Наименование улицы | Годы реализации | | | | | | | | | | | | | | | Обоснование выбора объекта ремонта |
| 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
| ккм | ммлн. руб. | ввид работ | ккм | ммлн. руб. | ввид работ | ккм | ммлн. руб. | ввид работ | ккм | ммлн. руб. | ввид работ | ккм | ммлн. руб. | ввид работ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Ростошинское сельское поселение | с.Ростоши | Ленинская | 1,2 | 1,7 | щебенение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствие твердого покрытия |
| **2** | Ростошинское сельское поселение | с.Ростоши | Свободы |  |  |  | 1,5 | 3,2 | щебенение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствие твердого покрытия |
| **3** | Ростошинское сельское поселение | с.Ростоши | Садовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,45 | щебенение | Отсутствие твердого покрытия |
| **4** | Ростошинское сельское поселение | с.Ростоши | Октябрьская |  |  |  | 1,7 | 2,4 | щебенение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствие твердого покрытия |
| **5** | Ростошинское сельское поселение | с.Ростоши | Проезжая |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 | 1,3 | щебенение |  |  |  | Отсутствие твердого покрытия |
| **6** | Ростошинское сельское поселение | с.Ростоши | К-Маркса | 1,6 | 2,3 | щебенение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствие твердого покрытия |
| **7** | Ростошинское сельское поселение | с.Ростоши | Народная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,72 | щебенение |  |  |  | Отсутствие твердого покрытия |
| **8** | Ростошинское сельское поселение | с.Ростоши | 8 Марта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 | 1,8 | щебенение |  |  |  | Отсутствие твердого покрытия |
| **9** | Ростошинское сельское поселение | с.Ростоши | Советская |  |  |  | 0,9 | 1,3 | щебенение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствие твердого покрытия |
| **10** | Ростошинское сельское Ростошинское сельское поселение | с.Ростоши | Коммуны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 | 1,3 | щебенение | Отсутствие твердого покрытия |
| **11** | поселение | с.Ростоши | Красная |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,45 | щебенение |  |  |  |  |  |  | Отсутствие твердого покрытия |
| **12** | Ростошинское сельское поселение | с.Ростоши | Ленинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,72 | щебенение |  |  |  | Отсутствие твердого покрытия |
| **13** | Ростошинское сельское поселение | с.Ростоши | Зеленая |  |  |  | 1,2 | 1,7 | щебенение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствие твердого покрытия |
| **14** | Ростошинское сельское поселение | с.Ростоши | Набережная | 0,9 | 2,3 | асфальтированиевание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не удовлетворительное состояние асфальтового покрытия |
| **15** | Ростошинское сельское поселение | с.Ростоши | Горная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 | 1,0 | щебенение | Отсутствие твердого покрытия |
| **16** | Ростошинское сельское поселение | с.Ростоши | Подгорная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 | 1,0 | щебенение | Отсутствие твердого покрытия |
| **17** | Ростошинское сельское поселение | с.Ростоши | Лесная |  |  |  |  |  |  | 1,4 | 2,0 | щебенение |  |  |  |  |  |  | Отсутствие твердого покрытия |
| **18** | Ростошинское сельское поселение | с.Ростоши | 1 Мая | 1,7 | 2,4 | щебенение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствие твердого покрытия |
| **19** | Ростошинское сельское поселение | с.Ростоши | Южная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 | 1,14 | щебенение | Отсутствие твердого покрытия |
| **20** | Ростошинское сельское поселение | с.Ростоши | Победы |  |  |  |  |  |  | 1,1 | 1,6 | щебенение |  |  |  |  |  |  | Отсутствие твердого покрытия |