|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕСНОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕКАМСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ   ПОСТАНОВЛЕНИЕ | | | |
| 18.02.2020 |  | № 31 |  |
| пгт. Лесной | | | |

   
 **О проведении актуализации схемы теплоснабжения на 2020 год в Лесном городском поселении.**  
   
 В соответствие с Федеральным законом «О теплоснабжении» от 27.07.2010   № 190-ФЗ, Федеральным законом  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации»  от 06.10.2003   № 131-ФЗ,  постановлением Правительства Российской  Федерации «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» от 22.02.2012   № 154, администрация Лесного городского поселения  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Провести  актуализацию на 2020 год «Схемы теплоснабжения   муниципального образования Лесное городское поселение Верхнекамского района Кировской области», утвержденной постановлением администрации Лесного городского поселения  от 30.12.2013 № 229  (далее – актуализация Схемы теплоснабжения).  
2. Утвердить График актуализации Схемы теплоснабжения. Приложение № 1.  
3. Специалисту 1 категории администрации Лесного городского поселения  Палега Е.Ю.. организовать в течение трех календарных дней со дня вступления в силу  
настоящего постановления размещение на официальном сайте администрации Лесного городского поселения уведомления о проведении актуализации Схемы теплоснабжения и информации в соответствии с  «Требованиями  к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154. Приложение № 2.  
4.Администрации Лесного городского поселения:  
4.1. осуществлять прием предложений от ресурсоснабжающих организаций  и иных лиц по актуализации Схемы теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;  
4.2. результаты актуализации Схемы теплоснабжения представить на утверждение не позднее 21 апреля 2020 года.  
5.Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене органов местного самоуправления.  
6. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.  
 

 Глава администрации Н.Н. Дворников  
 

 Приложение № 1  
к Постановлению  
от 18.02.2020 №31

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения |
| 1 | Подготовка и размещение уведомления о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения, утвержденной постановлением администрации Лесного городского поселения  № 329 от 30.12.2013, на сайте администрации,  в соответствии с  «Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». | в течение 3 (трех) календарных дней с даты принятия постановления до 21.02.2020 |
| 2 | Прием предложений от ресурсоснабжающих организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения. | до 20.03.2020 |
| 3 | Размещение на официальном сайте администрации Лесного городского поселения проекта актуализации схемы теплоснабжения. | 20.03.2020 |
| 4 | Рассмотрение проекта актуализации схемы теплоснабжения путем сбора замечаний и предложений, срок сбора, который не может быть менее 30 календарных дней с даты опубликования проекта актуализации схемы теплоснабжения. | до 20.04.2020 |
| 5 | Утверждение актуализированной на 2020 год Схемы теплоснабжения  при внесении в нее изменений, в соответствии с пунктом 26 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения». | Не позднее 21.04.2020 |
| 6 | Размещение актуализированной на 2020 год Схемы теплоснабжения на сайте в полном объеме, в соответствии с пунктом 32 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения». | в течение 15 календарных дней с даты ее утверждения не позднее 06.05.2020 |

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
   
Приложение № 2  
к Постановлению  
от 18.02.2020 № 31

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о проведении актуализации Схемы теплоснабжения**

Администрация Лесного городского поселения уведомляет о проведении актуализации Схемы теплоснабжения Лесного городского поселения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010  №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».  
 Актуализация схемы теплоснабжения, в соответствии с п. 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154, производится в отношении следующих данных:  
а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;  
б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;  
в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;  
г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;  
д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;  
е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;  
ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;  
з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;  
и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;  
к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.  
         Схема теплоснабжения Лесного городского поселения утверждена постановлением администрации поселения от 30.12.2013 г. №329 и размещена на официальном сайте администрации Лесного городского поселения - http:// Lesnoecyti  
       Предложения по подготовке проекта актуализации схемы теплоснабжения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц принимаются до 20.03.2020 г. администрацией Лесного городского поселения по адресу: 612815, Кировская область, Верхнекамский район, пгт. Лесной, ул. Мопра, д.15, тел.: 8(3339)3-51-03, факс: 8(3339)3-51-02, e-mail: [admles@mail.ru](mailto:admles@mail.ru) по прилагаемой форме.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Автор (наименование юридического лица) ФИО физического лица | Текст проекта документа стратегического планирования в отношении которого выносятся замечания/предложения | Текст замечания/предложе*ни*я | Текст проекта документа стратегического планирования с учётом вносимых замечаний/предложений | Обоснование соответствующих замечаний/предложений |
|  |  |  |  |  |  |