АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕЛЫЧАКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.02.2020  г                                                                             №  18

Об утверждении годового отчета о реализации ведомственной целевой программы «Повышения безопасности дорожного движения на территории Большелычакского сельского поселения  на 2018-2020 г.г.»  за 2019 год.

В рамках реализации постановления № 83  от 08.11.2017  года  « Об утверждении ведомственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Большелычакского сельского поселения на 2018-2020 г.г.» ( в редакции № 13 от 30.01.2018  г., № 33 от 17.04.2018 г., от 09.10.2019г. № 70  )

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации ведомственной целевой  программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Большелычакского сельского поселения на 2018-2020 г.г.» утвержденной постановлением Администрации Большелычакского сельского поселения от  08.11.2017 года № 83  «Повышение безопасности дорожного движения на территории Большелычакского поселения  на 2018-2020 г.г.»  " за 2019 год,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Постановление  подлежит  обнародованию  и размещению на официальном сайте Большелычакского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Большелычакского

сельского поселения                                                                          Ю.Г.Симонов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации ведомственной  целевой  программы «Повышения безопасности дорожного движения на территории Большелычакского сельского поселения на 2018-2020 годы» за 2019 год.

Раздел I. Основные результаты:

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета  в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Совета депутатов Большелычакского сельского поселения от 11 декабря 2018г. №128/191 «О бюджете Большелычакского сельского поселения Фроловского муниципального  района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Повышения безопасности дорожного движения на территории  Большелычакского  сельского поселения на 2018-2020 годы» в 2019 году предусмотрено 1074,3 тыс. рублей, в том числе: из местного бюджета- 162,9 тыс.рублей

из областного бюджета – 911,4 тыс. рублей

Кассовые расходы составили 973,8 тыс. рублей, что составляет 90,6 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2019 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Местный бюджет | 162,9 | 62,4 | 38,3 |
| Областной бюджет | 911,4 | 911,4 | 100,0 |
| Всего | 1074,3 | 973,8 | 90,6 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий согласно табл. №2.

табл. №2.

| № п/п | Перечень мероприятий | План | Факт | Причины не исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1. Содержание внутрипоселковых автодорог, ремонт и замена технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки) в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения | 1074,3 | 973,8 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -механизированная расчистка от снега автомобильных дорог общего пользования местного значения Большелычакского сельского поселения | 87,3 | 87,3 |  |
|  | -планировка дорог общего пользования местного значения Большелычакского сельского поселения | 0,0 | 0,0 |  |
|  | -скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода автомобильных дорог п. Большелычакский | 0,00 | 0,00 |  |
|  | - уборка придорожной полосы | 0,0 | 0,0 |  |
|  | -щебень, шлак | 21,8 | 21,8 |  |
|  | -восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом | 143,1 | 143,1 |  |
|  | - транспортные услуги по доставке щебня, шлака | 36,2 | 36,2 |  |
|  | - ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодорог | 655,2 | 655,2 |  |
|  | - автотранспортные услуги погрузчика и самосвала | 29,7 | 29,7 |  |
|  | -установка дорожных знаков | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по программе | 1074,3 | 973,8 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | - | - |  |
|  | Областной бюджет | 911,4 | 911,4 |  |
|  | Районный бюджет |  |  |  |
|  | Бюджет Большелычакского сельского поселения | 162,9 | 62,4 |  |

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 90,6%

Раздел II. Меры по реализации программы:

В течение финансового года в ведомственную целевую  программу внесены изменения  согласно табл.№1.

табл.№1.

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации Большелычакского сельского поселения от 09.10.2019г. № 70 «О внесении изменений в постановление администрации Большелычакского сельского поселения от 14.09.2017г. №64 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Большелычакского сельского поселения на 2018-2020 гг.» | Уточнение объема финансирования на 2019 г. в связи с увеличением средств |
| 2 | Постановление Администрации Большелычакского сельского поселения от 30.10.2019г. № 76 «О внесении изменений в постановление администрации Большелычакского сельского поселения от 14.09.2017г. №64 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Большелычакского сельского поселения на 2018-2020 гг.» | Уточнение объема финансирования на 2019 г. в связи с увеличением средств |

Несоответствия объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе, объемам ассигнований местного бюджета отсутствуют.

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы:

## Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

## Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Отчет о реализации ведомственной целевой программы за 2019 год

«Повышения безопасности дорожного движения на территории Большелычакского сельского поселения

на 2018-2020 годы» по состоянию на 01 января 2020 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на 2019 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет* | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе | 1074,3 | - | 911,4 | 162,9 | - | 1074,3 | - | 911,4 | 162,9 | - | 973,8 | - | 911,4 | 62,4 | - |  |
| 1 | 1.1. Содержание внутрипоселковых автодорог, ремонт и замена технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка) в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения | 1074,3 | - | 911,4 | 162,9 | - | 1074,3 | - | 911,4 | 162,9 | - | 973,8 | - | 911,4 | 62,4 | - |  |
|  | в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -механизированная расчистка от снега автомобильных дорог общего пользования местного значения Большелычакского сельского поселения | - | - | - | - | - | 87,3 | - | 87,3 | - | - | 87,3 | - | 87,3 | - | - | - |
|  | -планировка дорогах общего пользования местного значения Большелычакского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -уборка придорожной полосы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода автомобильных дорог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | -восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов | - | - | - | - | - | 143,1 | - | 143,1 | - | - | 143,1 | - | 143,1 | - | - | - |
|  | -щебень, шлак | - | - | - | - | - | 21,8 | - | 21,8 | - | - | 21,8 | - | 21,8 | - | - | - |
|  | -транспортные услуги | - | - | - | - | - | 36,2 | - | 36,2 | - | - | 36,2 | - | 36,2 | - | - | - |
|  | -автотранспортные услуги погрузчика и самосвала | - | - | - | - | - | 29,7 | - | 29,7 | - | - | 29,7 | - | 29,7 | - | - | - |
|  | -ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автодорог | - | - | - | - | - | 655,2 | - | 655,2 | - | - | 655,2 | - | 655,2 | - | - | - |
|  | -установка дорожных знаков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

По программе всего: 973,8 тыс.руб./ 1074,3 тыс.руб. х 100% = 90,6%;

средства областного бюджета 911,4 тыс.руб./ 911,4 тыс.руб. = 100,0% .

Раздел III. Дальнейшая реализация программы:

В 2019 году в рамках ведомственной целевой программы «Повышения безопасности дорожного движения на территории Большелычакского сельского поселения на 2018-2020годы» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2 Раздела 1.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 90,6%.

Целями Программы является:

- повышение безопасности дорожного движения на территории Большелычакского сельского поселения для обеспечения  гарантий законных прав участников дорожного  движения на безопасные условия  движения;

- снижение уровня аварийности и  тяжести последствий дорожно-транспортных   происшествий   на улично-дорожной сети населенных пунктов;

- улучшение экологической обстановки;

- повышение общего  уровня благоустройства поселения.

Реализация мероприятий позволила выполнить работы по капитальному ремонту и содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями и сохранить протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог,  на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

Анализ реализации Программы за 2019 год показал, что  программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы достигаются, чему свидетельствуют достигнутые показатели.