Приложение к постановлению

Администрации сельского поселения Дубовый Умет

**от «26» января 2024года № 22**

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке территории сельского поселения Дубовый Умет**

**муниципального района Волжский Самарской области к весенне - летнему паводковому периоду 2024 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№  пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| 1 | Спланировать и утвердить мероприятия по безаварийному пропуску паводковых вод на территориях поселений. Копии Планов мероприятий выслать в Администрацию района (через отдел по делам ГОЧС) | до 08.02.2024 | Уполномоченный по вопросам ГО и ЧС |
| 2 | Провести заседания паводковой комиссии на которой рассмотреть вопросы безаварийного пропуска весенне - летнего паводка 2024 года. | Весь период | Глава поселения, руководители предприятий, организаций и учреждений-  (по согласованию) |
| 3 | Уточнить группировку техники, а так же резервы финансовых и материальных ресурсов для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятным развитием паводка. Данные о наличии техники, финансов и материальных ресурсов представить в отдел по делам ГОЧС района. | до 15.02.2024 | Уполномоченный по вопросам ГО и ЧС руководители предприятий, организаций и учреждений - (по согласованию) |
| 4 | Разработать план аварийно-спасательных и других неотложных работ, связанных с паводком, а так же поддержания общественного порядка при их проведении | до 10.02.2024 | Уполномоченный по вопросам ГО и ЧС |
| 5 | Провести тренировки по оповещению населения о надвигающейся опасности (подтопление, катастрофическое затопление) с использованием средств звуковой и световой сигнализации, колоколен церквей, подвижных средств оповещения, подворного обхода. | с 01 по 15.03.2024 | Уполномоченный по вопросам ГО и ЧС, председатель КЧС и ОПБ, владельцы (балансодержатели) гидротехнических сооружений - (по согласованию) |
| 6 | Организовать и провести собрания граждан в населенных пунктах поселения, на которых довести порядок действий населения при неблагоприятном развитии паводка. | до 01.03.2024 | Глава сельского поселения |
| 7 | Вручить памятки владельцам домовладений по действиям при объявлении чрезвычайной эвакуации (сигналы на эвакуацию, маршрут следования в район сбора, место временного размещения при отселении). | до 12.03.2024 | Уполномоченный по вопросам ГО и ЧС, волонтеры |
| 8 | Обеспечить завоз и создание запасов продовольственных товаров для населения, кормов и фуража для скота, | до 01.03.2024 | руководители хозяйств, предприятий-  (по согласованию) |
| 9 | Организовать и провести ревизию объектов водоснабжения, обратив особое внимание на техническое состояние колодцев, принять меры по предотвращению заполнения скважин и колодцев талыми водами | до 10.03.2024 | МУП ЖКХ сельского поселения дубовый Умет, МБУ «Дубово-Уметское» |
| 10 | Организовать обследование дорог, водопропускных труб и кюветов, принять меры по их очистке, ремонту и укреплению | до начала паводкового периода | МБУ «Дубово-Уметское» |
| 11 | Совместно с собственниками ГТС провести обследование всех ГТС, расположенных на территории поселения, с составлением акт обследования о текущем состоянии сооружений. | до начала паводкового периода | Противопаводковая комиссия сельского поселения Дубовый Умет |
| 12 | Произвести своевременный сброс воды из водохранилищ до максимально безопасного уровня | по плану владельцев (балансодержателей) ГТС | Владельцы (балансодержатели) гидротехнических сооружений  (по согласованию) |
| 13 | Организовать постоянный (при необходимости- круглосуточный) контроль за состоянием ледового покрова и уровнем подъема воды на водоемах. В период обильного снеготаяния и прохождения паводка и водоемах организовать круглосуточное дежурство. | весь период | МУП ЖКХ сельского поселения дубовый Умет, противопаводковая комиссия, владельцы (балансодержатели) гидротехнических сооружений - (по согласованию) |
| 14 | Своевременно информировать Главное управление МЧС России по Самарской области и межведомственную противопаводковую комиссию Самарской области и муниципального района Волжский о складывающейся обстановке, в том числе незамедлительно о фактах затопления (подтопления) территорий и населенных пунктов и принимаемых мерах по обеспечению жизнедеятельности населения. | весь период | Уполномоченный по вопросам ГО и ЧС |