АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ДЕРЕВНЯ МИХЕЕВО»

МЕДЫНСКОГО РАЙОНА

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.11.2019 г. № 41

Об утверждении муниципальной программы

Сельского поселения «Деревня Михеево»

« Развитие дорожного хозяйства в сельском поселении

«Деревня Михеево на 2020-2025 годы».

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального сельского поселения «Деревня Михеево», их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации сельского поселения «Деревня Михеево» от 26.09.2013 № 28, руководствуясь подпунктом 1.1.2. пункта 1 Соглашения о передачи отдельных полномочий муниципального района «Медынский район» муниципальному образованию сельского поселения «Деревня Михеево» от 12.11.2019 года ,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу сельского поселения «Деревня Михеево» «Развитие дорожного хозяйства в сельском поселении «Деревня Михеево» на 2020-2025 годы». (прилагается).

2. Разместить на официальном сайте администрации сельского поселения «Деревня Михеево» муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства в сельском поселении «Деревня Михеево» на 2020-2025 годы».

3. Постановление от 01.11.2013 № 33 об утверждении муниципальной программы сельского поселения «Деревня Михеево» « Развитие дорожного хозяйства на территории сельского поселения «Деревня Михеево на 2014-2019 годы» признать утратившим силу с 01.01.2020 г.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

**Глава администрации**

**СП «Деревня Михеево»: С.В. Яковлева**

Приложение

к постановлению Администрации

СП «Деревня Михеево»

от 13.11.2019 г. № 41

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**Сельского поселения «Деревня Михеево»**

**«Развитие дорожного хозяйства в**

**СП "Деревня Михеево" на 2020-2025 годы»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы сельского поселения «Деревня Михеево»**

**« Развитие дорожного хозяйства в сельском поселении**

**"Деревня Михеево" на 2020-2025 годы»**

(далее – муниципальная программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | администрация сельского поселения «Деревня Михеево» | | | | | | | | | | |
| 2. Соисполнители муниципальной программы | администрация сельского поселения «Деревня Михеево» | | | | | | | | | | |
| 3. Цели муниципальной программы | Проведение капитального ремонта и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов на территории сельского поселения "Деревня Михеево". | | | | | | | | | | |
| 4. Задачи муниципальной программы | Обустройство дорожной сети, ремонт, улучшение технического и эксплуатационного состояния, содержание и обслуживание автомобильных дорог местного значения. | | | | | | | | | | |
| 5. Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены | | | | | | | | | | |
| 6. Индикаторы муниципальной программы | Целевыми индикаторами Программы являются:  - доля автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, несоответствующих нормативным требованиям к  транспортно-эксплуатационным показателям;  - протяженность автомобильных дорог общего  пользования муниципального значения, введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта | | | | | | | | | | |
| 7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2020-2025, в 1 этап | | | | | | | | | | |
| 8. Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования | Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | в том числе по годам | | | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |
| ВСЕГО | 5340,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |  |  |  |
| в т. ч. по источ-  никам финан-  сирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный дорожный фонд | 5340,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |  |  |  |
| 9. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - снижение доли автомобильных дорог муниципального значения, не соответствующих нормативным требованиям и довести его значение к концу 2025 года до 30%;  - проведение работ по ремонту и капитальному ремонту на 10,0 км автомобильных дорог. | | | | | | | | | | |

* 1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Сельское поселение «Деревня Михеево» Медынского района расположено в северной части Калужской области. Административный центр сельского поселения – д. Михеево, расположена в 55 км от административного центра г Калуга. Сельское поселение «Деревня Михеево» является одним из 11 сельских поселений Медынского района, расположено в южной части и граничит: на севере с городским поселением «Город Медынь» на северо-востоке с сельским поселением «Село Адуево», на востоке и юге с Дзержинским районом, на юго-западе с Износковским районом, на западе с сельским поселением «Деревня Романово».

Площадь поселения составляет 8031 га или 7 % от всей площади района.

Сельское поселение «Деревня Михеево» основано в 2005 году, входит в состав Медынского района и включает в себя 9 населенных пунктов: д. Агеевка, д. Васильевское, д. Горнево, д. Клины, д. Михеево, д. Подолино, д. Пушкино, д. Самсоново, д. Уланово.

Основное направление сельского поселения: производство сельскохозяйственной продукции.

По территории сельского поселения «Деревня Михеево» проходят:

- участок автомобильной дороги общего пользования регионального значения Калуга – Медынь (протяженность около 8 км в границах поселения);

- участок автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Москва – Иванцевичи» - Пушкино (протяженность около 1,3 км в границах поселения)

Транспортная инфраструктура сельского поселения представлена автомобильными дорогами общего пользования, находящимися на балансе МР «Медынский район» протяженностью 22,8 км; Прочие дороги находятся на балансе сельского поселения и имеют протяженность 20,7 км.

Постановлением администрации сельского поселения Деревня Михеево» от 13.12.2010г №30 утвержден перечень автомобильных дорог общего пользования, являющихся собственностью сельского поселения «Деревня Михеево» (приложение № 1).

Основной проблемой дорожного сельского поселения является высокая доля автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям:

В настоящее время на территории сельского поселения находятся населенные пункты, которые не обеспечены круглогодичной связью с дорожной сетью общего пользования. По причине отсутствия подъездов с твердым покрытием к сельским населенным пунктам. Имеющиеся сельские автомобильные дороги в своем большинстве не отвечают нормативным требованиям как в части технических параметров, так и в части обеспечения безопасности движения.

Возникновению и усугублению указанных проблем способствовало недостаточное финансовое обеспечение дорожной отрасли сельского поселения на протяжении ряда лет.

Текущее состояние дорожной сети не соответствует растущим потребностям сельского поселения.

Неудовлетворительное состояние сельских дорог приводит к существенным экономическим потерям сельхозпроизводителей по причине увеличения в 3-4 раза затрат на вывоз сельскохозяйственной продукции, несвоевременному выполнению посевных и уборочных работ, сокращению площадей обрабатываемых сельскохозяйственных угодий, снижению объемов сельскохозяйственного производства и сокращению количества рабочих мест в сельской местности.

Реализация мероприятий по совершенствованию сети автомобильных дорог сельского поселения «Деревня Михеево» с применением программных методов позволит достигнуть более сбалансированного социально-экономического развития сельского поселения.

* 1. **Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач муниципальной программы, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

**2.1. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач муниципальной программы**

Основной целью настоящей Программы является проведение капитального ремонта и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов на территории сельского поселения «Деревня Михеево» .

Основными задачами является обустройство дорожной сети, ремонт, улучшение технического и эксплуатационного состояния, содержание и обслуживание автомобильных дорог местного значения.

**СВЕДЕНИЯ**

**об индикаторах муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Ед.  изм. | Значение по годам: | | | | | | | | | | |
| 2018  (факт) | 2019 (оцен-ка) | Реализации муниципальной программы | | | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |
| «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог СП "Деревня Михеево" | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля автомобильных дорог  общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуата-ционным показателям | % | 66 | 65 | 65 | 62 | 60 | 55 | 55 | 50 |  |  |  |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта | км | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  |  |

* 1. **Конечные результаты реализации муниципальной программы**

За период реализации Программы планируется снизить долю автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям и довести его значение к концу 2025 года до 30%.

За период 2020-2025 гг. планируется провести работы по ремонту и капитальному ремонту на 10,0 км автомобильных дорог.

* 1. **Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Сроки реализации муниципальной программы 2020 -2025 годы, в 1 этап.

1. **Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

В систему мероприятий по реализации программы включены:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования

- строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования;

- содержание автомобильных дорог общего пользования;

- проведение мероприятий по паспортизации и оформлению в собственность ;

- обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования;

- исполнение переданных полномочий по дорожному фонду;

1. **Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Источниками финансирования программы являются средства муниципального дорожного фонда СП «Деревня Михеево» .

**Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

(тыс. руб. в ценах каждого года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | в том числе по годам | | | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |
| **ВСЕГО** | 5340,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный дорожный фонд | 5340,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |  |  |  |

.

**Приложение**

**к постановлению администрации**

**СП «Деревня Михеево» № 41 от 13.11.2019г.**

**5. Перечень мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки реали-зации | Ответственный исполнитель (соисполнители, участники) программы | Источники финанси-рования | Сумма расходов, всего  (тыс. руб.) | в том числе по годам реализации подпрограммы: | | | | | | |  | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  | |
| **01** | **Ремонт автомобильных дорог общего пользования** | **2020-2025** | администрация СП «Деревня Михеево» | Муниципаль-ный дорожный фонд | 3240,0 | 530,0 | 530,0 | 530,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |  |  |  | |
| **02** | **Содержание автомобильных дорог общего пользования** | **2020-2025** | администрация СП «Деревня Михеево» | Муниципаль-ный дорожный фонд | 2100,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |  |  |  | |
| **03** | **Проведение мероприятий по паспортизации и оформлению в собственность** | **2020-2025** | администрация СП «Деревня Михеево» | Муниципаль-ный дорожный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | |  |
|  | **Всего по муниципальной программе** |  |  |  | **5340,0** | **880,0** | **880,0** | **880,0** | **900,0** | **900,0** | **900,0** |  |  |  | |