

 **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

 **СОВЕТСКОГО РАЙОНА**

 **КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 31**.03.2021 г. № 150**

 **г. Советск**

**Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Советское городское поселение Советского района Кировской области» на 2018-2024 годы в новой редакции**

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан российской Федерации», постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 N 741-П "Об утверждении государственной программы Кировской области «Формирование современной городской среды в населённых пунктах Кировской области», Уставом муниципального образования Советское городское поселение Советского района Кировской области, утверждённого решением Думы г. Советска от 19.12.2005 № 6, администрация Советского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Советское городское поселение Советского района Кировской области» на 2018-2024 годы в новой редакции.Приложение № 1
2. Постановление администрации г. Советска от 10.12.2019 года № 807 считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации г. Советска admsovetsk.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

главы администрации г. Советска С.Н.Щёкотову

Глава администрации муниципального

образования Советское городское поселение

В.И.Порубов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОДГОТОВЛЕНО:

Заместитель главы

администрации г. Советска С.Н.Щёкотова

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий отделом правового,

 кадрового и информационно -

аналитического обеспечения Е.С.Попова

Приложение № 1

к постановление администрации

г. Советска от 31.03.2021 г. № 150

**Муниципальная программа**

«Формирование комфортной городской

среды муниципального образования

Советское городское поселение

Советского района Кировской области»

 на 2018-2024 годы

г. Советск

2021 год

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды муниципального образования**

**Советское городское поселение Советского района Кировской области»**

**на 2018-2024 годы**

(далее- Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Советского городского поселения Советского района Кировской области |
| Соисполнители Программы | отсутствуют |
| Наименование подпрограмм | отсутствуют |
| Участники Программы | Заинтересованные лица (предприятия, организации (в том числе товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы), собственники помещений в многоквартирном жилом доме, граждане города) |
| Цель Программы | повышение качества и комфорта городской среды на территории Советского городского поселения |
| Задачи Программы  | Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории г. Советска;повышение благоустройства дворовых и общественных территорий Советского городского поселения;благоустройство территорий парковсоздание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Советского городского поселения. |
| Целевые показатели эффективности реализации Программы | количество благоустроенных дворовых территорий;доля благоустроенных в соответствии с правилами благоустройства дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, которые требуют благоустройства;количество благоустроенных общественных территорий;количество обустроенных мест массового отдыха(парки) |
| Срок и этапы реализации программы  | Срок реализации - 2018-2024 годы.Разделение на этапы не предусмотрено. |
| Объем финансового обеспечения Программы | В соответствии с приложением 2 к Программе «Формирование современной городской среды Советского городского поселения» на 2018 - 2024 годы составит 105349,985тыс. рублей, в том числе: средства субсидии (федерального бюджета и областного) бюджета- 941175,260 тыс. руб.за счет средств бюджета поселения – 4545,4173 тыс. руб.внебюджетные источники (жители, иные) - 6629,3077 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы  | Доля благоустроенных в соответствии с правилами благоустройства дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, которые требуют благоустройства, к концу 2024 года составит 40 %;За период 2018-2024 годов ожидается:количество благоустроенных дворовых территорий составит 30 единицы;количество благоустроенных общественных территорий составит 15 единицы;количество обустроенных мест массового отдыха составит 2 единицы. |

1. **Общая характеристика сферы реализации Программы,**

**в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере**

**и прогноз ее развития**

Благоустройство большинства парков и скверов, дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования Советское городское поселение Советского района Кировской области выполнено более 35 лет назад.

 Проведенный анализ состояния благоустройства территорий, находящихся на территории города Советска, выявил износ более 70% объектов благоустройства.

1.1.Характеристика благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Советского городского поселения.

 В Советском городском поселении насчитывается 192 многоквартирных жилых дома с местами общего пользования, 4 из них имеют статус аварийного жилого фонда. Всего требуют ремонта 188 дворовых территорий.

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день, в целом по городу Советску, частично не отвечает нормативным требованиям.

Асфальтобетонное покрытие на 70 % дворовых территорий многоквартирных домов имеет высокий физический износ, в 50 % дворов вообще отсутствует твёрдое покрытие. Кроме этого, пришло в негодность асфальтовое покрытие автомобильных дорог и пешеходных дорожек, образующих проезды и подходы к дворовым территориям.

В ряде дворов отсутствует или не соответствует требованиям освещение дворовых территорий, необходимый набор малых архитектурных форм (скамейки, урны). Наличие на придомовых территориях сгоревших и разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, обустроенные детские и спортивные площадки.

Надлежащее состояние дворовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, отсутствия скамеек и урн, освещения дворовых территорий на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

1.2. Характеристика сферы благоустройства общественных территорий Советского городского поселения.

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство – комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

 В ходе реализации Программы по благоустройству общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

 выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: "Развитие и благоустройство территории исторической Кукарской слободы в г. Советск Кировской области".

озеленение, уход за зелеными насаждениями;

оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, некапитальными объектами;

устройство подъездов к общественным территориям;

устройство пешеходных дорожек;

освещение территорий;

обустройство площадок для отдыха, детских игровых, спортивных площадок;

установка скамеек и урн, контейнерных площадок для сбора мусора;

оформление цветников.

Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Работы по благоустройству не имеют комплексного подхода и постоянного характера. Недостаточно эффективно внедряются передовые технологии и используются современные материалы при благоустройстве территорий.

Реализация Программы позволит осуществить комплексный подход к исполнению мероприятий, позволит упорядочить систему организации и выполнения работ по благоустройству, получить положительный градостроительный эффект, следовательно, качественно повысить уровень благоустройства территорий Советского городского поселения.

Решение проблемы создания современной городской среды проживания на территории Советского городского поселения путем качественного повышения уровня благоустройства территорий города Советска будет способствовать обеспечению устойчивого социально-экономического развития, повышению его туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

В результате выполнения мероприятий Программы появятся благоустроенные парки, скверы, и другие объекты городской среды, благоустроенные дворовые территории, а также будут приведены в надлежащее состояние современные малые архитектурные формы. Все это в комплексе создаст современную комфортную среду проживания населения города.

1. **Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы,**

**цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы,**

**сроков и этапов реализации Программы**

**2.1 Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализации Программы**

Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы определены в соответствии с приоритетным проектом "Формирование комфортной городской среды", утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан российской Федерации», постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 N 741-П "Об утверждении государственной программы Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных пунктах Кировской области». Одним из приоритетных направлений государственной политики является обеспечение условий комфортного проживания граждан.

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Советское городского поселения.

Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи:

повышение благоустройства дворовых и общественных территорий Советского городского поселения;

создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Советского городского поселения.

Целевыми показателями эффективности реализации Программы являются:

количество благоустроенных дворовых территорий;

доля благоустроенных в соответствии с правилами благоустройства дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, которые требуют благоустройства;

количество благоустроенных общественных территорий;

количество обустроенных мест массового отдыха.

[Сведения](file:///C%3A%5C%5CDocuments%20and%20Settings%5C%5CAdmin%5C%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%202018-2022%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82.doc%22%20%5Cl%20%22P245) о целевых показателях эффективности реализации Программы приведены в приложении № 1.

Источником информации о количественных значениях показателей эффективности реализации Программы являются отчетные данные Советского городского поселения.

Показатель "доля благоустроенных в соответствии с правилами благоустройства дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, которые требуют благоустройства" рассчитывается по формуле:

D = $\frac{Дб}{Д}$х100%, где

D - доля благоустроенных в соответствии с правилами благоустройства дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, которые требуют благоустройства (%);

Дб - количество дворовых территорий, благоустроенных в рамках Программы (единиц);

Д - общее количество дворовых территорий, требующих благоустройства (единиц).

В рамках реализации Программы будут достигнуты следующие конечные результаты:

доля благоустроенных в соответствии с правилами благоустройства дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, которые требуют благоустройства, к концу 2024 года составит 25 %.

за период 2018 - 2024 годов ожидается:

количество благоустроенных дворовых территорий составит 30 единиц;

количество благоустроенных общественных территорий составит 4 единица;

количество обустроенных мест массового отдыха 2 единица.

Срок реализации Программы - 2018 - 2024 годы. Разделение реализации Программы на этапы не предусматривается.

**2.2 Цели и задачи Программы**

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Советского городского поселения.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

повышение благоустройства дворовых территорий Советского городского поселения;

повышение благоустройства общественных территорий Советского городского поселения;

создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Советского городского поселения;

 осуществление мероприятий по проекту "Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области";

осуществление мероприятий в раках программы по обеспечению доступности объектов благоустройства маломобильным группам населения.

Реализация целей и задач комплексного благоустройства дворовых территорий и общественных территорий Советского городского поселения будет осуществляться за счет выполнения системы мероприятий по основным направлениям Программы.

**2.3 Целевые показатели эффективности Программы**

Целевыми показателями эффективности реализации Программы являются:

Количество благоустроенных дворовых территорий.

Доля благоустроенных в соответствии с правилами благоустройства дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, которые требуют благоустройства.

Количество благоустроенных общественных территорий Советского городского поселения.

Количество обустроенных мест массового отдыха Советского городского поселения.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении № 1 .

Источником получения информации о количественных значениях показателей эффективности реализации Программы является информационный бюллетень администрации Советского городского поселения по результатам выполненных мероприятий. Данный бюллетень подлежит обязательному опубликованию в конце календарного года на официальном сайте Советского городского поселения.

**2.4 Ожидаемые конечные результаты**

Результатом реализации Программы является достижение цели по комплексному благоустройству дворовых территорий и общественных территорий Советского городского поселения. Кроме того, результатом улучшения качества благоустройства станет:

обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан;

сохранение и улучшение внешнего вида мест общего пользования и массового отдыха населения;

улучшение экологической обстановки муниципального образования;

формирование положительного имиджа Советского городского поселения.

1. **Обобщенная характеристика**

**Мероприятий Программы**

Реализация Программы осуществляется посредством исполнения отдельных мероприятий. В целях реализации отдельных мероприятий используются следующие понятия:

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Под общественной территорией понимается территория общего пользования соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, территории для активного массового отдыха, иные общественные территории).

Под парком понимается озелененная территория, представляющая собой часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно-созданные садово-парковые комплексы и объекты (парк, сад, сквер, бульвар), расположенная в городе.

**3.1. Отдельное мероприятие "Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий".**

В рамках отдельного мероприятия в целях благоустройства дворовых и общественных территорий комиссия, создаваемая администрацией города, проводится обследование физического состояния дворовых и общественных территорий в соответствии с Порядком проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий, утверждаемым постановлением Правительства Кировской области.

По итогам проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий территории, требующие благоустройства, будут включаться в Программу, направленную на благоустройство общественных и дворовых территорий.

В ходе проведения инвентаризации состояния дворовых и общественных территорий, а также на основании предложений заинтересованных лиц, поступивших в администрацию Советского городского поселения, сформированы:

- адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния)и подлежащих благоустройству в указанный период (приложение 7 к Программе);

 - адресный перечень дворовых территорий, благоустроенных в 2018 г.(приложение № 7.1 к программе )

- адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период(приложение№ 8 к Программе).

- адресный перечень общественных территорий и мест массового отдыха (парки, скверы) благоустроенных в 2017 -2018 (приложение № 8.1. к Программе).

 - адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации муниципальной программы в соответствии с требованиями утверждёнными в Правилах благоустройства муниципального образования Советское городское поселение (утв. Решением Думы г. Советска от 22.01.2013 г. № 29, в редакции от 19.11.19 № 88). (приложение № 9 к Программе )

- адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершённого строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее последнего года реализации программы, за счёт средств указанных лиц в соответствии с заключёнными соглашениями с органами местного самоуправления и требованиями утверждённых в муниципальном образовании правил благоустройства, требующих благоустройства ( приложение № 11 к Программе )

**3.2. Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустройство дворовых и общественных территорий.**

В рамках реализации отдельного мероприятия предоставляются субсидии бюджету поселения из областного бюджета на поддержку формирования современной городской среды (далее - субсидии на формирование современной городской среды).

Субсидии на формирование современной городской среды предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств Советское городского поселения, связанных с реализацией Программы, направленных на благоустройство территории Советского городского поселения, в том числе общественных и дворовых территорий.

Субсидии на формирование современной городской среды предоставляются в соответствии с Порядком предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 06.04.2017 N 58/192 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета и Порядка возврата средств из местного бюджета в областной бюджет».

Благоустройство общественных и дворовых территорий должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

 Работы по благоустройству дворовых территорий осуществляются исходя из минимального и дополнительного перечней таких работ.

**В минимальный перечень** видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов входят: ремонт дворовых проездов (тротуаров), обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн. Решение по выполнению работ по минимальному перечню работ при выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий принимается общим собранием собственников помещений многоквартирного дома и предусматривает финансовое участие собственников помещений многоквартирного дома в размере 5 % от сметной стоимости минимального перечня работ.

При этом субсидия предоставляется при наличии решения собственников помещений многоквартирного дома, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

В перечень **дополнительных видов работ** по благоустройству дворовых территорий входят: оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, устройство контейнерной площадки, расчистка прилегающей территории. Решение по выполнению работ по дополнительному перечню работ при выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий принимается общим собранием собственников помещений многоквартирного дома и предусматривает финансовое участие собственников помещений многоквартирного дома в размере, 20 % от сметной стоимости дополнительного перечня работ.

Благоустройство общественных территорий осуществляется с учётом результатов общественных обсуждений.

Для реализации мероприятий Программы подготовлены следующие документы:

 - минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 2 к Программе);

 - нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ (приложение 3 к Программе);

 - дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 4 к Программе);

 - нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня (приложение 5 к Программе);

 - порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое), и доля заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 6 к Программе).

Муниципальная программа кроме указанных выше документов предусматривает:

- размер средств местного бюджета, направляемых на финансирование мероприятий муниципальной программы, в том числе размер средств, направляемых на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий (приложение № 10)

 - возможность привлечения студенческих строительных отрядов Кировской области к работам по благоустройству с определением формы их участия;

 - право администрации г. Советска по решению межведомственной общественной комиссии Советского городского поселения исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных контракций элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 %, а также территории, расположенных вблизи многоквартирных домов, физический износ конструктивных элементов (крыши, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также территории которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Советского городского поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечни дворовых и общественных территорий межведомственной комиссией Кировской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городское среды» на территории Кировской области (далее межведомственная комиссия) в порядке, установленным такой комиссией;

 - право администрации г. Советска по решению межведомственной общественной комиссии Советского городского поселения имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, территории, собственники помещений МКД которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решение о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения Советского городского поселения межведомственной комиссией Кировской области в порядке, установленным такой комиссией;

 - мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, софинансирование работ по благоустройству дворовых территорий которых планируется за счёт средств субсидии.

 - условие о предельной дате заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии– для заключения муниципальных контрактов для выполнения работ по благоустройству общественных территорий и до 1 мая года предоставления субсидии– для заключения муниципальных контрактов для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий за исключением случаев:

 - обжалования действий (бездействия) заказчика, и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования;

 - проведение повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

 - заключения таких муниципальных контрактов в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

* 1. **Отдельное мероприятие «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)».**

В рамках отдельного мероприятия предоставляются субсидии бюджету поселения из областного бюджета на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков).

Субсидии на обустройство городских парков предоставляются в соответствии с Порядком предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 06.04.2017 N 58/192 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета и Порядка возврата средств из местного бюджета в областной бюджет» в 2017 и 2018 годах.

* 1. **Отдельное мероприятие Реализация мероприятий по объекту «Развитие и благоустройство территории исторической Кукарской слободы в г. Советск Кировской области».**

В рамках данного мероприятия предоставляются иной межбюджетный трансферт из бюджета Кировской области на основании постановления Правительства Кировской области от 10.10.2019 г. № 538-П (Правила предоставления иного межбюджетного трансферта) на выполнение следующих мероприятий:

В 2019 году выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: "Развитие и благоустройство территории исторической Кукарской слободы в г. Советск Кировской области".

В 2020 году запланировано выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Развитие и благоустройство территории исторической Кукарской слободы в г. Советск Кировской области".

В 2021 году работы по реализации проекта продолжатся. Срок выполнения 01.07.2021 г. Финансовое обеспечение мероприятий – приложение № 10 к муниципальной программе

* 1. **Отдельное мероприятие «Организация общественного участия в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».**

 Предложения заинтересованных лиц о включении общественной территории и дворовой территории в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

общественные обсуждения проекта Программы регламентируются Порядком общественного обсуждения проекта Программы;

 рассмотрение и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий Программы проводятся в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, нуждающейся в благоустройстве, в Программу;

рассмотрение и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень общественных территорий осуществляется в соответствии с [Порядк](file:///C%3A%5C%5CDocuments%20and%20Settings%5C%5CAdmin%5C%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%202018-2022%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82.doc%22%20%5Cl%20%22Par29)ом и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лицо включении общественной территории, нуждающейся в благоустройстве в Программу.

**3.6. В рамках программы может быть реализован Проект "Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области".**

Проект "Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области" разработан в соответствии с паспортом ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства "Умный город", утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.10.2018 № 695/пр "Об утверждении паспорта ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства "Умный город".
Мероприятия проекта "Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области" реализуются в рамках государственных программ Кировской области: "Развитие культуры" на 2013 - 2021 годы, "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кировской области" на 2013 - 2021 годы, "Энергоэффективность и развитие энергетики" на 2013 - 2021 годы, "Развитие транспортной системы" на 2013 - 2021 годы, "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" на 2013 - 2021 годы, "Информационное общество" на 2013 - 2021 годы.

Методическое сопровождение реализации мероприятий проекта "Цифровизация городского хозяйства на территории Кировской области осуществляет министерство энергетики и ЖКХ Кировской области

**3.7. Общие положения.**

Реализация муниципальной программы позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Советского городского поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан, а также комфортное современное «общественное пространство». Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных Программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности дворовых и общественных территорий в Советском городском поселении.

Реализация отдельных мероприятий Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Подрядчик, заключивший муниципальный контракт, с учетом действующего законодательства может привлекать студенческие строительные отряды Кировской области к работам по благоустройству как на безвозмездной, так и на возмездной основе, а также волонтёрских объединений.

**4. Ресурсное обеспечение Программы**

Объем финансирования Программы на 2018 - 2024 годы составит 105349,985тыс. рублей, в том числе:

средства субсидии (федерального бюджета и областного) бюджета- 941175,260 тыс. руб.

за счет средств бюджета поселения – 4545,4173 тыс. руб.

внебюджетные источники (жители, иные) - 6629,3077 тыс.руб.

Средства федерального бюджета привлекаются в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".

Средства местного бюджета привлекаются на основании соглашений.

Внебюджетными источниками будут являться средства заинтересованных лиц, на основании соглашений.

В рамках Программы расходы на осуществление капитальных вложений не предусмотрены, объемы финансирования на выполнение мероприятий Программы по основным направлениям относятся к прочим расходам.

Информация о ресурсном обеспечении реализации Программы за счет всех источников финансирования представлена в [10](file:///C%3A%5C%5CDocuments%20and%20Settings%5C%5CAdmin%5C%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%5C%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B%202018-2022%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82.doc%22%20%5Cl%20%22P469) к Программе.

1. **Анализ рисков реализации Программы**

**и описание мер управления рисками**

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться:

путем заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

путем заключения соглашения с министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кировской области о предоставлении субсидий местному бюджету из областного бюджета на реализацию соответствующего мероприятия.

Риски реализации Программы, а также соответствующие меры по управлению данными рисками представлены в таблице.

|  |  |
| --- | --- |
| Риски | Меры управления рисками |
| Изменение действующего законодательства в сфере реализации Программы | Проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в действующем законодательстве, внесение изменений в Программу.  |
| Недостаточное финансирование мероприятий Программы | Определение приоритетов для первоочередного финансирования, привлечение средств областного бюджета.  |
| Несоответствие фактически достигнутых показателей эффективности реализации Программы запланированным | Проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы, анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей от запланированных, оперативная разработка и реализация мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий Программы. |

Внесение изменений в Программу может быть осуществлено на основании:

изменения объемов финансирования из различных источников, предусмотренных программой;

изменения требований федерального и областного законодательства;
роста числа участников программы;

форс-мажорных обстоятельств.

При появлении негативных факторов будут проведены мероприятия по
минимизации их влияния на достижение целей программы, в том числе привлечение в установленном порядке дополнительных источников финансирования, принятие нормативных и правовых актов органов местного самоуправления.

Приложение 1

 к Программе

Сведения

о целевых показателях эффективности реализации Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование Программы, наименование показателя | Еединица измерения | Значение показателей эффективности (прогноз, факт) |
| 2017 год (базовый) | 2018 факт год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023год | 2024 год |
| 11. | «Формирование современной городской среды муниципального образования Советского городское поселение Советского района Кировской области» на 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | еединиц | - | 20 | \* | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 11.2. | Доля благоустроенных в соответствии с правилами благоустройства дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, которые требуют благоустройства | П% | - | 26,6 | \* | 34,6 | 36 | 40 | 44 | 48 |
| 11.3. | Количество благоустроенных общественных территорий | еединиц | - | 1 | \* | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 11.4. | Количество обустроенных мест массового отдыха | еединиц | 1 | 1 | \* | \* | \* | \* | \* | \* |

\*Показатели эффективности устанавливаются после определения объема финансирования Программы в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета на поддержку формирования современной городской среды и на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в соответствующем периоде и подготовленных на его основании адресного перечня дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период.

Приложение 2

 к Программе

**Минимальный перечень работ**

**по благоустройству дворовых территорий**

|  |  |
| --- | --- |
| №пп | Наименование видов работ |
| 1. | Ремонт дворовых проездов (тротуаров) многоквартирных домов  |
| 2. | Освещение дворовых территорий многоквартирных домов |
| 3. | Установка скамеек |
| 4. | Установка урн для мусора |

Приложение 3

 к Программе

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ**

**по благоустройству дворовых территорий,**

**входящих в состав минимального перечня**

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, определяется в ценах ТЕР-2001 (ред.2009г. с изм.1, с учетом Постановления Правительства Кировской области № 47/373 от 03.07.2015) с пересчетом в текущие цены индексами КО ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве» № 01-06/98 от 09.03.2017г. для ОСНО.

**Ориентировочная стоимость работ**

- ремонт дворовых проездов на 1 м2 (с ямочным ремонтом) – 1197,00 руб. за 1 кв.м.;

- ремонт дворовых проездов на 1м2 (без ямочного ремонта) – 1024,00 руб. за 1 кв.м.;

- ремонт дворовых проездов с заменой бортовых камней (с ямочным ремонтом) – 2097,00 руб. за 1 кв.м.;

- ремонт дворовых проездов с заменой бортовых камней (без ямочного ремонта) – 1923,00 руб. за 1 кв.м.;

- поднятие горловин люков – 1430,00 руб. за 1 шт.;

- обеспечение освещения дворовых территорий (демонтаж существующих опор и проводов (не пригодных для использования), установка новых опор и светодиодных светильников) – 40843,00 руб. на 1 светильник с опорой (27197,00 руб. за единицу без учета стоимости светильника);

- обеспечение освещения дворовых территорий (установка светодиодных светильников на существующие опоры) – 20685,00 руб. на 1 светильник (7039,00 руб. за единицу без учета стоимости светильника);

- установка скамеек – 7010,00 руб. за единицу (339,00 руб. за единицу без учета стоимости скамейки);

- установка урн для мусора – 2425,00 руб. за единицу (339,00 руб. за единицу без учета стоимости урны).

 Приложение 4

 к Программе

**Дополнительный перечень работ**

**по благоустройству дворовых территорий**

|  |  |
| --- | --- |
| №пп | Наименование видов работ |
| 1 | Оборудование детских и (или) спортивных площадок |
| 2 | Оборудование автомобильных парковок |
| 3 | Озеленение |
| 4 | Устройство контейнерной площадки |
| 5 | Расчистка прилегающей территории |

Приложение 5

 к Программе

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ**

**по благоустройству дворовых территорий,**

**входящих в состав дополнительного перечня**

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, определяется в ценах ТЕР-2001 (ред.2009г. с изм.1, с учетом Постановления Правительства Кировской области № 47/373 от 03.07.2015) с пересчетом в текущие цены индексами КО ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования в строительстве» № 01-06/98 от 09.03.2017г. для ОСНО.

**Ориентировочная стоимость работ**

- оборудование детских и (или) спортивных площадок – в зависимости от наполнения оборудованием – от 150000,0 руб. до 200 000,00 руб. за площадку;

- оборудование парковки для автомобилей – 2231,00 рублей/м2

- озеленение придомовой территории (посадка кустарников (сирень) – 551,00 рублей за единицу;

- озеленение придомовой территории (посев газонов) – 360 руб./м2.

снос деревьев:

диаметр 200мм - 3600 руб./шт.

диаметр 360мм - 10500 руб./шт.

диаметр 800 мм - 43660 руб./шт.

диаметр 1000 мм - 71273 руб./шт.

Устройство площадок для установки контейнеров сбора твердых бытовых отходов - 35700,00 руб. на 1 площадку их 2 контейнеров;

 Приложение 6

 к Программе

**Порядок**

**аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых**

**на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству**

**дворовых территорий и механизм контроля за расходованием,**

**и формы участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых**

**территорий**

**1. Общие положения**

* 1. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Советского городского поселения (далее – Порядок) регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Советского городского поселения в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Советское городское поселение Советского района Кировской области» на 2018-2024 годы (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.
	2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) минимальный и дополнительный перечень работ – установленный в приложении 2,4 к Программе перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Советского городского поселения, софинансируемый за счет средств заинтересованных лиц;

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Советского городского поселения;

в) уполномоченное лицо – физическое или юридическое лицо, уполномоченное представлять заинтересованные лица по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома;

г) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Советского городского поселения за счет средств заинтересованных лиц;

д) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением администрации Советского городского поселения для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией Программы.

1. **Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц**

**в выполнении работ**

* 1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.
	2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
	3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.
	4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем работ, предоставляются в администрацию Советского городского поселения (далее – администрация).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет в соответствии с настоящим Порядком, копия ведомостей сбора средств с физических лиц.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются не позднее 5 рабочих дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

1. **Условия аккумулирования и расходования средств**
	1. В случае включения дворовой территории в Программу на основании предложений заинтересованных лиц, содержащих дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета муниципального образования.
	2. После составления сметного расчета на работы по благоустройству дворовой территории (далее – сметная документация) или получения положительного заключения государственной экспертизы сметной документации (в случае если проведение такой экспертизы предусмотрено действующим законодательством)администрация Советского городского поселения заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях, определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметной документацией, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дефектной ведомости, и составляет не менее 5 % от сметной стоимости минимального перечня работ.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметной документацией, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дефектной ведомости, и составляет не менее 20 % и не более 50% от сметной стоимости дополнительного перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

* 1. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания Соглашения.

В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то предложение заинтересованных лиц в части выполнения программных мероприятий по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой и их предложение предусматривает выполнение работ из минимального и дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства в порядке, установленном пунктами 3.2, 3.3 настоящего Порядка.

* 1. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета поселения с момента их зачисления на лицевой счет администратора доходов бюджета поселения.
	2. Администратор доходов бюджета поселения обеспечивает учет денежных средств, поступивших на лицевой счет от заинтересованных лиц в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
	3. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией поселения на финансирование минимального и дополнительного дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории, в соответствии с дизайн-проектом благоустройства данной дворовой территории, согласованным с лицом, уполномоченным заинтересованными лицами.
	4. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией поселения в соответствии с бюджетным законодательством.

 Приложение 10

к Программе

Ресурсное обеспечение

реализации Программы за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование Программы | Источник финансирования | Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **итого** |
| 1. | Муниципальная программа  | «Формирование современной городской среды муниципального образования Советское городское поселение Советского района Кировской области» на 2018 – 2022 годы | всего | 12281,585 | 5970,0 | 72103,1 | 7127,7 | 7867,6 |  |  | 105349,985 |
| Субсидия | 10206,860 | 5740,38462 | 63632,71538 | 6927,7 | 7667,6 |  |  | 941175,260 |
| местный бюджет | 1445,4173 | 229,61538 | 2470,38462 | 200,0 | 200,0 |  |  | 4545,4173 |
| внебюджет. Источники | 629,30770 |  | 6000,0 |  |  |  |  | 6629,30770 |
| 12. | Отдельное мероприятие | «Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий» | не требуется | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| 23. | Отдельное мероприятие | «Обеспечение реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» обустройство дворовых и общественных территорий | всего | 10 975,809 |  | 7073,10 | 7127,7 | 7867,6 |  |  | 33044,209 |
| субсидия | 9800,7 |  | 6873,1 | 6927,7 | 7667,6 |  |  | 31269,1 |
| местный бюджет | 545,8013 |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  | 1145,8013 |
| внебюджет.источники | 629,30770 |  |  |  |  |  |  | 629,30770 |
| 34. | Отдельное мероприятие | «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» | всего | 1305,776 |  |  |  |  |  |  | 1305,776 |
| Субсидия | 406,160 |  |  |  |  |  |  | 406,160 |
| местный бюджет | 899,616 |  |  |  |  |  |  | 899,616 |
| внебюджет.Источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Отдельное мероприятие | Подготовка проектно – сметной документации по объекту «Развитие и благоустройство территории исторической Кукарской слободы в г. Советск Кировской области». | всего |  | 5970,0 |  |  |  |  |  | 5970,0 |
| Субсидия  |  | 5740,38462 |  |  |  |  |  | 5740,38462 |
| Местный бюджет |  | 229,61538 |  |  |  |  |  | 229,61538 |
| Внебюджетный источник |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Отдельное мероприятие | Реализация мероприятий по объекту «Развитие и благоустройство территории исторической Кукарской слободы в г. Советск Кировской области». | всего |  |  | 65030,0 |  |  |  |  | 65030,0 |
| Субсидия |  |  | 56759,61538 |  |  |  |  | 56759,61538 |
| местный бюджет |  |  | 2270,38462 |  |  |  |  | 2270,38462 |
| внебюджет.Источники |  |  | 6000,0 |  |  |  |  | 6000,0 |
| 47. | Отдельное мероприятие | «Организация общественного участия в реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды» | не требуется | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |

\* - год реализации отдельного мероприятия, не требующего финансирования.

Приложение № 7 к Программе

**Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве**

**(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес многоквартирного дома** | ***Площадь З/У*** | ***Год ремонта*** |
| 1 | Ул. Горького,1 | *1215 кв.м* |  |
| 2 | ул. Изергина, 13 | *2134 кв.м* |  |
| 3 | ул.Изергина, 90а | *4543 кв. м* |  |
| 4 | ул. К.Либкнехта, д.39 | *2941 кв.м* | *2024* |
| 5 | ул. К.Либкнехта,52 | *1671 кв.м* |  |
| 6 | ул. К. Либкнехта,54 | *2229 кв.м* |  |
| 7 | ул. Карла Маркса, 3 | *906 кв.м* |  |
| 8 | ул. Карла Маркса, 13 | *2450 кв.м* |  |
| 9 | ул. К.Маркса,28 | *1454 кв.м* |  |
| 10 | ул. Кирова,17 | *4033 кв.м* |  |
| 11 | Ул. Кирова, 25 | *1345 кв.м* | *2022* |
| 12 | Ул. Кирова,29 | *1090 кв.м* |  |
| 13 | Ул. Кирова, 67 | *1472 кв.м* |  |
| 14 | ул. Кирова, д.39 | *1470 кв.м* |  |
| 15 | ул. Кирова, д.41 | *224,10 кв.м* |  |
| 16 | ул. Кирова, д. 69 | *596 кв.м* |  |
| 17 | Ул.Кооперативная, 67 | *3410 кв.м* |  |
| 18 | ул. Красноармейская,27 | *1242 кв.м* |  |
| 19 | ул. Красноармейская, 7 | *2929 кв.м* |  |
| 20 | ул. Кондакова, 28 | *3623 кв.м* |  |
| 21 | ул. Кондакова, 25 | *1206 кв.м* |  |
| 22 | ул. Крупской, 43 | *3194 кв.м* | *2020* |
| 23 | ул. Крупской, 45 | *4419 кв.м* | *2020* |
| 24 | ул.Ленина,5 | *1472кв.м* |  |
| 25 | ул.Ленина,7 | *1553кв.м* |  |
| 26 | ул.Ленина,10 | *803кв.м* |  |
| 27 | ул.Ленина,8 | *863кв.м* |  |
| 28 | ул.Ленина,12 | *1563кв.м* |  |
| 29 | ул.Ленина,26 | *1488кв.м* |  |
| 30 | ул.Ленина,28 | *1175кв.м* |  |
| 31 | ул.Ленина,29 | *1772кв.м* |  |
| 32 | ул.Ленина,39 | *1070кв.м* |  |
| 33 | ул.Ленина,42 | *745кв.м* |  |
| 34 | ул.Ленина,34 | *3209кв.м* |  |
| 35 | ул.Ленина,54 | *2306кв.м* |  |
| 36 | ул.Ленина,78 | *1399кв.м* |  |
| 37 | ул.Ленина,80 | *1552кв.м* |  |
| 38 | ул.Ленина,82 | *1642кв.м* |  |
| 39 | ул.Ленина,84 | *1881кв.м* |  |
| 40 | ул.Ленина,86 | *1386 кв.м* |  |
| 41 | ул.Ленина,88 | *1283 кв.м* | *2022* |
| 42 | ул.Ленина,90 | *1494 кв.м* |  |
| 43 | ул.Ленина,92 | *1325 кв.м* | *2023* |
| 44 | ул.Ленина,95 | *1867 кв.м* |  |
| 45 | ул.Ленина,111 | *3690 кв.м* | *2024* |
| 46 | ул.Ленина,113 | *2882 кв.м* | *2024* |
| 47 | Ул.Ленина,115 | *2628 кв.м* | *2024* |
| 48 | Пер. Ленина, 3 | *2196 кв.м* |  |
| 49 | ул. Малькова, 3 | *1866 кв.м* | *2023* |
| 50 | ул. О.Кошевого,12 | *4215 кв.м* | *2022* |
| 51 | ул. О.Кошевого,14а | *4948 кв.м* | *2020* |
| 52 | ул. О.Кошевого,16 | *2520 кв.м* |  |
| 53 | ул. О.Кошевого,10 | *4948 кв.м* |  |
| 54 | ул. Октябрьская,89 | *1548 кв.м* | *2022* |
| 55 | ул. Октябрьская,87 | *5978 кв.м* |  |
| 56 | ул. Строителей, 32 | *4496 кв.м* | *2023* |
| 57 | ул. Строителей, 32а | *2259 кв.м* | *2023* |
| 58 | ул. Строителей, 17 | *1633 кв.м* |  |
| 59 | ул. Строителей, 15 | *1069 кв.м* |  |
| 60 | ул. Свердлова,156 | *2920 кв.м* |  |
| 61 | ул. Свердлова,79а | *4264 кв.м* | *2021* |
| 62 | ул. Энгельса,3 | *1793 кв.м* |  |
| 63 | ул. Энгельса,9 | *1469 кв.м* |  |
| 64 | ул. Энгельса,9а | *1897 кв.м* |  |
| 65 | ул. Энгельса,23 | *3958 кв.м* |  |
| 66 | ул. Энгельса,31 | *4197 кв.м* |  |
| 67 | ул. Энгельса,45а | *1563 кв.м* |  |
| 68 | ул. Энгельса,53 | *2851 кв.м* | *2020* |
| 69 | ул. Энгельса,55 | *1763 кв.м* | *2020* |
| 70 | ул. Энгельса,59 | *2788 кв.м* |  |
| 71 | ул. Энгельса,61 | *3229 кв.м* |  |
| 72 | ул. Энгельса,65 | *1435 кв.м* |  |
| 73 | ул. Энгельса,69 | *1605 кв.м* | *2020* |
| 74 | ул. Энгельса,71 | *1285 кв.м* | *2024* |
| 75 | ул. Энгельса,84 | *2091 кв.м* |  |
|  |  |  |  |

Приложение № 7.1 к Программе

**Адресный перечень дворовых территорий, благоустроенных**

 **(с учетом их физического состояния) в 2018 году**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес многоквартирного дома** |
| 1 | Ул. Строителей,17а |
| 2 |  ул. Строителей,13 |
| 3 |  ул. Октябрьская,63а-65а |
| 4 |  ул. О.Кошевого,2 |
| 5 |  ул. О.Кошевого,4 |
| 6 |  ул. Ленина,58 |
| 7 |  ул. К.Маркса,17 |
| 8 | ул. Энгельса,61 |
| 9 | ул. Мира,26 |
| 10 | ул. Кондакова,20 |
| 11 | ул. Свердлова,81, Кондакова,24 |
| 12 | ул. Ленина,109 |
| 13 | ул. Красноармейская,10а |
| 14 | ул. Ленина,101,107а, 107, Кирова,90а, Кирова,90б |

**Приложение № 8 к Программе**

**Адресный перечень общественных территорий, требующих благоустройства**

**(с учетом их физического состояния) в указанный период**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес местонахождения общественной территории | Год реализации |
| 1 | Тротуар по ул. Кондакова (от ул. Ленина до ЦРБ), г. Советск | 2020 |
| 2 | Пешеходная зона по ул. Нагорная (от Смоленцевского ключа до ул. Дружбы) г. Советск | 2020 |
| 3 | Тротуар по ул. Ленина (от ул. Дзержинского до ул. Речная чётная сторона) г. Советск | 2020 |
| 4 | Тротуар по ул. О.Кошевого (от д. № 1 до дома № 9). Советск | 2020 |
| 5 | Открытая тренажёрная площадка в парке им. М.И. Изергина | 2020 |
| 6. | Тротуар по ул. К.Маркса (от ул. Ленина до ул. Кирова), по ул. Кирова (от ул. К.Маркса до ул. К.Либкнехта) | 2020 |
| 7. | Проезд по ул. О.Кошевого в районе дома № 16  | 2021 |
| 8. | Обустройство спортивной площадки на ул. Молодёжная (микр-н Лесотехникум) | 2021 |
| 9. | Обустройство спортивной открытой площадк и в районе м-на «Антей» | 2021 |
| 10. | Благоустройство парка Л.А.Поляковой | 2021 |
| 11. | Благоустройство пешеходной зоны – Пешеходный мост и подходы к нему | 2022 |
| 12. | Благоустройство парка Воинской славы | 2023 |
| 13. | Обустройство тротуара по ул. Кондакова (от ул. Ленина до ул. Пушкина) | 2023 |

**Приложение № 8.1. к Программе**

**Адресный перечень мест массового отдыха (парка) и общественной территории,**

**благоустроенных 2017 - 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес местонахождения места массового отдыха | Год реализации |
| 1 | **Парк Юбилейный** | **2017** |
| 2 | **Проезд от ул. Строителей до ул. О.Кошевого** | **2018** |
| 3 | **Парк у Дома культуры г. Советска, ул. К.Маркса,21** | **2018** |

**Приложение № 11 к Программе**

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества**

**(включая объекты незавершённого строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,**

 **подлежащих благоустройству в указанный период**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование объекта | Местонахождение объекта |
| 1 | 2020 год | ООО «Сладкая слобода» | Кировская область, Советский район, г. Советск, ул. Строителей,30 |
| 2 | 2020 год | ИП Скоробогатых Ю.С. м-н «Твой дом» | Кировская область, г. Советск ул. Ленина д. 106 Б |
| 3 | 2021 год | ИП Новиков | Кировская обл, г. Советск, ул. Ленина,35 |
| 4 | 2021 год | ИП Жижин | Кировская обл., г. Советск, ул. Ленина,61 |

**Приложение № 9 к Программе**

**Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения требующих благоустройства (с учетом их физического состояния)**

**в указанный период**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес ИЖС |
| 1 | ул. Рябинина,5 |
| 2 | ул. Мира,5 |
| 3 | ул. Черных,51 |
| 4 | Ул. Изергина,67 |
| 5 | Ул. Садовая,70 |
| 6 | Ул. Садовая,76 |
| 7 | Ул. Ворошилова,5 |
| 8 | Ул. Кондакова,49 |
| 9 | Ул. Энгельса,43 |
| 10 | Ул. Дружбы,24 |
| 11 | Ул. Чапаева, 16 |
| 12 | Ул. Крупской, 96 |
| 13 | Ул. Социальная,20 |