АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения Песочное

муниципального района Безенчукский

Самарской области

446246 Самарская обл., Безенчукский

район, с.Песочное, ул.Центральная, 48

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  15

11 февраля  2021

О мерах по предупреждению и ликвидации последствий, связанных

с  паводковыми  явлениями  в  период  весеннего половодья  2021 года.

В соответствии с требованиями: ст.11 Федерального Закона  №68- ФЗ от 21.12.1994 года «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ст. 15 Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Васильевка, и в целях уменьшения  риска возникновения чрезвычайной ситуации, возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики в период  весеннего половодья 2021 года

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

- Утвердить План противопаводковых мероприятий на  территории сельского поселения Песочное на весенний период 2021 года  (Приложение №1).

1.1.Утвердить противопаводковую комиссию для подготовки к пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Песочное   (Приложение №2).

1.2. Уточнить места и участки возможных затоплений (подтоплений), провести мероприятия по предупреждению и снижению ущерба от весеннего паводка.

1.3.Определить состав сил и средств для проведения  аварийно – спасательных и других неотложных работ в зонах паводкового воздействия ( Приложение № 3).

2.  Для проведения аварийных и спасательных работ привлечь людские ресурсы и технику организаций, находящихся на территории сельского поселения Песочное, независимо от организационно- правовых форм и форм собственности, на договорных условиях.

3.  Установить контроль за ходом весеннего половодья, результаты контроля докладывать в районную КЧС и ОПБ через каждые 6 часов

4. Рекомендовать  всем руководителям предприятий и  организаций, находящимся на территории поселения:

4.1. Образовать комиссии и разработать мероприятия в срок до 01.03.2021 года по обеспечению подготовки к пропуску весенних паводковых вод в 2021 году.

4.2. Принять действенные меры по снижению ущерба для объектов от воздействия паводковых вод.

5.  Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.

Глава сельского   поселения     Песочное                                          В.Г. Гуреев

Н.А.Горячева

8(846)7632173

Приложение № 1

к Постановлению № 15

от 11.02.2021

# План  противопаводковых   мероприятий

# на территории сельского поселения Песочное на  2021 год

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Обеспечить готовность механизированной техники: трактора, автобусы, грузовая техника | До 27.02.2021 | Ответственные за ГТС, Глава сельского поселения Песочное |
| Привести в готовность необходимые силы и средства на случай чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями | До 25.02.2021 | Глава сельского поселения Песочное |
| Провести собрания с целью доведения порядка действий населения при подтоплении территорий, домов, подготовить памятки по действиям населения при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации | До 10.03.2021 | Глава сельского поселения Песочное и руководители организаций |
| Провести работы по вывозу снега с территории поселения. Осуществить подготовку к паводку водоотводящих каналов, оврагов. Взять на контроль внутренние водоемы, овраги, водопропускные трубы на предмет их очистки от заторов и бытового мусора | До 10.03.2021 | Глава сельского поселения Песочное и руководители организаций |
| Осуществлять контроль состояния дорожной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения и коммуникаций, попадающих в зону возможного затопления, и принять меры по обеспечению их надежного функционирования. При необходимости организовать маршруты для транспорта взамен подтопленных участков дорог | На период паводка | Глава сельского поселения Песочное и руководители организаций |
| Создать аварийные бригады и обеспечить их готовность к работе по ликвидации отдельных разрушений сооружений, укреплению и защите жилых домов, систем водо-, электро-снабжения, подсыпке гребней оградительных дамб, автодорог и других объектов. | До 20.02.2021 | Глава сельского поселения Песочное и руководители организаций |
| Организовать постоянное наблюдение за подъемом уровня воды и своевременное доведение обстановки до председателя КЧС и ОПБ самоуправления | На период паводка | Глава сельского поселения Песочное и руководители организаций |
| Организовать круглосуточное дежурство в период обильного снеготаяния и прохождения паводка. Графики дежурств представить в отдел ГО и ЧС Администрации муниципального района Безенчукский | На период паводка | Глава сельского поселения Песочное |

Приложение № 2

к  Постановлению № 15

от 11.02.2021 г.

СОСТАВ

ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ ДЛЯ

ПОДГОТОКИ К ПРОПУСКУ ПАВОДКОВЫХ ВОД

Председатель комиссии – Гуреев В.Г.  -  Глава  сельского  поселения   Песочное

Зам. председателя – Комков А.В.  -  начальник участка ООО  «Весна»

( по согласованию)

Члены комиссии:

Копанев А.Ю.  -  начальник участка МУП «Водоканал» ( по согласованию)

Драгонер В.В.  -  Глава КФХ  ( по согласованию)

Копылов А.А.  - депутат Собрания представителей  ( по согласованию)

Снегирев С.В. – директор ГБОУ ООШ  с. Песочное ( по согласованию)

Приложение № 3

к Постановлению № 15

от 11.02.2021

# РАСЧЕТ

О выделении технических средств и личного состава по ликвидации и проведению аварийно-спасательных работ в зонах паводкового воздействия по сельскому поселению Песочное

| Наименование организаций за которыми закреплены тех. средства и личный состав | автомобили | трактора | бульдозеры | ассенизаторы | экскаваторы | люди |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Весна» Начальник участка Комков А.В. | - | 2 | 2 | - | 1 | 4 |
| ИП Евдокимова С.А. Глава КХ Евдокимова С.А. | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 |
| МУП «Водоканал» начальник участка Копанев А.Ю. | - | - | 1 | - | 1 |  |
| ИТОГО: | 1 | 3 | 4 | - | 2 | 6 |