ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ОТЧЕТУ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

УРЫВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОСТРОГОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА 2019 ГОД

1. Наименование программы «Обеспечение решения вопросов местного значения Урывского сельского поселения»
2. Цель программы: содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности в поселении и эффективной реализации органом местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальным образованием.
3. Конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный период :

В течение 2019 года расходная часть бюджета увеличилась на 7880,6 тыс.руб.

Эти денежные средства были направлены на благоустройство территории поселения , ремонт автомобильных дорог местного значения, ремонт водопроводных сетей, обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения культуры «Урывский сельский культурно-досуговый центр».

В результате увеличения объемов финансирования по мероприятиям муниципальная программа в целом выполнена на 99,4 %.

Данные о целевом использовании бюджетных средств на реализацию программы и объемах привлеченных средств с расшифровкой по источникам :

За 2019 год получено средств из федерального бюджета 78,8 тыс. руб., средства израсходованы на осуществление первичного воинского учета.

Из областного бюджета получено 6681,9 тыс. руб.

Средства направлены :

на ремонт автомобильных дорог местного значения 5107 тыс. руб.,

на организацию общественных оплачиваемых работ 12 тыс. руб.,

на оплату потребления электроэнергии по уличному освещению- 82,9 тыс. руб.,

на устройство тротуара в х.Ново-Успенка 1380 тыс. руб.,

на приобретение инструмента для работ по благоустройству села 100 тыс. руб.

1. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) :

-увеличено на 7 светоточек уличного освещения,

-осуществлено асфальтовое покрытие автомобильных дорог общего пользования местного значения площадью 6908 кв.м., щебеночное покрытие 3404 кв.м.,

-выполнялись услуги по противогололедной обработке дорог,

-еженедельно по воскресеньям по территории села производится сбор мусора на тракторе,

-осуществлена дезинсекция берега водоемов от личинок комаров площадью 54102 кв.м.,

-производился обкос территории поселения от травы, вырубка сухостойных деревьев.

1. Информация о внесенных изменениях в программу за отчетный период.

За 2019 год изменения в муниципальную программу вносились : уточнены основные мероприятия на сумму 7880,6 тыс.руб.

1. Выводы об эффективности реализации программы и предложения по ее дальнейшей реализации.

Администрация Урывского сельского поселения в течение 2019 года оказывала содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности в поселении и эффективной реализации органом местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальным образованием.

Данная муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, так как значение 99,4 % выполнения фактически достигнутых значений целевых показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности.

Глава Урывского сельского поселения Н.В.Деревщиков