**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ДУБОВЫЙ УМЕТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛЖСКИЙ**

**САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

443530, Самарская область, Волжский район,

Дубовый Умет, ул. Советская 120

тел. 998-71-84, факс 998-72-34

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

 **от  01 ноября 2022 года  № 137**

**Об утверждении муниципальной целевой программы**

**«Благоустройство территории сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский**

**Самарской области на 2023-2025 годы»**

               В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998г. №145-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Уставом поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области, Администрация сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области на 2023-2025 годы» (Приложение).

2. Разместить муниципальную программу «Благоустройство территории сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области на 2023-2025 годы» на официальном сайте сельского поселения Дубовый Умет в сети Интернет и в газете «Вести сельского поселения Дубовый Умет».

3. Заместителю Главы сельского поселения Дубовый Умет - главному бухгалтеру Агафоновой  О. Ф. предусматривать ежегодно средства в объемах, предусмотренных в Программе, в проектах бюджета сельского поселения Дубовый Умет на очередной финансовый год для реализации мероприятий Программы.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Дубовый Умёт

В. Н. Парамзин

Андрясян 9987234

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

 сельского поселения Дубовый Умет

муниципального района Волжский

«01» ноября 2022г. № 137

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Благоустройство территории сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области**

 **на 2023 - 2025 годы»**

**2022**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименованиемуниципальной Программы | Муниципальная Программа «Благоустройство территории сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области на 2023 - 2025 годы» ( далее - Программа). |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация сельского поселения Дубовый Умет |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения Дубовый Умет  |
| Цели Программы |  - комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах общего пользования в весеннее-зимний период, озеленению территории поселения, обеспечение безопасности проживания жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения, создание комфортной среды проживания на территории сельского поселения Дубовый Умет. |
| Задачи Программы | - Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения Дубовый Умет.-Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов сельского поселения Дубовый Умет.- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельского поселения Дубовый Умет. |
| Показатели (индикаторы) Программы | - территории общего пользования (рынки, парки, спортивные площадки и т.д.) на которых была произведена комплексная уборка;- количество обустроенных контейнерных площадок - площадь общественных кладбищ, в отношении которых проводятся работы по содержанию - количество посаженных деревьев;- количество спиленных деревьев;- количество деревьев, которым была произведенасанитарная обрезка;- площадь подстриженных кустарников;- площадь газонов, на которых был произведен покос;- площадь окошенных территорий от сорной и карантинной растительности  |
| Перечень мероприятий Программы | В соответствии с Приложением 1 к муниципальной Программе  |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в один этап - 2023 -2025 годы |
| Объемы и источники финансирования мероприятий Программы | Общий объем финансирования Программы 8098,81тыс. рублейв 2023 году – 2730,81 тыс. руб.;в 2024 году – 2684,00 тыс. руб.;в 2025 году – 2684,00 тыс. руб. |
| Подпрограммы  с указанием   целей и сроков реализации | - Уличное освещение в рамках Муниципальной целевой программы с.п. Дубовый Умет "Благоустройство территории с.п. Дубовый Умет м.р. Волжский Самарской области на 2023-2025 годы";- Озеленение в рамках Муниципальной целевой программы сельского поселения Дубовый Умет "Благоустройство территории сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области на 2023-2025 годы";- Захоронение в рамках Муниципальной целевой программы сельского поселения Дубовый Умет "Благоустройство территории сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области на 2023-2025 годы";- Прочие мероприятия по благоустройству в рамках Муниципальной целевой программы с.п. Дубовый Умет "Благоустройство территории с.п. Дубовый Умет м. р. Волжский Самарской области на 2023-2025 годы". |

**Разделы Программы.**

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.
2. Цели и задачи муниципальной программы.
3. Механизм реализации муниципальной программы.
4. Планируемые показатели (индикаторы) муниципальной программы.
5. Сроки и этапы реализации Программы.
6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
7. Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной

программы.

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.**

 В состав сельского поселения Дубовый Умет входят 4 населенных пункта, в которых проживает 4 807 человек.

 Согласно генеральному плану на территории населенных пунктов определено зонирование территории по назначению и использованию.

 Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, дороги до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте. Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий сельского поселения Дубовый Умет обусловлены наличием следующих факторов:

 - отсутствием в последние годы государственной поддержки мероприятий по развитию и модернизации объектов благоустройства на территории сельского поселения Дубовый Умет в рамках целевых федеральных и региональных программ развития;

 - снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а порой и откровенных актах вандализма.

 Существенный уровень благоустройства не отвечает требованиям ГОСТов и иных нормативных актов, что является причиной негативного восприятия жителями сельского поселения.

 Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства сельского поселения Дубовый Умет невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий Администрации сельского поселения Дубовый Умет и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройств.

1. **Цели и задачи муниципальной программы.**

 Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах общего пользования в весеннее-зимний период, озеленению территории поселения, обеспечение безопасности проживания жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения, создание комфортной среды проживания на территории сельского поселения Дубовый Умет.

 Задачи Программы:

 - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;

 - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

 - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

 Для обеспечения Программы предлагается регулярно проводить следующие мероприятия:

 - мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев;

 - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;

 - мероприятия по санитарной очистке территории;

 - мероприятия по озеленению;

 - Благоустройство кладбищ;

 - мероприятия по организации работ по благоустройству представителями общественности;

 - уличное освещение;

 - освещение дворовых территорий;

 - освещение парков, скверов, спортивных и детских площадок.

 Санитарная вырубка зеленых насаждений должна проводиться при получении в установленном порядке разрешений на ее проведение.

 В течение 2023 – 2025 годов необходимо организовать и провести:

 - смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений, местных жителей;

 - различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, улиц.

 Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

 В результате реализации Программы ожидается:

 - улучшение состояния территории сельского поселения Дубовый Умет;

 - привить жителям сельского поселения Дубовый Умет любовь и уважение к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории сельского поселения;

 - создать условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения на территории сельского поселения Дубовый Умет.

 Качественное и высокоэффективное освещение села на основе высокоэкономичных и надежных источников света, повышение надежности и электробезопасности работы сетей наружного освещения, с внедрением автоматизированных систем управления режимами работы установок наружного освещения.

В освещении дворовых территорий необходимо предусмотреть следующие функции: обеспечение безопасного движения пешеходов, беспрепятственная ориентация на местности, создание визуального и психологического комфорта. Установка световых аншлагов на жилых домах и объектах социальной сферы позволит лучше ориентироваться в темное время суток.

Освещение парков, скверов, спортивных и детских площадок предусматривает строительство новых и модернизацию старых сетей.

**3. Механизм реализации муниципальной программы**

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы – Администрация сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области.

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия местного бюджета и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов на организацию прочих мероприятий по благоустройству поселения

 Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, представлены в приложение №1 к Программе.

**4. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы)

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, целевого показателя (индикатора) | Единица измерения  | Значение целевого показателя (индикатора) по годам |
| Отчет 2022г. | Оценка 2022г. | Плановый период (прогноз) |
| 2023г. | 2024г. | 2025г. |
|  |  |
| 1 | Площадь комплексной уборки территории общего пользования (рынки, парки, спортивные площадки и т.д.) | кв.м | 22604,7 | 100 | 22604,7 | 22,604,7 | 22604,7 |
| 2 | количество обустроенных контейнерных площадок  | ед. | 44 | 57 % | 15 | 16 | 0 |
| 3 | площадь общественных кладбищ, в отношении которых проводятся работы по содержанию  | кв.м | 7,26 | 100 | 7,26 | 7,26 | 7,26 |
| 4 | количество посаженных деревьев; | ед. | 110 | 100 | 30 | 30 | 30 |
| 5 | количество спиленных деревьев; | ед. | 10 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | количество деревьев, которым была произведена санитарная обрезка; | ед. | 3 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | площадь подстриженных кустарников; | кв.м | 125 | 100 | 15 | 15 | 15 |
| 8 | площадь газонов, на которых был произведен покос; | кв.м | 17253 | 100 | 18000 | 18000 | 18000 |
| 9 | площадь окошенных территорий от сорной и карантинной растительности | кв.м | 20000 | 90 | 25000 | 25000 | 25000 |

**5. Сроки и этапы реализации Программы.**

 Программа рассчитана на 2023 – 2025 годы и реализуется в один этап.

В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного планирования.

**6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

 Общий объем финансирования Программы 8098,81 тыс. рублей счет средств местного бюджета, в т.ч. на

в 2023 году – 2730,81 тыс. руб.;

в 2024 году – 2684,00 тыс. руб.;

в 2025 году – 2684,00 тыс. руб.

 Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению при формировании бюджета сельского поселения Дубовый Умет на соответствующий финансовый год.

**7. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы.**

 Оценка эффективности реализации программы осуществляется Администрацией сельского поселения Дубовый Умет по годам в течение всего срока реализации Программы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений индикаторов (показателей) с их целевыми значениями.

 Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе анализа:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений основных показателей (индикаторов) программы и их плановых значений. Данное значение (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп – плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы.

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета  и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данное значение (Уф) рассчитывается по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

3) степени реализации мероприятий муниципальной программы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации программы.

Интервалы значений показателей, характеризующих уровень эффективности:

1) высокий уровень эффективности:

значения 95 проц. и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 95 проц. мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2) удовлетворительный уровень эффективности:

значения 80 проц. и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 80 проц. мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3) неудовлетворительный уровень эффективности:

 Общая оценка вклада Программы в экономическое развитие сельского поселения Дубовый Умет заключается в обеспечении эффективного использования бюджетных средств, выделяемых для обеспечения мероприятий Программы.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение № 1 |  |
| к Постановлению Администрации сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области от «01» ноября 2022г. № 137 |

 **ПЕРЕЧЕНЬ**

 **программных мероприятий**  **«Благоустройство территории сельского поселения Дубовый Умет муниципального**  **района Волжский Самарской области**

 **на 2023-2025 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование направлений использования средств  | 2023 | 2024  | 2025 |
| 1. | Подпрограмма Уличное освещение в рамках Муниципальной целевой программы с.п. Дубовый Умет "Благоустройство территории с.п. Дубовый Умет м.р. Волжский Самарской области на 2023-2025 годы" | ***2040,00*** | ***2000,00*** | ***2000,00*** |
| 1.1 | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения | 2040,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 2. | Подпрограмма Озеленение в рамках Муниципальной целевой программы сельского поселения Дубовый Умет "Благоустройство территории сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области на 2023-2025 годы" | **10,00** | **10,00** | **10,00** |
| 2.1 | Озеленение населенных пунктов поселения | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 3. | Подпрограмма Захоронение в рамках Муниципальной целевой программы сельского поселения Дубовый Умет "Благоустройство территории сельского поселения Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области на 2023-2025 годы" | **60,00** | **100,00** | **100,00** |
| 3.1. | Организация и содержание мест захоронений | 60,00 | 100,00 | 100,0 |
| 4. | Подпрограмма Прочие услуги по благоустройству в рамках Муниципальной целевой программы с.п. Дубовый Умет "Благоустройство территории с.п. Дубовый Умет м. р. Волжский Самарской области на 2023-2025 годы" | ***620,81*** | ***574,00*** | ***574,00*** |
| 4.1. | Мероприятия по оплате налоговых и прочих платежей в бюджет, связанные с благоустройством  | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 4.2. | [Дезинсекция и дератизация](http://ec-aprel.ru/service/desinsection#_blank), акарицидная обработка | 112,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.4. | Обкос травы  | 230,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4.5. | Сбор и вывоз мусора с территорий общего пользования  | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 4.6. | Транспортные услуги по благоустройству | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 4.7. | Прочистка дренажной системы | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 4.8. | Приобретение расходных материалов для благоустройства | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4.9. | Приобретение аншлагов, адресных табличек номеров домов | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 4.10. | Выпиливание деревьев и кустарников, сухостоя | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 4.11. | Чистка снега | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
| 4.12. | Откачка паводковых вод | 54,81 | 60,00 | 60,00 |
| 4.13. | Ремонт бензогенератора, триммеров | 15,00 | 5,00 | 5,00 |
| 5 | **Всего:** | **2730,81** | **2684,00** | **2684,00** |
| 6 | **ИТОГО** | **8098,81** |

Заместитель Главы сельского поселения Дубовый Умёт О. Ф. Агафонова