**ПРОЕКТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ОЛЬХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| * + 2. от года № |  |

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной целевой Программы

Ольховского сельского поселения

«Благоустройство парковых зон, детских

игровых и спортивных площадок на

территории Ольховского сельского

поселения на 2019-2021 годы»

за 2019 год.

В соответствии с постановлением Администрации Ольховского сельского поселения от 05.07.2011 года № 112 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных целевых программ Ольховского сельского поселения» (в редакции от 24.12.2013 года № 277), постановлением от 14.06.2012 года № 96 «Об утверждении порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ Ольховского сельского поселения» (в редакции от 24.12.2013 года № 278), руководствуясь Уставом Ольховского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной целевой программы Ольховского сельского поселения «Благоустройство парковых зон, детских игровых и спортивных площадок на территории Ольховского сельского поселения на 2019-2021 годы» 2019 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит обнародованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Ольховского**

**сельского поселения А.В. Сафронов**

Приложение

Утвержден

постановлением администрации

Ольховского сельского поселения

от 28.05.2020 года № 46

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной целевой Программы**

**Ольховского сельского поселения «Благоустройство парковых зон, детских игровых и спортивных площадок на территории Ольховского сельского поселения на 2019-2021 годы» за 2019 год.**

Отчет об исполнении муниципальной   целевой программы «Благоустройство

парковых зон, детских игровых и спортивных площадок на территории Ольховского сельского поселения на 2019-2021 годы» за 2019 год составлен в соответствии с Порядком проведения и критерий оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ Ольховского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Ольховского сельского поселения от 14.06.2012 г. № 96 «Об утверждении порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ Ольховского сельского поселения» (в редакции от 24.12.2013 года № 278), постановлением Администрации Ольховского сельского поселения от 05.07.2011 г. № 112 «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных целевых программ Ольховского сельского поселения».

 В приложении представлен отчет о реализации муниципальной   целевой программы «Благоустройство парковых зон, детских игровых и спортивных

площадок на территории Ольховского сельского поселения на 2019-2021 годы» за 2019 год.

В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы предусматривалось проведение мероприятий, направленных на комплексное благоустройство парковых зон, детских игровых и спортивных площадок на территории Ольховского сельского поселения.

1. **Объем финансового обеспечения и фактических программных расходов.**

В 2019 году на реализацию муниципальной целевой Программы «Благоустройство парковых зон, детских игровых и спортивных площадок на территории Ольховского сельского поселения на 2019-2021 годы» в Ольховском сельском поселении (далее – Программа) с учетом уточненной сводной бюджетной росписи предусматривалось – 249,0 тыс. рублей, фактическое выполнение составило 247,430 тыс. рублей (99,9 %).

Объемы финансирования, фактическое освоение программных мероприятий по источникам финансирования и направлениям расходов приведены в приложении «Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной целевой программы Ольховского сельского поселения «Благоустройство парковых зон, детских игровых и спортивных площадок на территории Ольховского сельского поселения на 2019-2021 годы» по результатам за 2019 год по состоянию на 1 января 2020 года».

1. **Анализ реализации программных мероприятий и показателей, основные результаты, достигнутые в отчетном периоде по мероприятиям.**

Проведены основные мероприятия муниципальной программы:

* 1. Мероприятия по обустройству, ремонту и содержанию детских игровых и спортивных площадок Ольховского сельского поселения.
  2. Мероприятия по озеленению парков Ольховского сельского поселения.
  3. Проведены мероприятия по обустройству, ремонту и содержанию детских игровых и спортивных площадок Ольховского сельского поселения:

- текущий ремонт окраска малых архитектурных форм ограждений и территорий детских игровых и спортивных площадок, сезонное содержание. В ходе проведенных мероприятий были достигнуты следующие результаты: увеличилась площадь благоустроенных территорий в поселении. На реализацию данных мероприятий израсходовано 50,0 тысяч рублей.

* 1. Проведены мероприятия по озеленению парков Ольховского сельского поселения:

- приобретение рассады цветов и саженцев деревьев.

На реализацию данных мероприятий израсходовано 199,0 тысяч рублей.

За 2019 год эффективность муниципальной программы составила 99,9 % исполнения запланированных показателей.

Результаты выполнения мероприятий Программы напрямую зависят от объемов вложенных средств. Анализ выполненных мероприятий показал, что затраты на реализацию Программы соответствуют поставленным задачам и подтверждают достижение в 2019 году ожидаемых результатов. Мероприятия выполнены в полном объеме.

1. **Оценка эффективности результатов Программы за 2019 год.**

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения [целевых показателей](http://pandia.ru/text/category/tcelevie_pokazateli/) Программы, в качестве которых выбрано:

- содержание зелёных насаждений (обслуживаемые площади зеленых насаждений определяются в соответствии с заключенными договорами на выполнение работ по содержанию зеленых насаждений);

- количество спортивных и детских игровых площадок (определяется исходя из объемов работ, направленных на поддержание детских игровых и спортивных площадок в технически исправном состоянии).

В результате всех проведенных мероприятий обслуживаемые площади зеленых насаждений составили 36,875 тыс. кв.м. По сравнению с 2018 годом площадь увеличилась на 21,0 тыс. кв.м.

В результате проведенных мероприятий количество спортивных и детских игровых площадок стало составлять 22 шт. По сравнению с 2018 годом количество площадок увеличилось на 5 шт.

Выводы:

Промежуточные значения целевых показателей на 2019 год достигнуты

 в полном объеме.

***Сведения***

***о показателях (индикаторах) муниципальной целевой программы и их значениях***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Базовый показатель | Значения показателей |
| 2018  год | 2019  год |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **«Благоустройство парковых зон, детских игровых и спортивных**  **площадок на территории Ольховского сельского поселения на 2016-2018 годы»** | | | | |
| 1. | Содержание зелёных насаждений | тыс.м2 | 18,439 | 39,145 |
| 2. | Количество спортивных и детских игровых площадок | шт. | 17 | 22 |

Приложение

**Отчет**

**о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной**

**целевой программы Ольховского сельского поселения «Благоустройство парковых зон, детских игровых и**

**спортивных площадок на территории Ольховского сельского поселения на 2019-2021 годы»**

**по результатам за 2019 год по состоянию на 1 января 2020 года.**

**(тыс. рублей)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | * 1. Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Ольховского сельского поселения об утверждении программы. | | | | Исполнено (кассовые расходы) | | | | Объемы не освоенных средств причины их не освоения (по источникам финансирования)  тыс. рублей |
| всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе | 249,0 | 0,0 | 249,0 | 0,0 | 247,430 | 0,0 | 247,430 | 0,0 | 1,570 |
| 1 | Мероприятия по строительству спортивной площадки по ул. Почтовая с. Ольховка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Мероприятия по подготовке проектной документации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Мероприятия по обустройству, ремонту и содержанию детских игровых и спортивных площадок Ольховского сельского поселения | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 48,540 | 0,0 | 48,540 | 0,0 | 1,460 |
| 4 | Мероприятия по озеленению парков Ольховского сельского поселения | 199,0 | 0,0 | 199,0 | 0,0 | 198,890 | 0,0 | 198,890 | 0,0 | 0,110 |

**Глава Ольховского**

**сельского поселения А.В. Сафронов**