|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **администрации**  **Городовиковского городского муниципального образования**  **Республики Калмыкия** | Описание: Описание: C:\BOBBY\KALMGERB.PCX | **Хальмг Танhчин**  **Городовиковск балhсна**  **муниципальн бyрдэцин администрац тогтавр** |

359050, Республика Калмыкия, г. Городовиковск, пер. Комсомольский 3,

тел/факс /84731/ 91-7-67, 91-8-67, e-mail: [ggmo@mail.ru](mailto:ggmo@mail.ru)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«20» февраля 2021 г. №37-п  г. Городовиковск

О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации Городовиковского ГМО РК от 29 марта 2018 года №100-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», руководствуясь Уставом Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия, администрация ГГМО РК

постановляет:

1. Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории ГГМО РК», утвержденную постановлением администрации Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия от 29 марта 2018 года №100-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия»:

1.1.В разделе «Характеристика текущего состояния сферы благоустройства, описание основных проблем» последний абзац читать в новой редакции:

Благоустройство общественных территорий имеет важное значение для создания комфортных и безопасных условий проживания граждан, формирования эстетического облика города и улучшение его экологического состояния. Общественные территории города включает в себя: Городской парк, с прилегающей территорией пм. им. С.М.Кирова, площадь им. В.И.Ленина, городской парк-детские площадки, городской парк-скейт-парк и площадка для проведения культурно-массовых мероприятий «Площадь имени М.М.Гахаева». Количество объектов общественных территорий составляет 5, из которых нуждающимися в благоустройстве являются 3 объекта.

1.3.Приложение №1 к муниципальной программе «Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды» читать в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | м² |  | 4626,24 | 9670,55 | 2197,0 | 3000,0 |  |  |
| 6 | Количество благоустроенных парков | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля площади благоустроенных общественных территорий от общего количества территорий | % |  | 20 | 39 | 23 | 18 |  |  |
| 8 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 9 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 10 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12 | Количество благоустроенных территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | ед. |  |  |  |  |  |  |  |

1.4.Приложение №4 к муниципальной программе «Адресный перечень общественных территорий Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству» читать в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Планируемые виды работ |
| 1. Городской парк, с прилегающей территорией пм. им. С.М. Кирова | -корчевка пней, кустарников;  -планировка участка;  -демонтаж старого покрытия;  -разбивка клумб;  -укладка тротуарной плитки на аллеях;  - установка скамеек, урн;  - установка бортовых камней;  - устройство системы освещения парка;  - комплексное озеленение парка;  -установка экспозиции в национальном стиле «Лужайка лотосов». |
| 2. Площадь им. В.И. Ленина | -работы по покрытию тротуарной плиткой;  - устройство системы освещения;  -обустройство парковочной зоны;  - перенос памятника В.И.Ленина;  -установка комплекса с фонтаном и Городской башней с часами;  -установка Пагоды с молитвенным барабаном;  -установка ограждения, больших и малых ворот;  -расстановка малых архитекрурных форм (лавочки, урны, фонари, цветочницы, велопарковки);  -устройство системы видеонаблюдения. |
| 3.Городской парк-детские площадки | -установка детского игрового комплекса для старшей возрастной группы (7-14 лет);  - установка детского игрового комплекса для младшей возрастной группы (3-7 лет);  - установка детского игрового комплекса для младшей возрастной группы (1+);  - устройство системы освещения;  - расстановка малых архитекрурных форм (лавочки, урны, фонари);  - укладка тротуарной плитки на аллеях. |
| 4.Городской парк-скейт парк | -установка скейт площадки;  -установка площадки с тренажерами и воркаут снарядами;  - устройство системы освещения;  - расстановка малых архитекрурных форм (лавочки, урны, фонари);  - укладка тротуарной плитки на аллеях. |
| 5.Площадка для проведения культурно-массовых мероприятий «Площадь имени М.М.Гахаева» | - установка сцены;  - устройство системы освещения;  - укладка территории тротуарной плиткой;  - расстановка малых архитектурных форм (лавочки, урны, фонари);  - озеленение площади. |
|  |

1. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте Городовиковского городского муниципального образования РК (<http://admgorodovikovsk.ru/>) и опубликованию в районной газете «Муниципальный вестник».
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Городовиковского

ГМО РК (ахлачи) А.А.Окунов

Исп. Нимгирова О.С.

91-8-67