

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

сельского поселения Екатериновка

муниципального района Безенчукский

Самарской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 января 2024 года №26

с. Екатериновка

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации генерального плана сельского поселения Екатериновка муниципального района Безенчукский Самарской области за 2020-2023 годы. |

В целях осуществления мониторинга реализации генерального плана сельского поселения Екатериновка муниципального района Безенчукский в соответствии Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Уставом сельского поселения Екатериновка муниципального района Безенчукский Самарской области:

1. Утвердить Отчет о реализации генерального плана сельского поселения Екатериновка муниципального района Безенчукский Самарской области за 2020-2023 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Екатериновка А.В. Гайдуков

Резепова Любовь Борисовна, специалист 1 кат

8(846)7631459

Приложение

к Распоряжению администрации

сельского поселения Екатериновка

муниципального района Безенчукский

Самарской области

от "25" января 2024 №26

**Отчет**

**о реализации генерального плана сельского поселения Екатериновка муниципального района Безенчукский Самарской области за 2020-2023 годы.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие  Генерального плана | Местоположение объекта | Дата исполнения | | Стоимость работ (тыс.рублей) |
| **Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Екатериновка муниципального района Безенчукский Самарской области на 2018 год и период до 2033 года** | | | | |
| Ремонт дороги общего пользования с грунто-щебеночным покрытием в с.Владимировка по ул.Куйбышева | с.Владимировка по ул.Куйбышева | 2020 | | 2221,0 |
| Выполнение работ по ремонту автодороги по ул. Фрунзе (от школы до ул. Набережная) - ул. Набережная (от ул. Фрунзе до ул. Полевая) в с. Екатериновка сельского поселения Екатериновка муниципального района Безенчукский Самарской области  Выполнение работ по устройству тротуара на ул. Фрунзе в с. Екатериновка муниципального района Безенчукский Самарской области  -с.Екатериновка, ул. Чапаевская - покрытие щебнем с планировкой и прикатыванием;  - с.Екатериновка, от ул.Ленина:  ул. Крестьянская (в сторону реки) - покрытие щебнем с планировкой и прикатыванием; | с. Екатериновка  ул. Набережная  ул. Полевая | 2021 | | 23 597,8 |
| Выполнение работ по ремонту дороги с.Екатериновка, часть ул. Полевая: от ул. Ленина в сторону ул. Мельничная - покрытие щебнем с планировкой и прикатыванием; | с. Екатериновка,  ул. Полевая | 2021 | | 695,5 |
| Выполнение работ по ремонту дороги  с. Владимировка, ул. Степана Разина - покрытие щебнем с планировкой и прикатыванием; | с. Владимировка,  ул. Степана Разина | 2023 | | 2255,3 |
| Выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД ул. Фабричная д.40, д. 41 | с. Екатериновка,  ул. Фабричная | 2023 | | 2402,1 |
| Выполнение работ по ремонту щебеночной дороги:  -с.Екатериновка, ул. Крестьянская, д.190 до д.204;  -с.Екатериновка, ул. Мельничная, д.39 до ул. Ленина;  -с.Владимировка, ул. Куйбышева, д.1 до д.20;  -с. Кануевка, пер. Молодежный до ул. Зеленый Клин, д.9;  - с. Александровка, ул. Рабочая от д.12 до д. 32. | с. Екатериновка, ул. Крестьянская, д.190 до д.204;  с. Екатериновка, ул. Мельничная, д.39 до ул. Ленина;  с. Владимировка, ул. Куйбышева, д.1 до д.20;  с. Кануевка, пер. Молодежный до ул. Зеленый Клин, д.9;  с. Александровка, ул. Рабочая от д.12 до д. 32. | 2022 | | 297,0  296,5  596,1  599,6  599,3 |
| Установка знаков приоритетного дорожного движения | с. Екатериновка | 2022 | | 490,2 |
| **ИТОГО:** |  |  | | **34050,4** |
|  | | | | |
| **Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Екатериновка муниципального района Безенчукский Самарской области на период с 2016 года по 2033 годы** | | | | |
| Строительство скважины с системой водоочистки и реконструкции системы водоснабжения  Реконструкция системы водоснабжения в с. Екатериновка общей протяженностью 6 685м. по программе «Развитие коммунальной инфраструктуры Самарской области». | с. Екатериновка | 2023 | 113149,09 | |
| **ИТОГО:** |  |  | **113149,09** | |
|  | | | | |
| **Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Екатериновка муниципального района Безенчукский Самарской области на 2017 - 2033 г.г.** | | | | |
| - | - | - | | 0 |