СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

КРАСНЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОХОПЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

«20» декабря 2018г.                          №  84

с. Красное

О внесении изменений и дополнений в приложение к

решению Совета народных депутатов Краснянского сельского

поселения от 08.12.2017г. № 10 «Об утверждении

муниципальной программы «Формирование

современной городской среды Краснянского

сельского поселения на 2018-2022 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 N 691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», Совет народных депутатов Краснянского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в приложение к решению Совета народных депутатов Краснянского сельского поселения от 08.12.2017г. № 10 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Краснянского сельского поселения на 2018-2022 годы» изложив приложение в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит обнародованию.

Глава Краснянского

сельского поселения                                                                     С.А. Тыняный

МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

Краснянского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

#### Приложение

#### к решению Совета народных депутатов

#### Краснянского сельского поселения

от 20.12.2018 г. №  84

П А С П О Р Т

муниципальной программы Краснянского сельского поселения

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (далее –Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Краснянского сельского поселения |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Краснянского сельского поселения |
| Основные разработчики муниципальной программы | Администрация Краснянского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия | Подпрограмма 1. Благоустройство дворовых территорий Краснянского сельского поселения Подпрограмма 2. Благоустройство общественных территорий Краснянского сельского поселения Выполнение мероприятий программы позволит создать условия для улучшения архитектурного и эстетического облика, создания комфортных условий для спортивного развития детей дошкольного и школьного возраста. Выполнение мероприятия программы повлечет за собой повышение уровня благоустройства территории Краснянского сельского поселения |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для обеспечения благоустроенным и комфортным жильем населения, а также формирование благоприятной среды жизнедеятельности путем устойчивого развития территории Краснянского сельского поселения. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций к участию в решении вопросов благоустройства Краснянского сельского поселения. |
| Задачи муниципальной программы | Реализация программы позволит решить следующие задачи: 1. Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий с обустройством инфраструктуры для обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств. 2. Формирование реализованных практик благоустройства на территории Краснянского сельского поселения; 3. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Краснянского сельского поселения; 5. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Краснянского сельского поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | По основным мероприятиям программы будет осуществлен мониторинг следующих индикаторов: -количество благоустроенных дворовых территорий в отчетном году; - количество благоустроенных общественных территорий общего пользования. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 13 500,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета сельского поселения 13,5 тыс. рублей.; средства областного бюджета – 13 486,5 тыс.руб.; средства федерального бюджета - _________ тыс.руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет: |
|  | Год | ВСЕГО (тыс.руб.) | Бюджет Сельского поселения | Бюджет области | Федеральный бюджет |
|  | 2018 |  |  |  |  |
|  | 2019 | 4900,0 | 4,9 | 4895,1 |  |
|  | 2020 | 3200,0 | 3,2 | 3196,8 |  |
|  | 2021 | 2700,0 | 2,7 | 2697,3 |  |
|  | 2022 | 2700,0 | 2,7 | 2697,3 |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - повышение уровня комплексного благоустройства общественных территорий, включая благоустройство скверов, освещение общественных территорий, родников, сохранение и увеличение числа озелененных территорий; - увеличение доли муниципальных общественных территорий, на которых выполнены работы по благоустройству; - повышение квалификации сотрудников органов местного самоуправления Краснянского сельского поселения в сфере реализации проектов по благоустройству территории Краснянского сельского поселения; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций проживающих и расположенных на территории Краснянского сельского поселения в реализацию мероприятий по благоустройству территории; - повышение общего уровня благоустройства, комфортности проживания и качества жизни населения Краснянского сельского поселения совершенствование архитектурного облика общественных территорий; - рост удовлетворенности населения уровнем благоустройства. |

#### Характеристика текущего состояния современной городской среды

  - Характеристика благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения Краснянского сельского поселения. Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий (строительство скверов, детских и спортивных площадок, зон отдыха, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

В Краснянском сельском поселении 2 дворовых территории, включающих в себя 3 многоквартирных дома. По состоянию на 2017 год благоустроены 800 кв.м  дворовых территорий многоквартирных домов, что составляет 72 % от общей площади дворовых территорий (1100 кв.м.). Текущее состояние большинства дворовых территорий многоквартирных домов Краснянского сельского поселения не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, градостроительными нормативами. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов Краснянского сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, представлен в приложении 5 к муниципальной программе.

#### До настоящего времени благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству производились в недостаточном объеме: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

#### Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным.

#### Важнейшей задачей Краснянского сельского поселения является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации и градостроительных нормативов по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

#### Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

#### Для поддержания дворовых территорий многоквартирных домов в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (далее – программа), которой предусматривается целенаправленная работа исходя из:

#### 1) минимального перечня работ:

#### ремонт дворовых проездов;

#### обеспечение освещения дворовых территорий;

#### установку скамеек;

#### установку урн для мусора;

#### 2) дополнительного перечня работ:

#### установку и (или) ремонт детского игрового, спортивного комплексов и (или) оборудования на дворовой территории;

#### устройство и (или) ремонт покрытия автомобильных дорог, тротуаров, мест стоянки автотранспортных средств, относящихся к дворовой территории;

#### установку газонных ограждений, а также ограждений для палисадников на дворовой территории;

#### закупку саженцев кустарников и деревьев. При этом посадка осуществляется заинтересованными лицами, собственниками помещений в многоквартирных домах самостоятельно, собственными силами и средствами;

#### иные виды работ.

#### 3) Трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня  работ по благоустройству дворовых территорий.

#### 4) Нормативной стоимости (территориальные единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни работ.

#### Достижение запланированных целей и решение поставленных задач программы возможно осуществить при непосредственном трудовом участии заинтересованных лиц, организаций.

#### Предложения граждан по включению дворовых территорий многоквартирных домов в программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем работы.

#### Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается дизайн-проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения.

#### Благоустройству не подлежат дворовые территории многоквартирных домов, относящиеся к категории непригодных для проживания (аварийных, подлежащих сносу).

#### При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

1.2. Характеристика сферы благоустройства общественных территорий

Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктована на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях.

Реализация программы позволит сформировать на общественных территориях условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние граждан, повысить комфортность проживания, обеспечить эффективную эксплуатацию многоквартирных домов, сформировать активную гражданскую позицию жителей сельского поселения путем вовлечения граждан в обсуждение и участие в решении вопросов развития территорий.

Программа предусматривает улучшение внешнего облика общественных территорий Краснянского сельского поселения.

Реализация мероприятия позволит:

- повысить уровень технического и эксплуатационного состояния общественной территории с учетом посещения территорий людьми с ограниченными возможностями и маломобильными группами населения;

- сформировать современные зоны  для активной культурной жизни граждан;

- обеспечить общественное участие в процессе принятия решений и в реализации проектов комплексного благоустройства территорий;

В Краснянском сельском поселении 5 общественных территорий общего пользования (скверы, зоны отдыха и т.д.), общая площадь которых составляет порядка 14174 кв.м.

Доля благоустроенных общественных территорий составляет 40% к общему количеству общественных территорий, площадь их составляет 4000 кв.м.   (парк и скверы). Доля общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, составляет 60 %.

На одного жителя сельского поселения приходится 7,8 кв. м благоустроенной общественной территории.

Адресный перечень общественных территорий Краснянского сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, представлен в приложении 6 к муниципальной программе.

## Приоритеты муниципальной политики в сфере современной городской среды. Цель и задачи муниципальной программы

Повышение уровня благоустройства муниципальных образований, создание комфортных условий для проживания граждан является важнейшим направлением социально-экономического развития регионов Российской Федерации.

#### Благоустройство сельских территорий, не отвечающих современным требованиям, обусловливает необходимость разработки и утверждения муниципальной программы, целью которой является повышение уровня благоустройства территорий сельского поселения.

#### Целью реализации муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории сельского поселения.

#### Для достижения цели муниципальной программы требуется решение следующих задач:

1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных Краснянского сельского поселения.

2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий Краснянского сельского поселения.

#### 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Краснянского сельского поселения.

#### Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

#### Основными мерами правового регулирования на государственном и муниципальном уровнях являются следующие нормативные правовые акты:

#### Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

#### Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169                                «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

#### Для реализации основных мероприятий муниципальной программы разработаны следующие документы:

1. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу Краснянского сельского поселения «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

2. Порядок и формы трудового участия граждан в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий.

3. Порядок определения последовательности действий и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории, подлежащей благоустройству, в муниципальную программу Краснянского сельского поселения «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

4. Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы, порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций к программе по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Краснянского сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области».

5. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу Краснянского сельского поселения «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

6. Порядок подготовки, общественного обсуждения и утверждения дизайн-проекта общественной территории, подлежащей благоустройству в рамках реализации муниципальной программы Краснянского сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

6. Положение об общественном комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Краснянского сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области.

7. Состав общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Краснянского сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области.

#### В целях реализации программных мероприятий и в рамках компетенции отрасли благоустройства сельского поселения перечень нормативных правовых актов может обновляться и дополняться.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в 2018-2022 годах.

4. Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы. Описание целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Для оценки уровня решения поставленных задач муниципальной программы определены следующие целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы:

1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Краснянском сельском поселении от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в сельском поселении, %.

2. Доля благоустроенных общественных территорий в Краснянском сельском поселении от общего количества общественных территорий в сельском поселении, %.

3. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями многоквартирных домов в сельском поселении от общей численности населения сельского поселения.

4. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на территории Краснянского сельского поселения.

5. Доля проектов благоустройства общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций.

#### 6. Количество благоустроенных общественных территорий в Краснянском сельском поселении.

#### Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов рассчитывается как отношение благоустроенных дворовых территорий, к общей их площади, выраженное в процентах.

#### Доля благоустроенных общественных территорий рассчитывается как отношение благоустроенной площади парков, скверов, бульваров, пляжей к общей их площади, выраженное в процентах.

#### Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы представлены приложения № 1 к муниципальной программе.

#### 5. Основные мероприятия муниципальной программы

#### Для реализации поставленной цели и решения задач в рамках программы запланирована реализация двух основных мероприятий.

#### Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе. План реализации муниципальной программы представлен в приложении № 4 к программе.

#### 6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

#### Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в соответствии с решением Совета народных депутатов Краснянского сельского поселения о бюджете Краснянского сельского поселения.

#### При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

#### риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

#### финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета города.

#### Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации и источникам финансирования представлены в приложении 3 к муниципальной программе.

#### 7. Информация об участии общественных, научных и иных организаций в реализации муниципальной программы

#### В реализации муниципальной программы, участвуют управляющие организации (юридические лица, индивидуальные предприниматели), товарищества собственников жилья, на обслуживании  и  в управлении которых находятся многоквартирные дома, собственники жилых помещений при непосредственном управлении, в которых собственники помещений приняли на общем собрании решение о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

#### В программу подлежат включению дворовые территории по результатам Инвентаризации, проведенной в соответствии с Рекомендациями по инвентаризации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 05.07.2017 № 148, а также исходя из даты и времени представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

#### Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, являются заинтересованными лицами.

#### Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия, в случае принятия соответствующего решения на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома.

Приложение  1
к муниципальной программе

|  | Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Краснянского сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» и их значениях |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации) 2017 г. | Значения показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы |
|  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Краснянского сельского поселения от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в Краснянского сельского поселения | % |  |  |  |  |  | 100 |
| 2 | Доля благоустроенных общественных территорий в Краснянского сельского поселения от общего количества общественных территорий в Краснянского сельского поселения | % |  |  |  |  |  | 100 |
| 3 | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями многоквартирных домов в Краснянского сельского поселения от общей численности населения муниципального образования | % |  |  |  |  |  | 100 |
| 4 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Краснянского сельского поселения | Ед. |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 | Доля проектов благоустройства общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций | % |  |  |  |  |  | 100 |
| 6 | Количество благоустроенных общественных территорий в Краснянского сельского поселения | Ед. |  |  |  |  |  | 3 |

Приложение 2
к муниципальной программе

Перечень основных мероприятий муниципальной программы Краснянского сельского поселения
 Новохоперского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды

на 2018-2022 годы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы |
|  | Цель. Повышение качества и комфорта городской среды на территории Краснянского сельского поселения |
| 1 | Задача 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Краснянского сельского поселения |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Краснянского сельского поселения | Администрация Краснянского сельского поселения | 2018 год | 2022 год | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов согласно минимальному перечню работ |  | Показатель 1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Краснянского сельского поселения от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в Краснянского сельского поселения Показатель 2. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями многоквартирных домов в Краснянского сельского поселения от общей численности населения муниципального образования. Показатель 3. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в Краснянского сельского поселения |
| 2 | Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий Краснянского сельского поселения |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Благоустройство общественных территорий в Краснянского сельского поселения | Администрация Краснянского сельского поселения | 2018 год | 2022 год | Благоустройство общественных территорий |  | Показатель 1. Доля благоустроенных общественных территорий в Краснянского сельского поселения от общего количества общественных территорий в Краснянского сельского поселения. Показатель 2. Доля проектов благоустройства общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций. Показатель 3. Количество благоустроенных общественных территорий в Краснянского сельского поселения . |

Приложение 3
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Краснянского сельского поселения

Новохоперского муниципального района Воронежской области

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам реализации |
|  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы | всего, в том числе: | 13 500,0 |  | 4 900,0 | 3200,0 | 2700,0 | 2700,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 13 486,5 |  | 4895,1 | 3196,8 | 2697,3 | 2697,3 |
|  |  | местный бюджет | 13,5 |  | 4,9 | 3,2 | 2,7 | 2,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Краснянского сельского поселения | всего, в том числе: | 1500,0 |  | 1500,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1498,5 |  | 1498,5 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Благоустройство общественных территорий в Краснянского сельского поселения | всего, в том числе: | 12 000,0 |  | 3400,0 | 3200,0 | 2700,0 | 2700,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 11 988,0 |  | 3 396,6 | 3 196,8 | 2 697,3 | 2 697,3 |
|  |  | местный бюджет | 12,0 |  | 3,4 | 3,2 | 2,7 | 2,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4
к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы Краснянского сельского поселения

Новохоперского муниципального района Воронежской области

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

| Наименование контрольного события программы | Срок наступления контрольного события (дата) |
| --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Краснянского сельского поселения | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2. Благоустройство общественных территорий в Краснянского сельского поселения | - | - | - |  | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |

Приложение 5

к муниципальной программе

Адресный перечень дворовых территорий

Краснянского сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству

в 2018-2022 годах

| № п\п | Адрес |
| --- | --- |
| 1 | с. Красное, ул. Заводская д. 36 |

Приложение 6

к муниципальной программе

Адресный перечень общественных территорий

Краснянского сельского поселения  Новохоперского муниципального района Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству

в 2018-2022 годах

| № п/п | Адрес общественной территории | Тип общественной территории |
| --- | --- | --- |
|  | Сквер у памятного знака Раевскому Н.Н. в с. Красное, ул. Набережная, 40а | Сквер |
|  | Детская площадка в с. Красное ул. Карла Маркса | Детская площадка |
|  | Парк Культуры и отдыха ул. Советская, 36а | Парк отдыха |
|  | Многофункциональная спортивная площадка в пос. Некрылово | Спортивная площадка |

|  | Приложение № 7 к муниципальной программе |
| --- | --- |

Порядок

разработки, обсуждения, согласования и утверждения

дизайн-проектов благоустройства территории

Краснянского сельского поселения

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории Краснянского сельского поселения, а также их утверждение в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя 3-d визуализированное изображение территории общего пользования, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть, как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники жилых домов, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

- Разработка дизайн-проектов

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении территорий Краснянского сельского поселения, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории Краснянского сельского поселения, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.3. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий Краснянского сельского поселения осуществляется администрацией Краснянского сельского поселения (далее – Администрация) в течение пяти дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок  заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий Краснянского сельского поселения.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства территории, включенной общественной комиссией в адресный перечень территорий, проекта муниципальной программы по итогам утверждения протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий Краснянского сельского поселения, осуществляется с участием представителей Администрации, а также с участием архитекторов, проектировщиков и других профильных специалистов.

3.4. Дизайн-проект на благоустройство территории утверждается в одном экземпляре и хранится в Администрации.

|  | Приложение № 8 к муниципальной программе |
| --- | --- |

Визуализированный перечень

Образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству

Ремонт дворовых проездов

Обустройство тротуаров

Установка скамеек

Установка урн

Бордюр дорожный 100*20*8                               Фонарь

Нормативная стоимость  (территориальные единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень работ и визуализированный перечень

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование детских площадок |  |  |
|  | Карусель "Ромашка" (1500х1500х830 мм) | Руб./шт. | 25 000,00 |
|  | Песочница "Стандарт"(1500х1500х300 мм) | Руб./шт. | 12 000,00 |
|  | Детский игровой комплекс (4800х5100х3100 мм) | Руб./шт. | 78 000,00 |
|  | Качалка-балансир деревянная (2150х800х700 мм) | Руб./шт. | 10 000,00 |
|  | Качалка на пружине "Оса" (960х590х950 мм) | Руб./шт. | 18 000,00 |
|  | Качалка на пружине "Машинка" (1200х800х1200 мм) | Руб./шт. | 18 000,00 |
| 2 | Спортивная площадка |  |  |
|  | Спортивный комплекс | Руб./шт. | 90 000,00 |
|  | Баскетбольное кольцо | Руб./шт. | 20 000,00 |
| 3 | Озеленение |  |  |
|  | Посадка кустарников | Руб./шт. | 1 600,00 |
| 4 | Установка ограждений |  |  |
|  | Ограждение газонное (500*2000) | Руб./шт. | 2 643,00 |