ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации Ольховского

сельского поселения

Волгоградской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_

Муниципальная программа

«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы»

Ольховского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области

Паспорт муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы | - | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» Ольховского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области  (далее по тексту – Программа) |
| Основание для разработки Программы |  | Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды», Постановление Правительства РФ от 30.01.2017 № 101 «О предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)». |
| Разработчик программы |  | Администрация Ольховского сельского поселения |
| Исполнители  Программы |  | Муниципальные учреждения, юридические и физические лица, определяемые в соответствии с [Федеральным законом](garantf1://12041175.0/) от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Основные цели Программы | - | Основными целями Программы являются:  1. повышение уровня внешнего благоустройства сельских территорий многоквартирных домов;  2. создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;  3. организация искусственного освещения сельских территорий;  4. создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения и организация обустройства мест массового пребывания населения;  5.совершенствование архитектурно - художественного облика сельского поселения, размещение и содержание малых архитектурных форм. |
| Основные задачи Программы | - | Основные задачи Программы:  1. повышение уровня благоустройства сельских территорий Ольховского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области;  2. повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парков) и дворовых территорий многоквартирных домов;  3.повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Ольховского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области; |
| Сроки и этапы реализации Программы | - | Программа реализуется в 2018-2022 годы.  первый этап -2018 год;  второй этап – 2019 год;  третий этап – 2020 год;  четвертый этап – 2021 год;  пятый этап – 2022 год. |
| Перечень мероприятий |  | Основными мероприятиями Программы являются:  1. благоустройство сельских территорий Ольховского сельского поселения;  2.благоустройство общественных территорий сельского поселения; |
| Объемы и источники финансирования программы | - | Общий объем финансирования Программы составит - 0,0 тыс. рублей,  в том числе из средств:  -федерального бюджета - 0,0тыс. рублей,  -областного бюджета – 0,0 тыс. рублей,  -бюджет сельского поселения – 0,0 тыс. рублей. |
| Контроль исполнения Программы | - | Контроль исполнения Программы осуществляет администрация Ольховского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области.  Ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, в отдел ЖКХ администрации Ольховского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области, представляются отчеты с пояснительными записками о ходе выполнения работ по Программе и эффективности использования финансовых средств. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - | Основные ожидаемые результаты:  Благоустройство общественных территорий (центрального сквера в с. Ольховка ул. Комсомольская и парка в с. Ольховка п. Колхозный), дворовых территорий многоквартирных домов в с. Ольховка. |

1. **Характеристика проблемной сферы благоустройства Ольховского сельского поселения Ольховского муниципального района**

**Волгоградской области**

До настоящего времени благоустройство сельских территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон сельских территорий, организации новых сельских площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временной стоянки автомобилей.

Благоустройство сельских территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Одной из важнейших задач Администрации Ольховского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области Волгоградской области является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание сельских территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках программы.

Для здорового образа жизни и физического развития детей, их занятости установка детских игровых площадок является необходимым аспектом благоустройства сельских территорий.

Программа позволит благоустроить облик сельского поселения, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей Ольховского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области.

**Показатели, характеризующие проблемную сферу.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицы измерения | Значение по годам | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Общее количество сельских территорий  сел | шт. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Количество благоустроенных сельских территорий | шт. | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 |
| Доля благоустроенных сельских территорий домов от общего количества сельских территорий домов | % | 9,09 | 31,8 | 54,5 | 77,2 | 100 |
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями | % | 5,0 | 25,0 | 60,0 | 85 | 100,0 |
| Количество территорий общего пользования (парки, скверы, и т.д.) | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | 30,0 | 40,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

**2. Цели, задачи, и индикаторы Программы**

Основными целями Программы являются:

1) повышение уровня внешнего благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;

2) создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;

3) организация искусственного освещения сельских территорий;

4) создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения и организация обустройства мест массового пребывания населения;

5)совершенствование архитектурно - художественного облика Ольховского сельского поселения, размещение и содержание малых архитектурных форм.

Основными задачами Программы являются:

1) повышение уровня благоустройства дворовых территорий Ольховского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области;

2) повышение уровня благоустройства территории общего пользования (парков, скверов, площадей и др.) Ольховского сельского поселения;

3) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории Ольховского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области.

[*Перечень*](file:///C:\Users\юля\Downloads\1502783819-proekt-programmy-na-2018-2022-g.doc#P643) *целевых показателей (индикаторов) Программы представлен в приложении 1 к муниципальной Программе.*

**3. Этапы и сроки реализации Программы**

Программа реализуется в период 2018 – 2022 годов, по этапам:

первый этап - 2018 год;

второй этап – 2019 год;

третий этап – 2020 год;

четвертый этап – 2021 год;

пятый этап – 2022 год.

**4. Механизмы реализации Программы**

1. Объем средств, полученных в 2018-2022 годы в качестве субсидии из областного бюджета, распределяется следующим образом:

не менее двух третьих объема средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

одна третья объема средств подлежит направлению на софинансирование иных мероприятий по благоустройству, предусмотренных Программой на 2018-2022 годы, в том числе: на общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018-2022 годы, в том числе с включением не менее одной общественной территории, отобранной с учетом результатов общественного обсуждения, а также на иные определенные органом местного самоуправления мероприятия по благоустройству, подлежащие реализации в 2018-2022 годы.

2. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее – минимальный перечень работ по благоустройству):

2.2. обеспечение проездов и тротуаров с твердым покрытием;

2.3. установка скамеек;

2.4. установка урн.

3. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству сельских территорий (далее - дополнительный перечень работ по благоустройству):

3.1. оборудование детских игровых и (или) спортивно-оздоровительных площадок;

3.3. озеленение территорий;

3.4. ремонт и устройство ограждений;

3.5 устройство уличного освещения;

3.6 устройство контейнерных площадок;

3.7. иные виды работ.

4. Утверждение с учетом результатов общественного обсуждения Программы с перечнем дворовых территорий, территорий общественного пользования (приложения 3,4,5);

5. Трудовое участие собственников помещений собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству сельских территорий, на которых выполняются работы из дополнительного перечня. Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории не менее 10% от количества заинтересованных лиц.

6. При реализации Программы в рамках выполнения работ дополнительного перечня по комплексному благоустройству сельских территорий, рекомендовать управляющим компаниям выполнение следующих работ:

Озеленение (в том числе устройство газона), обрезка деревьев, удаление сухостоя;

Установка турникетного ограждения детских площадок;

Ремонт входных групп и подъездов;

Устройство аншлагов с подсветкой;

Устройство антивандальных светильников с применением энергосберегающего оборудования.

7. Благоустройство сельских и общественных территорий выполняется с учетом Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

8. Завершить реализацию Программы до 31.12.2022 года.

**5. Перечень мероприятий Программы**

Основным мероприятием Программы является реализация приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", которое включает в себя следующие мероприятия:

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения;

благоустройство общественных территорий сельского поселения;

[*Перечень*](file:///C:\Users\юля\Downloads\1502783819-proekt-programmy-na-2018-2022-g.doc#P900) *мероприятий программы представлен в приложении 2 к муниципальной программе.*

**6. Ресурсное обеспечение Программы**

Общий объем финансирования Программы на 2018 - 2022 годы составит - 0,0 тыс. рублей, в том числе из средств

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей,

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей,

бюджет сельского поселения – 0,0 тыс. рублей.

**7.Организация управления Программой и контроль**

**за ходом ее реализации**

Организацию управления Программой осуществляет администрация Ольховского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области, которая также осуществляет контроль:

1. за целевым и эффективным использованием средств, выделенных из федерального, областного и бюджета сельского поселения, предоставленных для выполнения Программы сельского поселения;
2. за количеством и качеством поставляемых товаров и (или) предоставляемых услуг в соответствии с договорами о закупке товаров, выполнении работ и (или) оказании услуг, необходимых для реализации Программы, заключенными с ее исполнителями;
3. за достижением целей и задач.

**8. Оценка ожидаемой эффективности**

**от реализации Программы**

В рамках реализации Программы планируется благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования Ольховского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области, что позволит благоустроить территорию сельского поселения, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей сельского поселения.

В ходе выполнения Программы целевыми показателями достижения целей и решения задач определены:

количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;

доля благоустроенных сельских территорий от общего количества сельских территорий;

охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения сельского поселения;

количество благоустроенных территорий общего пользования;

количество обустроенных мест массового отдыха населения (парков);

доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий.

Реализация Программы позволит выполнить:

благоустройство не менее 20 дворовых территорий многоквартирных домов;

благоустройство не менее 2 территорий общего пользования.

Оценка результативности реализации программы будет осуществляться исходя из фактического объема выполненных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, обустройству мест массового отдыха населения (парков).

Оценка эффективности реализации Программы выполняется Администрацией Ольховского сельского поселения по показателям результативности выполнения мероприятий, указанным в Программе.

Информация, необходимая для проведения оценки эффективности реализации Программы за отчетный финансовый год предоставляется разработчиком Программы в составе ежегодного отчета о ходе выполнения работ по Программе.

**9. Технико-экономическое обоснование Программы**

Общий объем финансирования средств Программы на 2018 – 2022 годы составит - 0,0 тыс. рублей.

Для улучшения качества жизни населения сельского поселения необходимо обеспечить реализацию данной Программы.

Благоустройство территории сельского поселения позволит повысить уровень благоустройства дворовых и общественных территорий сельского поселения.

**10. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе**

**реализации программы. Сведения о правах на имущество,**

**создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации программы**

Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации программы, определяется на основании проектной документации в рамках реализации программы. Право собственности на имущество (объекты) определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании заключенных контрактов.

Приложение № 1

к проекту муниципальной программы

«Формирование комфортной

городской среды на 2018 – 2022 г.г.»

Ольховского сельского поселения

**Перечень**

**целевых показателей (индикаторов) программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 г.г.»**

**Ольховского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | | | | | |
| Базовый 2017 г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г |
| 1 | Количество благоустроенных сельских территорий | Ед. | 2 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 |
| 2 | Доля благоустроенных сельских территорий от общего количества сельских территорий | % | 9,09 | 9,09 | 31,8 | 54,5 | 77,2 | 100,0 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения Ольховского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области) | % | 11,0 | 11,0 | 22,4 | 54,8 | 78,5 | 100,0 |
| 4 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | Ед. | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Приложение № 2

к проекту муниципальной программы

«Формирование комфортной

городской среды на 2018 – 2022 г.г.»

Ольховского сельского поселения

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**Основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной**

**городской среды на 2018 – 2022 г.г.» Ольховского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/н | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Год реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | | | | Непосредственные результаты реализации мероприятия |
| всего | в том числе | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | «Формирование комфортной  городской среды на 2018 – 2022 г.г.»  Ольховского сельского поселения | Администрация Ольховского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018г. |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  | 2018г. |  |  |  |  | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов,  количество -1. |
|  | Благоустройство общественных территорий |  | 2018г. |  |  |  |  | Благоустройство общественных территорий, количество – 1. |
|  | **ИТОГО по программе за 2018 год** |  |  |  |  |  |  | **Благоустройство территорий сельского поселения – 2.** |
| **2019 год** | | | | | | | | |
|  | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  | 2019г |  |  |  |  | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов,  количество -1. |
|  | Благоустройство общественных территорий |  | 2019г |  |  |  |  | Благоустройство общественных территорий, количество – 1. |
|  | **ИТОГО по программе за 2019 год** |  |  |  |  |  |  | **Благоустройство территорий сельского поселения – 2.** |
| **2020 год** | | | | | | | | |
|  | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  | 2020 |  |  |  |  | Благоустройство 6 дворовых территорий многоквартирных домов |
|  | **ИТОГО по программе за 2020 год** |  |  |  |  |  |  | **Благоустройство 6 дворовых территорий многоквартирных домов** |
| **2021 год** | | | | | | | | |
|  | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  | 2021 |  |  |  |  | Благоустройство 6 дворовых территорий многоквартирных домов |
|  | **ИТОГО по программе за 2021 год** |  |  |  |  |  |  | **Благоустройство 6 дворовых территорий многоквартирных домов** |
| **2022 год** | | | | | | | | |
|  | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  | 2022 |  |  |  |  | Благоустройство 6 дворовых территорий многоквартирных домов |
|  | **ИТОГО по программе за 2022 год** |  |  |  |  |  |  | **Благоустройство 6 дворовых территорий многоквартирных домов** |

Приложение № 3

к проекту муниципальной программы

«Формирование комфортной

городской среды на 2018 – 2022 г.г.»

Ольховского сельского поселения

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов в Ольховском сельском поселении Ольховского муниципального района Волгоградской области, включенных в Программу на 2018-2022 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/н | Адрес | Площадь территории, кв.м. | Виды работ |
| 1 | село Ольховка,  Ольховский район, Волгоградская область, ул. Комсомольская, 5 | 500 | Устройство проездов и тротуаров с твёрдым покрытием.  Установка скамеек, урн. |
| 2 | село Ольховка,  Ольховский район, Волгоградская область, ул. Комсомольская, 21 | 1400 | Устройство проездов и тротуаров с твёрдым покрытием.  Установка скамеек, урн. |
| 3 | село Ольховка,  Ольховский район, Волгоградская область, ул. Комсомольская, 19 | 1100 | Устройство проездов и тротуаров с твёрдым покрытием.  Установка скамеек, урн. |
| 4 | село Ольховка,  Ольховский район, Волгоградская область, ул. Комсомольская, 10 | 1800 | Устройство проездов и тротуаров с твёрдым покрытием.  Установка скамеек, урн. |
| 5 | село Ольховка,  Ольховский район, Волгоградская область, ул. Почтовая, 27 | 1600 | Устройство проездов и тротуаров с твёрдым покрытием.  Установка скамеек, урн. |
| 6 | село Ольховка,  Ольховский район, Волгоградская область, ул. Почтовая, 23 | 800 | Устройство проездов и тротуаров с твёрдым покрытием.  Установка скамеек, урн. |
| 7 | село Ольховка,  Ольховский район, Волгоградская область, ул. Почтовая,21 | 1200 | Устройство проездов и тротуаров с твёрдым покрытием.  Установка скамеек, урн. |
| 8 | село Ольховка,  Ольховский район, Волгоградская область, ул. Почтовая, 19 | 1400 | Устройство проездов и тротуаров с твёрдым покрытием.  Установка скамеек, урн. |
| 9 | село Ольховка,  Ольховский район, Волгоградская область, ул. Почтовая, 17 | 1800 | Устройство проездов и тротуаров с твёрдым покрытием.  Установка скамеек, урн. |
| 10 | село Ольховка,  Ольховский район, Волгоградская область, ул. Комсомольская, 8 | 1800 | Устройство проездов и тротуаров с твёрдым покрытием.  Установка скамеек, урн. |
| 11 | село Ольховка,  Ольховский район, Волгоградская область, ул. Комсомольская, 6 | 1800 | Устройство проездов и тротуаров с твёрдым покрытием.  Установка скамеек, урн. |
| 12 | село Ольховка,  Ольховский район, Волгоградская область, ул. Комсомольская, 6а | 1200 | Устройство проездов и тротуаров с твёрдым покрытием.  Установка скамеек, урн. |
| 13 | село Ольховка,  Ольховский район, Волгоградская область, ул. Почтовая, 7 | 1200 | Устройство проездов и тротуаров с твёрдым покрытием.  Установка скамеек, урн. |
| 14 | село Ольховка,  Ольховский район, Волгоградская область, ул. Пролетарская, 15 | 800 | Устройство проездов и тротуаров с твёрдым покрытием.  Установка скамеек, урн. |
| 15 | село Ольховка,  Ольховский район, Волгоградская область, п. Осинки, 30 | 1000 | Устройство проездов и тротуаров с твёрдым покрытием.  Установка скамеек, урн. |
| 16 | село Ольховка,  Ольховский район, Волгоградская область, ул. Пионерская, 1 | 1000 | Устройство проездов и тротуаров с твёрдым покрытием.  Установка скамеек, урн. |
| 17 | село Ольховка,  Ольховский район, Волгоградская область, ул. Базарная, 18 | 1200 | Устройство проездов и тротуаров с твёрдым покрытием.  Установка скамеек, урн. |
| 18 | село Ольховка,  Ольховский район, Волгоградская область, ул. Базарная, 16 | 1000 | Устройство проездов и тротуаров с твёрдым покрытием.  Установка скамеек, урн. |
| 19 | село Ольховка,  Ольховский район, Волгоградская область, ул. Базарная, 7 | 1000 | Устройство проездов и тротуаров с твёрдым покрытием.  Установка скамеек, урн. |
| 20 | село Ольховка,  Ольховский район, Волгоградская область, ул. Базарная, 9 | 1800 | Устройство проездов и тротуаров с твёрдым покрытием.  Установка скамеек, урн. |

Приложение № 4

к проекту муниципальной программы

«Формирование комфортной

городской среды на 2018 – 2022 г.г.»

Ольховского сельского поселения

**Перечень территорий общего пользования Ольховского сельского поселения Ольховского муниципального района Волгоградской области, включенных в Программу на 2018-2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Месторасположение территории общего пользования | Площадь территории, кв. м. | Виды работ |
| 1 | село Ольховка, Ольховский район, Волгоградская область, посёлок Колхозный (образованный парк) | 8000 | Устройство проездов и пешеходных дорожек с твёрдым покрытием.  Устройство уличного освещения, системы орошения, включая бурение скважин.  Озеленение.  Установка скамеек, урн. |
| 2 | село Ольховка, Ольховский район, Волгоградская область, улица Комсомольская (сквер) | 4918 | Озеленение.  Установка скамеек, урн.  Устройство системы орошения. |