**ПРОЕКТ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ИЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**От 2021 года №**

**Об утверждении плана-графика**

**перехода на предоставление в**

**электронном виде муниципальных**

**услуг (функций)**

 В соответствии со статьей 29 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-Ф3 "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь Уставом Ильменского сельского поселения

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить План-график перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг администрации Ильменского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области.

 2. Организовать переход на предоставления в электронном виде муниципальных услуг (функций) в соответствии с этапами и сроками, указанными в приложении к данному постановлению

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному обнародованию.

Глава Ильменского сельского поселения С.В.Горбанёв

Приложение

к постановлению администрации

Ильменского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области

от 08.10.2021 года № 86

ПЛАН-ГРАФИК

перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг администрации Ильменского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги, предоставляемой администрацией Ильменского сельского поселения | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов  перехода   на   предоставление   услуг   в   электронном  виде |
| I этап | II этап  | III этап | IV этап  | V этап |
| 1.
 | Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ильменского сельского поселения, и земельных участков, расположенных на территории Ильменского сельского поселения, без проведения торгов | заместитель главы Ильменского сельского поселения С.В.Кумейко | До 31.12.2021 г. | До 01.04.2022 г. | До 01.06.2022 г. | До 01.12.2022 г. |   |
|  | Заключение договоров передачи жилых помещений в собственность граждан | заместитель главы Ильменского сельского поселения С.В.Кумейко | выполнено | До 01.04.2022 г. | До 01.06.2022 г. | До 01.12.2022 г. |  |
|  | Заключение договоров социального найма жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности Ильменского сельского поселения | заместитель главы Ильменского сельского поселения С.В.Кумейко | выполнено | До 01.04.2022 г. | До 01.06.2022 г. | До 01.12.2022 г. |  |
|  | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Ильменского сельского поселения | заместитель главы Ильменского сельского поселения С.В.Кумейко | выполнено | До 01.04.2022 г. | До 01.06.2022 г. | До 01.12.2022 г. |  |
| 1.
 | Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ильменского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области, и  | заместитель главы Ильменского сельского поселения С.В.Кумейко | До 31.12.2021 г. | До 01.04.2022 г. | До 01.06.2022 г. | До 01.12.2022 г. |   |
| 1.
 | Предоставление выписки (информации) об объектах учета из реестра муниципального имущества Ильменского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области | заместитель главы Ильменского сельского поселения С.В.Кумейко | До 31.12.2021 г. | До 01.04.2022 г. | До 01.06.2022 г. | До 01.12.2022 г. |   |
| 1.
 | Представление земельных участков в собственность граждан бесплатно без предварительной постановки на учет | заместитель главы Ильменского сельского поселения С.В.Кумейко | До 31.12.2021 г. | До 01.04.2022 г. | До 01.06.2022 г. | До 01.12.2022 г. |   |
| 1.
 | Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в целях раздела земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Ильменского сельского поселения | заместитель главы Ильменского сельского поселения С.В.Кумейко | До 31.12.2021 г. | До 01.04.2022 г. | До 01.06.2022 г. | До 01.12.2022 г. |   |
| 1.
 | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Ильменского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области и предназначенного для сдачи в аренду, безвозмездное пользование, а также объектах, подлежащих приватизации | заместитель главы Ильменского сельского поселения С.В.Кумейко | До 31.12.2021 г. | До 01.04.2022 г. | До 01.06.2022 г. | До 01.12.2022 г. |   |
| 1.
 | Прием заявления и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | заместитель главы Ильменского сельского поселения С.В.Кумейко | выполнено | выполнено | До 01.06.2022 г. | До 01.12.2022 г. |   |
| 1.
 | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ильменского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области, юридическим лицам в собственность бесплатно | заместитель главы Ильменского сельского поселения С.В.Кумейко | До 31.12.2021 г. | До 01.04.2022 г. | До 01.06.2022 г. | До 01.12.2022 г. |   |
| 1.
 | Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта в месте, определенном схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Ильменского сельского поселения, без проведения аукциона | заместитель главы Ильменского сельского поселения С.В.Кумейко | выполнено | До 01.04.2022 г. | До 01.06.2022 г. | До 01.12.2022 г. |   |
| 1.
 | Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектов адресации на территории Ильменского сельского поселения | заместитель главы Ильменского сельского поселения С.В.Кумейко | выполнено | До 01.04.2022 г. | До 01.06.2022 г. | До 01.12.2022 г. |   |
| 1.
 | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилое помещение в жилое помещение | заместитель главы Ильменского сельского поселения С.В.Кумейко | выполнено | выполнено | До 01.06.2022 г. | До 01.12.2022 г. |   |
| 1.
 | Выдача выписок из похозяйственной книги, справок и иных документов | заместитель главы Ильменского сельского поселения С.В.Кумейко | выполнено | До 01.04.2022 г. | До 01.06.2022 г. | До 01.12.2022 г. |   |
| 1.
 | Выдача разрешения (ордера) на осуществление земляных работ | заместитель главы Ильменского сельского поселения С.В.Кумейко | выполнено | До 01.04.2022 г. | До 01.06.2022 г. | До 01.12.2022 г. |   |
| 1.
 | Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности Ильменского сельского поселения | заместитель главы Ильменского сельского поселения С.В.Кумейко | До 31.12.2021 г. | До 01.04.2022 г. | До 01.06.2022 г. | До 01.12.2022 г. |   |
|  | Заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов | заместитель главы Ильменского сельского поселения С.В.Кумейко | До 31.12.2021 г. | До 01.04.2022 г. | До 01.06.2022 г. | До 01.12.2022 г. |  |
| 1.
 | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | заместитель главы Ильменского сельского поселения С.В.Кумейко | выполнено | выполнено | До 01.06.2022 г. | До 01.12.2022 г. |   |
| 1.
 | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | заместитель главы Ильменского сельского поселения С.В.Кумейко | выполнено | До 01.04.2022 г. | До 01.06.2022 г. | До 01.12.2022 г. |   |
| 1.
 | Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников | заместитель главы Ильменского сельского поселения С.В.Кумейко | выполнено | До 01.04.2022 г. | До 01.06.2022 г. | До 01.12.2022 г. |   |
| 1.
 | Принятие на учет граждан в качестве, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | заместитель главы Ильменского сельского поселения С.В.Кумейко | выполнено | До 01.04.2022 г. | До 01.06.2022 г. | До 01.12.2022 г. |   |
| 1.
 | Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории | заместитель главы Ильменского сельского поселения С.В.Кумейко | выполнено | До 01.04.2022 г. | До 01.06.2022 г. | До 01.12.2022 г. |   |
| 1.
 | Предоставления во владение и (или) пользование муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества Ильменского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | заместитель главы Ильменского сельского поселения С.В.Кумейко | До 31.12.2021 г. | До 01.04.2022 г. | До 01.06.2022 г. | До 01.12.2022 г. |   |
| 1.
 | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ильменского сельского поселения, в аренду без проведения торгов | заместитель главы Ильменского сельского поселения С.В.Кумейко | До 31.12.2021 г. | До 01.04.2022 г. | До 01.06.2022 г. | До 01.12.2022 г. |   |
| 1.
 | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ильменского сельского поселения, расположенных на территории Ильменского сельского поселения в постоянное (бессрочное) пользование | заместитель главы Ильменского сельского поселения С.В.Кумейко | До 31.12.2021 г. | До 01.04.2022 г. | До 01.06.2022 г. | До 01.12.2022 г. |   |
|  | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ильменского сельского поселения, и земельных участков, расположенных на территории Ильменского сельского поселения, в безвозмездное пользование | заместитель главы Ильменского сельского поселения С.В.Кумейко | До 31.12.2021 г. | До 01.04.2022 г. | До 01.06.2022 г. | До 01.12.2022 г. |   |
|  | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ильменского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области, в аренду гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществлениякрестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности | заместитель главы Ильменского сельского поселения С.В.Кумейко | До 31.12.2021 г. | До 01.04.2022 г. | До 01.06.2022 г. | До 01.12.2022 г. |   |
|  | Рассмотрение заявления о согласовании планируемого размещения инженерных коммуникаций при проектировании прокладки, переноса или переустройства инженерных коммуникаций в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, заявления о выдаче согласия на прокладку, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эскплуатацию в границах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования местного значения | заместитель главы Ильменского сельского поселения С.В.Кумейко | До 31.12.2021 г. | До 01.04.2022 г. | До 01.06.2022 г. | До 01.12.2022 г. |   |
|  | Рассмотрение заявления о присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, о выдаче согласия на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения | заместитель главы Ильменского сельского поселения С.В.Кумейко | До 31.12.2021 г. | До 01.04.2022 г. | До 01.06.2022 г. | До 01.12.2022 г. |   |
|  | Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ильменского сельского поселения, расположенных на территории Ильменского сельского поселения | заместитель главы Ильменского сельского поселения С.В.Кумейко | До 31.12.2021 г. | До 01.04.2022 г. | До 01.06.2022 г. | До 01.12.2022 г. |   |

**Этапы
 перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде
 (утв. [постановлением](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CUser%5C%5CDesktop%5C%5CDocuments%5C%5CDocuments%5C%5C%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%5C%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%8F%5C%5C%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%5C%5C%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%5C%5C%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.docx%22%20%5Cl%20%22sub_0%22%20%5Co%20%22#sub_0) администрации Ильменского сельского поселения Октябрьского муниципального района от 08.10.2021 г. № 86)**

|  |
| --- |
| Содержание этапа  |
| I этап | Размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)  |
| II этап | Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде  |
| III этап | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)  |
| IV этап | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции)  |
| V этап | Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено Федеральным законом  |