СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ                                                 ШУКАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от «14» марта 2022 года № 41

с. Шукавка

О внесении изменений в решение  Совета                                                                     народных депутатов Шукавского  сельского                                                                 поселения от 04.02.2021 № 16 «Об утверждении                                                                  плана мероприятий по ремонту внутрипоселковых дорог

в Шукавском сельском поселении Верхнехавского                                               муниципального района на 2021 – 2025 годы»

Рассмотрев вопрос о ремонте дорог общего пользования местного значения,  Совет народных депутатов Шукавского сельского поселения Верхнехавского муниципального района

РЕШИЛ:

- Внести изменения в План мероприятий по ремонту дорог общего пользования местного значения в Шукавском сельском поселении на 2021-2025 годы, утвержденный решением Совета народных депутатов Шукавского сельского поселения от 04.02.2021 №16 «Об утверждении плана мероприятий по ремонту внутрипоселковых дорог в Шукавском сельском поселении Верхнехавского  муниципального района на 2021 – 2025 годы» (приложение).

- Обнародовать настоящее решение в установленном законом порядке.

- Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Шукавского сельского поселения                               В.С.Захаров

Приложение к решению                                                                                                        Совета народных депутатов

Шукавского сельского поселения

от  14.03.2022 № 41

План мероприятий

по ремонту внутрипоселковых дорог

в Шукавском сельском поселении Верхнехавского

муниципального района на 2021-2025 годы

| № п/п | Адрес объекта в поселении | Протяжен- ность (м) | Ширина (м) | Вид покрытия | Стоимость (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год (план) |
| 1 | с. Шукавка, ул. Ленина | 1400 | 3 | асфальт | 600,0 |
| 2 | с. Шукавка, ул. Мира | 570 | 3 | щебень | 400,0 |
| 3 | с. Шукавка, ул. Советская | 500 | 3 | щебень | 300,0 |
| 2021 год (факт) |
| 1 | с. Шукавка, ул. Мира | 550 | 3,05 | асфальт | 1828,5 |
| 2 | с. Шукавка, ул. Ленина | 1400 | 3,05 | асфальт | 4730,8 |
| 2022 год |
| 1 | с. Шукавка, ул. Ленина | 800 | 3 | асфальт | 1654,5 |
| 2 | с. Шукавка, ул. Советская | 1000 | 3 | щебень | 500,0 |
| 2023 год |
| 1 | с. Шукавка, ул. Советская | 700 | 3 | асфальт | 1000,0 |
| 2 | с. Шукавка, ул. Мира | 600 | 3 | щебень | 476,0 |
| 2024 год |
| 2025 год |