|  |  |
| --- | --- |
|  Герб Курм**Администрация** **Муниципального образования****сельское поселение****Ромашкинский сельсовет****Курманаевского района****Оренбургской области****РАСПОРЯЖЕНИЕ**21.02.2022г. № 13-рО создании комиссии по пропуску весеннего паводка в 2022 году |    |

 В целях проведения противопаводковых мероприятий на территории сельсовета:

 1.Создать и утвердить комиссию по пропуску весеннего паводка в 2022 году в составе:

Иванова С.А., председатель комиссии, глава администрации сельсовета

Алексеев С.Н., индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Попов В.А., слесарь ЖКХ (по согласованию)

Николаев Н.Ю., водитель пожарной машины (по согласованию)

Пантелеев А.А., слесарь ООО «Газ-Теплосервис» (по согласованию)

Шиманская Т.В., фельдшер участковой больницы (по согласованию)

Чурсин А.Ф., руководитель ООО Рокоп (по согласованию)

Васильев А.А., электрик (по согласованию)

 2.Утвердить мероприятия по обеспечению пропуска весенних вод согласно приложению.

 3.Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

 4.Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации сельсовета С.А. Иванова

Разослано: в дело, прокурору района, членам комиссии

Приложение

 к распоряжению главы

 администрации сельсовета

 от 21.03.2022 г. № 13-р

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по обеспечению пропуска весенних вод в 2022 году

на территории муниципального образования

Ромашкинский сельсовет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | М е р о п р и я т и я | Срокпроведения | Ответствен-ный |
| 1. | Провести необходимые работы по подготовке мостов, плотин и искусственных сооружений, обеспечивающих пропуск паводковых вод и задержание воды в водохранилищах до нормального подпорного горизонта, провести очистку ливнестоков, расчистку улиц и территорий организаций | март | Арендаторы прудов |
| 2. | Обеспечить полную готовность противопожарных средств, бульдозеров | до 20.03 | Иванова С.А.Алексеев С.Н.Чурсин А.Ф. |
| 3. | Создать на время паводка необходимый запас топлива, смазочных и других материалов для обеспечения бесперебойной работы | до 20.03 | Алексеев С.Н.Чурсин А.Ф. |
| 4. | Обеспечить сохранность от разрушения системы водоснабжения водозаборных скважин, телефоно-телеграфных линий связи | март-апрель | Попов В.А. |
| 5. | Установить особый контроль за прудами, находящимися в различных оврагах | март-апрель | Арендаторы прудов |
| 6. | Организовать медицинское обслуживание населения, проживаемого в затопляемой зоне | на время паводка | Шиманская Т.В. |
| 7. | На время паводка и ледохода установить круглосуточное дежурство ответственных работников, в случае необходимости – привлекать к дежурству местное население | на время паводка и ледохода | Иванова С.А.Алексеев С.Н.Чурсин А.Ф. |

Мероприятия составлены по согласованию с заинтересованными сторонами.